HỆ THỐNG MUA HÀNG VÀ GIA CÔNG NGOÀI

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

Bản ĐỀ XUẤT

Thay cho bản v2 ngày 03/09/2026

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỲNH ĐỨC

Phiên bản tài liệu: v3 — ĐỀ XUẤT

Ngày phát hành: 21/09/2026

Người đọc: Anh Long — duyệt trước khi thi công

| Soạn cho | Anh Long |
| --- | --- |
| Thay cho | 1. HTMH - Mô tả Chức năng (phiên bản 2).docx — 03/09/2026 |
| Căn cứ | 4. HTMH - Feedback Mô tả Chức năng (ver 02).docx — 21/09/2026 |
| Bản mẫu format | HTKV - Mô tả Chức năng (v2 - Đề xuất) của Kho vận — v3 theo đúng khuôn ấy |
| Nguồn nghiệp vụ | Quy trình QT-MH-01 và 8 biểu mẫu ISO BM01–BM08 |
| Trạng thái mã nguồn | CHƯA SỬA MỘT DÒNG NÀO — chờ anh duyệt. |

Anh Long dặn về độ dài Mỗi quyết định là một dòng bảng có mã riêng — anh trả lời kiểu "M12 sai, phải thế này".

# Mục lục

Mục lục	3

ĐỌC TRƯỚC — BẢN v3 KHÁC v2 CHỖ NÀO	11

Cách đọc tài liệu này	11

Ký hiệu dùng xuyên suốt tài liệu	11

Menu sau khi sắp lại — 17 mục, 5 nhóm	11

Mười hai thứ đổi kiến trúc — phần lớn công sức nằm ở đây	12

Những thứ BỎ đi — nhẹ bớt được	14

Cái giá phải trả — nói trước cho anh biết	14

Thứ tự em đề nghị làm	15

ĐIỀU CHỈNH CHUNG — SỬA MỘT LẦN, MỌI MÀN HƯỞNG THEO	16

1. Ngôn ngữ và cách trình bày — M01…M08	16

2. Biểu mẫu in — M09…M19	16

3. Phần "Chống thất thoát" của Kho vận — giữ hai, bỏ ba (M20, M21)	17

4. Truy lại giá — bộ luật dùng chung — M22…M27	18

5. Bộ lọc mã 5 tầng và luồng cấp mã — M28…M34	18

6. Mã vật tư bắt buộc — nhưng không chặn — M35…M39	19

7. Mọi tab Dữ liệu gốc phải có đủ — M40…M45	19

8. Bố cục màn hình — M46…M49	20

9. Riêng của Mua hàng — mọi thứ theo MÃ HÀNG — M50…M60	20

Đối chiếu bộ mã M của Mua hàng với bộ mã C của Kho vận	21

Cần anh xác nhận — bảy chỗ em tự quyết trong chương này	22

NHÓM A — NỀN TẢNG VÀ ĐIỀU HÀNH	23

A1 · ĐĂNG NHẬP · ĐĂNG KÝ · ĐĂNG XUẤT  —  ĐỔI	24

1. Cơ sở dữ liệu  —  ĐỔI 5 chỗ	24

2. Logic backend  —  phần lớn GIỮ	25

Luồng đăng ký chuẩn	25

Các quy tắc khác	25

3. Giao diện  —  ĐỔI	26

Màn Đăng nhập — bỏ bớt cho gọn	26

Màn Đăng ký — thêm hai ô chỉ để nhìn	26

Thanh trên cùng sau khi đăng nhập	27

4. Mối liên kết	27

5. Cần anh xác nhận	27

A2 · TRANG CHỦ  —  MỚI	28

1. Cơ sở dữ liệu  —  không thêm bảng nào	28

2. Logic backend  —  MỚI, rất nhẹ	28

3. Giao diện  —  MỚI	29

4. Mối liên kết	29

5. Cần anh xác nhận	30

A3 · TỔNG QUAN  —  ĐỔI	31

1. Cơ sở dữ liệu  —  GIỮ	31

2. Logic backend  —  ĐỔI 4 chỗ · GIỮ 4 chỗ	31

3. Giao diện  —  ĐỔI thứ tự khối	32

4. Mối liên kết	32

5. Cần anh xác nhận	33

A4 · VIỆC CỦA TÔI  —  MỚI	34

1. Cơ sở dữ liệu  —  ĐỔI 6 chỗ	34

2. Logic backend  —  MỚI	35

2.1 · Mười lăm nguồn việc chảy vào tab này — A4-08	35

2.2 · Giao việc theo mã — A4-09	35

2.3 · Ba cơ chế chống sót — A4-11	36

2.4 · Bốn quy tắc lấy nguyên từ quyết định anh đã chốt	37

3. Giao diện  —  MỚI — phần anh dặn kỹ nhất	37

A4-20 · Bộ cột của lưới	37

A4-21 · Bộ lọc	38

4. Mối liên kết	38

5. Cần anh xác nhận	39

A5 · TRÒ CHUYỆN  —  MỚI	40

1. Cơ sở dữ liệu  —  ĐỔI	40

2. Logic backend  —  MỚI	41

3. Giao diện  —  MỚI	42

4. Mối liên kết	42

5. Cần anh xác nhận	43

A6 · TIỆN ÍCH · HỘP THƯ TRAO ĐỔI · BÁO CÁO SỰ CỐ  —  ĐỔI	44

1. Cơ sở dữ liệu  —  GIỮ — chỉ thêm 2 mã trang	44

2. Logic backend  —  GIỮ gần hết	44

3. Giao diện  —  ĐỔI chỗ đứng	45

4. Mối liên kết	45

5. Cần anh xác nhận	45

NHÓM B · QUẢN TRỊ	46

B1 · DỮ LIỆU GỐC — ĐỔI	47

1. Cơ sở dữ liệu — ĐỔI cách xếp, GIỮ nguyên bảng	47

1.1 Tin tốt: đợt này không phải dựng bảng mới nào	47

1.2 Hai nhánh — clone từ Kho vận	47

1.3 · DLG-01 · 25 danh mục hôm nay xếp vào tab nào	47

1.4 · DLG-02 · Bộ tab sau khi sắp lại — 12 tab	49

1.5 Năm chỗ em tự quyết ở mục này	49

2. Logic backend — ĐỔI	50

2.1 · DLG-08 · Áp bộ mã M vào Dữ liệu gốc	50

2.2 · DLG-09 · ⚖ «Xoá là xoá thật» — hay giữ ba thao tác?	51

2.3 · DLG-10 · Quyền sửa từng tab — chuyển từ mã nguồn ra ma trận	51

2.4 · DLG-11 · Chuỗi chặn — thiếu tab nào thì chết cái gì	51

3. Giao diện — ĐỔI	52

3.1 Menu trái	52

3.2 · DLG-12 · Bố cục một tab — giống nhau ở cả 12 tab	52

3.3 · DLG-13 · Bốn tab có thêm thứ riêng	52

3.4 Nhập lô Excel — GIỮ luồng đang chạy	53

4. Mối liên kết	53

5. Cần anh xác nhận	53

B2 · PHÂN QUYỀN — ĐỔI (đổi tên từ tab «Quản trị»)	55

1. Cơ sở dữ liệu — ĐỔI nặng	55

1.1 · PQ-01 · Bảng VAI_TRO (16 dòng) → LOAI_TAI_KHOAN (7 dòng)	55

1.2 · PQ-02 · Bảng đối chiếu 16 vai trò cũ → loại tài khoản mới	55

1.3 · PQ-04 · Bảng TAI_KHOAN — đổi 2 chỗ, GIỮ phần lớn	56

1.4 · PQ-05 · Bảng PHAN_QUYEN — đổi nặng nhất	57

1.5 · PQ-06 · Bảng MỚI QUYEN_NHAY_CAM	57

1.6 Hai bảng còn lại — GIỮ	58

2. Logic backend — ĐỔI	58

2.1 · PQ-07 · BẢNG MA TRẬN QUYỀN MỚI — đầy đủ	58

2.2 · PQ-09 · Hai kiểu SỬA — chuyện gì xảy ra khi bấm Lưu	60

2.3 · PQ-10 · Gộp 4 hành động còn 2 — gộp đường nào?	60

2.4 · PQ-11 · Rủi ro — nói thẳng phần nguy nhất	61

2.5 · PQ-12 · Cái giá bằng con số	61

2.6 · PQ-13 · Một cái bẫy đã cắn thật ba lần	61

2.7 Nhật ký — GIỮ	62

3. Giao diện — ĐỔI	62

3.1 · PQ-15 · Đổi tên mục menu và tách tab con	62

3.2 · PQ-16 · Màn TÀI KHOẢN	62

3.3 · PQ-17 · Màn PHÂN QUYỀN — màn phải dựng thật	62

3.4 Ba màn còn lại	63

4. Mối liên kết	63

5. Cần anh xác nhận	63

C · ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG VÀ GIA CÔNG NGOÀI	65

Mười việc anh giao — làm ở mục nào	65

1. Cơ sở dữ liệu	65

1.1 Cột thêm vào DE_NGHI_DONG — 12 cột	66

1.2 Bảng MỚI — XAC_NHAN_KY_THUAT · ĐN15	67

1.3 Đặt cọc tồn kho — ĐN16	68

1.4 Năm tầng lọc mã — danh mục hiện thiếu 2 tầng · ĐN17	68

1.5 Ba bảng mới còn lại — ĐN18 · ĐN19 · ĐN20	69

1.6 Chuyển bộ trạng thái dòng: 9 giá trị → 11 · ĐN21	69

2. Logic backend	70

2.1 Vòng đời một mã hàng — ĐN22	70

2.2 Duyệt và giao việc — ý ⑦	71

2.3 Luồng mã vật tư — ý ⑤ · chỗ dễ làm sai nhất	71

2.4 Tồn kho và đặt cọc — ý ③	72

2.5 Ba mốc kỳ hạn — ý ⑥	73

2.6 Xác nhận kỹ thuật theo mã — ý ⑨	73

2.7 Yêu cầu kiểm tra đặc biệt — ý ④  MỚI	74

2.8 Nhập lô kiểu Excel — ý ②  MỚI	75

2.9 Gia công ngoài — ý ⑧	76

2.10 Toàn bộ quy tắc nghiệp vụ của v2 — giữ, đổi hay bỏ	76

3. Giao diện	77

3.1 Màn vào đầu tiên — ý ①  ĐỔI	77

3.2 Hai bộ lọc — ý ①	78

3.3 Bảy tab hiện có — giữ mấy, bỏ mấy	79

3.4 Màn một phiếu — theo M46	79

3.5 Màn một MÃ HÀNG — màn mới, và là chỗ làm việc chính	79

3.6 Ba khối dùng lại ở nhiều màn	80

3.7 In BM01 và BM02 — ánh xạ cột	81

4. Mối liên kết với chức năng khác	81

5. Cần anh xác nhận	82

D1 · BÁO GIÁ — ĐỔI	84

1. Cơ sở dữ liệu	84

1.1 YEU_CAU_BAO_GIA · YCBG_DONG — soi lại theo BM04	84

1.2 BAO_GIA · BAO_GIA_DONG — bộ thông tin để đánh giá NCC	85

1.3 DOI_VAT_LIEU — mã gốc → mã thay thế (M60) — ĐỔI	86

1.4 Sổ xác nhận kỹ thuật — Báo giá dùng gì (M55)	87

1.5 Chuyển dữ liệu cũ · đường đảo	87

2. Logic backend	88

2.1 Đổi trục sang mã hàng — đổi những gì	88

2.2 Lập yêu cầu báo giá theo BM04 — các bước	88

2.3 Bộ trường NCC trả về — liệt kê đủ	88

2.4 Tự điền hồ sơ đánh giá NCC khi chọn tên — MỚI	89

2.5 Kỳ hạn đối ứng dự kiến — mốc ② của M57	89

2.6 ĐỔI MÃ VẬT TƯ — luồng đầy đủ (M60) — MỚI	90

2.7 Ghi nhận trao đổi ngoài hệ (Zalo · điện thoại)	90

2.8 Quy tắc nghiệp vụ cũ — giữ gì, đổi gì	91

2.9 In và xuất	91

3. Giao diện	91

3.1 Bốn tab — v3 vẫn 4, đổi nội dung	91

3.2 Lưới «Mã chờ báo giá» — cột và bộ lọc	92

3.3 Màn một phiếu báo giá — tách khỏi lưới (M46)	92

3.4 Bảng so sánh — dựng lại theo mã hàng	92

3.5 Khối «Đổi mã hàng»	93

4. Mối liên kết	93

5. Cần anh xác nhận	94

D2 · ĐẶT HÀNG — ĐỔI (v2 gọi là "Đơn hàng")	95

1. Cơ sở dữ liệu	95

1.1 Đổi tên "Đơn hàng" → "Đặt hàng"	95

1.2 DON_HANG_DONG — cột thêm	95

1.3 Bảng MỚI · DOT_GIAO_HANG — số đợt và ngày từng đợt	96

1.4 Bảng MỚI · DE_XUAT_NCC — đề xuất và duyệt theo mã	97

1.5 Ba mốc kỳ hạn nằm ở đâu	97

2. Logic backend	98

2.1 Từ báo giá đã chốt tới đơn đã duyệt	98

2.2 Gom mã thành đơn — một đơn gồm những gì	99

2.3 Cấp duyệt theo ngưỡng — theo quy trình §7.7	99

2.4 Kỳ hạn đối ứng thực tế — chốt lúc nào	100

2.5 Yêu cầu kỹ thuật và chất lượng — chảy đi đâu	100

2.6 Định mức đặt hàng tháng của NCC	100

2.7 Những thứ GIỮ nguyên	101

3. Giao diện	101

3.1 Tab — v2 có 5, v3 còn 4	101

3.2 Lưới «Mã chờ đặt hàng»	101

3.3 Màn một đơn đặt hàng (M46)	102

3.4 Bản in BM05 — ba điểm riêng	102

4. Mối liên kết	102

5. Cần anh xác nhận	103

E · GIAO NHẬN VÀ THANH TOÁN	104

E1 · GIAO NHẬN — ĐỔI	104

Ranh giới ba hệ thống — đọc bảng này trước mọi thứ khác	104

1. Cơ sở dữ liệu	105

2. Logic backend	107

3. Giao diện	109

4. Mối liên kết	111

5. Cần anh xác nhận	111

E2 · THANH TOÁN — ĐỔI, LÀM ĐƠN GIẢN LẠI	113

1. Cơ sở dữ liệu	113

2. Logic backend	114

3. Giao diện	115

4. Mối liên kết	115

5. Cần anh xác nhận	115

F · NHÀ CUNG CẤP · BÁO CÁO · ĐẶT NGOÀI · ĐIỀU XE	117

F1 · NHÀ CUNG CẤP — tab riêng, đánh giá theo từng mặt hàng [MỚI]	117

F1 · 1. Cơ sở dữ liệu	118

F1 · 2. Logic backend	120

F1 · 3. Giao diện	123

F1 · 4. Mối liên kết	124

F1 · 5. Cần anh xác nhận	125

F2 · BÁO CÁO — 24 báo cáo rời gom thành 7 tab [ĐỔI]	126

F2 · 1. Cơ sở dữ liệu	126

F2 · 2. Logic backend	126

F2 · 3. Giao diện	131

F2 · 4. Mối liên kết	131

F2 · 5. Cần anh xác nhận	132

F3 · ĐẶT NGOÀI — giữ phần lớn, ghi nhận đủ hơn [GIỮ]	132

F3 · 1. Cơ sở dữ liệu	133

F3 · 2. Logic backend	133

F3 · 3. Giao diện	134

F3 · 4. Mối liên kết	135

F3 · 5. Cần anh xác nhận	135

F4 · ĐIỀU XE — bỏ khỏi hệ Mua hàng [BỎ]	135

G · BIỂU MẪU VÀ IN ẤN — ĐỔI	137

0. Tám biểu mẫu ISO — đo thật từ tệp gốc	137

0.1 Vì sao bản in hiện tại "nhìn không chuyên nghiệp" — đo được, không phải cảm giác	138

0.2 Tám khối chi tiết — bộ cột chép nguyên văn bản gốc	138

0.3 Năm lỗi nằm trên chính bản gốc ISO — anh quyết chữa hay giữ	141

1. Cơ sở dữ liệu — MỚI	142

2. Logic backend — ĐỔI · 4 bộ dựng MỚI · 2 BỎ	142

2.1 Tám biểu mẫu ISO ↔ hệ đã in được cái nào — G-20…G-27	142

2.2 Áp bộ mã M về biểu mẫu in — chỉ ghi mã, không chép lại	143

2.3 Khổ giấy lúc in — G-32…G-37	144

2.4 Đánh số phiếu theo QT-MH-01 — G-40…G-44	145

2.5 Hai chỗ hay hỏng khi in — cả hai đã cắn thật — G-45 · G-46	146

2.6 Phông chữ trên bản in — G-47 · G-48	146

3. Giao diện — ĐỔI · 1 tab MỚI	147

3.1 Nút In trên từng màn — G-50…G-56	147

3.2 Hộp xem trước — G-57	147

3.3 Tab IN PHIẾU TRỐNG — MỚI — G-58…G-62	147

3.4 Tên tệp tải về — G-63…G-66	148

4. Mối liên kết — ĐỔI	148

5. Cần anh xác nhận	149

PHỤ LỤC	150

Phụ lục 1 · Tất cả các câu cần anh xác nhận	150

Phụ lục 2 · Menu trước và sau	156

# ĐỌC TRƯỚC — BẢN v3 KHÁC v2 CHỖ NÀO

## Cách đọc tài liệu này

Mỗi chương giữ đúng năm mục như v2.

| Mục | Nội dung | Anh dùng để làm gì |
| --- | --- | --- |
| 1. Cơ sở dữ liệu | Bảng nào, cột nào, ràng buộc gì | Biết hệ nhớ những gì |
| 2. Logic backend | Máy chủ làm gì khi anh bấm nút | Biết bấm xong xảy ra gì |
| 3. Giao diện | Màn hình có gì, ở đâu, bấm ra sao | Mở web thao tác được ngay |
| 4. Mối liên kết | Chức năng này ăn vào cái nào | Biết sửa đây thì hỏng đâu |
| 5. Cần anh xác nhận | Chỗ em chưa dám tự quyết | Trả lời theo số hiệu |

## Ký hiệu dùng xuyên suốt tài liệu

| Ký hiệu | Nghĩa | Anh làm gì với nó |
| --- | --- | --- |
| MỚI | Chưa có trong v2, dựng theo phản hồi | Soát em hiểu đúng ý chưa |
| ĐỔI | v2 có, anh yêu cầu làm khác | Soát đổi tới mức ấy đúng chưa |
| BỎ | v2 có, anh bảo gỡ đi | Xác nhận gỡ hẳn hay chỉ ẩn |
| GIỮ | v2 đúng ý, không đụng vào | Đọc lướt |
| M07 | Số hiệu một điều chỉnh chung — chương sau chỉ ghi mã, không chép nội dung | Tra ở chương ĐIỀU CHỈNH CHUNG |
| ⚑ EM TỰ QUYẾT | Anh không nói tới, em suy ra rồi chọn — kèm lý do một câu | Đáng soát nhất — em có thể suy sai |
| ⚖ HAI PHƯƠNG ÁN | Hơn một cách làm — em bày cả hai, ghi rõ nghiêng về cái nào | Anh chọn một, hoặc chỉ ra cách thứ ba |

## Menu sau khi sắp lại — 17 mục, 5 nhóm

Mỗi dòng dưới đây là một chương.

| Nhóm | Mục menu v3 | v2 gọi là gì | Dấu | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Trang chủ | không có | MỚI | Anh: "Trang chủ (Mới)" — giải thích hệ bằng icon và hình |
| Quản trị | Dữ liệu gốc | Dữ liệu gốc | ĐỔI | Clone 2 nhánh Kho vận, chỉnh cho Mua hàng |
|  | Phân quyền | Quản trị | ĐỔI | Anh: "Đổi tên tab thành Phân quyền" |
| Điều hành | Tổng quan | Tổng quan | ĐỔI | Clone Tổng quan của Kho vận |
|  | Việc của tôi | Giao việc | ĐỔI | v2 đã có trang cong_viec; gộp vào đây, không dựng mục thứ hai — ⚑ EM TỰ QUYẾT |
|  | Trò chuyện | không có | MỚI | Anh: "Trò chuyện (Mới)" — mỗi phiếu một hộp thoại riêng |
|  | Hộp thư trao đổi | Tiện ích › tab 1 | ĐỔI | Anh: "Tách phần Hộp thư trao đổi… ra thành 2 tab riêng" |
|  | Báo cáo sự cố | Tiện ích › tab 3 | ĐỔI | Tách cùng lượt với Hộp thư |
|  | Tiện ích | Tiện ích › tab 2 | ĐỔI | Còn lại máy tính khối lượng và giá. Anh: "Chuyển xuống tab Điều hành" |
|  | Báo cáo | Báo cáo | ĐỔI | 24 báo cáo rời gom thành 7 tab — anh liệt kê thẳng 7 tab |
| Mua hàng | Đề nghị mua hàng | Đề nghị mua hàng | ĐỔI | Đổi trục sang mã hàng; thêm bộ lọc 5 tầng, đặt cọc, nhập lô, kiểm tra đặc biệt |
|  | Báo giá | Báo giá | ĐỔI | Theo mã hàng, theo BM04 |
|  | Đặt hàng | Đơn hàng | ĐỔI | Anh: "Chuyển đổi tên tab Đơn hàng thành Đặt hàng" |
|  | Giao nhận | Giao nhận | GIỮ | Anh: "Logic hiện tại đã đúng nhưng cần điều chỉnh chút ít" |
|  | Thanh toán | Thanh toán | ĐỔI | Anh: rút gọn còn theo dõi, bỏ phần xử lý thanh toán |
| Nhà cung cấp | Nhà cung cấp | Quản trị › Nhà cung cấp | ĐỔI | Anh: "Tách riêng khỏi phần quản trị và dữ liệu gốc (tab mới ở bên dưới)" |
| Gia công ngoài | Đặt ngoài | Đặt ngoài | GIỮ | Anh: "Logic hiện tại đã ổn". Làm sau cùng |
|  | Điều xe | Điều xe | BỎ | Anh bỏ — nằm ở Hệ thống Kho vận |

- Trò chuyện và Hộp thư trao đổi gom thành 1

- Báo cáo không phải một mục trong điều hành mà là 1 nhóm lớn, mỗi tav là mỗi mục menu

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — đặt mục Nhà cung cấp ở đâu. Anh nói "tab mới ở bên dưới" nhưng không nói nhóm nào.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Nhóm riêng "Nhà cung cấp", 1 mục — em nghiêng về cái này | Đúng chữ "tách riêng"; sau thêm tab con (Đánh giá · Sổ theo dõi BM08) có sẵn chỗ | Một nhóm chỉ một mục nhìn hơi lẻ |
| (b) Mục cuối của nhóm "Mua hàng" | Menu gọn hơn, 4 nhóm thay vì 5 | Dễ hiểu nhầm chỉ bộ phận Mua hàng dùng, trong khi Kinh doanh và Kỹ thuật cũng phải tra |

⚑ EM TỰ QUYẾT — Báo cáo ở nhóm Điều hành. Phản hồi xếp nó ngang "Mua hàng", nhưng nó và Tổng quan cùng trả lời câu "nhìn tổng".

## Mười hai thứ đổi kiến trúc — phần lớn công sức nằm ở đây

Phần đáng soát kỹ nhất cả tài liệu Mỗi dòng động tới nhiều bảng, nhiều màn hình. Duyệt sai thì sửa rất tốn.

| # | Đổi gì | Từ (v2) | Sang (v3) | Chạm tới |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trục quản lý | Gom theo PHIẾU: trạng thái · duyệt · giao việc | Gom theo MÃ HÀNG: mỗi dòng hàng riêng trạng thái · người phụ trách · lượt duyệt. Một phiếu mua nhiều NCC là bình thường | gần như toàn hệ — Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận · Việc của tôi · Báo cáo |
| 2 | Menu | 14 mục · 4 nhóm | 17 mục · 5 nhóm; đổi tên 2 mục, tách 3 mục, bỏ 1 mục | NAV trong app.js · TRANG trong ma_tran_quyen.py · ma trận quyền 16 vai trò |
| 3 | Bộ lọc mã 5 tầng và luồng cấp mã | Ô gõ mã vật tư tự do, không bộ lọc | 5 dòng lọc NHÓM → PHÂN NHÓM → ĐỊNH DANH → MÀU → QUY CÁCH, cascade, đếm số mã còn lại. Clone từ Kho vận, sửa thẳng — không gọi API | Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Dữ liệu gốc › Vật tư |
| 4 | Đặt cọc tồn kho ngay trên màn Đề nghị | không có | Mỗi mã hiện 3 số: TỒN THỰC · ĐANG CỌC · CÒN XUẤT ĐƯỢC; nút Đặt cọc, cọc sống 24 giờ, ai bấm trước được trước. Clone từ Kho vận | Đề nghị · Việc của tôi · bảng mới DAT_COC_TON |
| 5 | Xác nhận kỹ thuật | Ba tab màn Đề nghị, xác nhận một lần cả phiếu | Theo từng mã hàng, ghi nhiều lần, chảy sang Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận để đối chiếu chất lượng | Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận · Đặt ngoài |
| 6 | Trò chuyện và tệp đính kèm | Khối trao đổi chung, một Hộp thư gom tất cả | Mỗi phiếu một hộp thoại riêng, tệp đính kèm neo theo phiếu — tránh dồn mọi trao đổi vào một khung chat, dễ sót | mọi màn có phiếu · Trò chuyện · Hộp thư trao đổi |
| 7 | Báo cáo | 24 báo cáo rời trong một ô chọn | 7 tab: Hiệu quả Mua hàng · Quản lý Báo giá · Quản lý Đặt hàng · Tình trạng Giao nhận · Quản lý Thanh toán · Quản lý Nhà cung cấp · Quản lý Đặt ngoài | bao_cao.py · bao_cao.js · quyền Xuất |
| 8 | Đánh giá nhà cung cấp | Chấm một NCC như một khối | Chấm từng mặt hàng của từng NCC, kèm kỹ thuật · chất lượng · năng lực. Thêm định mức đặt hàng tháng (trống = không áp dụng) | Nhà cung cấp · Báo giá · Đặt hàng · BM03 · BM06 · BM07 · BM08 |
| 9 | Phân loại nhóm hàng của NCC | Danh mục nhóm hàng riêng của màn NCC | Bám khung phân loại mã vật tư (hàng mua) và danh sách công đoạn chuẩn + danh sách gia công ngoài đề xuất - bổ sung vào Dữ liệu gốc để xem loại gia công ngoài và thời gian đối ứng tham khảo (gia công ngoài) — cả công ty một chuẩn | Nhà cung cấp · Dữ liệu gốc › Vật tư · Dữ liệu gốc › Công đoạn |
| 10 | Kỳ hạn | Một mốc "ngày cần hàng" | Ba mốc: kỳ hạn yêu cầu (người đề nghị điền) → đối ứng dự kiến (hệ tính theo lịch làm việc, có giải thích) → đối ứng thực tế (chốt sau đặt hàng, để đánh giá tiến độ) | Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận · Báo cáo |
| 11 | Mã đề nghị ≠ mã mua thật | Không lưu vết; đổi mã là mất dấu mã cũ | Lưu cặp MÃ GỐC → MÃ THAY THẾ kèm ai xác nhận, lúc nào; các màn sau hiện song song hai mã | Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận |
| 12 | Nhập liệu theo lô | Nhập lô chỉ vài màn, mỗi màn một kiểu | Một bộ nhập lô Excel duy nhất mô phỏng đúng hệ KHSX: tải mẫu → điền → nạp → xem trước và soát lỗi từng dòng → chỉ nạp dòng sạch | Đề nghị · Đặt ngoài · Giao hàng nội bộ · mọi tab Dữ liệu gốc |

## Những thứ BỎ đi — nhẹ bớt được

| Bỏ gì | Vì sao | Đổi lấy |
| --- | --- | --- |
| Toàn bộ mục Điều xe — trang dieu_xe, 2 báo cáo BC40 · BC41, một phần BC09 | Anh: "Bỏ khỏi hệ thống Mua hàng vì nằm ở Hệ thống Kho vận" | Menu ngắn 1 mục, ma trận quyền bớt 1 cột × 16 vai trò |
| Mục menu "Giao việc" riêng | Cùng trả lời một câu với "Việc của tôi": dòng nào thuộc về ai | Một mục gom hai chiều — việc mình giao và việc mình phải làm |
| Ô "Mã công đoạn" trên phiếu gia công ngoài | Anh: "Không cần Mã công đoạn như hiện tại" | Ba ô bắt buộc: nội dung gia công · yêu cầu kỹ thuật · yêu cầu chất lượng |
| 17 trong 24 báo cáo rời hiện có | Anh: "Báo cáo hiện tại đang nhiều và không phù hợp, gom hết lại" | 7 tab theo mục đích, mỗi tab có chỉ số và biểu đồ riêng. Nội dung cũ thành một khối trong tab tương ứng |
| Phần xử lý thanh toán chi tiết | Anh: "Không phải ghi nhận thanh toán đầy đủ vì đó là việc ở phần mềm kế toán" | Màn theo dõi gọn: đã trả đủ chưa, đúng hạn chưa, thiếu chứng từ nào |

Bỏ là ngừng dùng, không phải xoá bảng Cả 5 dòng không xoá bảng nào — xoá không đảo lại được. Muốn xoá hẳn thì em làm, nhưng khuyên không.

## Cái giá phải trả — nói trước cho anh biết

| Việc | Rủi ro | Cách em giảm rủi ro |
| --- | --- | --- |
| Đổi trục phiếu → mã hàng (đổi kiến trúc #1) | Truy vấn, lưới, báo cáo đều gom theo phiếu. Đổi hụt một chỗ: hai màn ra hai số cho cùng câu hỏi, không báo lỗi — hỏng im lặng | Đếm số chỗ gom theo phiếu, báo anh trước. Migration có đường đảo. Chuyển xong đếm lại tổng số dòng hàng và tổng số lượng — lệch một dòng là dừng |
| Clone bộ lọc 5 tầng và đặt cọc từ Kho vận (#3, #4) | Hai bản mã cùng logic. Kho vận sửa quy tắc mà bên này không biết → hai hệ cư xử khác nhau trên cùng một mã vật tư | Đầu tệp clone ghi: chép từ tệp nào, bản ngày nào, sửa gì; kèm danh sách điểm sẽ nối API |
| Hiện số tồn khi chưa nối Kho vận (#4) | Thấy số tồn rồi quyết định không mua. Số nội bộ chưa đối chiếu kho thật → quyết định sai mà không biết | Mọi số tồn kèm nhãn nguồn và giờ: "số nội bộ — chưa đối chiếu kho, lúc 09:14"; nối API xong đổi thành "số từ Kho vận". Không hiện số trần |
| Gom 24 báo cáo còn 7 tab (#7) | Báo cáo ai đó dùng hằng ngày bị xếp nhầm tab hoặc bỏ sót — chỉ phát hiện lúc gấp | Trước khi gỡ, đưa anh bảng đối chiếu 24 → 7: cũ nào vào tab nào, cái nào bỏ hẳn, vì sao |

## Thứ tự em đề nghị làm

Xếp theo cái gì chặn cái gì, không theo cái gì dễ. Gật đợt nào em làm đợt ấy.

| Đợt | Làm gì | Vì sao làm trước | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu gốc (2 nhánh) · Phân quyền · Đăng nhập – Đăng ký · Trang chủ | Chưa có bảng Nhân viên · Bộ phận thì không ai đăng ký được; chưa chốt ma trận quyền thì mọi màn sau sửa hai lần | 6–8 ngày |
| 2 | Nhóm điều chỉnh chung M01–M50 (chương sau) | Sửa một lần, 17 màn hưởng theo. Làm sau thì phải sửa 17 lần | 5–7 ngày |
| 3 | Đổi trục sang mã hàng · Đề nghị mua hàng đầy đủ (bộ lọc 5 tầng · đặt cọc · nhập lô Excel · kiểm tra đặc biệt · xác nhận kỹ thuật theo mã) | Xương sống. Anh: "nơi nhân viên dành nhiều thời gian nhất". Bốn đợt sau đều ăn dữ liệu đợt này | 9–12 ngày |
| 4 | Báo giá · Đặt hàng (theo mã · BM04 · BM05 · mã gốc → mã thay thế · kỳ hạn đối ứng thực tế) | Không có Đề nghị theo mã thì hai màn này không có gì để nhận | 7–9 ngày |
| 5 | Nhà cung cấp (tab riêng · đánh giá theo từng mặt hàng · định mức tháng · BM03 · BM06 · BM07 · BM08) | Báo giá và Đặt hàng chạy rồi mới có dữ liệu thật để chấm điểm NCC | 5–7 ngày |
| 6 | Giao nhận · Thanh toán | Cuối dòng chảy. Giao nhận cần Đặt hàng đã chốt kỳ hạn và số đợt giao | 5–7 ngày |
| 7 | Việc của tôi · Trò chuyện · Hộp thư trao đổi · Báo cáo sự cố | Ăn dữ liệu mọi đợt trên; làm sớm thì hộp thoại chưa có phiếu để neo | 5–6 ngày |
| 8 | Báo cáo — gom 24 còn 7 tab | Chỉ gom đúng khi các màn nguồn đã chốt bộ trạng thái theo mã hàng | 4–5 ngày |
| 9 | Đặt ngoài — mô phỏng lại theo các màn đã xong | Anh: làm cuối cùng, vì phải xong các chức năng khác rồi mới mô phỏng lại tab Đặt ngoài | 4–6 ngày |
| 10 | Biểu mẫu in BM01–BM08 · xuất PDF/Excel · tab in phiếu trống | In đúng chỉ khi nội dung các màn đã chốt | 3–4 ngày |

Tổng: 53–71 ngày công — ước lượng, không phải cam kết; lệch là em báo ngay.

Hai đợt đầu là điều kiện của mọi đợt sau Đợt 1–2 không đổi màn hình nào anh thấy, nhưng bỏ qua thì mỗi màn ở đợt 3 phải sửa hai lần.

# ĐIỀU CHỈNH CHUNG — SỬA MỘT LẦN, MỌI MÀN HƯỞNG THEO

Chương này để làm gì Anh Long: điều chỉnh chung của Kho vận (ver02) "cũng áp dụng cho hệ thống này". Mỗi dòng làm một lần, cả 17 màn hưởng theo; chương sau chỉ ghi mã (M12).

Luật xuyên suốt: CLONE, KHÔNG NỐI Anh Long: "các điều chỉnh reference từ hệ thống Kho vận chỉ nên được clone và về chỉnh sửa thẳng. Không nối trực tiếp." Tức chép mã sang, sửa cho hợp Mua hàng, không gọi API sang hệ kia. Chỗ sẽ nối thì ghi rõ — M58.

## 1. Ngôn ngữ và cách trình bày — M01…M08

| Mã | Yêu cầu của anh | Em làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| M01 | Nội dung tối giản, chỉ hiện thứ cần | Tối đa 4 ô số đầu màn; cột phụ vào «Xem thêm». Đề nghị 6 ô — màn ngồi lâu nhất. |
| M02 | Hiện tiếng Việt có dấu, không phải giá trị dev | Từ điển nhãn chung (nhan.js + nhan.py): CHO_DUYET → «Chờ duyệt». Trạng thái mới khai một chỗ. |
| M03 | Tên cột và tên tiêu chuẩn VIẾT HOA TOÀN BỘ | Một quy tắc CSS cho đầu bảng, không sửa tay từng màn. |
| M04 | Bảng và lưới có đường viền; nhóm ô tick thành bảng | Một bộ khung bảng chung. Ba nhóm ô tick — hàng NCC, kiểm tra đặc biệt, quyền — thành bảng có viền. |
| M05 | Cỡ chữ đồng nhất theo loại nội dung | Sáu bậc: tiêu đề màn 20px · tiêu đề khối 15px · nhãn 12px · nội dung bảng 13px · số lớn 28px · ghi chú 11px. |
| M06 | Tên tệp tải về chuẩn hoá và truy vết được | Một hàm sinh tên: MUAHANG_<MÀN>_<NỘI DUNG>_<YYYYMMDD-HHMM>_<MÃ NHÂN VIÊN>.xlsx. ⚑ EM TỰ QUYẾT tiền tố MUAHANG_, đối xứng KHOVAN_. |
| M07 | Dùng từ nghiệp vụ, không dùng mã lỗi kỹ thuật | Lỗi hai tầng: câu tiếng Việt cho người dùng + mã ngắn ở góc cho lập trình viên. |
| M08 | Biểu đồ dễ nhìn, bỏ sọc | Bỏ nền sọc. Cột đặc, tối đa 3 màu logo + 3 màu trạng thái, cách xa nhau — hết "màu quá gần nhau". sọc cũng được nhưng sọc đơn giản |

## 2. Biểu mẫu in — M09…M19

Anh Long: "biểu mẫu in ấn đều được điều chỉnh đồng nhất so với hệ thống Kho vận… Thông tin thể hiện đủ đầy để đủ ký duyệt."

| Mã | Yêu cầu của anh | Em làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| M09 | Nội dung quan trọng tô đậm | Số phiếu · ngày · mã vật tư · số lượng · tổng cộng in đậm; còn lại chữ thường. |
| M10 | Ưu tiên canh giữa | Số và ngày canh giữa; tên hàng canh trái; tiền canh phải theo hàng đơn vị. |
| M11 | Header fill vừa khung ISO, không bể khung | Đầu phiếu là bảng 3 cột khoá cứng bề rộng; tên dài thì chữ tự co. |
| M12 | Không để khoảng trống lớn | Ít dòng: giãn chiều cao dòng cho đầy trang. Nhiều dòng: sang trang, lặp lại đầu bảng. |
| M13 | Chỗ in dùng khung tabular chia đều | Mọi khu vực — kể cả khối chữ ký — dựng bằng bảng, không căn bằng khoảng trắng. |
| M14 | Tên công ty nằm NGANG, không dọc | Tên công ty xuống dưới tên biểu mẫu, một dòng ngang, hoa đậm. Ô dọc trái khung ISO chỉ còn logo. |
| M15 | Tab riêng in biểu mẫu trống để điền tay | Màn «IN PHIẾU TRỐNG»: chọn biểu mẫu → khổ giấy → số dòng trống (5/10/20) → in. Không cần dữ liệu, không ghi sổ. |
| M16 | In được cả A4 và A5 | BM03 · BM06 · BM07 · BM08 có ô chọn khổ lúc in. Bố cục tính lại thật cho từng khổ, không thu nhỏ A4; số cột giữ nguyên. |
| M17 | Logo in đúng kích thước, không bị giãn | Khoá tỷ lệ khung hình logo, mọi biểu mẫu, mọi khổ giấy. |
| M18 | MỚI — xuất PDF và Excel để ký nhận, gửi bên thứ ba | Cả 8 biểu mẫu xuất PDF (gửi NCC ký) và Excel (sửa tiếp), sẵn khối chữ ký: người lập · TBP · duyệt. BM04 · BM05 ra ngoài nên soát kỹ nhất. |
| M19 | MỚI — 8 biểu mẫu ISO là nguồn bố cục bắt buộc | Bố cục, tên cột, thứ tự cột lấy đúng QT-MH-01-BM01…BM08. Cột phần mềm thêm đặt sau cột ISO, ghi rõ là cột mở rộng. |

| Biểu mẫu ISO | Tên | Màn hình nào in ra nó |
| --- | --- | --- |
| BM01 | PHIẾU ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ | Đề nghị mua hàng |
| BM02 | PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIA CÔNG NGOÀI | Đề nghị mua hàng · Đặt ngoài |
| BM03 | DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT | Nhà cung cấp |
| BM04 | PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ | Báo giá — gửi ra ngoài |
| BM05 | ĐƠN ĐẶT HÀNG | Đặt hàng — gửi ra ngoài |
| BM06 | BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP | Nhà cung cấp |
| BM07 | TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP | Nhà cung cấp |
| BM08 | SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG NHÀ CUNG CẤP | Nhà cung cấp |

## 3. Phần "Chống thất thoát" của Kho vận — giữ hai, bỏ ba (M20, M21)

C17–C21 của Kho vận là nghiệp vụ kho, không bê nguyên sang.

| Mã | Yêu cầu của anh | Em làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| M20 | Duyệt hai đầu (C17 của Kho vận) — áp một phần | Chỉ Phiếu giao hàng nội bộ: Mua hàng ký đầu giao, Kho ký đầu nhận, hai tài khoản khác nhau; thiếu một đầu thì phiếu đứng «Chờ Kho xác nhận». Không áp Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng — đã duyệt theo mã (M54). |
| M21 | Chụp hình (C18 của Kho vận) — áp | Phiếu Giao nhận đính ảnh hàng thật · biên bản · chứng từ NCC, khoá sau khi phiếu chốt. Bấm nút là mở camera điện thoại. |

| Mã C của Kho vận | Vì sao KHÔNG đưa sang Mua hàng |
| --- | --- |
| C19 — icon camera ở mọi ô quét mã | Mua hàng không có khâu quét mã vạch. Nhu cầu chụp ảnh ở M21. |
| C20 — sổ có tính tiếp diễn (tồn trước → biến động → tồn sau) | Là thẻ kho. Mua hàng không giữ tồn, chỉ đọc tồn (M34). |
| C21 — thẻ kho in ra được bất cứ lúc nào | Cùng lý do C20. Nối API thì mở thẳng thẻ kho Kho vận, không dựng bản thứ hai. |

## 4. Truy lại giá — bộ luật dùng chung — M22…M27

Kho vận truy ngược giá vì hàng vào kho không kèm giá; Mua hàng là nơi giá sinh ra, ở khâu báo giá. Giữ tinh thần "không dòng nào mù giá", đổi hẳn ba nguồn.

| Mã | Yêu cầu của anh | Em làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| M22 | Không dòng nào được mù giá | Mỗi dòng ghi rõ nguồn giá, và hiện nguồn ấy ra màn hình. |
| M23 | Nguồn ① — báo giá đã chốt | Lấy từ dòng báo giá được chọn, kèm mã NCC và ngày. Không gõ đè — đổi thì sửa ở màn Báo giá để còn lưu vết. |
| M24 | Nguồn ② — gõ tay theo chứng từ | Cho hàng mua gấp không qua báo giá. Bắt ghi số chứng từ (hoá đơn / báo giá giấy / tin nhắn NCC) để sau đối chiếu. |
| M25 | Nguồn ③ — giá lịch sử | Cùng mã vật tư + cùng NCC, lần mua gần nhất. Hiện chữ nhạt cạnh ô giá kèm ngày, bấm thì chép vào. ⚑ EM TỰ QUYẾT không tự điền — tự điền thì người bấm Lưu không nhìn, giá cũ thành giá chính thức. |
| M26 | Không có nguồn nào thì để TRỐNG, không để 0 | Ô hiện «chưa có giá». Đầu màn đếm số dòng thiếu giá — biết bảng chi phí thiếu bao nhiêu %. Số 0 là nói dối. |
| M27 | Giá và thông tin đối tác là dữ liệu nhạy cảm | Hai lớp: XEM_GIA (đơn giá, thành tiền) và XEM_GIA_NCC (bảng giá NCC, chiết khấu, điều khoản, liên hệ). Máy chủ gỡ hẳn trường khỏi phản hồi, không phải ẩn cột. Bản in và tệp tải về theo quyền ấy. |

## 5. Bộ lọc mã 5 tầng và luồng cấp mã — M28…M34

Chuẩn mã: [NHÓM] – [PHÂN NHÓM] – [ĐỊNH DANH] – [MÀU] – [QUY CÁCH]. Một bộ điều khiển chung, bốn màn nhúng: Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Dữ liệu gốc › Vật tư.

| Mã | Yêu cầu của anh | Em làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| M28 | Mỗi tầng một dòng | Năm dòng riêng, mỗi dòng một tầng, nhãn tầng bên trái. |
| M29 | Cascade | Chọn tầng 1 thì tầng 2 chỉ còn giá trị thật sự có dưới tầng 1. Cạnh mỗi lựa chọn hiện số mã còn lại. |
| M30 | Đi hết 5 tầng trước khi khai mã mới | Nút «Không có mã phù hợp» mờ tới khi chọn đủ 5 tầng. Tầng không có giá trị đúng thì chọn «Khác» — vẫn phải đi qua. |
| M31 | Hiện mã khả dụng rồi mới cho khai mã mới | Lọc đủ 5 tầng → hiện danh sách mã còn lại → chọn mã có sẵn, hoặc bấm «Không có mã phù hợp». Bấm thì phải ghi lý do một dòng. |
| M32 | Hiện khung chuẩn mã kèm chú thích | Trên bộ lọc có khối giải thích cấu trúc mã bằng ví dụ thật, mở/đóng được. |
| M33 | Dùng lại được ở nhiều màn | Một thành phần độc lập. CLONE từ Kho vận — đầu tệp ghi rõ chép từ đâu, ngày nào. Không gọi API sang hệ kia (M58). |
| M34 | MỚI — cạnh mỗi mã hiện tồn kho và số đang cọc | Ba số một dòng: TỒN THỰC · ĐANG CỌC · CÒN XUẤT ĐƯỢC, kèm nút «Đặt cọc». Cọc sống 24 giờ, ai bấm trước được trước; chi tiết ở chương Đề nghị. Chưa nối API thì ba số mang nhãn nguồn (M58). |

## 6. Mã vật tư bắt buộc — nhưng không chặn — M35…M39

Chỗ Mua hàng khác hẳn Kho vận Anh Long: "đề nghị một mặt hàng chưa có mã vật tư là hoàn toàn phù hợp… vì chưa chắc mặt hàng mua về đã đúng với mặt hàng đề nghị." Anh chặn "khai mã mới hàng loạt vì lười tìm", không chặn "dòng thiếu mã" — nên em chặn ở bước tìm, không ở bước lưu.

| Mã | Yêu cầu của anh | Em làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| M35 | Mọi dòng phải có mã vật tư | Bốn màn Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận: mỗi dòng cần MÃ VẬT TƯ + TÊN HÀNG, hoặc cờ «MÃ MỚI — đã qua lọc 5 tầng» (M38). |
| M36 | Thiếu mã thì không chặn | Phiếu vẫn nhận nhưng đứng ở NHÁP: không gửi duyệt được, không sinh việc cho ai. Dòng thiếu mã hiện icon cảnh báo bấm được. |
| M37 | Gõ tên không khớp danh mục thì cảnh báo | Gõ tên hàng → hệ dò danh mục vật tư → không khớp thì cảnh báo và mở thẳng bộ lọc 5 tầng, không cho bỏ qua. |
| M38 | Đi hết 5 tầng mới được khai mã mới | Sau M30, nút «Không có mã phù hợp» hiện ra. Bấm thì bắt: ① ghi lý do một dòng ② tick «tôi đã kiểm và mặt hàng này không có tồn kho». Tick có tên người và giờ. |
| M39 | MỚI — mã mới là hợp lệ, không phải lỗi | Dòng mang cờ «MÃ MỚI — đã qua lọc» đi tiếp bình thường qua duyệt · báo giá · đặt hàng, đồng thời vào hàng đợi «CHỜ CẤP MÃ». Cấp xong, mã thật thay vào mọi chứng từ đang treo (M60). |

## 7. Mọi tab Dữ liệu gốc phải có đủ — M40…M45

| Mã | Yêu cầu của anh | Em làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| M40 | Lọc · Thêm mới · Chỉnh sửa · Xoá · Tải | Năm nút ở mọi tab dữ liệu gốc, cùng vị trí, cùng cách bấm — theo KHSX. Xoá là xoá thật, theo ghi chú anh sửa ở bản HTKV. |
| M41 | Nhập hàng loạt từ Excel | Đúng logic nhập lô KHSX: tải mẫu → điền → nạp → xem trước và soát lỗi từng dòng → chỉ nạp dòng sạch, dòng lỗi tải về sửa tiếp. Có chống nhập trùng. |
| M42 | Mỗi dòng có lịch sử điều chỉnh | Chung cơ sở dữ liệu với Nhật ký hệ thống — sửa gì, cũ → mới, ai, lúc nào. |
| M43 | Chặn ① — cột bắt buộc không được trống | Khai một lần cho mỗi tab; gõ tay và nhập lô dùng chung một khai báo. |
| M44 | Chặn ② — cột đúng định dạng | Ngày ra ngày, số ra số, mã theo khuôn mã. |
| M45 | Hai chặn trên đặt ở đúng 2 chỗ | Bộ kiểm chất lượng dữ liệu + bộ nhập lô. Rải rác mỗi màn một kiểu thì cùng một cột hai màn kiểm khác nhau. |

## 8. Bố cục màn hình — M46…M49

| Mã | Yêu cầu của anh | Em làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| M46 | Màn từng phiếu tách rời khỏi lưới tổng hợp | Bấm một phiếu thì mở màn riêng chiếm cả trang, không xổ dưới bảng. Có nút «← Về danh sách» và «‹ ›» chuyển phiếu trước/sau. |
| M47 | Mỗi tab dữ liệu có khung tabular | Khung bảng có viền bọc toàn bộ nội dung. |
| M48 | Mô phỏng tab Dữ liệu gốc của hệ KHSX | Dựng theo KHSX — cùng vị trí nút, cùng cách lọc, cùng cách nhập lô, để người quen hệ kia khỏi học lại. |
| M49 | Hiện thời gian chờ (C46 của Kho vận, đã chuyển thể) | Kho vận «SỐ NGÀY TỒN» → Mua hàng «SỐ NGÀY CHỜ»: số ngày từ lúc dòng vào trạng thái hiện tại; sắp xếp, lọc được, quá ngưỡng tô màu. ⚑ EM TỰ QUYẾT đếm theo trạng thái hiện tại, không từ ngày lập phiếu. |

## 9. Riêng của Mua hàng — mọi thứ theo MÃ HÀNG — M50…M60

Sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ phản hồi v2 Anh Long lặp ở bốn chỗ (Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận): "nội dung luôn thể hiện theo mã hàng… một phiếu có thể mua nhiều nhà cung cấp nên mã đề xuất và phê duyệt phải theo mã." Kho vận không có tương đương.

| Mã | Yêu cầu của anh | Em làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| M50 | Trục quản lý là mã hàng, không phải phiếu | Mọi lưới mặc định «theo mã hàng»: một dòng = một mã của một phiếu, có trạng thái và người phụ trách riêng. Phiếu chỉ còn là vỏ gom dòng để in và duyệt chung. |
| M51 | Mỗi mã hàng có trạng thái riêng | Bộ 11 trạng thái ở bảng ngay dưới. |
| M52 | Vừa lọc theo mã, vừa lọc theo phiếu | Công tắc hai nấc đầu lưới: «Theo mã hàng» (mặc định) ⇄ «Theo phiếu»; bộ lọc khác giữ nguyên khi đổi nấc. |
| M53 | Giao việc theo mã hàng | TBP Mua hàng giao từng mã, không giao cả phiếu — phiếu 10 dòng chia được cho 3 người. Cột «NV PHỤ TRÁCH» trên lưới Đề nghị. |
| M54 | Phê duyệt theo mã hàng | Hai tầng: ① TBP người lập duyệt cả phiếu (xác nhận nhu cầu bộ phận) ② mọi phê duyệt sau đó — chọn NCC, chốt giá, chốt kỳ hạn — theo từng mã. |
| M55 | Xác nhận kỹ thuật theo mã, lưu nhiều lần, chia sẻ xuyên suốt | Mỗi mã một sổ riêng, mỗi lần xác nhận thêm một dòng, không đè dòng cũ. Sổ hiện nguyên vẹn ở cả bốn màn Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận. Chỉ định được người xác nhận (người đề nghị / kỹ thuật / QC), báo qua «Việc của tôi». |
| M56 | Trò chuyện và tệp đính kèm neo vào từng phiếu | Mỗi phiếu một hộp thoại và một khối tệp riêng — dồn chung một khung chat thì sót thông tin. Nội dung phiếu đề nghị chảy theo sang báo giá và đặt hàng sinh từ nó — đọc được, không gõ lại. |
| M57 | Ba mốc kỳ hạn | ① Kỳ hạn yêu cầu — người đề nghị bắt buộc điền, từng mã. ② Kỳ hạn đối ứng dự kiến — hệ tính theo lịch làm việc toàn công ty (ngày làm việc, không phải ngày lịch), kèm câu giải thích. ③ Kỳ hạn đối ứng thực tế — chốt sau đặt hàng, là cơ sở đánh giá tiến độ. NV mua hàng sửa ② ③, mỗi lần lưu một dòng lịch sử. |
| M58 | Chưa nối API thì nói rõ là chưa nối | Số lấy từ hệ khác (tồn kho, số cọc, nhân viên, bộ phận) hiện kèm nhãn nguồn và giờ: «số nội bộ — chưa đối chiếu kho, 09:14». Mỗi chỗ một dòng trong danh sách «điểm sẽ nối API» — lúc nối biết chỗ phải gỡ. |
| M59 | Yêu cầu kiểm tra đặc biệt chảy tới Kho và QC | Dòng đề nghị có ô tick «có yêu cầu kiểm tra đặc biệt ngoài nội dung tiêu chuẩn (số lượng · ngoại quan · chủng loại)» — tick thì bắt mô tả chi tiết. Nội dung ấy hiện lại ở Phiếu giao hàng nội bộ và khối IQC màn Giao nhận. |
| M60 | Mã gốc → mã thay thế: lưu vết, hiện song song | Mua mã khác mã đã đề nghị: lưu cặp MÃ GỐC → MÃ THAY THẾ kèm ai xác nhận, lúc nào. Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận đều hiện cả hai mã và tên hàng trên cùng dòng — để đối chiếu về sau. |

Bộ trạng thái của một mã hàng — M51. Anh gạch bớt hoặc thêm vào.

| # | Trạng thái | Mã vào trạng thái này khi nào |
| --- | --- | --- |
| 1 | NHÁP | Người đề nghị đang gõ, chưa gửi |
| 2 | CHỜ TBP DUYỆT | Đã gửi. Chờ TBP của người lập duyệt (không phải TBP Mua hàng) |
| 3 | CHỜ GIAO VIỆC | TBP người lập đã duyệt, chờ TBP Mua hàng giao cho nhân viên |
| 4 | ĐANG XÁC NHẬN KỸ THUẬT | Có câu hỏi kỹ thuật chưa chốt. Quay lại được từ bất kỳ khâu nào sau nó |
| 5 | ĐANG BÁO GIÁ | Nhân viên mua hàng đang hỏi giá NCC |
| 6 | CHỜ DUYỆT NCC | Đã có báo giá, chờ TBP Mua hàng duyệt chọn NCC |
| 7 | ĐÃ ĐẶT HÀNG | Đơn đặt hàng BM05 đã phát cho NCC |
| 8 | ĐANG GIAO | Về một phần — giao nhiều đợt, hiện số đợt còn lại |
| 9 | ĐÃ VỀ ĐỦ | Về đủ số lượng và đạt chất lượng, kể cả hàng giao bù — anh: "chỉ hoàn thành khi giao đầy đủ và đúng chất lượng" |
| 10 | CÓ TỒN KHO — KHÔNG MUA | Thấy còn tồn nên đóng dòng; vẫn lưu để đếm đề nghị bị chặn nhờ tra tồn |
| 11 | HUỶ | Không mua được hoặc bộ phận rút đề nghị. Bắt ghi lý do |

## Đối chiếu bộ mã M của Mua hàng với bộ mã C của Kho vận

Mở HTKV v2 cạnh bản này để soát sót hoặc bê nhầm.

| Mục | Mã M (Mua hàng) | Mã C (Kho vận) | Khác gì |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ngôn ngữ và trình bày | M01–M08 | C01–C08 | Áp nguyên si. Chỉ đổi ví dụ và tiền tố tên tệp |
| 2. Biểu mẫu in | M09–M19 | C09–C16 + ghi chú logo | Giữ 9 mã, thêm M18 · M19 (xem mục 2) |
| 3. Chống thất thoát | M20, M21 | C17–C21 | Lấy 2 trong 5; C19 · C20 · C21 là nghiệp vụ kho (mục 3) |
| 4. Truy lại giá | M22–M27 | C22–C27 | Đổi hẳn ba nguồn giá. C26 · C27 (% tình trạng hàng) không áp — hàng mua là hàng mới |
| 5. Bộ lọc mã 5 tầng | M28–M34 | C28–C33 | Áp nguyên si, thêm M34 (3 số tồn + nút Đặt cọc) |
| 6. Mã vật tư không chặn | M35–M39 | C34–C36 | Thêm M39 — mã mới là hợp lệ, dòng đi tiếp trong khi chờ cấp mã |
| 7. Dữ liệu gốc đủ chức năng | M40–M45 | C37–C42 | Áp nguyên si |
| 8. Bố cục màn hình | M46–M49 | C43–C46 | C46 «SỐ NGÀY TỒN» → «SỐ NGÀY CHỜ» (M49) |
| 9. Theo mã hàng | M50–M60 | — không có tương đương — | Riêng của Mua hàng, sinh từ phản hồi v2 |

## Cần anh xác nhận — bảy chỗ em tự quyết trong chương này

Anh trả lời theo số là đủ. Các mã M còn lại bám thẳng câu chữ của anh.

| # | Mã | Em quyết thế nào | Phương án thay thế |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | M06 | Tiền tố tên tệp tải về là MUAHANG_ Đề xuát | HTMH_ cho ngắn, hoặc theo tên anh muốn |
| X2 | M20 | Duyệt hai đầu chỉ áp cho Phiếu giao hàng nội bộ Đề xuát | Áp thêm cho Đơn đặt hàng (Mua hàng ký phát · TBP ký duyệt) — chậm hơn nhưng chặt hơn |
| X3 | M25 | Giá lịch sử chỉ hiện chữ nhạt bên cạnh, không tự điền Đề xuát | Tự điền rồi cho sửa — nhanh hơn, nhưng dễ lọt giá cũ |
| X4 | M34 · M58 | Số tồn khi chưa nối API là số nội bộ gõ tay, có nhãn nguồn và giờ Đề xuát. Bộ phận Kho vận có trách nhiệm gõ tay khi yêu cầu | Không hiện số tồn tới khi nối API — sạch hơn, nhưng mất chức năng đặt cọc anh yêu cầu |
| X5 | M49 | «SỐ NGÀY CHỜ» đếm từ lúc mã vào trạng thái hiện tại. | Đếm từ ngày lập phiếu — "dòng này đã đi bao lâu" thay vì "kẹt ở đây bao lâu". Làm được cả hai cột. Làm cả hai cột |
| X6 | M51 | Bộ 11 trạng thái ở bảng trên Đề xuát | Gạch bớt hoặc thêm. Đáng soát nhất — mọi bộ lọc, báo cáo, ma trận quyền đều dựng trên bộ này |
| X7 | M57 | Kỳ hạn đối ứng dự kiến tính theo lịch làm việc toàn công ty | Em thiếu nguồn số ngày đối ứng chuẩn cho từng loại vật tư và gia công ngoài. Anh cho bảng ấy, hoặc cho dựng một tab Dữ liệu gốc để Mua hàng tự khai Dựng để Mua hàng tự khai |

Nhắc lại một lần cho cả tài liệu Bản này chưa sửa một dòng mã nào. Duyệt được từng phần — gật chương nào em làm chương ấy. X1–X7 cần trả lời trước, đoán sai là làm lại.

# NHÓM A — NỀN TẢNG VÀ ĐIỀU HÀNH

Sáu chương dưới là khung, không chạm nghiệp vụ mua hàng: ai vào được hệ, mở ra thấy gì, việc chảy về đâu, nói chuyện ở đâu.

| Chương | Mục menu v3 | Dấu | Câu của anh Long mà chương này trả lời | Nặng nhẹ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Đăng nhập · Đăng ký | ĐỔI | "Mô phỏng lại toàn bộ logic frontend và backend về Đăng nhập – Đăng ký của Hệ thống Kho vận (ver02)" | Vừa |
| A2 | Trang chủ | MỚI | "Trang chủ (Mới)… Tinh chỉnh để phù hợp với Hệ thống Mua hàng" | Nhẹ |
| A3 | Tổng quan | ĐỔI | "Mô phỏng lại… Tổng quan của Kho vận. Tinh chỉnh cho Mua hàng" | Vừa |
| A4 | Việc của tôi | MỚI | "TBP Mua hàng hay giao việc cho Nhân viên Mua hàng… xử lý theo từng mã hàng… đầy đủ nhưng không quá chi tiết" | Nặng nhất nhóm |
| A5 | Trò chuyện | MỚI | "Mỗi phiếu chi tiết đều có box trò chuyện riêng… tránh sót thông tin" | Nặng |
| A6 | Tiện ích · Hộp thư trao đổi · Báo cáo sự cố | ĐỔI | "Tách phần Hộp thư trao đổi và Báo cáo sự cố ra thành 2 tab riêng. Chuyển Tiện ích xuống tab Điều hành" | Nhẹ |

Hai điều chi phối cả sáu chương này ① Clone, không nối — nguyên văn ở chương ĐIỀU CHỈNH CHUNG. Lấy logic Kho vận là chép mã sang rồi sửa, không một lời gọi API sang hệ kia. Chỗ sau sẽ nối: ghi theo M58. ② Mọi thứ theo mã hàng (M50) — nhóm A chỉ đổ vào A3 (ô đếm là đếm mã) và A4 (giao việc là giao mã); A1 · A2 · A5 · A6 không có trục mã hàng.

Đánh số: mỗi chương một tiền tố (A1-01, A4-18…); câu hỏi đánh A1-H1, A4-H1… Anh trả lời theo số.

# A1 · ĐĂNG NHẬP · ĐĂNG KÝ · ĐĂNG XUẤT  —  ĐỔI

| Để làm gì | Cho người công ty vào hệ, ràng mỗi người đúng một mã nhân viên — khoá gom tài khoản ba hệ. |
| --- | --- |
| Phản hồi của anh | "Mô phỏng lại toàn bộ logic frontend và backend về Đăng nhập – Đăng ký của… Hệ thống Kho vận (ver02)" |
| Tin tốt | Mua hàng đã có khoá ngoại sang NHAN_VIEN và BO_PHAN (Kho vận v1 gõ tự do). Chỉ 5 chỗ đổi. |

## 1. Cơ sở dữ liệu  —  ĐỔI 5 chỗ

TAI_KHOAN · PHIEN_DANG_NHAP (003_tai_khoan.sql), NHAT_KY_THAY_DOI (002_he_thong.sql) đã có. Phải đụng:

| Mã | Cột / bảng | v2 đang là | v3 đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-01 | TAI_KHOAN.TRANG_THAI | CHO_DUYET · HOAT_DONG · KHOA | GIỮ nguyên 3 giá trị | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Kho vận dùng MO_KHOA; đổi tên không thêm nghĩa, mà ck_tk_hoat_dong_phai_co_vai_tro bám tên cũ |
| A1-02 | TAI_KHOAN — 2 cột mới | chỉ có GHI_CHU tự do | thêm LY_DO_DOI_TRANG_THAI (TEXT, bắt buộc khi khoá hoặc mở) và NGAY_DOI_TRANG_THAI (TIMESTAMPTZ) | Kho vận K11-03. Không có cột thì lý do rơi vào GHI_CHU, không lọc được |
| A1-03 | NHAT_KY_THAY_DOI.HANH_DONG | ck_nktd_hanh_dong chỉ nhận 6: TAO SUA DUYET HUY XEM XUAT | nới ràng buộc, thêm 7 loại việc: DANG_NHAP · DANG_NHAP_HONG · DANG_KY · DOI_TEN_DANG_NHAP · DOI_MAT_KHAU · KHOA_TAI_KHOAN · MO_KHOA_TAI_KHOAN | Kho vận A0-07. Bảng nhật ký riêng thì phải tra hai chỗ |
| A1-04 | Nội dung dòng nhật ký | 4 ý: sửa gì · cũ → mới · ai · lúc nào | GIỮ, trừ một ngoại lệ: dòng DOI_MAT_KHAU ghi giá trị là «đã đổi» | Không ghi mật khẩu vào nhật ký, kể cả dạng băm |
| A1-05 | Thời gian sống của phiên | HD_PHIEN_HET_HAN_PHUT = 480 phút (8 tiếng) | tham số GIO_PHIEN_LAM_VIEC = 10 trong THAM_SO_HE_THONG, nhóm THOI_GIAN | Kho vận A0-05. Ở biến môi trường thì Quản trị không đổi được — phải sửa .env, khởi động lại máy chủ |

Không đụng: MA_TAI_KHOAN khoá chính · khoá ngoại sang NHAN_VIEN và BO_PHAN · chỉ mục duy nhất ux_tk_nhan_vien_con_hieu_luc (một mã nhân viên một tài khoản chưa khoá) · mật khẩu bcrypt cost ≥ 12 · PHIEN_DANG_NHAP chỉ lưu SHA-256 của token.

Phụ thuộc chặn — A1 không đứng một mình NHAN_VIEN và BO_PHAN rỗng thì không ai đăng ký được. Dữ liệu gốc phải xong trước A1 (đợt 1, chương ĐỌC TRƯỚC).

## 2. Logic backend  —  phần lớn GIỮ

### Luồng đăng ký chuẩn

Kho vận A0-13: "Nhân viên tự đăng ký tên đăng nhập và mật khẩu, Quản trị chỉ duyệt và cấp loại account." Mua hàng đang chạy đúng vậy.

| Bước | Việc | v2 đã có? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mở trang Đăng ký, tự đặt tên đăng nhập và mật khẩu | GIỮ |
| 2 | Gõ MÃ NHÂN VIÊN, hệ tra ngay vào Dữ liệu gốc. Không có → «Không có mã nhân viên … trong danh sách nhân sự»; đã có tài khoản → «Mã nhân viên … đã có tài khoản» | GIỮ |
| 3 | Gõ xong mã, hiện ngay HỌ VÀ TÊN + BỘ PHẬN để tự kiểm gõ đúng chưa | MỚI — xem A1-12 |
| 4 | Tài khoản vào CHO_DUYET, chưa đăng nhập được | GIỮ |
| 5 | Quản trị vào màn Phân quyền, duyệt và gán vai trò. CSDL không cho HOAT_DONG mà thiếu vai trò | GIỮ |
| 6 | Xong bước 5 tài khoản mới vào được | GIỮ |

⚑ EM TỰ QUYẾT. Kho vận bắt chọn mã bộ phận từ ô xổ; Mua hàng tự lấy theo mã nhân viên — tự lấy thì không sai được.

### Các quy tắc khác

| Mã | Nội dung | Chi tiết và vì sao |
| --- | --- | --- |
| A1-06 | Không quản lý tên đăng nhập và mật khẩu — GIỮ | Tự đặt. Tên đăng nhập 3–60 ký tự, chữ không dấu · số · . _ -, không trùng (lưu chữ thường). Mật khẩu ≥ 8 (DAI_MAT_KHAU_TOI_THIEU) — Kho vận không nói, giữ 8 của Mua hàng. |
| A1-07 | Phiên sống 10 tiếng — ĐỔI | Theo A1-05. Hết phiên về màn đăng nhập, không mất dữ liệu đang gõ dở (lưu nháp phía trình duyệt). |
| A1-08 | Tên hiển thị = HỌ VÀ TÊN, VIẾT HOA TOÀN BỘ — ĐỔI | Ví dụ «LÊ PHI LONG». Không hiện tên đăng nhập hay mã trần. Nay veTheNguoiDung() (app.js) in y như CSDL, hoa thường lẫn lộn. v3 khai hàm chung tenNguoi() cho mọi chỗ hiện tên: thẻ người dùng, dòng ký, lưới, biểu mẫu in (M03). |
| A1-09 | Không CAPTCHA — GIỮ | Ứng dụng nội bộ. Chốt chặn dò mật khẩu là A1-10. |
| A1-10 | Khoá tạm khi gõ sai nhiều lần — GIỮ | Cột SO_LAN_SAI + KHOA_DEN, ngưỡng SO_LAN_SAI_TOI_DA = 5. Kho vận không nêu; gỡ ra là mở cửa dò mật khẩu. |
| A1-11 | Câu báo đăng nhập sai — GIỮ | «Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng» — cố ý không nói sai cái nào, để không dò ra tên đăng nhập có thật. Mã kỹ thuật ở góc (M07). |
| A1-12 | Bỏ màn hồ sơ cá nhân — GIỮ | Anh trả lời «Không cần» ở Kho vận (A0-14); Mua hàng chưa dựng màn này. |
| A1-13 | Mọi dấu vết trách nhiệm lưu mã nhân viên — GIỮ | Kho vận A0-04: "MA_NHAN_VIEN sẽ là key phù hợp để gom các tài khoản lại." Tên đăng nhập khác nhau ở ba hệ, mã nhân viên thì một. Mọi cột «ai tạo / sửa / duyệt» đã lưu mã nhân viên. |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — A1-14 · Người dùng tự đổi mật khẩu được không? Kho vận A0-09 chốt không; Mua hàng nay có (POST /doi-mat-khau).

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Theo đúng Kho vận — gỡ đường tự đổi, chỉ Quản trị đặt lại mật khẩu | Hai hệ giống hệt nhau. Mỗi lần đổi có người thứ hai biết | Quản trị thành nút cổ chai: quên mật khẩu 7 giờ sáng thì ngồi chờ. Đổi phiền nên chọn mật khẩu dễ nhớ |
| (b) Giữ như v2 — tự đổi được, bắt gõ mật khẩu cũ, ghi nhật ký DOI_MAT_KHAU — em nghiêng về cái này | Không chặn ai. Vẫn đủ dấu vết trong nhật ký (A1-03) | Lệch Kho vận một điểm. Sau này gom tài khoản ba hệ thì phải chọn lại một kiểu |

=> Điều chỉnh lại theo phương án (a)

## 3. Giao diện  —  ĐỔI

### Màn Đăng nhập — bỏ bớt cho gọn

Kho vận A0-10: "Giao diện nên yêu cầu sự tối giản. Không nên thể hiện quá nhiều nội dung."

| Mã | Đang có trên màn (tệp index.html) | v3 |
| --- | --- | --- |
| A1-15 | Ba ô số ở cột trái: «16 vai trò phân quyền» · «28 quy tắc tự kiểm» · «24 báo cáo chuẩn» | BỎ. Không giúp ai đăng nhập; cả ba sẽ sai sau v3 (24 báo cáo gom còn 7 tab) |
| A1-16 | Dòng nhãn nhỏ «Hệ thống nội bộ» | BỎ |
| A1-17 | Dòng «Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Huỳnh Đức» | GIỮ, chuyển xuống dưới tên hệ thống, một dòng ngang, chữ hoa (M14) |
| A1-18 | Logo · tên hệ thống · ô tên đăng nhập · ô mật khẩu · nút Đăng nhập · liên kết «Chưa có tài khoản? Đăng ký» | GIỮ — đúng 5 thứ Kho vận chốt, cộng liên kết đăng ký dạng chữ nhỏ mờ |
| A1-19 | Ô mật khẩu chưa có nút hiện/ẩn | MỚI — nút con mắt. Gõ mật khẩu dài không nhìn được là chỗ gõ sai hay gặp nhất |

Nền màu logo, không ảnh. Câu báo lỗi giữ nguyên (A1-11).

### Màn Đăng ký — thêm hai ô chỉ để nhìn

| Ô | Kiểu | Ghi chú | Dấu |
| --- | --- | --- | --- |
| MÃ NHÂN VIÊN | gõ, tra ngay khi rời ô | Mã do Phòng Nhân sự cấp | GIỮ |
| HỌ VÀ TÊN | tự điền, không sửa được | Hiện ngay sau khi tra mã — tự kiểm gõ đúng chưa | MỚI |
| BỘ PHẬN | tự điền, không sửa được | Lấy theo NHAN_VIEN.MA_BO_PHAN. Không cho chọn tay (lý do ở mục 2) | MỚI |
| TÊN ĐĂNG NHẬP | gõ | Báo ngay nếu trùng, không đợi bấm Đăng ký | ĐỔI |
| MẬT KHẨU + NHẮC LẠI | gõ | Hiện thanh độ mạnh | ĐỔI |

Đăng ký xong hiện màn chờ: «Tài khoản đã gửi. Quản trị sẽ duyệt và cấp quyền. Anh/chị sẽ đăng nhập được sau khi được duyệt.» — câu v2 đang dùng.

### Thanh trên cùng sau khi đăng nhập

A1-20. Góc phải hiện «LÊ PHI LONG» viết hoa (A1-08); bấm xổ ra: loại tài khoản · bộ phận · nút Đăng xuất. Mục «Đổi mật khẩu» tuỳ A1-14.

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Đứt thì sao |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu gốc › Nhân viên | Tra mã nhân viên trước khi cho đăng ký | Bảng rỗng → không ai đăng ký được. Quan hệ chặn, phải làm trước |
| Dữ liệu gốc › Bộ phận | Bộ phận của tài khoản lấy theo nhân viên | Thiếu bộ phận → khoá ngoại chặn, không tạo được tài khoản |
| Phân quyền | Quản trị duyệt tài khoản, gán vai trò, khoá/mở, đặt lại mật khẩu | Màn Phân quyền hỏng → tài khoản mới kẹt ở CHO_DUYET mãi |
| Nhật ký (chương Phân quyền) | A1 ghi 7 loại việc vào nhật ký chung (A1-03) | Mất dấu ai đăng nhập lúc nào — thứ cần khi có sự cố |
| A2 Trang chủ · A3 Tổng quan | Đăng nhập xong đáp xuống đâu — xem A2-03 | Đáp xuống màn vai trò ấy không có quyền xem → 403 ngay màn đầu |
| Toàn hệ | Mọi cột «ai tạo / ai sửa» lấy mã nhân viên từ phiên | Phiên sai → mọi dấu vết trách nhiệm sai theo |

## 5. Cần anh xác nhận

| # | Việc cần anh quyết | Em cần gì ở anh · chưa trả lời thì em làm tạm thế nào |
| --- | --- | --- |
| A1-H1 | Tự đổi mật khẩu — phương án (a) hay (b) ở A1-14? | Chọn một chữ cái. Chưa trả lời thì em làm (b) — gỡ đi là thu hẹp thứ đang chạy, khó trả lại (a) |
| A1-H2 | Phiên sống 10 tiếng (Kho vận) hay 8 tiếng (Mua hàng đang chạy)? | Cho một con số. Chưa trả lời thì em để 10 theo Kho vận; là tham số, đổi ở màn Phân quyền lúc nào cũng được 10 |
| A1-H3 | Danh sách nhân viên và bộ phận lấy ở đâu? Kho vận anh chốt «đọc từ CSDL của HT KHSX», nhưng lại dặn clone, không nối | Đề xuất: nhập lô Excel một lần rồi sửa tiếp ở tab Dữ liệu gốc (M41); ghi sẵn dòng «điểm sẽ nối API» (M58). Chưa trả lời thì em làm vậy — tháo ra dễ Đề xuất |
| A1-H4 | Người đã có tài khoản ở Kho vận sang đây có phải đăng ký lại không? | Kho vận anh chốt «Đăng ký lại». Chưa trả lời thì em làm y vậy — ba hệ chưa nối Đề xuất |
| A1-H5 | Tài khoản Quản trị đầu tiên của hệ Mua hàng — ai giữ, mã nhân viên nào? | Em cần họ tên đầy đủ để hiện đúng A1-08. Chưa trả lời thì em dùng tài khoản dev hiện có, đổi sau ở màn Phân quyền giống tài khoản admin ở hệ thống kho vận LL86492 |

# A2 · TRANG CHỦ  —  MỚI

| Để làm gì | Giải thích hệ cho người mới và người ít vào hệ: quy trình mấy bước, mỗi màn để làm gì, ai làm gì, bắt đầu từ đâu. |
| --- | --- |
| Phản hồi của anh | "Trang chủ (Mới)… Mô phỏng lại toàn bộ logic frontend và backend về Trang chủ của Hệ thống Kho vận (ver02). Tinh chỉnh để phù hợp với Hệ thống Mua hàng." |
| Anh còn dặn ở Kho vận | "Trang chủ ưu tiên sử dụng nhiều icon, animation và visualization để mô tả về hệ thống thay vì chú trọng vào câu chữ." Bám ở mục 3. |

Điều dễ hỏng nhất: Trang chủ và Tổng quan trùng việc nhau Cùng nhóm menu, cả hai cùng hiện số liệu thì người dùng không biết mở cái nào, một trong hai chết. Ranh giới: Trang chủ không có một con số nghiệp vụ nào, chỉ giải thích; mọi con số ở Tổng quan (A3).

## 1. Cơ sở dữ liệu  —  không thêm bảng nào

A2-01. Không đọc, không ghi bảng nghiệp vụ nào. Nội dung tĩnh, trừ khối «Bắt đầu từ đâu» — đọc ma trận quyền trình duyệt đã nạp lúc đăng nhập.

A2-02. Thêm mã trang trang_chu vào hằng TRANG (backend/config/ma_tran_quyen.py) và vào PHAN_QUYEN: cả 16 vai trò có XEM. Không ai gặp 403.

## 2. Logic backend  —  MỚI, rất nhẹ

A2-03 — Trang chủ khác Tổng quan chỗ nào. Bảng em muốn anh soát kỹ nhất chương.

|  | A2 TRANG CHỦ | A3 TỔNG QUAN |
| --- | --- | --- |
| Trả lời câu gì | «Hệ này làm được gì, tôi bấm vào đâu» | «Lúc này từng mã hàng ở đâu, hôm nay tôi phải xử lý gì» |
| Ai mở | Người mới, người ít vào hệ, bộ phận khác | Người dùng hằng ngày |
| Có con số nghiệp vụ không | Không một con số nào | Có — 4 ô đếm, 2 biểu đồ, khối cảnh báo |
| Đọc bảng nào | Không bảng nào | DE_NGHI_DONG · BAO_GIA · DON_HANG · NHAN_HANG · CONG_VIEC · YEU_CAU_THANH_TOAN |
| Đổi theo thời gian | Chỉ đổi khi quy trình đổi | Đổi từng phút |
| Mở nhanh không | Tức thì — không gọi máy chủ | Phải đợi máy chủ tính |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — A2-04 · Đăng nhập xong đáp xuống màn nào? v2 đáp xuống Tổng quan; nay có thêm Trang chủ.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Luôn đáp xuống Trang chủ | Người mới không bị ném thẳng vào bảng số lạ hoắc | Người dùng hằng ngày bấm thêm một nút, mỗi ngày, mãi mãi |
| (b) Đáp xuống Tổng quan; riêng ba lần đăng nhập đầu tiên thì đáp xuống Trang chủ — em nghiêng về cái này | Người mới được dẫn, người quen không bị cản. Tốn một cột đếm số lần đăng nhập | Hai đường đáp khác nhau, phải nhớ khi dò lỗi |

A2-05 — sáu bước quy trình vẽ trên Trang chủ, rút từ QT-MH-01 mục 7.2 → 7.8. Bấm một bước là mở đúng màn của bước ấy.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ĐỀ NGHỊ → DUYỆT & → BÁO GIÁ → ĐẶT HÀNG → NHẬN HÀNG → THANH VẬT TƯ GIAO VIỆC (BM04) (BM05) & IQC TOÁN (BM01/02) TBP duyệt hỏi giá TBP duyệt kho nhận, theo dõi người xưởng → TBP MH ≥2 NCC chọn NCC QC kiểm trả đủ, lập phiếu giao từng ghi kết quả đúng hạn mã hàng

Trên màn hình là hình vẽ có icon, mỗi bước một màu, bước nào mình có quyền thao tác thì sáng lên.

## 3. Giao diện  —  MỚI

| Mã | Khối | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A2-06 | Đầu trang | Logo + «HỆ THỐNG MUA HÀNG VÀ GIA CÔNG NGOÀI» + một câu nói hệ này để làm gì. Một câu, không một đoạn |
| A2-07 | Sơ đồ quy trình | Sáu bước ở A2-05 vẽ ngang, có icon, bấm được. Khối chiếm chỗ nhất — lý do màn này tồn tại |
| A2-08 | Ai làm gì | Bảng 6 nhóm người × việc chính, không phải 16 vai trò. ⚑ EM TỰ QUYẾT: 16 dòng thì không ai đọc. Sáu nhóm: Người đề nghị (xưởng) · TBP đề nghị · Mua hàng · Kỹ thuật & QC · Kho vận · Kế toán & Lãnh đạo |
| A2-09 | Bắt đầu từ đâu | 3–4 lối tắt theo vai trò đang đăng nhập. Ví dụ NV xưởng thấy «Lập phiếu đề nghị», NV Mua hàng thấy «Việc của tôi» và «Nhập báo giá» |
| A2-10 | Không có | Không ô số, không biểu đồ, không cảnh báo. Theo A2-03 |

A2-11 — animation. Icon cho mọi bước và lối tắt, sơ đồ SVG (in giấy vẫn nét), hiệu ứng chỉ khi rê chuột. ⚑ EM TỰ QUYẾT: không animation chạy vòng lặp — đẹp lần đầu, khó chịu từ lần hai, mà màn này mở lại mỗi ngày.

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Đứt thì sao |
| --- | --- | --- |
| A1 Đăng nhập | Điểm đáp sau khi đăng nhập — A2-04 | Đáp nhầm màn không có quyền → 403 ngay màn đầu |
| A3 Tổng quan | Chia việc theo A2-03 | Hai màn trùng việc → một trong hai chết dần |
| Mọi màn nghiệp vụ | Sáu bước và các lối tắt trỏ sang | Đổi tên mục menu mà quên sửa Trang chủ → lối tắt dẫn vào trang trắng. Vì thế nhãn lấy thẳng từ hằng NAV |
| Phân quyền | Khối «Ai làm gì» và khối lối tắt đọc vai trò đang đăng nhập | Vai trò lạ (mới thêm) → khối lối tắt rỗng; phải có lối mặc định |

## 5. Cần anh xác nhận

| # | Việc cần anh quyết | Em cần gì ở anh · chưa trả lời thì em làm tạm thế nào |
| --- | --- | --- |
| A2-H1 | Đăng nhập xong đáp xuống Trang chủ hay Tổng quan (A2-04)? | Chọn (a) hoặc (b). Chưa trả lời thì em làm (b) (b) Nhưng đổi thành 5 lần thay vì 3 lần |
| A2-H2 | Sáu bước ở A2-05 — đúng quy trình thật chưa? Em rút từ QT-MH-01 nên có thể gộp nhầm hoặc sót một bước | Anh gạch bước sai, thêm bước thiếu. Chưa trả lời thì em vẽ đúng sáu bước trên — người mới nhìn đầu tiên, vẽ sai là dạy sai Đề xuất |
| A2-H3 | Sáu nhóm người ở A2-08 gom đúng chưa? | Anh sửa tên nhóm hoặc tách thêm. Chưa trả lời thì em làm theo sáu nhóm trên Đề xuất |

# A3 · TỔNG QUAN  —  ĐỔI

| Để làm gì | Màn người dùng hằng ngày mở đầu tiên. Trả lời một câu: lúc này từng mã hàng ở đâu, hôm nay tôi phải xử lý cái gì. |
| --- | --- |
| Phản hồi của anh | "Mô phỏng lại toàn bộ logic frontend và backend về Tổng quan của Hệ thống Kho vận (ver02). Tinh chỉnh để phù hợp với Hệ thống Mua hàng." |
| Hiện trạng | v2 đã có màn này (home, GET /api/v1/tong-quan) với 8 ô tình trạng · khối Cần chú ý · 4 ô Việc của tôi · 2 chỉ số đúng hạn. Phần lớn GIỮ; chỗ phải đổi là số lượng ô đếm (A3-01). |

## 1. Cơ sở dữ liệu  —  GIỮ

A3-00. Màn chỉ đọc, không thêm bảng hay cột. Số tính tại chỗ từ DE_NGHI · DE_NGHI_DONG · BAO_GIA · DON_HANG · DON_HANG_DONG · NHAN_HANG · CONG_VIEC · YEU_CAU_THANH_TOAN. Việc duy nhất ở tầng dữ liệu: đổi cách gom — theo mã hàng thay vì phiếu (M50), theo bộ 11 trạng thái (M51).

## 2. Logic backend  —  ĐỔI 4 chỗ · GIỮ 4 chỗ

A3-01 — 8 ô xuống 4 ô, chỗ đổi lớn nhất chương. M01 chốt tối đa 4 ô số đầu trang; v2 đang 8, mà bộ trạng thái mới có 11 giá trị (M51) — để nguyên là dải số không ai đọc. Gom vào 4 nhóm.

| Ô | Gom những trạng thái nào (M51) | Câu hỏi ô này trả lời |
| --- | --- | --- |
| ① CHỜ NỘI BỘ | NHÁP · CHỜ TBP DUYỆT · CHỜ GIAO VIỆC · ĐANG XÁC NHẬN KỸ THUẬT | «Bao nhiêu mã kẹt bên trong công ty» — kẹt ở đây là lỗi của mình, sửa được ngay |
| ② ĐANG MUA | ĐANG BÁO GIÁ · CHỜ DUYỆT NCC | «Bao nhiêu mã đang ở tay NCC hoặc chờ TBP chốt» |
| ③ ĐANG VỀ | ĐÃ ĐẶT HÀNG · ĐANG GIAO | «Bao nhiêu mã đã đặt xong, đang đợi hàng» |
| ④ ĐÃ ĐÓNG | ĐÃ VỀ ĐỦ · CÓ TỒN KHO — KHÔNG MUA · HUỶ | «Bao nhiêu mã đã xong trong kỳ đang lọc» |

Phép kiểm nhanh anh làm được bằng mắt Cộng bốn ô phải ra đúng con số ở tiêu đề khối («… mã hàng đang theo dõi»). Lệch một là có trạng thái rơi ra ngoài mọi ô — mã biến mất mà không ai đếm. v2 đã dính lỗi này với 8 ô; nay kiểm thử tự động đọc bộ 11 trạng thái, thêm trạng thái mới là đỏ ngay.

Bấm một ô xổ ra 11 dòng trạng thái con kèm số riêng, bấm tiếp sang lưới đã lọc — không mất thông tin so với 8 ô cũ, chỉ xếp hai tầng.

| Mã | Nội dung | Chi tiết và vì sao |
| --- | --- | --- |
| A3-02 | Ô đếm bấm ra thì có lọc sẵn — GIỮ cách của Mua hàng | ⚑ EM TỰ QUYẾT — cố ý KHÔNG bê Kho vận sang. Kho vận K01-16: bấm ô mở màn nhưng không áp lọc. Mua hàng v2 lọc sẵn đúng bằng con số trên ô — bấm số 14 mà ra 900 dòng thì số 14 vô nghĩa. Nên đổi Kho vận theo Mua hàng. |
| A3-03 | Khối «Cần chú ý» — GIỮ 5 dòng, thêm 2 | Giữ: Trễ hạn (viên đỏ) · Sắp trễ · Chờ cấp mã vật tư · Đề nghị bất khả thi · Tồn đọng. Thêm: Cọc sắp hết hạn (M34) · NCC sắp vượt định mức đặt hàng tháng (chương Nhà cung cấp, đây chỉ cảnh báo). Không cần thêm. Không cần thiết |
| A3-04 | Khối «Việc của tôi» rút gọn — GIỮ 4 ô, thêm 5 dòng | Bốn ô Chờ duyệt · Chờ xác nhận · Chờ báo cáo · Việc được giao — anh chốt ở phản hồi lần 1, không đổi. Thêm «5 việc gấp nhất» của Kho vận K01, đặt dưới bốn ô, kèm nút «Xem tất cả» sang A4. ⚑ EM TỰ QUYẾT ghép cả hai. |
| A3-05 | Hai chỉ số đúng hạn song song — GIỮ | Đúng hạn theo yêu cầu (mốc KY_HAN_YC, chỉ số COP-03) và theo cam kết (mốc Mua hàng tự hứa). Anh chốt lần 1 để song song. v3 đổi một chỗ: mốc thứ hai nay là kỳ hạn đối ứng thực tế (M57 ③). |
| A3-06 | Hai biểu đồ — ĐỔI | Cột đặc, bỏ nền sọc, màu cách nhau đủ xa (M08). Đúng hai cái: ① tỷ lệ giao đúng hạn 6 tháng gần nhất (đường, hai nét cho hai chỉ số A3-05) ② số mã hàng theo 4 nhóm trạng thái, 8 tuần gần nhất (cột chồng) — thấy chỗ tắc đang phình ở khâu nào. |
| A3-07 | Phạm vi dữ liệu theo vai trò — GIỮ | Cả 16 vai trò đều XEM (màn đáp xuống). Phạm vi khác nhau: 7 vai trò thấy toàn bộ · 5 thấy bộ phận mình · 4 thấy phần mình. Khối «Việc của tôi» luôn chỉ của người đang đăng nhập. |
| A3-08 | Nhãn nguồn và giờ — ĐỔI | Góc dưới giữ «Tính lúc HH:MM». Thêm: con số lấy từ hệ khác (tồn kho, số cọc) mang nhãn nguồn theo M58. Không hiện con số trần. |

## 3. Giao diện  —  ĐỔI thứ tự khối

A3-09. Bốn khối, thứ tự là chủ ý: người dùng mở phần mềm để biết phải làm gì, không phải để ngắm biểu đồ.

| Thứ tự | Khối | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cần chú ý (A3-03) | Đặt trên cùng, trước cả ô số. v2 đang đặt sau dải 8 ô — đổi lại |
| 2 | Bốn ô số (A3-01) | Bấm xổ ra 11 trạng thái con |
| 3 | Việc của tôi rút gọn (A3-04) | 4 ô + 5 dòng gấp nhất + nút «Xem tất cả» → A4 |
| 4 | Hai biểu đồ + hai chỉ số (A3-05 · A3-06) | Cuối trang. Ai cần thì cuộn xuống |

Công tắc hai nấc «Theo mã hàng» ⇄ «Theo phiếu» (M52) ở đầu màn, mặc định «Theo mã hàng» — đổi nấc thì cả bốn ô và khối Cần chú ý đếm lại theo phiếu.

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Đứt thì sao |
| --- | --- | --- |
| Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận · Thanh toán | Mọi ô số tính từ bảng của năm màn này; bấm ô là dẫn ngược về | Thêm trạng thái mới ở màn nghiệp vụ mà quên xếp vào 4 nhóm → mã ấy biến mất khỏi mọi ô, không lỗi nào báo ra |
| A4 Việc của tôi | Khối «Việc của tôi» rút gọn là bản ngắn của A4, cùng một phép đếm | Hai chỗ tính khác nhau → hai con số cho một câu hỏi |
| Báo cáo (7 tab) | Ô số A3 và chỉ số tab «Hiệu quả Mua hàng» dùng chung một hàm tính | Tính riêng hai nơi → sớm muộn lệch |
| A2 Trang chủ | Chia việc theo A2-03 | — |
| Phân quyền | Phạm vi dữ liệu của từng vai trò (A3-07) | Phạm vi rộng hơn màn đích → bấm ô ra 403; hẹp hơn → con số trên ô to hơn danh sách mở ra |

## 5. Cần anh xác nhận

| # | Việc cần anh quyết | Em cần gì ở anh · chưa trả lời thì em làm tạm thế nào |
| --- | --- | --- |
| A3-H1 | Cách gom 11 trạng thái vào 4 ô (A3-01) — đúng cách anh nhìn công việc chưa? Anh nhìn màn này mỗi sáng nên gom sai là khó chịu hằng ngày | Anh kéo trạng thái sang ô khác, hoặc bảo giữ nguyên 8 ô cũ. Chưa trả lời thì em làm theo 4 nhóm trên Đề xuất |
| A3-H2 | Bấm ô số thì lọc sẵn (Mua hàng) hay không lọc (Kho vận) — A3-02? | Chưa trả lời thì em giữ lọc sẵn như Mua hàng đang chạy Đề xuất |
| A3-H3 | Hai biểu đồ ở A3-06 có phải hai thứ anh muốn nhìn nhất không? | Anh đổi một hoặc cả hai. Chưa trả lời thì em vẽ đúng hai cái trên Đề xuất |
| A3-H4 | Khối «Cần chú ý» thêm 2 dòng (A3-03) — còn dòng nào anh muốn thêm không? | Khối duy nhất nói «có chuyện, vào xem ngay»; thiếu một dòng là loại rủi ro ấy không ai thấy. Chưa trả lời thì em làm 7 dòng Đề xuất |

# A4 · VIỆC CỦA TÔI  —  MỚI

Nguyên văn phản hồi của anh "TBP Mua hàng hay giao việc cho Nhân viên Mua hàng của mình tại đây (thao tác đặc biệt nhiều hơn TBP Kho vận cho NV Kho Vận). Các nội dung công việc có thể liên quan tới việc xử lý Đề nghị Vật tư, Báo giá, Đơn hàng, Giao nhận. Cần thao tác nhiều và xử lý theo từng mã hàng. Do đó nội dung hiển thị cần đầy đủ nhưng không quá chi tiết và khó nhìn và khiến sót thông tin." Giao theo mã → số dòng gấp nhiều lần → càng dễ sót. Mục 3 là để giải mâu thuẫn đó.

| Tin tốt | CONG_VIEC_DONG (010_bao_gia_don_hang.sql) đã có ID_DE_NGHI_DONG — lệnh vốn gắn từng dòng đề nghị, không gắn cả phiếu. v3 mở rộng, không dựng lại. |
| --- | --- |
| Tin xấu | Mới nối được một trong bốn giai đoạn. Báo giá, Đặt hàng, Giao nhận chưa có đường gắn việc. |

## 1. Cơ sở dữ liệu  —  ĐỔI 6 chỗ

| Mã | Nội dung | Chi tiết và vì sao |
| --- | --- | --- |
| A4-01 | CONG_VIEC.LOAI — bộ giá trị mới | Hiện 5: XU_LY_DE_NGHI · LAY_BAO_GIA · THEO_DOI_GIAO · TU_TRO_CHUYEN · KHAC. Đề xuất 8 — thêm XAC_NHAN_KY_THUAT · DUYET_CHON_NCC · GHI_KET_QUA_IQC, phủ bốn giai đoạn anh nêu. |
| A4-02 | CONG_VIEC.NGUON — cột mới | Việc sinh từ đâu (15 nguồn ở A4-08). Thiếu cột thì không lọc được «việc giấy tờ» khỏi «việc gọi NCC». |
| A4-03 | CONG_VIEC.TU_DONG_SINH — cột mới (đúng/sai) | Tách việc hệ tự sinh (cọc sắp hết hạn, phiếu treo) khỏi việc người giao — khác nhau lúc hoàn thành (A4-12). |
| A4-04 | CONG_VIEC.HAN_XU_LY → NOT NULL | Kho vận: "mỗi việc được giao đều phải có kỳ hạn. Chỉ tracking theo kỳ hạn." Nên không thêm mức ưu tiên (Gấp/Thường). Việc hệ sinh thì hệ tự đặt hạn. |
| A4-05 | CONG_VIEC_DONG — nối được cả 4 giai đoạn | Mới có ID_DE_NGHI_DONG; phải nối thêm dòng báo giá, đặt hàng, nhận hàng — hai phương án dưới. |
| A4-06 | CONG_VIEC_DONG.TRANG_THAI_DONG — cột mới | Trạng thái từng dòng trong lệnh: CHUA_LAM · DANG_LAM · BAO_XONG · XONG. Cần cho A4-12; thiếu cột thì lệnh 20 mã chỉ xong trọn gói. |
| A4-07 | THONG_BAO.LOAI và THONG_BAO.GOM_NHOM | THONG_BAO đã có (002_he_thong.sql). LOAI về 3: VIEC_PHAI_LAM · DANG_CHO_MINH · DE_BIET. Thêm GOM_NHOM để «3 phiếu chờ anh duyệt» là một dòng. |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — A4-05 · nối CONG_VIEC_DONG sang 4 loại dòng.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Thêm 3 cột khoá ngoại thật: ID_BAO_GIA_DONG · ID_DON_HANG_DONG · ID_NHAN_HANG_DONG, ràng buộc CHECK «đúng một trong bốn cột khác rỗng» — em nghiêng về cái này | CSDL tự chặn dòng ma. Xoá dòng đề nghị còn việc treo thì báo ngay | Bốn cột rỗng phần lớn thời gian; thêm giai đoạn thứ năm lại phải thêm cột |
| (b) Một cặp cột đa hình (BANG_DONG, ID_DONG) | Gọn; thêm giai đoạn mới không phải đổi lược đồ | Mất khoá ngoại — không gì chặn việc trỏ vào dòng đã xoá. Lỗi im lặng, mở việc ra thì trắng |

## 2. Logic backend  —  MỚI

### 2.1 · Mười lăm nguồn việc chảy vào tab này — A4-08

Bảng em sợ sót nhất cả chương. Quên một nguồn thì loại việc ấy trôi mất, không ai biết.

| # | Loại việc | Sinh ra khi | Ai nhận | Gắn vào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duyệt nhu cầu của bộ phận | Người xưởng gửi phiếu đề nghị | TBP của người lập (không phải TBP Mua hàng) | Phiếu |
| 2 | Giao mã cho nhân viên | Mã vào trạng thái CHỜ GIAO VIỆC | TBP Mua hàng | Mã |
| 3 | Lấy báo giá | TBP Mua hàng giao mã | NV Mua hàng được giao | Mã |
| 4 | Xác nhận kỹ thuật | Chỉ định người xác nhận (M55) | Người đề nghị / NV Kỹ thuật / QC | Mã |
| 5 | Duyệt chọn NCC và giá | NV Mua hàng đề xuất NCC | TBP Mua hàng | Mã |
| 6 | Duyệt NCC mới | Bộ phận khác đề xuất thêm một NCC | TBP Mua hàng | NCC |
| 7 | Theo dõi đợt giao | Tới ngày dự kiến mà chưa ghi nhận hàng về | NV Mua hàng phụ trách mã | Mã |
| 8 | Xác nhận đầu nhận Phiếu giao hàng nội bộ | Phiếu mới có một chữ ký (M20) | Bên còn lại (Kho vận) | Phiếu |
| 9 | Ghi kết quả IQC | Hàng về, dòng có yêu cầu kiểm tra đặc biệt (M59) | QC được chỉ định | Mã |
| 10 | Cọc sắp hết hạn | Cọc còn dưới 2 giờ (M34) | Người đặt cọc | Mã |
| 11 | Duyệt mã vật tư mới | Khai mã mới qua bộ lọc 5 tầng (M39) | Người có quyền cấp mã | Mã |
| 12 | Việc giao trong khung chat | Bấm «Giao việc» trong hộp thoại một phiếu (M56) | Người được giao | Tự do |
| 13 | Yêu cầu thanh toán chờ duyệt hoặc quá hạn | Phiếu gửi duyệt, hoặc tới hạn mà chưa trả | Người duyệt · Kế toán | Phiếu |
| 14 | Sự cố được TBP giao | TBP nhận báo cáo sự cố, giao nhân viên xử lý (A6) | NV được giao | — |
| 15 | Phiếu treo quá hạn | Lịch tự động phát hiện mã đứng yên quá N ngày | TBP Mua hàng | Mã |

11/15 nguồn gắn vào mã hàng, không phải phiếu — câu "xử lý theo từng mã hàng" của anh, dưới dạng số.

### 2.2 · Giao việc theo mã — A4-09

| Bước | Việc |
| --- | --- |
| 1 | TBP mở tab con GIAO VIỆC. Lưới mở ở hàng đợi CHƯA AI GIAO, sắp mặc định theo SỐ NGÀY CHỜ giảm dần (M49) |
| 2 | Tick nhiều mã, kể cả mã thuộc phiếu khác nhau — khác cốt lõi với v2, v2 giao cả phiếu |
| 3 | Chọn nhân viên nhận. Cạnh mỗi tên hiện số mã đang mở của người ấy, để TBP không dồn hết cho một người — ⚑ EM TỰ QUYẾT |
| 4 | Đặt hạn xử lý (bắt buộc — A4-04). Hệ gợi ý = kỳ hạn yêu cầu sớm nhất trong các mã đã chọn trừ số ngày làm việc chuẩn; TBP sửa được |
| 5 | Bấm Giao → sinh một lệnh CONG_VIEC với N dòng CONG_VIEC_DONG, mỗi dòng một mã (A4-10) |
| 6 | Nhân viên nhận thông báo VIEC_PHAI_LAM; mã hiện cột NV PHỤ TRÁCH trên lưới Đề nghị (M53) |
| 7 | Giao lại: rút dòng khỏi lệnh cũ sang lệnh mới. Dòng cũ không xoá — đánh dấu «đã chuyển cho …», giữ vết ai từng cầm mã |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — A4-10 · một lệnh gom nhiều mã, hay mỗi mã một lệnh?

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Một lệnh gom nhiều mã (như CONG_VIEC + CONG_VIEC_DONG đang có) — em nghiêng về cái này | Giao 20 mã bằng một thao tác. Lệnh in được một tờ, đúng thói quen giấy | Ô đếm phải đếm số MÃ, không đếm số lệnh. Đếm lệnh thì 1 lệnh 20 mã hiện số 1, nhân viên tưởng nhẹ |
| (b) Mỗi mã một lệnh riêng | Đếm không sai được. Trạng thái đơn giản, không cần cột A4-06 | Giao 20 mã là 20 thao tác — đúng thứ anh gọi «thao tác đặc biệt nhiều»; 20 dòng lệnh cho một phiếu làm lưới rối |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — A4-12 · báo xong theo từng dòng hay cả lệnh? Chỉ có nghĩa nếu chọn (a) ở trên.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Báo xong từng dòng; lệnh tự đóng khi mọi dòng xong và người giao xác nhận — em nghiêng về cái này | Đúng thực tế: 15/20 mã có báo giá, 5 mã NCC chưa trả lời. TBP nhìn ra ngay 5 mã kẹt | Thêm cột A4-06 và một tầng trạng thái phải giữ đồng bộ |
| (b) Báo xong cả lệnh | Đơn giản hơn, giống hệt v2 đang chạy | 5 mã kẹt kéo cả 20 mã đứng yên ở «đang làm»; tìm 5 mã ấy phải mở lệnh ra đọc — đúng chỗ sót anh cảnh báo |

### 2.3 · Ba cơ chế chống sót — A4-11

Chống "khiến sót thông tin" — ba thứ đo được:

| Cơ chế | Làm thế nào | Sót kiểu gì thì bắt được |
| --- | --- | --- |
| ① Bất biến đếm | Đầu tab GIAO VIỆC hiện «N mã đang hoạt động» và «M mã đã có người phụ trách». N − M phải bằng số dòng hàng đợi chưa giao | Mã rơi khỏi mọi bộ lọc — nguy nhất, vì không màn nào báo lỗi |
| ② Hàng đợi chưa giao ghim trên cùng | Khối «CHƯA AI GIAO» luôn ở đầu tab, không ẩn được, không lọc mất được, kèm số đếm to | TBP lọc theo một nhân viên rồi quên còn mã chưa giao cho ai |
| ③ SỐ NGÀY CHỜ tô màu | M49 — đếm từ lúc mã vào trạng thái hiện tại. ≤ 2 ngày trắng · 3–5 ngày vàng · > 5 ngày đỏ. Sắp mặc định giảm dần | Mã đứng yên lâu mà không ai nhận ra — nó không «sai» gì, chỉ cũ dần |

Quá 20% số dòng cùng đỏ thì đỏ hết nghĩa, nên ngưỡng 5 ngày là tham số (SO_NGAY_CHO_CANH_BAO), chỉnh ở màn Phân quyền. ⚑ EM TỰ QUYẾT mặc định 3 và 5.

### 2.4 · Bốn quy tắc lấy nguyên từ quyết định anh đã chốt

| Mã | Nội dung | Chi tiết và vì sao |
| --- | --- | --- |
| A4-13 | Hoàn thành hai bước — GIỮ | Bấm «Báo xong» → CHỜ XÁC NHẬN → người giao «Xác nhận» mới đóng; trả lại được kèm lý do. v2 đã đúng; v3 chỉ hạ xuống từng dòng nếu anh chọn A4-12 (a). |
| A4-14 | Việc hệ tự sinh thì tự đóng — GIỮ | Kho vận chốt: việc người giao cần xác nhận; việc hệ sinh (cọc hết hạn, phiếu treo) tự đóng khi điều kiện sinh ra nó mất. Lý do có cột A4-03. |
| A4-15 | Việc của bộ phận — MỚI | Kho vận chốt «Theo đề xuất. Việc của bộ phận». TBP trở lên có tab con thứ ba VIỆC CỦA BỘ PHẬN — việc đang tồn của cả tổ. Không thấy thì không đốc. |
| A4-16 | Ai giao được cho ai — MỚI | Kho vận chốt theo thứ bậc: cấp trên giao cho cấp dưới cùng bộ phận, ngang cấp thì nhờ. Nhờ thì từ chối được, giao thì chỉ trả lại kèm lý do. |
| A4-17 | Thông báo — bốn tầng chống trôi tin | ① 3 loại (A4-07): VIỆC PHẢI LÀM đỏ · ĐANG CHỜ MÌNH cam · ĐỂ BIẾT xám. ② Gộp cùng loại trong ngày thành một dòng. ③ Chuông chỉ đếm VIỆC PHẢI LÀM — đếm cả ba thì số luôn to, mất nghĩa. ④ Không báo việc mình vừa làm, không lặp cùng việc trong 4 giờ. Không áp luật «không báo sau 18:00» của Kho vận. |

## 3. Giao diện  —  MỚI — phần anh dặn kỹ nhất

A4-18 — ba tab con.

| Tab con | Ai thấy | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| ① VIỆC CỦA TÔI | Mọi vai trò | Việc mình phải làm + việc mình giao đang chờ mình xác nhận |
| ② GIAO VIỆC | TBP Mua hàng · Quản trị nghiệp vụ - Ai cũng có thể giao/nhờ việc được | Hàng đợi chưa giao + giao theo mã (A4-09) |
| ③ VIỆC CỦA BỘ PHẬN | TBP trở lên | Việc đang tồn của cả tổ, theo A4-15 |

A4-19 — bốn ô đếm trên cùng (M01): Quá hạn (đỏ) · Hôm nay · Tuần này · Chờ tôi xác nhận. Đếm theo mã, không theo lệnh (A4-10).

### A4-20 · Bộ cột của lưới

11 cột mặc định ở chế độ «theo mã hàng». ⚑ EM TỰ QUYẾT con số 11 — trần cho màn 1366 px: cột thứ 12 là phải cuộn ngang, mà cuộn ngang chính là chỗ người ta sót.

| # | Cột | Vì sao cột này phải có mặt ngay trên lưới |
| --- | --- | --- |
| 1 | ☑ (ô tick) | Chọn nhiều mã để giao một lần (A4-09 bước 2) |
| 2 | SỐ NGÀY CHỜ | M49 — tô màu, sắp xếp mặc định. Cột quan trọng nhất của lưới |
| 3 | MÃ VẬT TƯ | M35. Mã mới hiện cờ «MÃ MỚI — đã qua lọc»; mã đã đổi hiện M60 dạng mã gốc → mã thay thế |
| 4 | TÊN HÀNG | Canh trái; dài quá thì cắt, hiện đủ khi rê chuột |
| 5 | ĐVT · SỐ LƯỢNG | Gộp hai thông tin một cột cho gọn; số canh phải |
| 6 | KỲ HẠN YÊU CẦU | M57 ① — mốc người đề nghị đặt ra. Quá hạn thì tô đỏ |
| 7 | SỐ PHIẾU ĐỀ NGHỊ | Bấm mở phiếu gốc — đường về ngữ cảnh |
| 8 | BỘ PHẬN ĐỀ NGHỊ | Biết đang phục vụ ai; cũng là bộ lọc hay dùng |
| 9 | TRẠNG THÁI MÃ | M51 — viên màu, chữ tiếng Việt có dấu (M02) |
| 10 | NV PHỤ TRÁCH | M53. Ô trống = chưa giao, và ô trống ấy phải nổi bật |
| 11 | Cờ | Ba biểu tượng: ⚠ kiểm tra đặc biệt (M59) · ⇄ mã đã đổi (M60) · 💬 tin chưa đọc trong phiếu (M56) |

Ẩn sau nút «Xem thêm» theo M01, bung ra từng dòng chứ không mở cột: giá dự kiến (M22, chỉ ai có quyền XEM_GIA) · NCC dự kiến · kỳ hạn đối ứng dự kiến và thực tế (M57 ② ③) · người đề nghị · ngày lập · lý do khai mã mới (M38) · ba số tồn kho (M34).

### A4-21 · Bộ lọc

| # | Bộ lọc | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công tắc hai nấc | «Theo mã hàng» (mặc định) ⇄ «Theo phiếu» — M52. Đổi nấc thì các bộ lọc dưới giữ nguyên |
| 2 | Trạng thái mã | Chọn nhiều trong 11 giá trị (M51) |
| 3 | Người phụ trách | NV Mua hàng + hai mục đặc biệt: CHƯA GIAO và CỦA TÔI |
| 4 | Bộ phận đề nghị | Theo BO_PHAN |
| 5 | Kỳ hạn | Quá hạn · Hôm nay · Tuần này · Tháng này |
| 6 | Số ngày chờ | > 3 ngày · > 5 ngày · > 10 ngày |
| 7 | Nguồn việc | 15 nguồn ở A4-08 |
| 8 | Cờ | Chỉ mã mới · chỉ có kiểm tra đặc biệt · chỉ mã đã đổi · chỉ có tin chưa đọc |
| 9 | Ô tìm nhanh | Gõ mã vật tư, tên hàng hoặc số phiếu — tìm trên cả ba |

⚑ EM TỰ QUYẾT: lưu bộ lọc đang dùng thành «bộ lọc của tôi», tự áp lại lần sau — TBP mở màn này chục lần một ngày với gần như cùng một bộ lọc.

A4-22 — màn chi tiết một việc tách rời khỏi lưới theo M46: nút «← Về danh sách», hai nút «‹ ›» đi dòng trước/sau. Có hộp trò chuyện của phiếu (A5) và khối tệp đính kèm.

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Đứt thì sao |
| --- | --- | --- |
| 15 màn nghiệp vụ ở A4-08 | Mỗi nguồn sinh một dòng CONG_VIEC | Quên một nguồn → loại việc ấy trôi mất, không ai biết. Rủi ro lớn nhất của chương |
| Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận | Cột NV PHỤ TRÁCH trên lưới bốn màn lấy từ CONG_VIEC_DONG (M53) | Giao ở A4 mà lưới kia không đổi → hai chỗ nói khác nhau về một mã |
| A5 Trò chuyện | Việc giao trong chat và ở đây là cùng một dòng CONG_VIEC | Hai bản ghi → tick ở chat mà tab việc vẫn còn; mất lòng tin vào cả hai |
| A3 Tổng quan | Khối «Việc của tôi» rút gọn dùng chung phép đếm | Hai phép đếm → hai con số cho cùng câu hỏi |
| Phân quyền | Ai giao được cho ai (A4-16); tab ② và ③ chỉ TBP thấy | Ma trận sai → việc gửi nhầm người, hoặc không gửi cho ai cả |
| Báo cáo › Hiệu quả Mua hàng | Sổ lệnh mua hàng đã phát; xếp hạng nhân viên theo số mã đang mở | Đếm theo lệnh thay vì theo mã → xếp hạng sai hẳn |

## 5. Cần anh xác nhận

| # | Việc cần anh quyết | Em cần gì ở anh · chưa trả lời thì em làm tạm thế nào |
| --- | --- | --- |
| A4-H1 | 15 nguồn việc ở A4-08 — đủ chưa? Em dựng từ các chức năng khác; sót một nguồn là loại việc ấy trôi mất mà không ai phát hiện | Anh nói cái nào thiếu. Chỗ em sợ sót nhất cả nhóm A. Chưa trả lời thì em dựng đúng 15 nguồn trên đề xuất. thêm một nguồn “Yêu cầu khác” để giao/nhờ việc tự do |
| A4-H2 | Bộ 11 cột ở A4-20 — thiếu cột nào, thừa cột nào? Anh nhìn lưới này mỗi ngày, em thì không | Anh gạch cột thừa, thêm cột thiếu (và nói bỏ cột nào để lấy chỗ). Chưa trả lời thì em làm đúng 11 cột trên đề xuất |
| A4-H3 | Một lệnh gom nhiều mã hay mỗi mã một lệnh (A4-10)? | Chọn (a) hoặc (b). Chưa trả lời thì em làm (a) — thứ CONG_VIEC_DONG đang dựng sẵn đề xuất |
| A4-H4 | Báo xong theo từng dòng hay cả lệnh (A4-12)? | Chọn (a) hoặc (b). Chưa trả lời thì em làm (a). Chọn (b) thì bỏ luôn cột A4-06, nhẹ đi khoảng nửa ngày công đề xuất |
| A4-H5 | Bỏ hẳn mức ưu tiên Gấp/Thường, chỉ theo kỳ hạn (A4-04) — đúng ý anh chứ? Anh chốt ở Kho vận; nhưng QT-MH-01 mục 7.2 của Mua hàng có ba mức | Anh xác nhận. Chưa trả lời thì em bỏ mức ưu tiên ở màn việc, giữ ba mức của quy trình ở phiếu đề nghị — hai thứ khác nhau đề xuất |
| A4-H6 | Hạn xử lý bắt buộc (A4-04) — TBP có luôn biết đặt hạn không? Nghĩ hạn cho từng lệnh thì thao tác chậm hẳn | Hệ đã gợi ý sẵn (A4-09 bước 4). Chưa trả lời thì em làm vậy. Vẫn phiền thì em cho để trống, hệ tự lấy kỳ hạn yêu cầu làm hạn đề xuất |
| A4-H7 | Ngưỡng SỐ NGÀY CHỜ 3 ngày (vàng) và 5 ngày (đỏ) — hợp nhịp thật của bộ phận không? | Cho hai con số. Chưa trả lời thì em để 3 và 5; là tham số nên đổi lúc nào cũng được 4/7 |

# A5 · TRÒ CHUYỆN  —  MỚI

Nguyên văn phản hồi của anh "Đảm bảo mỗi phiếu chi tiết đều có box trò chuyện riêng. Mục đích là neo cuộc nói chuyện của mỗi phiếu tới đúng thông tin. Tránh việc trao đổi nhiều nội dung vào một khung chat khiến bị sót thông tin." Câu thứ hai là một lời cấm: nó loại thẳng phương án «gom cả mạch vào một cuộc» — xem A5-04. - Nhiều nội dung có nghĩa là nội dung của nhiều phiếu được trao đổi và cùng 1 chatbox. Không phải nhiều nội dung của 1 phiếu

| Anh nhắc ở bốn chỗ nữa | Ở Đề nghị: "mỗi phiếu cũng cho nhân viên liên quan tải tài liệu đính kèm và một hộp thoại trao đổi lẫn giao việc". Ở Báo giá và Đặt hàng: "thông tin trao đổi… từ lúc đề nghị vật tư được chia sẻ cho giai đoạn sau". Lý do ở A5-04. |
| --- | --- |
| Tin tốt | Đã có chat neo vào phiếu: TRAO_DOI (008_tuong_tac.sql) neo bằng (BANG, ID_BAN_GHI), quyền đọc bám theo quyền xem phiếu. v3 mở rộng ba chỗ. |

## 1. Cơ sở dữ liệu  —  ĐỔI

| Bảng | Là gì | v3 làm gì với nó |
| --- | --- | --- |
| TRAO_DOI | Chat neo vào một phiếu. Ai xem được phiếu thì đọc được cuộc của phiếu ấy | ĐỔI — mở rộng, xem A5-01 → A5-03 |
| TEP_DINH_KEM | Tệp neo vào một phiếu, có mức bảo mật (NỘI BỘ · HẠN CHẾ · TỐI MẬT) | ĐỔI — tệp gửi trong chat cũng vào đây, xem A5-05 |
| TIN_NHAN | Chat người ↔ người, không gắn phiếu. Có sẵn nút biến một câu thành việc | GIỮ — chỗ bàn chuyện chung, xem A5-08 |
| CONG_VIEC | Việc được giao (chương A4) | GIỮ — chat và tab việc dùng chung một dòng |

| Mã | Nội dung | Chi tiết và vì sao |
| --- | --- | --- |
| A5-01 | Danh sách phiếu có hộp thoại — từ 8 lên 13 | BANG_CHO_PHEP (services/trao_doi.py) hiện 8: DE_NGHI · DE_NGHI_DONG · BAO_GIA · DON_HANG · NHAN_HANG · YEU_CAU_THANH_TOAN · DAT_NGOAI · DIEU_XE. v3 bỏ DIEU_XE (menu bị bỏ), thêm 6 — bảng dưới. Kho vận: "đảm bảo phủ toàn bộ các chức năng cần thiết trong menu left". |
| A5-02 | TRAO_DOI — 4 cột mới | LOAI_TIN (CHU · GIAO_VIEC · TEP · HE_THONG) để tin giao việc hiện dạng ô tick · ID_CONG_VIEC trỏ sang việc sinh ra từ tin ấy · DA_THU_HOI + NGAY_THU_HOI cho A5-07. |
| A5-03 | Không dựng bảng «cuộc trò chuyện» | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Kho vận có bảng CUOC_TRO_CHUYEN riêng; Mua hàng không cần vì (BANG, ID_BAN_GHI) đã đủ định danh một cuộc. Thêm bảng là thêm chỗ phải đồng bộ, và sinh cuộc rỗng cho hàng nghìn phiếu. |
| A5-05 | Tệp trong chat và tệp của phiếu là một kho | Tệp kéo vào chat vào TEP_DINH_KEM của chính phiếu ấy, kèm tin LOAI_TIN = TEP. Hai kho thì tìm không thấy rồi gửi lại kho kia. Kiểm đuôi và dung lượng ở máy chủ. Trần 20 MB (KICH_THUOC_TEP_MB). - Đảm bảo tệp trong chat chỉ đính kèm vào phiếu nếu liên quan tới phiếu. Không phải tệp nào cũng đính kèm |
| A5-06 | Nhịp hỏi tin mới = 40 giây | Khai GIAY_HOI_TIN_MOI = 40 vào THAM_SO_HE_THONG, không đặt cứng trong mã. Anh chốt con số này ở Kho vận. |

13 loại phiếu có hộp thoại riêng — A5-01.

| Phiếu | Vì sao cần hộp thoại riêng | Dấu |
| --- | --- | --- |
| DE_NGHI · DE_NGHI_DONG | Hỏi lại người đề nghị về số lượng, quy cách, kỳ hạn | GIỮ |
| YEU_CAU_BAO_GIA (BM04) | Bàn trước khi gửi NCC: hỏi mấy NCC, gửi mẫu nào | MỚI |
| BAO_GIA | Ghi nội dung trao đổi Zalo/điện thoại với NCC vào hệ | GIỮ |
| DON_HANG (BM05) | Chốt kỳ hạn, số đợt giao, điều kiện thanh toán | GIỮ |
| NHAN_HANG | Hàng về thiếu, sai quy cách — trao đổi tại chỗ | GIỮ |
| GIAO_HANG_NOI_BO | Mua hàng ↔ Kho vận: đợt này gồm gì, có yêu cầu kiểm tra đặc biệt không (M59) | MỚI |
| XAC_NHAN_KT | Sổ xác nhận kỹ thuật theo mã (M55) — nhiều lượt hỏi đáp nhất | MỚI |
| YEU_CAU_THANH_TOAN | Kế toán hỏi chứng từ còn thiếu | GIỮ |
| NHA_CUNG_CAP | Bàn về một NCC: đánh giá, định mức tháng, hồ sơ còn thiếu | MỚI |
| DAT_NGOAI | Kinh doanh ↔ Mua hàng | GIỮ |
| CONG_VIEC | Hỏi lại người giao về nội dung một lệnh mua hàng | MỚI |
| SU_CO | TBP và người báo trao đổi cách xử lý (A6) | MỚI |
| DIEU_XE | Mục menu Điều xe bị bỏ khỏi hệ Mua hàng | BỎ |

## 2. Logic backend  —  MỚI

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — A5-04 · hội thoại chảy xuyên bốn giai đoạn thế nào? Anh muốn nội dung bàn ở Đề nghị đọc được ở Báo giá, Đặt hàng, Giao nhận.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Mỗi phiếu giữ cuộc riêng; hộp thoại phiếu con có hai ngăn: «CỦA PHIẾU NÀY» (mặc định, gõ được) và «CẢ MẠCH» (chỉ đọc, gộp theo thời gian, mỗi tin ghi rõ đến từ phiếu nào) — em nghiêng về cái này | Đúng câu anh dặn: mỗi phiếu một khung riêng, không lẫn. Vẫn truy được toàn mạch khi cần | Thêm một chế độ xem và một truy vấn gộp. Người dùng phải học có hai ngăn |
| (b) Cả mạch dùng chung một cuộc duy nhất | Đơn giản nhất. Không sót vì chỉ có một chỗ | Đúng thứ anh cấm: "trao đổi nhiều nội dung vào một khung chat khiến bị sót thông tin". Mạch chạy 3 tháng thì hàng trăm tin của bốn giai đoạn trộn lẫn |

⚑ EM TỰ QUYẾT — cách dựng «mạch». Không thêm cột hay bảng: mạch suy từ khoá ngoại đã có (NHAN_HANG → DON_HANG → BAO_GIA → DE_NGHI_DONG → DE_NGHI). Cột MA_MACH là thêm thứ sai lệch được so với khoá ngoại — hai đường dẫn, hai câu trả lời.

| Mã | Nội dung | Chi tiết và vì sao |
| --- | --- | --- |
| A5-07 | Thu hồi tin — ĐỔI | v2 không cho sửa, không cho xoá tin nào. Kho vận: "Cho phép thu hồi nhưng vẫn lưu lịch sử lại để ADMIN phục hồi lại nếu cần." v3: thu hồi được, dòng hiện «đã thu hồi», nội dung gốc vẫn trong CSDL, chỉ Quản trị kỹ thuật đọc. Thời hạn — A5-H3. |
| A5-08 | Chỗ bàn chuyện chung — GIỮ TIN_NHAN, thêm một nút | Kho vận: "không chặn các bạn tạo chat… từ chat có nút điều hướng tới chức năng cần (nhập primary key… để đưa thẳng tới phiếu cần trao đổi)." Đã có TIN_NHAN người ↔ người; v3 thêm nút «Mở phiếu»: gõ số phiếu (DN-2026-001234) là nhảy sang phiếu ấy, mở hộp thoại. |
| A5-09 | Giao việc trong chat — ĐỔI | v2 có POST /tro-chuyen/giao-viec nhưng chỉ chạy trên TIN_NHAN. v3 mở sang TRAO_DOI: bấm «Giao việc» → chọn người, đặt hạn → sinh một dòng CONG_VIEC (NGUON = CHAT) và một tin LOAI_TIN = GIAO_VIEC trỏ sang nó, hiện dạng ô tick. |
| A5-10 | Một bản ghi, hai chỗ nhìn — GIỮ nguyên tắc | Việc trong chat và việc ở A4 là cùng một dòng CONG_VIEC, không phải hai bản sao. Hai bản ghi thì phải đồng bộ, mà đồng bộ thì có lúc lệch. |
| A5-11 | Quyền đọc bám theo quyền xem phiếu — GIỮ | Đã đúng: quyen_chung_tu.kiem() gác mọi đường vào TRAO_DOI. Không khai bộ quyền riêng cho chat — hai bộ song song thì sớm muộn lệch. |
| A5-12 | Sinh cuộc lười — GIỮ | Có tin mới có cuộc; không tạo sẵn cuộc rỗng cho hàng nghìn phiếu. |
| A5-13 | Nhắc tên @tên — GIỮ | Đã chạy. Người được nhắc nhận DANG_CHO_MINH (A4-17), người liên quan phiếu nhận DE_BIET. |

## 3. Giao diện  —  MỚI

A5-14. Kho vận: "Minitab trò chuyện không nên là bản nhỏ hơn của tab lớn… thiết kế đơn giản và tối giản lại", "cân nhắc… Messenger hoặc Instagram".

|  | Tab lớn — mục menu Trò chuyện | Hộp thoại trong phiếu (minitab) |
| --- | --- | --- |
| Bố cục | Hai cột: danh sách cuộc bên trái, nội dung bên phải | Một cột, chỉ nội dung. Không có cột danh sách |
| Mỗi tin | Khung bo tròn, luôn hiện tên người gửi và giờ | Bong bóng: mình bên phải màu logo, người khác bên trái nền xám. Tên chỉ hiện khi đổi người; giờ chỉ hiện ở tin cuối của cụm |
| Ảnh đại diện | Có | Chữ cái đầu trong vòng tròn |
| Ngăn | Không có | Hai ngăn «Của phiếu này» / «Cả mạch» (A5-04 phương án a) |
| Nút | Đủ | Đúng ba: Giao việc · Đính tệp · Gửi - Hình như thiếu nút để điều hướng tới phiếu bất kỳ? |

| Mã | Nội dung | Chi tiết và vì sao |
| --- | --- | --- |
| A5-15 | Khối «Việc chưa xong» ghim đầu mỗi cuộc | Gập lại được, hiện dạng ô tick. Mở phiếu là thấy ngay bao nhiêu việc của mình còn treo. - Trong chat, chỉ hiện việc tồn đọng giữa hai bên. Không phải toàn bộ |
| A5-16 | Huy hiệu tin chưa đọc | Cờ 💬 trên dòng lưới (cột 11 ở A4-20) và một chấm trên nhãn khối trò chuyện trong màn chi tiết phiếu. Không đếm tin đã đọc. - Icon được thiết kế theo thiết kế của hệ thống |
| A5-17 | Tiếng Việt có dấu, viền bảng | M02 cho mọi nhãn; M04 cho mọi bảng — nhưng không áp viền vào bong bóng tin, vì khung chat không phải bảng. |

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Đứt thì sao |
| --- | --- | --- |
| A4 Việc của tôi | Việc giao trong chat là cùng một dòng CONG_VIEC (A5-10) | Hai bản ghi → tick một chỗ, chỗ kia vẫn còn |
| 13 loại phiếu ở A5-01 | Mỗi phiếu một cuộc, neo bằng (BANG, ID_BAN_GHI) | Thiếu ID_BAN_GHI thì hàm kiểm quyền không kiểm được — nhánh nguy hiểm nhất |
| Phân quyền | Quyền đọc cuộc bám theo quyền xem phiếu (A5-11) | Khai riêng → hai bộ quyền song song, sớm muộn lệch |
| A6 Hộp thư trao đổi | Hộp thư gom mọi cuộc thành một danh sách; A5 là chỗ bàn | Không có hộp thư → muốn biết hôm nay ai nhắn gì phải mở lần lượt từng phiếu, rồi người ta quay lại Zalo |
| Biểu mẫu và hồ sơ ISO | Trao đổi trong phiếu là một phần hồ sơ của phiếu ấy | Xoá được tin → hồ sơ không toàn vẹn. Lý do A5-07 giữ lịch sử thay vì xoá thật |

## 5. Cần anh xác nhận

| # | Việc cần anh quyết | Em cần gì ở anh · chưa trả lời thì em làm tạm thế nào |
| --- | --- | --- |
| A5-H1 | Hội thoại chảy xuyên giai đoạn — (a) hai ngăn hay (b) một cuộc chung (A5-04)? | Chọn một chữ cái. Chưa trả lời thì em làm (a) — (b) đi ngược câu anh dặn về khung chat gộp Đề xuất. (a) và (b) đều được. Đã xác nhận ở trên về hiểu lầm của bạn |
| A5-H2 | 13 loại phiếu ở A5-01 — đủ chưa, thừa cái nào? Mỗi loại thêm vào là thêm một chỗ phải kiểm quyền | Anh gạch bớt hoặc thêm. Chưa trả lời thì em làm đúng 13 loại trên Đề xuất |
| A5-H3 | Thu hồi tin trong bao lâu (A5-07)? Kho vận cho thu hồi nhưng giữ lịch sử, không nói thời hạn | Đề xuất 5 phút, sau đó chỉ hiện «đã thu hồi». Chưa trả lời thì em làm 5 phút, đặt thành tham số 60 phút |
| A5-H4 | Tệp gửi trong chat và tệp đính kèm phiếu chung một kho (A5-05) — đúng ý anh chứ? Hệ quả: tệp gửi trong chat cũng hiện ở khối «Tệp đính kèm» của phiếu | Em thấy đó là điểm cộng, không phải tác dụng phụ. Chưa trả lời thì em gộp một kho Đề xuất. Đảm bảo chỉ chia sẻ nội dung liên quan |
| A5-H5 | Mức bảo mật của tệp gửi qua chat — mặc định là gì? TEP_DINH_KEM có ba mức NỘI BỘ · HẠN CHẾ · TỐI MẬT, bản vẽ kỹ thuật thuộc TỐI MẬT | Đề xuất mặc định NỘI BỘ, người gửi nâng lên được; tệp đuôi bản vẽ (.dwg .step .pdf có từ khoá bản vẽ) thì hỏi lại trước khi gửi. Chưa trả lời thì em làm vậy Đề xuất |

# A6 · TIỆN ÍCH · HỘP THƯ TRAO ĐỔI · BÁO CÁO SỰ CỐ  —  ĐỔI

| Phản hồi của anh | "Tách phần Hộp thư trao đổi và Báo cáo sự cố ra thành 2 tab riêng. Chuyển Tiện ích xuống tab Điều hành." Hộp thư trao đổi và Trò chuyện là 1. Gom vào |
| --- | --- |
| Việc thật của chương này | Một mục menu ba tab tách thành ba mục menu một tab. Nghiệp vụ cả ba không đổi — em ghi GIỮ và liệt kê đang giữ cái gì để anh phản đối được. |

## 1. Cơ sở dữ liệu  —  GIỮ — chỉ thêm 2 mã trang

| Mã | Việc | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| A6-01 | Không thêm bảng, không thêm cột | TRAO_DOI phục vụ Hộp thư · SU_CO phục vụ Báo cáo sự cố · danh mục Vật liệu (máy tính khối lượng) phục vụ Tiện ích. Cả ba đã chạy |
| A6-02 | Hằng TRANG: 1 mã thành 3 | tien_ich tách thành hop_thu · su_co · tien_ich. Kéo theo: PHAN_QUYEN thêm 2 cột × 16 vai trò, và backend/config/ma_tran_quyen.py phải chép ngược y hệt |
| A6-03 | Quyền đề xuất cho 3 trang mới | ⚑ EM TỰ QUYẾT. hop_thu: XEM + SỬA cho cả 16 vai trò (chốt chặn thật ở quyền xem từng phiếu — A5-11). su_co: XEM + SỬA cho cả 16, thêm DUYỆT cho TBP các bộ phận và hai vai trò Quản trị. tien_ich: XEM cho cả 16 |

Cái bẫy đã cắn ba lần ở dự án này PHAN_QUYEN trong CSDL là nguồn sự thật lúc chạy, nhưng scripts/nap_nhan_su.py --ghi-de-quyen ghi đè nó từ ma_tran_quyen.py. Cấp quyền trên màn hình mà quên chép ngược vào tệp là quyền bị thu hồi âm thầm ở lần nạp nhân sự kế tiếp. Hai cột mới ở A6-02 phải khai ở cả hai chỗ.

## 2. Logic backend  —  GIỮ gần hết

| Mã | Nội dung | Chi tiết và vì sao |
| --- | --- | --- |
| A6-04 | Tách trang không đụng dịch vụ nào | Đường API giữ nguyên (GET /trao-doi/hop-thu, /su-co, POST /tinh-khoi-luong). Chỉ đổi: chỗ đứng trên menu, mã trang trong ma trận quyền, tien_ich.js tách làm ba — lý do chương này nhẹ. |
| A6-05 | Máy tính khối lượng và giá — GIỮ toàn bộ | Anh gạch nếu muốn bỏ: ba hình dạng (Tấm · Tròn đặc · Ống) · hai lối vào (theo hình dạng / tính tay, đơn vị tự chọn) · ống khai dày thành thay vì đường kính trong · sinh quy cách chuẩn từ kích thước · hai chiều VAT (bóc ra, cộng vào) · diện tích bề mặt để báo giá sơn mạ · nút «Chép kết quả vào dòng» sang form báo giá / đặt hàng · tính bằng Decimal · khối lượng riêng và giá tham khảo lấy từ danh mục, Quản trị sửa được. |
| A6-06 | Báo cáo sự cố — GIỮ luồng, nối thêm một đầu | Giữ: người báo chọn loại (7 loại) và mức độ (4 mức) → TBP nhận thông báo → TBP tự xử lý hoặc giao việc cho nhân viên → đóng phiếu → người báo được báo lại kết quả. Nối thêm: việc TBP giao ở đây là nguồn việc #14 của A4-08, qua dịch vụ giao việc chung. - Nghiệp vụ gần giống với giao việc. Chỉ tách tab vì sự cố cần theo dõi riêng. Lưu ý phân tách sự cố kỹ thuật (hệ thống) và sự cố vận hành (sự cố thực tế khi chạy phiếu) |
| A6-07 | Hộp thư trao đổi — ĐỔI 3 chỗ | ① Phủ đủ 13 loại phiếu ở A5-01 (nay 8). ② Thêm bộ lọc theo loại phiếu và theo mạch (A5-04) — xem cả mạch đề nghị → báo giá → đặt hàng → giao nhận trong một danh sách. ③ Dòng có tin chưa đọc in đậm, nổi lên đầu. |

## 3. Giao diện  —  ĐỔI chỗ đứng

| Mục menu v3 | Nhóm | Nội dung | Dấu |
| --- | --- | --- | --- |
| Hộp thư trao đổi | Điều hành | Một danh sách, mỗi chứng từ một dòng kèm tin mới nhất; bấm mở thẳng phiếu | ĐỔI |
| Báo cáo sự cố | Điều hành | Lập phiếu sự cố · danh sách sự cố của tôi · sự cố tôi phải xử lý | ĐỔI |
| Tiện ích | Điều hành | Chỉ còn máy tính khối lượng và giá | ĐỔI |

A6-08. Tiện ích sau khi tách chỉ còn một nội dung, nên bỏ luôn thanh tab — thanh tab một tab làm người dùng đi tìm tab thứ hai không có.

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Đứt thì sao |
| --- | --- | --- |
| A5 Trò chuyện | Hộp thư gom các cuộc của A5 thành một danh sách | Thêm loại phiếu ở A5-01 mà quên thêm vào Hộp thư → cuộc ấy có nhưng không ai thấy nếu không mở đúng phiếu |
| A4 Việc của tôi | Sự cố được TBP giao là nguồn việc #14 | Không nối → phiếu sự cố nằm im, không ai nhận, không ai đóng |
| Báo giá · Đặt hàng | Nút «Chép kết quả vào dòng» điền bộ trường số lượng · đơn giá · đơn vị giá · quy cách | Điền thiếu một trường thì quy tắc chặn lúc lưu — người dùng không hiểu vì sao |
| Dữ liệu gốc › Vật liệu | Khối lượng riêng và giá tham khảo | Danh mục cũ → mọi phép tính lệch theo, mà con số vẫn trông hợp lý |
| Phân quyền | Hai cột quyền mới (A6-02) | Quên chép ngược vào ma_tran_quyen.py → quyền bị thu hồi âm thầm |

## 5. Cần anh xác nhận

| # | Việc cần anh quyết | Em cần gì ở anh · chưa trả lời thì em làm tạm thế nào |
| --- | --- | --- |
| A6-H1 | Quyền của ba trang mới (A6-03) — em mở khá rộng: ai cũng vào Hộp thư và Báo cáo sự cố được | Anh siết lại nếu thấy rộng quá. Chưa trả lời thì em làm theo A6-03 Đề xuất |
| A6-H2 | Tiện ích còn đúng một nội dung — có nên bỏ hẳn mục menu và chỉ để máy tính dạng cửa sổ bật lên cạnh ô đơn giá không? | Anh đã bảo "chuyển Tiện ích xuống tab Điều hành", tức là giữ mục. Chưa trả lời thì em giữ mục. Em nêu ra vì bỏ đi thì menu ngắn được một mục - Một mục của tab điều hành |
| A6-H3 | Bảy loại sự cố hiện có (Lỗi hệ thống · Sai dữ liệu · Hàng lỗi · NCC không đáp ứng · Trễ tiến độ · Thiếu thông tin · Khác) — đủ chưa? | Anh thêm loại nếu thiếu. Chưa trả lời thì em giữ nguyên 7 loại - Đề xuất |

# NHÓM B · QUẢN TRỊ

| Chương | Mục menu | Dấu | Anh yêu cầu gì |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Dữ liệu gốc | ĐỔI | "Mô phỏng lại toàn bộ logic frontend và backend về Dữ liệu gốc… của Kho vận (ver02)… Tinh chỉnh để phù hợp Mua hàng" |
| B2 | Phân quyền | ĐỔI | "Đổi tên tab thành Phân quyền" · "Mô phỏng lại toàn bộ logic… về Phân quyền của Kho vận (ver02)… Tinh chỉnh để phù hợp" |
| → F1 | Nhà cung cấp | ĐỔI | "Tách riêng khỏi phần quản trị và dữ liệu gốc (tab mới ở bên dưới)" — nay là chương riêng, không còn trong B1 |

Luật của cả nhóm chương này: CLONE, KHÔNG NỐI Anh Long: "các điều chỉnh reference từ hệ thống Kho vận chỉ nên được clone và về chỉnh sửa thẳng. Không nối trực tiếp." (nguyên văn ở ĐIỀU CHỈNH CHUNG) Chép cách chia nhánh, bố trí nút, dựng ma trận rồi sửa cho hợp Mua hàng — không một lời gọi API nào sang hệ kia.

# B1 · DỮ LIỆU GỐC — ĐỔI

Chức năng này để làm gì Danh sách nền cả hệ tra vào: người · bộ phận · vật tư · đơn vị tính · chủng loại · công đoạn · kho — để mọi màn chọn thay vì gõ tay, gõ sai chặn tại chỗ. Chặn cứng nhiều chức năng khác nhất. Chuỗi chặn ở mục 2.

## 1. Cơ sở dữ liệu — ĐỔI cách xếp, GIỮ nguyên bảng

### 1.1 Tin tốt: đợt này không phải dựng bảng mới nào

Kho vận dựng 7 bảng mới; Mua hàng không — grep "CREATE TABLE" backend/data/migrations/.

| Hạng mục | Ở hệ Mua hàng |
| --- | --- |
| Bảng đã có, chỉ sắp lại tab | 25/25, gồm 4 bảng Kho vận phải dựng mới: NHAN_VIEN · BO_PHAN · KHACH_HANG · NHA_CUNG_CAP |
| Bảng phải dựng mới | Không có |
| Cột phải thêm | Không. Ba con số tồn (M34) ở DAT_COC_TON — chương Đề nghị; B1 chỉ hiện lại |
| Đường đọc phải dựng mới | Một — GET /danh-muc/{mã}/{khoá}/lich-su (M42). Nhật ký đã ghi (services/danh_muc.py → nhat_ky.ghi), thiếu đường đọc |

Việc chương này gần như toàn bộ ở phần nhìn thấy: sắp tab, bổ nút, bổ màn. Rẻ nhất đợt 1.

### 1.2 Hai nhánh — clone từ Kho vận

| Nhánh | Nghĩa | Ai sở hữu con số |
| --- | --- | --- |
| DỮ LIỆU CÔNG TY | Dùng chung nhiều hệ (Mua hàng · Kho vận · Kế hoạch Sản xuất) | Nhân sự / Hành chính công ty |
| DỮ LIỆU HỆ THỐNG | Chỉ riêng hệ Mua hàng | Mua hàng (vài tab do Kho vận · Kỹ thuật giữ — cột SỞ HỮU) |

Chia nhánh để lúc nối API biết phải đối chiếu bảng nào, không phải cả 25 bảng.

### 1.3 · DLG-01 · 25 danh mục hôm nay xếp vào tab nào

Bảng đáng soát kỹ nhất của B1. Số dòng từ CSDL demo 03/09/2026 — dữ liệu mô phỏng.

| # | Danh mục hôm nay (bảng · số dòng) | Tab trong v3 | Dấu | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân viên — NHAN_VIEN · 196 | CT › Nhân viên | ĐỔI | Nay chi_doc=True. v3 mở 5 nút + nhập lô (M40 M41); Mua hàng tự giữ danh sách (DLG-H1) |
| 2 | Bộ phận — BO_PHAN · 14 | CT › Bộ phận | ĐỔI | Như trên. Nửa còn lại của ma trận (PQ-01) |
| 3 | Lịch nghỉ — LICH_NGHI · 7 | CT › Lịch làm việc | GIỮ | Kỳ hạn đối ứng (M57); chỉ ngày nghỉ và làm bù, không có ca (DLG-04) |
| 4 | Vật tư / hàng hoá — VAT_TU · 515 (màn riêng) | HT › Danh mục vật tư | ĐỔI | Bộ lọc 5 tầng (M28…M33), khung chuẩn mã (M32), hàng đợi «CHỜ CẤP MÃ» (M39) |
| 5 | Đơn vị tính — DON_VI_TINH · 17 | HT › Đơn vị tính | GIỮ | Tab riêng vì SO_LE làm tròn số lượng mọi phiếu cả hệ |
| 6 | Chủng loại — CHUNG_LOAI · 35 | HT › Chủng loại | ĐỔI | Kiêm khung phân loại mã vật tư và nhóm hàng NCC — lời anh |
| 7 | Công đoạn — CONG_DOAN · 40 | HT › Công đoạn | ĐỔI | Anh: NCC gia công ngoài "bám sát danh sách công đoạn chuẩn của công ty". Nay chi_doc=True (KHSX sở hữu) — v3 phải sửa |
| 8 | Kho — KHO · 4 | HT › Kho và tồn kho | GIỮ | Cần cho Phiếu giao hàng nội bộ |
| 9 | Tồn kho — TON_KHO · 275 | HT › Kho và tồn kho | ĐỔI | Thêm TỒN THỰC · ĐANG CỌC · CÒN XUẤT ĐƯỢC (M34) + nhãn nguồn và giờ (M58) |
| 10 | Màu sơn — MAU_SON · 9 | HT › Các nhóm quy chuẩn mẫu | GIỮ | Tầng thứ 4 của bộ lọc mã |
| 11 | Mục đích sử dụng — MUC_DICH_SU_DUNG · 12 | HT › Các nhóm quy chuẩn mẫu | GIỮ | — |
| 12 | Loại gia công ngoài — LOAI_GIA_CONG · 14 | HT › Các nhóm quy chuẩn mẫu | GIỮ | Khung phân loại NCC gia công ngoài |
| 13 | Vật liệu tính khối lượng — VAT_LIEU_TINH_TOAN · 8 | HT › Các nhóm quy chuẩn mẫu | GIỮ | Nuôi máy tính khối lượng ở Tiện ích |
| 14 | Ánh xạ tiền tố cũ — ANH_XA_TIEN_TO · 10 | HT › Các nhóm quy chuẩn mẫu | GIỮ | Dịch mã cũ sang mã mới lúc nhập lô |
| 15 | Tiêu chí chấm báo giá — TIEU_CHI_CHAM_BAO_GIA · 4 | HT › Các nhóm quy chuẩn mẫu | GIỮ | Dùng chung với biểu mẫu BM06 đánh giá NCC |
| 16 | Lý do thanh toán — LY_DO_THANH_TOAN · 5 | HT › Danh mục thanh toán | GIỮ | — |
| 17 | Hình thức thanh toán — HINH_THUC_THANH_TOAN · 10 | HT › Danh mục thanh toán | GIỮ | — |
| 18 | Lý do yêu cầu chi tiền — LY_DO_YEU_CAU · 3 | HT › Danh mục thanh toán | GIỮ | — |
| 19 | Lệnh sản xuất — LENH_SAN_XUAT · 564 | HT › Lệnh sản xuất | GIỮ | Chỉ xem. Dòng đề nghị gắn được số lệnh sản xuất |
| 20 | Dòng lệnh sản xuất — LSX_DONG · 783 | HT › Lệnh sản xuất | ĐỔI | Gộp một tab hai cấp với dòng 19 (DLG-05) |
| 21 | Nhà cung cấp — NHA_CUNG_CAP · 942 (màn riêng) | ra khỏi Dữ liệu gốc | ĐỔI | Anh: "Tách riêng khỏi phần quản trị và dữ liệu gốc" — chương F1 |
| 22 | Khách hàng — KHACH_HANG · 16 (màn riêng) | HT › Khách hàng | GIỮ | Đặt ngoài của Kinh doanh gắn đơn khách. ⚖ DLG-07 |
| 23 | Xe — XE · 8 | — | BỎ | Anh: "Điều xe — bỏ khỏi hệ thống Mua hàng vì nằm ở Hệ thống Kho vận". Chỉ nuôi mục Điều xe |
| 24 | Tài xế — TAI_XE · 7 | — | BỎ | Như dòng 23 |
| 25 | Vai trò — VAI_TRO · 16 | sang tab Phân quyền | ĐỔI | 16 vai trò rút còn 7 loại tài khoản (B2). Thôi là danh mục sửa tự do — chạm vào là đổi quyền người khác |

CT = nhánh Dữ liệu công ty · HT = nhánh Dữ liệu hệ thống.

BỎ nghĩa là ngừng hiện trên menu, KHÔNG phải xoá bảng Dòng 23 · 24 và mục Điều xe: không xoá bảng nào — dữ liệu cũ còn phải tra ngược. Xoá bảng không đảo lại được.

### 1.4 · DLG-02 · Bộ tab sau khi sắp lại — 12 tab

Kho vận 14 tab. Mua hàng 12 tab: bỏ 3 (Xe · Tài xế · Vai trò), tách 1 ra ngoài (Nhà cung cấp), gom 9 bảng nhỏ vào 2 tab.

| Nhánh | Tab | Gồm bảng nào | Sở hữu | Dấu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu công ty 3 tab | ① Nhân viên | NHAN_VIEN | Nhân sự | ĐỔI |
|  | ② Bộ phận | BO_PHAN | Nhân sự | ĐỔI |
|  | ③ Lịch làm việc | LICH_NGHI | Hành chính | GIỮ |
| Dữ liệu hệ thống 9 tab | ④ Danh mục vật tư | VAT_TU | Kho vận | ĐỔI |
|  | ⑤ Đơn vị tính | DON_VI_TINH | Kho vận | GIỮ |
|  | ⑥ Chủng loại | CHUNG_LOAI | Mua hàng | ĐỔI |
|  | ⑦ Công đoạn | CONG_DOAN | Kế hoạch SX | ĐỔI |
|  | ⑧ Các nhóm quy chuẩn mẫu | 6 bảng: MAU_SON · MUC_DICH_SU_DUNG · LOAI_GIA_CONG · VAT_LIEU_TINH_TOAN · ANH_XA_TIEN_TO · TIEU_CHI_CHAM_BAO_GIA | Mua hàng | MỚI (gom) |
|  | ⑨ Danh mục thanh toán | 3 bảng: LY_DO_THANH_TOAN · HINH_THUC_THANH_TOAN · LY_DO_YEU_CAU | Mua hàng | MỚI (gom) |
|  | ⑩ Kho và tồn kho | KHO + TON_KHO | Kho vận | ĐỔI |
|  | ⑪ Lệnh sản xuất (chỉ xem) | LENH_SAN_XUAT + LSX_DONG | Kế hoạch SX | ĐỔI |
|  | ⑫ Khách hàng | KHACH_HANG | Kinh doanh | GIỮ |

### 1.5 Năm chỗ em tự quyết ở mục này

⚑ EM TỰ QUYẾT — phản hồi không nói tới, em suy ra rồi tự chọn. Đáng soát nhất.

| Mã | Em quyết thế nào | Vì sao — và anh phản đối thì sao |
| --- | --- | --- |
| DLG-03 | Không dựng tab Chức danh và tab Nhà máy / Chi nhánh mà Kho vận đề xuất | HTKV anh: "Không cần vì nằm trong list nhân viên luôn", "Chỉ có 1 [nhà máy]". Dùng NHAN_VIEN.CHUC_VU sẵn có; muốn có thì ~nửa ngày/tab |
| DLG-04 | Tab Lịch làm việc chỉ có ngày nghỉ và ngày làm bù, không có ca làm việc | HTKV anh trả lời "Không cần" cho phần ca; kỳ hạn tính theo ngày |
| DLG-05 | Gộp LENH_SAN_XUAT và LSX_DONG thành một tab hai cấp (bấm một lệnh thì bung các dòng của nó) | Một thứ nhìn ở hai mức; tách ra phải tự chép số lệnh. Tách = 13 tab |
| DLG-06 | Gom 6 bảng vào tab «Các nhóm quy chuẩn mẫu» và 3 bảng vào tab «Danh mục thanh toán» | Chín bảng 3–14 dòng, sửa vài lần một năm — không đáng chín mục menu. Tên chép đúng Kho vận để hai hệ gọi giống nhau |
| DLG-07 | Tab Khách hàng ở lại trong Dữ liệu gốc | Đặt ngoài của Kinh doanh gắn đơn khách; bỏ là mất khoá nối |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — DLG-07 · tab Khách hàng. Mua hàng không bán hàng, lập luận được cả hai chiều.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Giữ tab Khách hàng trong Dữ liệu gốc — em nghiêng về cái này | Phiếu Đặt ngoài gắn được đơn khách; bảng sẵn 16 dòng, giữ không tốn gì | Một tab Mua hàng gần như không đụng tới |
| (b) Bỏ khỏi hệ Mua hàng, để hệ Kinh doanh giữ | Menu ngắn một tab; đúng tinh thần "mỗi hệ giữ dữ liệu của mình" | Phiếu Đặt ngoài mất khoá nối, phải gõ tên tự do — đúng thứ Dữ liệu gốc sinh ra để dẹp |

## 2. Logic backend — ĐỔI

### 2.1 · DLG-08 · Áp bộ mã M vào Dữ liệu gốc

Nội dung từng mã ở chương ĐIỀU CHỈNH CHUNG.

| Mã | Áp vào Dữ liệu gốc thế nào | Hiện trạng mã nguồn |
| --- | --- | --- |
| M40 | Cả 12 tab một bộ mã, khác ở khai báo cột. Tab thứ 13 = thêm một khai báo | Đã có. services/danh_muc.py; 22 danh mục khai trong danh_muc_dinh_nghia.DANH_MUC. ⚖ DLG-09 |
| M41 | Mỗi tab một mẫu Excel, cột mẫu đúng bằng cột ghi được. Bốn tab nạp nhiều nhất: Nhân viên · Danh mục vật tư · Chủng loại · Công đoạn | Có một nửa. /nhap-lo/{mã}/mau · /kiem-tra · /ghi chạy rồi; tab chi_doc=True bị từ chối: Nhân viên · Bộ phận · Công đoạn · Lệnh sản xuất · Tồn kho |
| M42 | Ghi vào NHAT_KY_THAY_DOI đang có — không dựng bảng nhật ký riêng | Ghi thì có, đọc thì chưa. Việc mới duy nhất của mục 1: GET /danh-muc/{mã}/{khoá}/lich-su |
| M43 M44 | Cột bắt buộc và kiểu cột lấy từ khai báo tab — khai một lần, dùng cho cả gõ tay lẫn nhập lô | Đã có. cot_bat_buoc và mo_ta_cot khai sẵn cho 22 danh mục |
| M45 | Hai chặn ở 2 chỗ: bộ kiểm chất lượng dữ liệu (mỗi tab một nút) và bộ nhập lô. Thêm nút «Đánh lại STT» | Chưa có. Grep backend/ + frontend/: không màn kiểm chất lượng dữ liệu, không nút đánh lại STT |
| M46 M47 | Mở màn riêng chiếm cả trang có «← Về danh sách» và «‹ ›»; mỗi tab trong khung tabular có viền | Chưa có. Nay bấm dòng thì mở ô sửa ngay trong lưới |
| M48 | Dựng theo hệ KHSX — cùng vị trí nút, cùng cách lọc, cùng cách nhập lô | Việc đối chiếu giao diện, không phải việc dữ liệu |

### 2.2 · DLG-09 · ⚖ «Xoá là xoá thật» — hay giữ ba thao tác?

HTKV anh sửa thẳng vào M40: "(xoá là xoá thật)". Mà v2 Mua hàng có ba thao tác: Ngừng · Mở lại · Xoá hẳn.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Giữ cả ba: Ngừng · Mở lại · Xoá hẳn (chỉ khi không chứng từ nào trỏ tới) — em nghiêng về cái này | Ngừng một đơn vị tính không làm chết 11 bảng chứng từ trỏ vào nó. «Mở lại» chặn tạo dòng mới trùng nội dung khi lỡ ngừng nhầm | Ba nút thay vì một; phải phân biệt Ngừng và Xoá |
| (b) Chỉ một nút Xoá, xoá thật — đúng chữ anh viết | Một nút, không phải giải thích gì | Hệ vẫn buộc từ chối xoá khi có chứng từ trỏ tới — không xoá được, mà mất luôn đường «ngừng dùng từ hôm nay». Người dùng gặp lỗi rồi bỏ đó, danh mục phình |

Cả hai đều đếm được trước khi xoá: mỗi danh mục khai sẵn nơi tham chiếu (Đơn vị tính → 11 bảng), nên báo "bị dùng ở bảng nào, bao nhiêu dòng" (M07).

### 2.3 · DLG-10 · Quyền sửa từng tab — chuyển từ mã nguồn ra ma trận

|  | Hôm nay (v2) | Đề xuất v3 |
| --- | --- | --- |
| Quyền sửa một tab khai ở đâu | Trong mã nguồn. Mỗi danh mục một dòng vai_tro_sua liệt kê cứng vai trò — Đơn vị tính chỉ Quản trị và Kho vận | Đọc từ ma trận quyền (B2): ô (loại tài khoản × trang Dữ liệu gốc) + cột SỞ HỮU từng tab |
| Đổi quyền một tab thì phải làm gì | Sửa danh_muc_dinh_nghia.py rồi triển khai lại | Bấm trên màn Phân quyền, có hiệu lực ngay |

Ký hiệu ① … ⑦ giải nghĩa ở B2 mục 1.1.

| Nhóm tab | Sửa thẳng | Sửa phải được duyệt | Chỉ xem |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu công ty (3 tab) | ① Quản trị hệ thống | ③ Trưởng bộ phận — ① duyệt | 4 loại còn lại |
| Dữ liệu hệ thống (9 tab) | ① Quản trị hệ thống · ③ TBP Mua hàng | ③ TBP khác · ④ Nhân viên Mua hàng · ⑤ Kỹ thuật — ③ TBP Mua hàng duyệt | ⑥ Kế toán · ⑦ Chỉ xem |
| Ba tab do hệ khác sở hữu Công đoạn · Lệnh sản xuất · Tồn kho | — | ① Quản trị hệ thống — ghi rõ "sửa tay, chưa nối API" | mọi loại khác |

Siết nhánh Dữ liệu công ty chặt hơn: sửa một dòng NHAN_VIEN hay BO_PHAN là đổi quyền người khác.

### 2.4 · DLG-11 · Chuỗi chặn — thiếu tab nào thì chết cái gì

| Thiếu / khoá tab | Chết cái gì | Mức |
| --- | --- | --- |
| Bộ phận | Quyền = 7 loại tài khoản × bộ phận. Thiếu vế bộ phận ⇒ phạm vi BỘ PHẬN không có gì để so ⇒ chặn nhầm hoặc mở nhầm tất cả | Chặn cứng số một |
| Nhân viên | Không ai đăng ký tài khoản được. Cột «ai tạo / ai sửa» chỉ còn dãy số | Chặn cứng |
| Chủng loại | Bộ lọc mã 5 tầng mất tầng 1 và 2 (M28) ⇒ không đi hết 5 tầng ⇒ nút khai mã mới không bao giờ lộ ra (M30) ⇒ không lập được đề nghị cho hàng chưa có mã — phần lớn hàng | Chặn cứng |
| Đơn vị tính — cột SO_LE | Số lượng làm tròn sai ở mọi phiếu. Hệ vẫn chạy, không lỗi nào báo — kiểu hỏng nguy nhất | Chặn mềm, sai âm thầm |
| Công đoạn | NCC gia công ngoài không phân loại theo chuẩn công ty (F1) ⇒ tìm NCC theo loại gia công phải lật tay | Chặn mềm |

Vì vậy Dữ liệu gốc nằm ở đợt 1: làm ngược thì B2 không có vế bộ phận, cả hai phải làm lại.

## 3. Giao diện — ĐỔI

### 3.1 Menu trái

Mục DỮ LIỆU GỐC xổ hai nhóm — đúng cách Kho vận:

| Nhóm | Các tab theo thứ tự |
| --- | --- |
| DỮ LIỆU CÔNG TY | Nhân viên · Bộ phận · Lịch làm việc |
| DỮ LIỆU HỆ THỐNG | Danh mục vật tư · Đơn vị tính · Chủng loại · Công đoạn · Các nhóm quy chuẩn mẫu · Danh mục thanh toán · Kho và tồn kho · Lệnh sản xuất · Khách hàng |

### 3.2 · DLG-12 · Bố cục một tab — giống nhau ở cả 12 tab

| Vị trí | Thứ có ở đó |
| --- | --- |
| Đầu trang | Tên tab VIẾT HOA CÓ DẤU (M03) · đúng 4 ô số (M01): TỔNG DÒNG · ĐANG DÙNG · ĐÃ NGỪNG · DÒNG THIẾU CỘT BẮT BUỘC |
| Hàng nút, bên phải | LỌC · THÊM MỚI · CHỈNH SỬA · XOÁ · TẢI (M40) + NHẬP LÔ EXCEL (M41) + KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU và ĐÁNH LẠI STT (M45) |
| Dải lọc | Ô tìm nhanh (không dấu) · ô tick «Chỉ dòng đang dùng» · các ô lọc riêng của tab |
| Giữa màn | Lưới có viền (M04 M47), đầu bảng VIẾT HOA TIẾNG VIỆT CÓ DẤU — không hiện tên cột kiểu MA_BO_PHAN |
| Cuối mỗi dòng | Icon đồng hồ mở lịch sử điều chỉnh của đúng dòng ấy (M42) |
| Bấm vào một dòng | Mở màn riêng chiếm cả trang (M46), có «← Về danh sách» và «‹ ›» chuyển dòng trước / sau |

Ô thứ tư DÒNG THIẾU CỘT BẮT BUỘC em cố ý thêm: thiếu dữ liệu phải đếm được, không thì không ai biết danh mục bẩn tới mức nào.

### 3.3 · DLG-13 · Bốn tab có thêm thứ riêng

| Tab | Thứ riêng |
| --- | --- |
| Danh mục vật tư | Bộ lọc 5 tầng, mỗi tầng một dòng (M28 M29) · khung chuẩn mã kèm ví dụ thật, mở / đóng được (M32) · hàng đợi «CHỜ CẤP MÃ» (M39) · cột SỐ NGÀY CHỜ (M49) |
| Kho và tồn kho | Cạnh mỗi mã: ba con số TỒN THỰC · ĐANG CỌC · CÒN XUẤT ĐƯỢC + nút Đặt cọc (M34), và nhãn nguồn + giờ (M58) — «số nội bộ — chưa đối chiếu kho, lúc 09:14». Không bao giờ hiện con số trần |
| Nhân viên | Không có nút «Đồng bộ từ hệ KHSX» — Mua hàng tự giữ danh sách (DLG-H1) |
| Lệnh sản xuất | Hai cấp (DLG-05), cả hai chỉ xem, nhãn «nguồn: hệ Kế hoạch Sản xuất» |

### 3.4 Nhập lô Excel — GIỮ luồng đang chạy

Bốn bước, M41: tải mẫu → điền → nạp → xem trước, soát lỗi từng dòng → chỉ ghi dòng sạch. Luật v2 giữ nguyên: ghi phần đúng, trả lại phần sai kèm số dòng và lý do, bỏ dòng trùng hệt, không bao giờ im lặng bỏ dòng nào.

ĐỔI duy nhất: mở nhập lô cho tab đang khoá vì chi_doc=True — Nhân viên · Bộ phận · Công đoạn.

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- |
| B2 Phân quyền | Ma trận = 7 loại tài khoản × bộ phận; vế bộ phận từ tab Bộ phận | Rỗng ⇒ không có ma trận ⇒ không phân quyền được |
| Đăng nhập · Đăng ký | Tra tab Nhân viên khi tạo tài khoản; ô chọn bộ phận từ tab Bộ phận | Hai tab rỗng ⇒ không ai đăng ký được |
| Đề nghị mua hàng | Bộ lọc mã 5 tầng đọc Chủng loại + Màu sơn + Danh mục vật tư; ba số tồn đọc Kho và tồn kho | Thiếu ⇒ nút khai mã mới không lộ ra (M30) ⇒ tắc từ bước đầu |
| Báo giá · Đặt hàng | Đơn vị tính (SO_LE) → làm tròn số lượng; Tiêu chí chấm báo giá → bảng chấm điểm NCC | Sai SO_LE ⇒ số lượng sai trên chứng từ gửi ra ngoài, không lỗi nào báo |
| F1 Nhà cung cấp | Nhóm hàng NCC bám Chủng loại (hàng mua) và Công đoạn (gia công ngoài) | Thiếu ⇒ NCC không phân loại được theo chuẩn công ty |
| Thanh toán | Ba bảng tab Danh mục thanh toán → ô chọn trên phiếu đề nghị chi tiền | Thiếu ⇒ gõ tay, mỗi người một cách gọi |
| Tiện ích | Máy tính khối lượng đọc VAT_LIEU_TINH_TOAN | Thiếu ⇒ không có vật liệu nào để chọn |
| Toàn hệ | Cột «ai tạo / ai sửa» lưu mã nhân viên; mọi lần sửa ghi vào NHAT_KY_THAY_DOI | Mã không tra được ⇒ nhật ký chỉ còn dãy số |

## 5. Cần anh xác nhận

| # | Câu hỏi | Chưa trả lời thì em làm tạm thế nào |
| --- | --- | --- |
| DLG-H1 | Danh sách Nhân viên và Bộ phận của Mua hàng lấy đâu ra? HTKV anh chọn "hệ thống lẻ nên quản lý riêng, chỉ tận dụng dữ liệu đã có từ trước thay vì nhập tay". | Giữ bảng riêng, nạp một lần bằng Excel rồi sửa tay, không gọi API sang hệ khác. Chưa có tệp thì dùng 196 dòng demo, ghi rõ là mô phỏng Đề xuất |
| DLG-H2 | DLG-09 — Xoá thật hay giữ ba thao tác Ngừng · Mở lại · Xoá hẳn? Anh sửa "xoá là xoá thật" ở HTKV, mà Mua hàng đang có ba. | Em giữ cả ba (phương án a). Đổi sang một nút mất ~nửa ngày Đề xuất |
| DLG-H3 | DLG-06 — Gom 9 bảng nhỏ vào 2 tab «Các nhóm quy chuẩn mẫu» và «Danh mục thanh toán» có đúng ý anh không? | Em gom. Tách thì thành 19 tab thay vì 12 — rất rẻ vì cả 12 tab dùng chung một bộ mã Đề xuất |
| DLG-H4 | DLG-07 — Tab Khách hàng ở lại hay bỏ khỏi hệ Mua hàng? | Em giữ (phương án a), vì phiếu Đặt ngoài đang gắn đơn khách Đề xuất |
| DLG-H5 | Bảng quyền sửa ở DLG-10 có đúng ý anh không? Em siết nhánh Dữ liệu công ty chặt hơn hẳn. | Em làm theo bảng ấy. Nới ra là sửa vài ô trên màn Phân quyền, không phải sửa mã Đề xuất |
| DLG-H6 | Ba tab do hệ khác sở hữu — Công đoạn · Lệnh sản xuất · Tồn kho — có cho Mua hàng sửa tay không? Bảng Công đoạn nay chỉ-đọc, mà anh yêu cầu NCC gia công ngoài bám công đoạn chuẩn. | Em mở Công đoạn cho sửa tay (nhãn "sửa tay, chưa nối API"), giữ Lệnh sản xuất và Tồn kho chỉ xem — con số hệ khác, sửa ở đây là nói dối Các thông tin từ CSDL của các bộ phận khác, vẫn tạo format để sau này nối API. Tuy nhiên, trong thời gian chưa nối, các thông tin cần từ hệ thống của bộ phận khác (KHSX, Kinh doanh, Kho vận etc.), yêu cầu nhập tay thẳng từ phiếu. Không truy ngược từ CSDL -> bắt cập nhật CSDL nhiều lần |

# B2 · PHÂN QUYỀN — ĐỔI (đổi tên từ tab «Quản trị»)

Chức năng này để làm gì Quyết định ai vào màn nào, xem gì, sửa gì — và giữ dấu vết mọi lần sửa để còn truy trách nhiệm. Chương nặng nhất nhóm B: đổi kiến trúc, không phải sửa vài ô. Con số thật ở mục 2.5.

## 1. Cơ sở dữ liệu — ĐỔI nặng

### 1.1 · PQ-01 · Bảng VAI_TRO (16 dòng) → LOAI_TAI_KHOAN (7 dòng)

Chép từ Kho vận: quyền là tổ hợp lúc chạy của loại tài khoản × bộ phận, không phải một vai trò cho mỗi nhóm người — thêm bộ phận mới không đụng phần mềm.

| # | Loại tài khoản v3 | Gồm ai | Cái phân biệt nó với loại kề |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | Team dev / IT, và chủ hệ thống bên Mua hàng | Loại duy nhất nhìn thấy tab Phân quyền |
| ② | BAN LÃNH ĐẠO | GĐ Vận hành · GĐ Điều hành · Ban Quản trị | Xem toàn công ty và duyệt mọi thứ; không thấy tab Phân quyền |
| ③ | TRƯỞNG BỘ PHẬN | TBP Mua hàng · TBP các bộ phận yêu cầu · TBP Kho vận · TBP QC · TBP Kinh doanh | Sửa trong bộ phận mình; duyệt cho ④ và ⑤ cùng bộ phận |
| ④ | NHÂN VIÊN | NV Mua hàng · NV các bộ phận yêu cầu · NV Kho vận · QC · NV Kinh doanh | Sửa phiếu của mình hoặc được giao; rộng hơn thì phải duyệt |
| ⑤ | KỸ THUẬT | Bộ phận Kỹ thuật | Như ④, cộng xác nhận kỹ thuật theo từng mã hàng (M55) trên mọi phiếu, kể cả phiếu không phải của mình |
| ⑥ | KẾ TOÁN | Bộ phận Kế toán | Xem toàn công ty; chỉ sửa được ở màn Thanh toán |
| ⑦ | CHỈ XEM | Tài khoản cấp theo chỉ định, có thời hạn | Không sửa được gì, ở màn nào cũng vậy |

### 1.2 · PQ-02 · Bảng đối chiếu 16 vai trò cũ → loại tài khoản mới

Bảng anh phải ký duyệt trước khi em đụng vào mã: sai một dòng là một nhóm người mất hoặc được quyền không đáng có — không lỗi nào báo.

| Vai trò v2 (mã trong mã nguồn) | Loại v3 | Bộ phận | Được / mất gì |
| --- | --- | --- | --- |
| QUAN_TRI_KY_THUAT — Quản trị kỹ thuật | ① | IT | Giữ nguyên |
| QUAN_TRI_NGHIEP_VU — Quản trị nghiệp vụ | ① | Mua hàng | Được thêm: thấy tab Phân quyền (v2 chỉ xem). ⚖ PQ-03 |
| BAN_LANH_DAO — Ban lãnh đạo | ② | — | Giữ nguyên |
| TBP_MUA_HANG — Trưởng BP Mua hàng | ③ | Mua hàng | Giữ nguyên |
| NV_MUA_HANG — Nhân viên Mua hàng | ④ | Mua hàng | Được thêm: xem toàn bộ đề nghị (v2 chỉ phiếu của mình; mã nguồn đã ghi ý định, chưa làm) |
| TBP_YEU_CAU — Trưởng bộ phận (yêu cầu) | ③ | bộ phận của họ | Giữ nguyên |
| NV_YEU_CAU — Nhân viên (yêu cầu) | ④ | bộ phận của họ | Giữ nguyên |
| KY_THUAT — Kỹ thuật | ⑤ | Kỹ thuật | Giữ nguyên |
| TBP_KHO_VAN — Trưởng BP Kho vận | ③ | Kho vận | Mất: 12 ô của trang Điều xe (trang bị bỏ khỏi hệ) |
| NV_KHO_VAN — Nhân viên Kho vận | ④ | Kho vận | Mất: ô trang Điều xe |
| TBP_QC — Trưởng BP QC | ③ | QC | Giữ nguyên — quyền xác nhận kết quả IQC vẫn còn, vì ③ khác ④ |
| QC — Kiểm soát chất lượng | ④ | QC | Giữ nguyên |
| TBP_KINH_DOANH — Trưởng BP Kinh doanh | ③ | Kinh doanh | Giữ nguyên |
| NV_KINH_DOANH — Nhân viên Kinh doanh | ④ | Kinh doanh | Giữ nguyên |
| KE_TOAN — Kế toán | ⑥ | Kế toán | Giữ nguyên |
| CHI_XEM — Chỉ xem | ⑦ | theo chỉ định | Mất: mã nguồn mặc định BỘ PHẬN (tài liệu không ghi rõ). v3 chốt hẳn BỘ PHẬN |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — PQ-03 · Quản trị nghiệp vụ xếp vào đâu. v2 gọi vai trò này là "Trưởng BP Mua hàng kiêm chủ hệ thống" — rơi đúng khe giữa ① và ③.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Xếp vào ① QUẢN TRỊ HỆ THỐNG — em nghiêng về cái này | Giữ đúng quyền họ đang có (v2 cho sửa gần như mọi trang). Có người chỉnh tham số và ma trận khi IT bận | Một người bên Mua hàng thấy màn phân quyền cả công ty |
| (b) Xếp vào ③ TRƯỞNG BỘ PHẬN × Mua hàng — gộp với TBP_MUA_HANG | Sạch về nguyên tắc: chỉ IT mới là quản trị | Mất người gỡ kẹt khi IT vắng. v2 đã phải mở thêm quyền cho vai trò này hai lần (migration 036, 037) vì lý do đó |

### 1.3 · PQ-04 · Bảng TAI_KHOAN — đổi 2 chỗ, GIỮ phần lớn

| Cột | Hôm nay (v2) | Đề xuất v3 | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANG_THAI | Đã đúng 3 giá trị: CHO_DUYET · HOAT_DONG · KHOA, có ràng buộc ở CSDL | GIỮ nguyên mã. Chỉ đổi nhãn hiển thị HOAT_DONG → «Mở khoá» | Kho vận rút 4 giá trị xuống 3, tốn 89 dòng mã; Mua hàng đã đúng sẵn. Đổi chỉ để trùng chữ là chuốc rủi ro. ⚑ EM TỰ QUYẾT |
| GHI_CHU | TEXT, tuỳ chọn | Thêm LY_DO_TRANG_THAI VARCHAR(300), bắt buộc khi trạng thái ≠ CHO_DUYET | Khoá và mở đều phải kèm lý do. Ràng buộc đặt ở CSDL, không để mã tự hứa |
| VAI_TRO | trỏ VAI_TRO(MA), 16 giá trị | đổi tên thành MA_LOAI_TK, trỏ LOAI_TAI_KHOAN(MA), 7 giá trị | PQ-01 |
| MA_BO_PHAN | đã có, NOT NULL, có khoá ngoại thật | GIỮ — nửa còn lại của ma trận mới | Không phải làm gì — đổi ma trận ở Mua hàng rẻ hơn Kho vận |
| — | không có bảng nối nhiều vai trò cho một người | GIỮ — vẫn một người một loại | Mua hàng vốn không gộp nhiều vai trò — chỗ dễ hở nhất của Kho vận ở đây không có |

### 1.4 · PQ-05 · Bảng PHAN_QUYEN — đổi nặng nhất

| Cột | Hôm nay (v2) | Đề xuất v3 | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| VAI_TRO | 16 giá trị | MA_LOAI_TK, 7 giá trị | PQ-01 |
| TRANG | 14 trang | 17 trang | Bỏ dieu_xe; tách tien_ich thành 3; thêm Trang chủ · Trò chuyện. Bảng menu ở chương ĐỌC TRƯỚC |
| DUOC_XEM · DUOC_SUA | có | GIỮ — hai quyền chính thức | Anh: ma trận còn 2 quyền XEM + SỬA |
| DUOC_DUYET · DUOC_XUAT | có | BỎ cả hai | Gộp: DUYỆT vào SỬA, XUẤT vào XEM. Con số thật ở mục 2.3 |
| 4 cột phạm vi PHAM_VI_XEM/SUA/DUYET/XUAT | có đủ 4 (migration 017), nhưng 0/183 ô dùng tới — cả 183 ô viết dạng gọn | Còn 2 cột: PHAM_VI_XEM · PHAM_VI_SUA. Giữ 3 bậc TOAN_BO · BO_PHAN · CA_NHAN | Bốn cột chỉ có nghĩa khi còn 4 hành động |
| trục phạm vi thứ hai (kho) | không có | Không thêm — khác Kho vận | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Kho vận cần trục kho vì thủ kho chỉ sửa kho được giao; Mua hàng chỉ 4 kho — thêm một trục là thêm một chiều để sai |
| — | không có | thêm KIEU_SUA ∈ {THANG, CAN_DUYET} | Anh: "với sửa, điều chỉnh 2 option: Sửa thẳng hoặc duyệt bởi cấp trên" |
| — | không có | thêm MA_LOAI_TK_DUYET (danh sách mã) | Phải nói rõ ai duyệt, không chỉ "cần duyệt" — không thì phiếu treo vô thời hạn |

Kết quả bằng con số:

|  | v2 đang chạy | v3 đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Số ô ma trận | 16 × 14 = 224 ô (183 ô có quyền, 41 ô rỗng) | 7 × 17 = 119 ô |
| Cờ mỗi ô | 4 (xem · sửa · duyệt · xuất) + 4 phạm vi | 2 (xem · sửa) + 2 phạm vi + 1 kiểu sửa |
| Tổng số quyết định phải ký duyệt | 224 × 4 = 896 | 119 × 2 = 238 |
| Thêm một bộ phận mới thì phải làm gì | Thêm 1–2 vai trò + 14–28 ô ma trận mới, phải sửa mã nguồn | Thêm một dòng vào tab Bộ phận. Không đụng phần mềm |

### 1.5 · PQ-06 · Bảng MỚI QUYEN_NHAY_CAM

Nay hai mức nhạy cảm khai cứng trong mã nguồn — hai tập XEM_GIA và XEM_GIA_NCC cuối ma_tran_quyen.py. Đổi ai xem được giá = sửa mã + triển khai lại.

|  | Hôm nay | Đề xuất v3 |
| --- | --- | --- |
| Khai ở đâu | Hai tập cứng trong ma_tran_quyen.py | Bảng QUYEN_NHAY_CAM, sửa trên màn Phân quyền |
| Khoá chính | vai_tro | (MA_LOAI_TK, MA_BO_PHAN) — hai vế |
| Vì sao phải hai vế | — | NV Mua hàng được xem giá, NV Kho vận không — cùng loại ④, khác bộ phận. Một vế không diễn đạt nổi |
| Số công tắc | 2 | 6 — bảng ngay dưới |

Sáu công tắc em đề xuất — anh gạch bớt hoặc thêm:

| Công tắc | Che cái gì | Em đề xuất cho ai |
| --- | --- | --- |
| XEM_DON_GIA | Đơn giá và thành tiền từng dòng | ① ② ③ Mua hàng · ④ Mua hàng · ⑥ |
| XEM_TONG_TIEN | Tổng tiền đầu phiếu | như trên |
| XEM_GIA_NCC | Bảng giá NCC, chiết khấu, điều khoản thương mại | ① ② ③ Mua hàng |
| XEM_DINH_MUC_NCC | Định mức đặt hàng tháng của NCC và mức đã dùng (chương F1) | ① ② ③ Mua hàng |
| XEM_DIEM_DANH_GIA_NCC | Điểm đánh giá từng mặt hàng của từng NCC | ① ② ③ · ④ Mua hàng · ④ Kinh doanh — anh muốn Kinh doanh và Kỹ thuật tận dụng CSDL nhà cung cấp |
| XEM_CHUNG_TU_THANH_TOAN | Số tiền và chứng từ từng đợt thanh toán | ① ② ③ Mua hàng · ⑥ |

Che giá phải làm ở MÁY CHỦ, không phải ở giao diện Cột tiền không rời máy chủ nếu người xem không có quyền. Ẩn bằng CSS là lỗ hổng — mở Developer Tools là thấy giá. v2 đã đúng (services/phanquyen.loc_truong_nhay_cam, bao_cao._bo_cot_tien). v3 giữ cơ chế, chỉ đọc danh sách từ bảng thay vì mã nguồn (M27).

### 1.6 Hai bảng còn lại — GIỮ

| Bảng | Đề xuất |
| --- | --- |
| NHAT_KY_THAY_DOI | GIỮ 6 giá trị HANH_DONG (TAO · SUA · DUYET · HUY · XEM · XUAT) và luật chỉ-ghi-thêm. Thêm cột MA_TRANG (17 giá trị) để lọc theo tab — nay lọc theo tên bảng, không ai biết PHIEU_NHAP ở tab nào |
| THAM_SO_HE_THONG | GIỮ. 78 mã tham số đếm trong migrations, đã có cột NHOM |

## 2. Logic backend — ĐỔI

### 2.1 · PQ-07 · BẢNG MA TRẬN QUYỀN MỚI — đầy đủ

Cách đọc: mỗi ô ghi XEM(phạm vi) rồi SỬA(kiểu · phạm vi). TC = toàn công ty · BP = bộ phận mình · CN = phiếu mình lập hoặc được giao · thẳng = sửa thẳng · duyệt(…) = phải được loại trong ngoặc duyệt · — = không có quyền.

Sáu trang nghiệp vụ mua (Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận · Thanh toán · Đặt ngoài) quyền giống hệt nhau cho cùng một loại nên gộp một cột. Năm trang điều hành (Việc của tôi · Trò chuyện · Hộp thư · Báo cáo sự cố · Tiện ích) cũng vậy.

| Loại | Trang chủ Tổng quan | 6 trang nghiệp vụ mua | Nhà cung cấp | Dữ liệu gốc | Phân quyền | Điều hành Báo cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① Quản trị hệ thống | XEM TC SỬA thẳng TC | XEM TC SỬA thẳng TC | XEM TC SỬA thẳng TC | XEM TC SỬA thẳng TC | XEM SỬA thẳng | XEM TC SỬA thẳng TC |
| ② Ban lãnh đạo | XEM TC — | XEM TC SỬA thẳng TC | XEM TC SỬA thẳng TC | XEM TC — | — không xem | XEM TC SỬA thẳng TC |
| ③ Trưởng bộ phận | XEM TC — | XEM TC SỬA thẳng BP | XEM TC SỬA duyệt(③ Mua hàng) BP | XEM TC SỬA duyệt(①) BP | — không xem | XEM TC SỬA thẳng BP |
| ④ Nhân viên | XEM TC — | XEM TC SỬA thẳng CN | XEM TC SỬA duyệt(③ Mua hàng) CN | XEM TC SỬA duyệt(③) BP | — không xem | XEM TC SỬA thẳng CN |
| ⑤ Kỹ thuật | XEM TC — | XEM TC SỬA thẳng CN + xác nhận kỹ thuật theo mã trên mọi phiếu | XEM TC — | XEM TC SỬA duyệt(③) BP | — không xem | XEM TC SỬA thẳng CN |
| ⑥ Kế toán | XEM TC — | XEM TC SỬA thẳng TC chỉ ở Thanh toán, 5 trang kia — | XEM TC — | XEM TC — | — không xem | XEM TC — |
| ⑦ Chỉ xem | XEM BP — | XEM BP — | XEM BP — | XEM BP — | — không xem | XEM BP — |

Bốn chỗ tinh tế:

Chỉ loại ① thấy tab Phân quyền. HTKV anh trả lời "chặn cả hai" cho cụm Dữ liệu gốc + Phân quyền; ở Mua hàng đó là hai mục menu riêng, nên em chặn Phân quyền, để Dữ liệu gốc mở — chặn luôn thì trưởng bộ phận không tra nổi danh mục vật tư (PQ-H2).

⑤ Kỹ thuật khác ④ đúng một chỗ: xác nhận kỹ thuật theo từng mã hàng (M55) trên mọi phiếu, kể cả phiếu không phải của mình. Ở Kho vận chỗ khác là "xem được giá"; Mua hàng thì không.

⑥ Kế toán là loại duy nhất sửa đúng một trang — giữ thành loại riêng thay vì ④ × bộ phận Kế toán (⚖ dưới).

Trò chuyện cố ý cho mọi loại sửa thẳng. Nhắn tin mà chờ duyệt thì không ai dùng; muốn siết thì đổi một dòng.

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — PQ-08 · 7 loại hay 5 loại.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) 7 loại như bảng trên, gồm cả ⑥ Kế toán và ⑦ Chỉ xem — em nghiêng về cái này | Hai nhóm ấy có bộ quyền không suy được từ tổ hợp loại × bộ phận. Bằng đúng con số 7 của Kho vận, hai hệ nói cùng ngôn ngữ | Hai trong bảy loại thực ra là "một bộ phận", hơi lệch nguyên tắc |
| (b) 5 loại thuần: ① ② ③ ④ ⑤. Kế toán = ④ × bộ phận Kế toán, Chỉ xem = ④ với mọi ô SỬA tắt | Sạch về nguyên tắc: loại nói về cấp, bộ phận nói về nơi | Phải đẻ ra ngoại lệ "④ × Kế toán sửa được Thanh toán toàn công ty" — đúng kiểu ngoại lệ mà đổi ma trận sinh ra để dẹp |

### 2.2 · PQ-09 · Hai kiểu SỬA — chuyện gì xảy ra khi bấm Lưu

| Bước | Hệ làm gì |
| --- | --- |
| 1 | Tra ô ma trận (loại tài khoản × trang). DUOC_SUA = sai → chặn, báo «Anh/chị không có quyền sửa ở màn này» (M07) |
| 2 | KIEU_SUA = THANG → ghi thẳng, ghi nhật ký, xong |
| 3 | KIEU_SUA = CAN_DUYET → không ghi vào dữ liệu thật. Tạo phiếu chờ duyệt giữ đủ giá trị cũ và mới |
| 4 | Hiện ở Việc của tôi của mọi tài khoản thuộc loại ghi trong MA_LOAI_TK_DUYET |
| 5 | Bấm Duyệt → lúc đó mới ghi thật. Nhật ký ghi hai dòng: SUA tên người đề nghị, DUYET tên người duyệt |
| 6 | Bấm Từ chối → bắt buộc ghi lý do, trả về người đề nghị |
| 7 | Quá 48 giờ không ai xử → nhắc lại. Con số đọc từ tham số hệ thống, không đặt cứng trong mã |

Người duyệt = TAI_KHOAN.MA_BO_PHAN + cột MA_TRUONG_BO_PHAN của tab Bộ phận. Thiếu vế đó thì phiếu treo vô thời hạn — chuỗi chặn giữa B1 và B2.

### 2.3 · PQ-10 · Gộp 4 hành động còn 2 — gộp đường nào?

Anh viết ở HTKV: "duyệt và xuất gom trực tiếp vào sửa". Em áp cho Mua hàng và đếm trước cái giá:

| Cách gộp | Hệ quả trên số ô thật của Mua hàng |
| --- | --- |
| Đúng nghĩa đen: SỬA mới = SỬA cũ hoặc DUYỆT cũ hoặc XUẤT cũ | 13 ô nay không có quyền ghi bỗng có: 6 ô «duyệt được, không sửa được» + 7 ô «xuất được, không sửa được» |
| Đề xuất của em: DUYỆT gộp vào SỬA · XUẤT gộp vào XEM | Chỉ còn 6 ô bị nới. Xuất là đường đọc — ai xem được thì tải về được, tải về không sửa lại |

Sáu ô bị nới, liệt kê hết:

| Ô (vai trò v2 / trang) | Hôm nay | Sau khi gộp | Em thấy sao |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban lãnh đạo / Đề nghị | xem + duyệt | xem + sửa | Chấp nhận được — người duyệt cuối sửa được phiếu là hợp lý |
| Ban lãnh đạo / Đặt hàng | xem + duyệt | xem + sửa | như trên |
| Ban lãnh đạo / Đặt ngoài | xem + duyệt | xem + sửa | như trên |
| Ban lãnh đạo / Thanh toán | xem + duyệt | xem + sửa | như trên |
| Ban lãnh đạo / Nhà cung cấp | xem + duyệt | xem + sửa | như trên |
| TBP Kho vận / Đề nghị | xem + duyệt | xem + sửa | Em không chắc. TBP Kho vận duyệt phần tồn kho của phiếu đề nghị, không lập phiếu (PQ-H4) |

### 2.4 · PQ-11 · Rủi ro — nói thẳng phần nguy nhất

Sai một ô ma trận là mở toang hoặc khoá cứng — và KHÔNG có lỗi nào báo Loại hỏng tệ nhất: hệ vẫn chạy. Cấp nhầm rộng ⇒ một nhân viên sửa được chứng từ toàn công ty, không ai biết tới lúc có chuyện. Cấp nhầm hẹp ⇒ người ta gặp «không có quyền» rồi quay về Excel — cũng không ai báo. Lưới an toàn dựng trước khi đụng vào ma trận:

| # | Lưới an toàn | Bắt được gì |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sinh bảng đối chiếu 224 ô cũ → 119 ô mới bằng mã, in ra giấy, anh ký từng dòng lệch | Bắt chỗ em hiểu sai ý anh — trước khi viết dòng mã nào |
| 2 | Bài kiểm: mọi đường API phải có ít nhất một loại gọi được và một loại bị từ chối | Bắt hai lỗi kinh điển: cấp cho tất cả, khoá của tất cả |
| 3 | Chạy song song 2 tuần: ma trận mới quyết định, ma trận cũ chạy im bên cạnh, ghi log mỗi khi hai bên khác kết quả | Bắt ô chuyển sai bằng thao tác thật, trước khi gỡ ma trận cũ |
| 4 | Dòng chữ «Ma trận này đang áp cho N tài khoản» cạnh nút Lưu | Chặn bấm Lưu mà không biết vừa đụng vào bao nhiêu người |

### 2.5 · PQ-12 · Cái giá bằng con số

Đếm bằng grep có ranh giới từ trên mã nguồn thật:

| Chỗ phải đụng | Số dòng | Số tệp |
| --- | --- | --- |
| backend/ — nhắc tên một trong 16 vai trò cũ | 311 | 52 |
| frontend/ — nhắc tên một trong 16 vai trò cũ | 56 | 7 |
| tests/ — nhắc tên một trong 16 vai trò cũ | 324 | 24 |
| backend/ — đọc 4 cột DUOC_DUYET · DUOC_XUAT · PHAM_VI_DUYET · PHAM_VI_XUAT | 48 | 17 |
| frontend/ + tests/ — 4 cột ấy | 13 | 8 |
| Cộng (một phần là chú thích, không phải mã chạy) | khoảng 750 dòng | khoảng 85 tệp |

Việc lớn, lớn hơn cả B1. Nhưng ~50% nằm ở tests/ — sửa bài kiểm là máy móc, sai thì đỏ ngay. Đáng lo là 48 dòng ở 17 tệp đọc bốn cột sắp bỏ.

### 2.6 · PQ-13 · Một cái bẫy đã cắn thật ba lần

Sửa quyền trên màn hình rồi bị nạp nhân sự ghi đè Bảng PHAN_QUYEN là nguồn sự thật lúc chạy, màn Phân quyền sửa được nó. Nhưng scripts/nap_nhan_su.py --ghi-de-quyen ghi đè nó từ bảng gốc trong ma_tran_quyen.py. Quên chép ngược quyền vừa cấp vào tệp mã nguồn thì nó bị thu hồi âm thầm ở lần nạp kế tiếp. Đã cắn thật ba lần — tệp đó còn nguyên ba khối chú thích "Chép ngược vào đây là BẮT BUỘC". Đề xuất PQ-14: bỏ hẳn cờ --ghi-de-quyen. Ma trận sửa được trên màn và có nhật ký — để script ghi đè là giữ cái bẫy, không đổi lấy gì. Nạp nhân sự chỉ nạp người.

### 2.7 Nhật ký — GIỮ

GIỮ luật chỉ-ghi-thêm: không endpoint xoá, không hàm xoá ở tầng dịch vụ lẫn tầng dữ liệu — kể cả loại ①. Hai việc bổ: phủ đủ 17 trang (rà tab nào chưa ghi lượt xem dữ liệu nhạy cảm) và hiện giá trị tiếng Việt có dấu theo M02 — «Chờ duyệt → Mở khoá», không phải «CHO_DUYET → HOAT_DONG».

## 3. Giao diện — ĐỔI

### 3.1 · PQ-15 · Đổi tên mục menu và tách tab con

|  | v2 | v3 | Dấu |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên mục menu | Quản trị | Phân quyền | ĐỔI — lời anh |
| Tab con | 4 tab: Người dùng · Tham số · Nhật ký · Lưu trữ | 5 tab: Tài khoản · Phân quyền · Tham số · Nhật ký · Lưu trữ | ĐỔI |
| Vì sao tách tab Phân quyền ra khỏi tab Người dùng | — | Màn ma trận phải chiếm cả trang (M46). Nhét vào dưới lưới tài khoản là đúng lỗi anh đã chỉ ở HTKV: "Nút Sửa ấn vào nhưng không thể hiện giao diện phân quyền chính" | — |

### 3.2 · PQ-16 · Màn TÀI KHOẢN

| Cột / nút | Việc | Dấu |
| --- | --- | --- |
| HỌ VÀ TÊN | Cột đầu tiên. HTKV anh dặn "chỉ thể hiện họ và tên, không cần mã" | ĐỔI |
| MÃ NHÂN VIÊN | Cột phụ — để tra ngược nhật ký | GIỮ |
| LOẠI TÀI KHOẢN | Thay cột «Vai trò» cũ — 1 trong 7 | ĐỔI |
| BỘ PHẬN | Lấy từ tab Bộ phận, không gõ tay | GIỮ |
| TRẠNG THÁI | Menu thả xuống 3 giá trị ngay trên lưới; chọn xong bắt gõ lý do mới lưu | ĐỔI |
| LẦN ĐĂNG NHẬP CUỐI | Cột đã có dữ liệu, chưa hiện. Cho biết tài khoản nào bỏ hoang | MỚI |
| Nút Đặt lại mật khẩu | Ngay trên dòng, chỉ loại ① thấy. Ghi nhật ký mỗi lần — không ghi mật khẩu | GIỮ |
| Chốt chống tự nâng quyền | Không tài khoản nào tự đổi loại của mình. v2 cài ở _cam_tu_nang_cap() — giữ, chỉ đổi tên cột nó đọc | GIỮ |

### 3.3 · PQ-17 · Màn PHÂN QUYỀN — màn phải dựng thật

| Khu vực | Nội dung |
| --- | --- |
| Cột trái | 7 loại tài khoản, đúng thứ tự ① → ⑦ |
| Cột phải | Bảng 17 dòng (17 trang menu) × 5 cột: XEM · PHẠM VI XEM · SỬA · PHẠM VI SỬA · KIỂU SỬA. Chọn «Cần duyệt» thì hiện thêm ô chọn ai duyệt |
| Trên cùng, tách khỏi lưới | Khối THÔNG TIN NHẠY CẢM — 6 công tắc của PQ-06, khai theo cặp (loại × bộ phận) |
| Dưới cùng | Nút Lưu + dòng «Ma trận này đang áp cho N tài khoản» (PQ-11, lưới 4) |
| Cả màn | Bảng có viền (M04), không dùng nhóm ô tick trôi nổi; chiếm cả trang (M46) |

### 3.4 Ba màn còn lại

| Màn | Đề xuất | Dấu |
| --- | --- | --- |
| THAM SỐ | 78 tham số, giữ cách nhóm đang có. Cột Ý NGHĨA viết lại còn một câu + ngưỡng đề xuất trong ngoặc — HTKV anh dặn "không cần liệt kê các số liệu hệ thống nền" | ĐỔI nhẹ |
| NHẬT KÝ | Thêm bộ lọc theo 17 trang (cột MA_TRANG mới); giữ bộ lọc Người · Hành động · Khoảng ngày. Không có nút xoá | ĐỔI nhẹ |
| LƯU TRỮ | Không đụng. Xem trước số bản ghi → tự sao lưu → chuyển; có đường phục hồi | GIỮ |

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- |
| B1 · tab Bộ phận | TAI_KHOAN.MA_BO_PHAN là một nửa của ma trận quyền | Rỗng ⇒ phạm vi BỘ PHẬN không so được với gì ⇒ toàn hệ chặn nhầm hoặc mở nhầm |
| B1 · mọi tab | Mỗi tab đọc KIEU_SUA để biết sửa thẳng hay chờ duyệt (DLG-10) | Đọc sai ⇒ sửa thẳng thứ đáng lẽ phải duyệt |
| Đăng nhập · Đăng ký | Tài khoản mới rơi vào CHO_DUYET; B2 duyệt và cấp loại | B2 hỏng ⇒ người mới kẹt ở Chờ duyệt, không vào được hệ |
| Việc của tôi | Mọi đề nghị CAN_DUYET hiện ở đây | Hỏng ⇒ phiếu chờ duyệt nằm im, không ai biết |
| 17 trang menu | Mọi trang gọi cùng một hàm kiểm quyền; cùng ghi vào một bảng nhật ký kèm MA_TRANG | Rải mỗi trang một nhánh kiểm ⇒ sót một chỗ, không bài kiểm nào chỉ vào |
| Che giá (M22…M27) | 6 công tắc nhạy cảm quyết định cột tiền có rời máy chủ không | Che ở giao diện thay vì máy chủ ⇒ mở Developer Tools là thấy giá |
| F1 Nhà cung cấp | NV bộ phận khác tạo và đề xuất NCC, nhưng chỉ Mua hàng đánh giá và phê duyệt — ô (④ × NCC) đặt CAN_DUYET, người duyệt ③ Mua hàng | Đặt THANG ⇒ ai cũng tự chấm điểm NCC |

## 5. Cần anh xác nhận

| # | Câu hỏi | Chưa trả lời thì em làm tạm thế nào |
| --- | --- | --- |
| PQ-H1 | Bảng đối chiếu 16 → 7 ở PQ-02 — anh ký duyệt hay sửa ô nào? Câu quan trọng nhất cả nhóm B: đoán sai một dòng là một nhóm người mất hoặc được quyền không đáng có, không lỗi nào báo. | Em không thi công cho tới khi có chữ ký ở bảng này. Trong lúc chờ em làm B1 (đợt 1) — không phụ thuộc ma trận Đề xuất |
| PQ-H2 | Loại ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ không thấy tab Phân quyền — đúng chứ? HTKV anh trả lời "chặn cả hai" cho cụm Dữ liệu gốc + Phân quyền, mà ở Mua hàng hai thứ ấy là hai mục menu riêng. | Em chặn Phân quyền, để Dữ liệu gốc mở theo phạm vi — chính anh yêu cầu Dữ liệu gốc có quyền "sửa thẳng hay cần duyệt" Chặn cả hai |
| PQ-H3 | PQ-03 — Quản trị nghiệp vụ xếp vào ① Quản trị hay ③ TBP Mua hàng? | Em xếp ① (phương án a), giữ đúng quyền họ đang có Phương án b |
| PQ-H4 | PQ-10 — Gộp DUYỆT vào SỬA làm 6 ô được nới quyền ghi. Năm ô của Ban lãnh đạo thì chấp nhận được; ô TBP Kho vận / Đề nghị thì em không chắc. | Em nới cả 6 ô. Muốn giữ chặt ô TBP Kho vận thì đặt CAN_DUYET — vẫn 2 quyền, vẫn 119 ô, mà sửa xong chưa có hiệu lực Đề xuất |
| PQ-H5 | PQ-06 — 6 công tắc thông tin nhạy cảm đủ chưa, và danh sách «em đề xuất cho ai» có đúng không? | Em làm theo bảng ấy. Chặn cứng: bốn loại ③ ④ ⑤ ⑥ phân biệt nhau một phần bằng chính các công tắc này Đề xuất |
| PQ-H6 | PQ-14 — Bỏ hẳn cờ --ghi-de-quyen của script nạp nhân sự? Cái bẫy này đã cắn thật ba lần. | Em bỏ. Muốn giữ đường nạp lại từ tệp thì làm một nút trên màn Phân quyền, có xem trước và nhật ký — không để script chạy im lặng Đề xuất |
| PQ-H7 | PQ-08 — 7 loại hay 5 loại tài khoản? | Em làm 7 (phương án a). Rút xuống 5 về sau tốn ~một ngày, không phải làm lại từ đầu Đề xuất. |

Nhắc lại cho cả nhóm chương B Bản này chưa sửa một dòng mã nào. Gật B1 thì em làm B1 trước, không phụ thuộc B2. Riêng PQ-H1 (đối chiếu 16 → 7) cần chữ ký trước khi em chạm ma trận: chỗ duy nhất trong nhóm B mà sai thì hệ vẫn chạy bình thường.

# C · ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG VÀ GIA CÔNG NGOÀI

Vì sao chương này quan trọng nhất Anh Long: "Đây là nơi các nhân viên dành nhiều thời gian nhất… logic và thao tác cần ưu tiên tính ứng dụng cao." Bốn chương sau ăn dữ liệu sinh ở đây; duyệt sai một dòng là bốn chương sửa theo.

| Anh đánh giá v2 | "Logic hiện tại đã tạm ổn nhiều rồi." GIỮ lõi lập phiếu, ĐỔI ba thứ: lối vào màn hình, trục quản lý, cách xử lý mã vật tư. |
| --- | --- |
| Mã quyết định | ĐN01…ĐN62 — mỗi dòng một quyết định; anh soát ở cột Chi tiết. Câu hỏi: ĐN-H1…ĐN-H8, mục 5. |
| Mã điều chỉnh chung | M01…M60 ở chương trước. Ở đây chỉ ghi mã. |
| Nguồn tên cột | Chép đúng từ BM01, BM02 (M19). |
| Mã nguồn | Chưa sửa một dòng nào. |

## Mười việc anh giao — làm ở mục nào

| # | Anh yêu cầu | Dấu | Mục |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | Màn vào đầu theo mã hàng, không theo phiếu; có cả hai bộ lọc | ĐỔI | §3.1 · §3.2 |
| ② | Hai lối nhập: gõ thẳng, hoặc nhập lô Excel mô phỏng KHSX | MỚI | §2.8 · §3.6 |
| ③ | Mỗi dòng có mã vật tư đủ, xem được tồn kho + đang đặt cọc | MỚI | §2.3 · §2.4 · §3.8 |
| ④ | Ô tick yêu cầu kiểm tra đặc biệt, tick thì bắt mô tả | MỚI | §1.2 · §2.7 · §3.9 |
| ⑤ | Gõ tên không khớp thì cảnh báo, bắt qua bộ lọc 5 tầng | MỚI | §2.3 · §3.7 |
| ⑥ | Kỳ hạn yêu cầu bắt buộc; kỳ hạn đối ứng hệ tự tính theo lịch làm việc, có giải thích | ĐỔI | §2.5 |
| ⑦ | Duyệt: TBP người lập → Mua hàng → TBP Mua hàng giao theo mã | ĐỔI | §2.2 |
| ⑧ | Gia công ngoài: bỏ mã công đoạn, bắt buộc 3 ô nội dung · kỹ thuật · chất lượng | ĐỔI | §2.9 |
| ⑨ | Xác nhận kỹ thuật theo mã, nhiều lượt, chỉ định người, chia sẻ xuống Báo giá, Đặt hàng | ĐỔI | §1.3 · §2.6 · §3.10 |
| ⑩ | Mỗi phiếu có tệp đính kèm và hộp trò chuyện riêng | MỚI | chương A5 — M56 |

## 1. Cơ sở dữ liệu

Không dựng lại bảng nào đang chạy. Chỉ thêm cột, bỏ 1 cột, dựng 4 bảng mới.

| Bảng | Hiện có gì | v3 làm gì |
| --- | --- | --- |
| DE_NGHI — đầu phiếu | 25 cột, 8 trạng thái phiếu | GIỮ. Vỏ để in và để TBP duyệt nhu cầu (M50). Thêm 1 cột ĐN02 |
| DE_NGHI_DONG — từng dòng hàng | 38 cột, 9 trạng thái dòng | ĐỔI. Thêm 12 cột, bỏ 1 cột, trạng thái lên 11 (M51) |
| DOI_VAT_LIEU — đổi mã hàng đề nghị | có sẵn, chạy đúng | GIỮ. Cặp mã gốc → mã thay thế của M60 |
| TON_KHO · GIU_TON | có sẵn từ 023_ton_kho.sql | ĐỔI — mở rộng GIU_TON thành sổ đặt cọc (ĐN16) |
| LICH_NGHI + lich_lam_viec.py | đếm ngày làm việc, chạy đúng | GIỮ — chính là "lịch làm việc toàn công ty" ở ý ⑥ |
| VAT_TU — danh mục | 3 trục: MA_CHUNG_LOAI · PHAN_LOAI · QUY_CACH | ĐỔI — thiếu 2 tầng cho bộ lọc 5 tầng (ĐN17) |
| 4 bảng MỚI | chưa có | XAC_NHAN_KY_THUAT · LICH_SU_KY_HAN · PHIEN_NHAP_LO · HANG_DOI_CAP_MA — §1.3–§1.7 |

### 1.1 Cột thêm vào DE_NGHI_DONG — 12 cột

Anh gạch cột nào thừa, ghi thêm cột nào thiếu.

| Mã | Cột | Kiểu / giá trị | Để làm gì — và vì sao cần cột riêng |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐN01 | NGUOI_PHU_TRACH | mã nhân viên, được trống | TBP giao từng mã (M53). Cột cũ DE_NGHI.NGUOI_MUA_HANG ở đầu phiếu, không chia 10 dòng cho 3 người |
| ĐN02 | DE_NGHI.NGUOI_PHU_TRACH_MAC_DINH | mã nhân viên, được trống | Cột duy nhất ở đầu phiếu: giao cả phiếu cho một người, đổ xuống mọi dòng — đỡ bấm 10 lần; ĐN01 đè khi giao lại |
| ĐN03 | VAO_TRANG_THAI_LUC | thời điểm | Nguồn của SỐ NGÀY CHỜ (M49); ghi mỗi lần TRANG_THAI_DONG đổi. Thiếu thì không đo được mã kẹt |
| ĐN04 | KIEM_TRA_DAC_BIET | đúng/sai, mặc định sai | Ô tick ở ý ④. Tách khỏi mô tả để phân biệt: không yêu cầu · có yêu cầu, đã mô tả · chưa điền |
| ĐN05 | NOI_DUNG_KIEM_TRA_DAC_BIET | chữ, bắt buộc khi ĐN04 bật | Nội dung kiểm tra ngoài tiêu chuẩn. Chảy tới Kho và QC — M59 |
| ĐN06 | MA_MOI_QUA_LOC | đúng/sai, mặc định sai | Cờ "MÃ MỚI — đã qua lọc 5 tầng" (M35, M39). Dòng mang cờ đi tiếp bình thường |
| ĐN07 | LY_DO_KHAI_MA_MOI | chữ, bắt buộc khi ĐN06 bật | Lý do một dòng theo M31, M38 |
| ĐN08 | XAC_NHAN_KHONG_TON_KHO + NGUOI_XAC_NHAN_KTK + THOI_DIEM_XAC_NHAN_KTK | đúng/sai · mã nhân viên · thời điểm | Tick "đã kiểm, không có tồn kho" (M38) kèm tên người và giờ — chặn khai mã mới hàng loạt (ý ⑤) |
| ĐN09 | KY_HAN_DOI_UNG_DU_KIEN | ngày | Mốc ② của M57. Nay tên là NGAY_DU_KIEN_VE; chỉ đổi tên, không dựng cột mới |
| ĐN10 | KY_HAN_DOI_UNG_THUC_TE | ngày, được trống | Mốc ③ của M57 — chốt sau khi đặt hàng. Chưa đặt thì trống, không chép mốc ② vào |
| ĐN11 | YEU_CAU_CHAT_LUONG | chữ, bắt buộc với gia công ngoài | Ô thứ ba ở ý ⑧. Đã có NOI_DUNG_GIA_CONG, YEU_CAU_KY_THUAT |
| ĐN12 | ID_PHIEN_NHAP_LO | khoá ngoại, được trống | Dòng nạp từ Excel trỏ về phiên sinh ra nó — nạp nhầm thì gỡ cả lô |

Cột BỎ đi — ĐN13.

| Mã | Bỏ gì | Vì sao | Hệ quả |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐN13 | MA_CONG_DOAN trên dòng gia công ngoài | Anh: "Không cần Mã công đoạn như hiện tại" | Không xoá cột khỏi bảng — chỉ gỡ khỏi màn hình và quy tắc DN-02. Dữ liệu cũ còn tra được |

Dễ nhầm — ĐN04/ĐN05 khác cột đang có DE_NGHI_DONG đã có NOI_DUNG_KIEM_TRA_DAU_VAO từ migration 018; 061 đọc nó để chọn dòng vào hàng đợi QC. Em không dùng lại cột ấy cho ý ④. Hai cột cùng sống: cột cũ giữ dữ liệu đã nhập, cột mới là đường chính từ nay.

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — ĐN14 · chỗ để yêu cầu kiểm tra đặc biệt.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Cặp cột mới ĐN04 + ĐN05 — em nghiêng về cái này | Phân biệt "không yêu cầu" với "chưa ai điền" — đúng ô tick anh mô tả. Hàng đợi QC lọc bằng một cột đúng/sai | Hai cột cùng nói về kiểm tra đầu vào một thời gian; phải ghi rõ cột nào là đường chính |
| (b) Dùng lại NOI_DUNG_KIEM_TRA_DAU_VAO, coi "có chữ" là "có yêu cầu" | Không thêm cột, không phải chuyển dữ liệu | Gõ "không" hay "n/a" là hệ hiểu ngược. Không ép được luật "tick thì bắt buộc mô tả" |

### 1.2 Bảng MỚI — XAC_NHAN_KY_THUAT · ĐN15

Chỗ v2 làm sai hẳn so với ý anh Nay là 4 cột trên dòng đề nghị — KET_QUA_KT · NGUOI_XAC_NHAN_KT · THOI_DIEM_XAC_NHAN_KT · GHI_CHU_KT. Lần hai ghi đè lần một. Anh yêu cầu ngược lại: "xác nhận nhiều lần… lưu trữ theo từng mã… để neo và chia sẻ giữa các tab." Nên phải có bảng riêng, mỗi lượt một dòng.

| Cột | Kiểu / giá trị | Để làm gì |
| --- | --- | --- |
| ID | XNKT-2026-000123 | mã một lượt, tra được |
| ID_DE_NGHI_DONG | khoá ngoại DE_NGHI_DONG(ID) | Neo vào dòng hàng, không neo vào phiếu — M55 |
| LUOT | số nguyên, 1, 2, 3… | Lượt thứ mấy, không đè lượt cũ |
| GIAI_DOAN | DE_NGHI · BAO_GIA · DAT_HANG · GIAO_NHAN | Lượt sinh ở khâu nào — xác nhận có ở cả ba khâu sau |
| NGUOI_CHI_DINH · THOI_DIEM_CHI_DINH | mã nhân viên · giờ | Ai giao việc xác nhận này |
| NGUOI_XAC_NHAN · VAI_TRO_XAC_NHAN | mã nhân viên · NGUOI_DE_NGHI ¦ KY_THUAT ¦ QC | Anh: "người đề nghị hoặc nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên QC" |
| NOI_DUNG_HOI | chữ, bắt buộc | Hỏi cái gì. Thiếu thì đọc câu trả lời không hiểu |
| KET_QUA | DAT · KHONG_DAT · CAN_DOI_MA_HANG · CHO_TRA_LOI | Ba giá trị đầu giữ bộ đang chạy; CHO_TRA_LOI cho lượt chỉ định mà chưa ai trả lời |
| NOI_DUNG_TRA_LOI | chữ | Nội dung chốt — chảy sang Báo giá và Đặt hàng |
| THOI_DIEM_TRA_LOI | giờ, được trống | Đo "chỉ định lúc nào, trả lời sau bao lâu" |
| ID_TEP_DINH_KEM | danh sách tệp, được trống | Bản vẽ, ảnh mẫu. Dùng chung khối tệp M56 |
| ID_DOI_VAT_LIEU | khoá ngoại DOI_VAT_LIEU(ID), được trống | CAN_DOI_MA_HANG thì nối thẳng sang bản ghi đổi mã (M60) |
| 6 cột hệ thống | chuẩn dự án |  |

Giữ 4 cột cũ trên DE_NGHI_DONG làm bản chụp lượt mới nhất — lưới và báo cáo cũ không chết.

### 1.3 Đặt cọc tồn kho — ĐN16

Anh: "thể hiện con số mọi người đang đặt cọc… có thể đặt cọc thẳng từ tab mua hàng. Coi kĩ logic đặt cọc từ Kho vận."

Mua hàng ĐÃ CÓ một cơ chế giữ chỗ — khác cơ chế Kho vận GIU_TON (023): giữ chỗ tự động khi thêm dòng, hạn 5 ngày làm việc, một dòng giữ một lần. DAT_COC_TON của Kho vận (K02): cọc đặt tay, hạn 24 giờ, không cần phiếu. Dựng song song là hai nguồn sự thật, tồn khả dụng sẽ sai.

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — ĐN16.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Mở rộng GIU_TON thành sổ cọc chung, thêm cột LOAI_GIU = TU_DONG_THEO_DONG ¦ DAT_TAY — em nghiêng về cái này | Một nguồn sự thật; ĐANG CỌC cộng từ một chỗ. Hai kiểu giữ có hạn riêng: tự động 5 ngày làm việc, đặt tay 24 giờ. Không phải chuyển dữ liệu cũ | GIU_TON khác tên và vài cột so với DAT_COC_TON, nối API phải ánh xạ tên cột |
| (b) Clone nguyên DAT_COC_TON của Kho vận sang, để GIU_TON chạy song song | Giống hệt Kho vận, nối API gần như không phải sửa | Hai bảng cùng trả lời một câu hỏi. Hai con số "đang giữ" khác nhau trên hai màn, không lỗi nào báo ra |

Theo (a), GIU_TON thêm 4 cột:

| Cột thêm | Kiểu / giá trị | Để làm gì |
| --- | --- | --- |
| LOAI_GIU | TU_DONG_THEO_DONG ¦ DAT_TAY | Hai kiểu có hạn giữ và cách nhả khác nhau |
| NGUOI_DAT | mã nhân viên | Ai giữ. Cọc đặt tay không gắn dòng đề nghị nào |
| HAN_DEN | giờ | Tính theo giờ (mặc định 24, tham số TK_GIO_GIU_COC), không theo ngày như HAN_GIU |
| LY_DO_DAT | chữ, được trống | Vì sao giữ. Tra ra ai hay giữ rồi bỏ |

Không có cột TONG_COC ở đâu — kể cả VAT_TU, TON_KHO; tổng cọc cộng lúc đọc.

### 1.4 Năm tầng lọc mã — danh mục hiện thiếu 2 tầng · ĐN17

Luật lọc 5 tầng là M28–M33. Riêng ở đây: VAT_TU không đủ cột để lọc 5 tầng.

| Tầng | Tên tầng | Hôm nay lấy từ đâu | Thiếu gì |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NHÓM | CHUNG_LOAI.MA_CHUNG_LOAI_CHA | Có sẵn — GIỮ |
| 2 | PHÂN NHÓM | VAT_TU.MA_CHUNG_LOAI | Có sẵn — GIỮ |
| 3 | ĐỊNH DANH (mác vật liệu) | không có cột nào | MỚI — thêm VAT_TU.MA_MAC_VAT_LIEU. Kho vận đã có MAC_VAT_LIEU; clone sang, không gọi API (M33) |
| 4 | MÀU | chỉ có ở gia công ngoài sơn (042_mau_son.sql) | MỚI — nâng thành trục lọc của danh mục vật tư. Mã không màu mang KHONG_AP_DUNG, vẫn qua tầng |
| 5 | QUY CÁCH | VAT_TU.QUY_CACH — chữ tự do | ĐỔI — chữ tự do không lọc được. Cần bộ giá trị chuẩn hoá; cột cũ giữ làm mô tả |

Phụ thuộc ra ngoài chương này Ba tầng 3 · 4 · 5 sống được chỉ khi Dữ liệu gốc dựng xong danh mục mác vật liệu, danh mục màu, chuẩn hoá quy cách — nên ĐỌC TRƯỚC xếp Dữ liệu gốc đợt 1, Đề nghị đợt 3. Chưa có dữ liệu, bộ lọc vẫn chạy: tầng thiếu danh mục hiện «Khác — chưa phân loại», có đếm số mã. Không giấu tầng — giấu thì M30 mất nghĩa.

### 1.5 Ba bảng mới còn lại — ĐN18 · ĐN19 · ĐN20

| Mã | Bảng | Cột chính | Vì sao cần |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐN18 | LICH_SU_KY_HAN | ID_DE_NGHI_DONG · MOC (YEU_CAU ¦ DOI_UNG_DU_KIEN ¦ DOI_UNG_THUC_TE) · NGAY_CU · NGAY_MOI · LY_DO · NGUOI_SUA · THOI_DIEM | M57 đòi "mỗi lần sửa lưu một dòng lịch sử". Thiếu thì không biết "ai dời kỳ hạn và vì sao" |
| ĐN19 | PHIEN_NHAP_LO | ID · LOAI (BM01 ¦ BM02) · TEN_TEP · SO_DONG_DOC · SO_DONG_SACH · SO_DONG_LOI · NGUOI_NAP · THOI_DIEM · ID_DE_NGHI_SINH_RA | Nạp nhầm lô 40 dòng thì gỡ cả lô một thao tác. Thiếu thì xoá tay 40 dòng, và sẽ sót |
| ĐN20 | HANG_DOI_CAP_MA | ID_DE_NGHI_DONG · TEN_HANG_KHAI · DVT · QUY_CACH · LY_DO (chép từ ĐN07) · TRANG_THAI (CHO ¦ DA_CAP ¦ TU_CHOI) · ID_VAT_TU_CAP · NGUOI_CAP · THOI_DIEM_CAP | M39: dòng mã mới đi tiếp bình thường, đồng thời vào hàng đợi. Nay hàng đợi là trạng thái CHO_CAP_MA nên kẹt |

### 1.6 Chuyển bộ trạng thái dòng: 9 giá trị → 11 · ĐN21

Bộ 11 trạng thái là M51. Bảng này chỉ nói giá trị cũ thành giá trị nào — anh soát chỗ nào ánh xạ sai.

| Giá trị cũ (ck_dnd_trang_thai) | Thành giá trị mới | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| NHAP | NHÁP | một đổi một |
| CHO_CAP_MA | giữ nguyên trạng thái nghiệp vụ trước đó, và thêm một dòng vào HANG_DOI_CAP_MA (ĐN20) | Đổi nghĩa, không phải đổi tên. Thiếu mã không còn chặn |
| CHO_XAC_NHAN_KT | ĐANG XÁC NHẬN KỸ THUẬT | một đổi một |
| DA_DUYET | CHỜ GIAO VIỆC | đã duyệt nhưng chưa ai nhận |
| DANG_MUA | ĐANG BÁO GIÁ | một đổi một |
| DA_DAT_HANG | ĐÃ ĐẶT HÀNG | một đổi một |
| DA_NHAN | ĐÃ VỀ ĐỦ hoặc ĐANG GIAO | Tách theo số đã nhận so với số đặt. Anh: "chỉ hoàn thành khi giao đầy đủ và đúng chất lượng" |
| TAM_NGUNG | không có tương đương | ⚖ xem ĐN-H5 ở mục 5 |
| HUY | HUỶ | một đổi một |
| (không có) | CHỜ TBP DUYỆT · CHỜ DUYỆT NCC · CÓ TỒN KHO — KHÔNG MUA | Ba trạng thái mới. Trước đây hai cái đầu chỉ có ở đầu phiếu, không lọc theo mã được |

Rủi ro của bước chuyển này Phần nguy nhất cả chương: mọi lưới, bộ lọc, báo cáo đang đọc 9 giá trị cũ. Sót một chỗ thì màn hiện rỗng mà không lỗi nào báo ra. Giảm rủi ro: đếm số dòng theo từng giá trị cũ trước khi chuyển, đếm lại theo giá trị mới sau đó; lệch một dòng là dừng và đảo lại. Migration có đường đảo.

## 2. Logic backend

### 2.1 Vòng đời một mã hàng — ĐN22

Đọc theo một dòng hàng, không theo phiếu. Mỗi ô là một giá trị M51.

NHÁP ──gửi──> CHỜ TBP DUYỆT ──TBP người lập duyệt──> CHỜ GIAO VIỆC │ │ └──trả lại (bắt ghi lý do)──> NHÁP │ ▼ TBP Mua hàng giao cho NV │ ▼ ĐANG XÁC NHẬN KỸ THUẬT <─── quay lại từ MỌI ô dưới ────────┤ │ │ └──────────────────────────────────> ĐANG BÁO GIÁ │ ▼ CHỜ DUYỆT NCC │ ▼ ĐÃ ĐẶT HÀNG │ ┌─────────────┤ ▼ ▼ ĐANG GIAO ──> ĐÃ VỀ ĐỦ Hai lối thoát, đi được từ bất kỳ ô nào: CÓ TỒN KHO — KHÔNG MUA HUỶ (bắt ghi lý do)

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN22 | Mỗi lần đổi ô, hệ ghi VAO_TRANG_THAI_LUC (ĐN03) | Nguồn của SỐ NGÀY CHỜ (M49). Ghi ở đúng một hàm — rải ra là có chỗ quên |
| ĐN23 | Trạng thái phiếu suy từ các dòng, không ghi tay | Phiếu = ô thấp nhất trong các dòng còn sống; mọi dòng ĐÃ VỀ ĐỦ thì phiếu HOÀN THÀNH. Hàm dong_phieu_neu_xong() giữ nguyên. ⚑ EM TỰ QUYẾT |
| ĐN24 | ĐANG XÁC NHẬN KỸ THUẬT không phải chặng, mà là một cờ đi kèm | Coi là chặng thì dòng đang báo giá mất chỗ đứng cũ. Nên giữ ô hiện tại, bật cờ: «ĐANG BÁO GIÁ · chờ kỹ thuật». ⚑ EM TỰ QUYẾT |

### 2.2 Duyệt và giao việc — ý ⑦

Anh: "Phiếu lập xong phải được TBP của người lập duyệt rồi mới gửi lên bộ phận mua hàng… chờ TBP Mua hàng giao cho nhân viên Mua hàng."

| Bước | Ai | Phạm vi | Bấm xong thì gì |
| --- | --- | --- | --- |
| ① Gửi duyệt | Người lập | cả phiếu | Chạy bộ chặn (§2.9), tính ngày hiệu lực theo giờ chốt, dòng sang CHỜ TBP DUYỆT |
| ② Duyệt nhu cầu | TBP của bộ phận người lập — không phải TBP Mua hàng | cả phiếu — ngoại lệ duy nhất của M54 | Mọi dòng sang CHỜ GIAO VIỆC. Trả lại thì bắt ghi lý do, phiếu về NHÁP |
| ③ Giao việc | TBP Mua hàng | từng mã (M53) | Dòng được giao ghi NGUOI_PHU_TRACH (ĐN01), sang ĐANG BÁO GIÁ. Phiếu 10 dòng chia cho 3 người |
| ④ Mọi phê duyệt sau đó | TBP Mua hàng | từng mã (M54) | Chọn NCC · chốt giá · chốt kỳ hạn — ở chương Báo giá, Đặt hàng |

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN25 | Bước ② duyệt cả phiếu, không theo mã | Đó là xác nhận "bộ phận tôi thật sự cần những thứ này" — một câu cho cả phiếu. Từ bước ③ mới theo mã |
| ĐN26 | Giữ hai đường duyệt đặc biệt đang chạy | Duyệt online + ký bù và duyệt hàng loạt (một lần ký nhiều phiếu). GIỮ — TBP phải ký nhiều |
| ĐN27 | Phiếu không gắn lệnh sản xuất vẫn cần Ban Quản trị duyệt | QT-MH-01 §7.2 đòi Ban Quản trị ký kèm lý do. Giữ DN-04, đổi cờ trên phiếu thành ô ký thật trên BM01 |
| ĐN28 | TBP Mua hàng giao việc từ hai chỗ | Lưới Đề nghị (chọn nhiều dòng, giao một lượt) và tab «Việc của tôi» — họ "thao tác nhiều hơn TBP Kho vận" |

### 2.3 Luồng mã vật tư — ý ⑤ · chỗ dễ làm sai nhất

Chỗ em dễ hiểu sai ý anh nhất Anh: "đề nghị một mặt hàng chưa có mã vật tư là hoàn toàn phù hợp… cần đảm bảo họ đã có chủ động tìm kiếm và mặt hàng không có tồn kho trước khi khai mã mới — tránh khai mã mới hàng loạt." Chặn ở bước tìm, không chặn ở bước lưu. Luật chung M35–M39; dưới đây là phần riêng của màn Đề nghị.

Ba đường vào một dòng hàng, cùng ra một kết quả:

| Đường | Người dùng làm gì | Hệ làm gì |
| --- | --- | --- |
| A — biết mã | Gõ thẳng mã vật tư | Dò danh mục. Khớp thì điền sẵn tên hàng, ĐVT, quy cách; hiện ba số tồn kho (§2.4) |
| B — biết tên | Gõ tên hàng | Tìm mờ không dấu trên TEN_KHONG_DAU. Khớp thì như đường A; không khớp thì sang C — M37 |
| C — không có gì | Bấm «Tìm mã» hoặc bị đẩy sang từ đường B | Mở bộ lọc 5 tầng (M28–M33). Đi hết 5 tầng mới lộ nút «Không có mã phù hợp» (M30) |

Bấm «Không có mã phù hợp» thì hệ bắt ba việc rồi cho đi tiếp:

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN29 | ① Ghi lý do một dòng vào ĐN07 | Theo M31, M38. Ô trống thì nút Lưu mờ |
| ĐN30 | ② Tick "đã kiểm, mặt hàng này không có tồn kho", lưu kèm tên người và giờ (ĐN08) | Cái chặn thật sự: tick có tên thì đếm được ai khai mã mới nhiều nhất, soát xem họ có tìm thật không |
| ĐN31 | ③ Dòng mang cờ MA_MOI_QUA_LOC (ĐN06) và đi tiếp bình thường | Không chặn. Đồng thời một dòng vào HANG_DOI_CAP_MA (ĐN20) — hai việc song song, đúng M39 |
| ĐN32 | Cấp mã xong thì mã thật thay vào mọi chứng từ đang treo | Dòng đề nghị, báo giá, đặt hàng sinh từ nó. Lưu vết M60: vẫn hiện tên hàng khai ban đầu cạnh mã thật |

- Chỉ yêu cầu cấp mã khi nhập kho hàng về. Đừng treo phiếu vô ích. Vì chưa chắc mã đề nghị đã là mã sẽ mua (cấp mã vật tư xong mua mã khác thì rất tốn thời gian)

Điều v2 đang làm và v3 BỎ Nay dòng thiếu mã sang CHO_CAP_MA và nằm im tới khi Kho vận cấp mã; trong lúc chờ, không hỏi giá được. v3 bỏ hẳn (ĐN21). Lý do của anh: "chưa chắc mặt hàng mua về đã đúng với mặt hàng đề nghị" — thứ chỉ biết chắc sau khi làm việc với NCC.

### 2.4 Tồn kho và đặt cọc — ý ③

Luật chung M34, M58. Phần riêng của màn Đề nghị:

| Con số | Tính thế nào | Hiện ra sao |
| --- | --- | --- |
| TỒN THỰC | TON_KHO.SO_LUONG của mã, kho đang lọc | chữ thường |
| ĐANG CỌC | tổng GIU_TON.SO_LUONG có TRANG_THAI = DANG_GIU, hạn còn trong tương lai | chữ thường, bấm vào xem ai giữ bao nhiêu |
| CÒN XUẤT ĐƯỢC | TỒN THỰC − ĐANG CỌC | in đậm — số người lập phiếu cần. Bằng 0 thì tô xám dòng, ghi «hết hàng xuất — đang có người giữ» |

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN33 | Ba con số mang nhãn nguồn và giờ cho tới khi nối API | Theo M58: «số nội bộ — chưa đối chiếu kho Kho vận, 09:14». Số trần khiến người ta quyết không mua |
| ĐN34 | Giữ chỗ tự động vẫn chạy — khi thêm dòng có mã và có tồn | Giải tình huống "người A mua ít vì nghĩ tồn còn, người B lại muốn dùng số tồn đó". GIỮ |
| ĐN35 | Thêm nút «Đặt cọc» đặt tay, ngay cạnh mỗi mã | Đúng chữ "đặt cọc thẳng từ tab mua hàng". Cọc đặt tay sống 24 giờ, không cần dòng đề nghị |
| ĐN36 | Ai bấm trước được trước — khoá dòng trong giao dịch | Clone bước khoá của Kho vận (M33): khoá dòng tồn, cộng lại tồn thực và tổng cọc từ đầu; không đạt thì báo số thật «còn xuất 12, xin 20» |
| ĐN37 | Xem không bao giờ bị chặn — chỉ thao tác cọc mới xếp hàng | Anh ghi ở bản HTKV: "Không nên chặn xem tồn kho… chỉ không cho cọc." Lúc có người cọc, màn chú «số liệu có thể đổi» |
| ĐN38 | Giữ chỗ không bao giờ được làm hỏng việc lập phiếu | Lời gọi xuống tầng tồn kho nằm trong một điểm lưu riêng; lỗi hạ cấp thành cảnh báo. v2 đã có — GIỮ |

### 2.5 Ba mốc kỳ hạn — ý ⑥

Ba mốc là M57. Riêng ở đây: cách tính mốc ② và câu giải thích.

mốc ② = ngày hiệu lực + số ngày xử lý (đếm NGÀY LÀM VIỆC) mua hàng : số ngày theo MỨC ƯU TIÊN của lệnh sản xuất gắn CHÍNH DÒNG ĐÓ → 1 / 2 / 3 = 3 / 5 / 7 ngày dòng không gắn lệnh → lấy mức 3 (chậm nhất) gia công ngoài: số ngày đã thống nhất riêng với NCC cho dòng này → hoặc số ngày chuẩn của loại gia công → hoặc tham số SO_NGAY_CHUAN_GCN (7) ngày làm việc đọc từ LICH_NGHI — nghỉ lễ và ngày làm bù đều tính

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN39 | Công thức trên GIỮ nguyên của v2 | Hàm de_nghi.soi_ky_han() chạy đúng, đã qua một vòng phản hồi. v3 chỉ đổi cách hiện và cho sửa |
| ĐN40 | Mốc ② luôn kèm câu giải thích ngay cạnh, không giấu trong tooltip | Anh: "để người đề nghị biết vì sao ngày đối ứng là ngày đó." Câu hệ in: «Dự kiến 15/09/2026 — tính từ ngày đề nghị 03/09/2026 cộng 7 ngày làm việc của mức ưu tiên 3, đã trừ 2 ngày nghỉ lễ» |
| ĐN41 | Mốc ② là tham khảo — nhân viên Mua hàng sửa được | Anh: "ngày đối ứng… chỉ nên là tham khảo… điều chỉnh tuỳ thực tế làm việc với NCC." Sửa thì bắt ghi lý do, lưu một dòng LICH_SU_KY_HAN (ĐN18), ô hiện «đã chỉnh tay bởi [tên]» |
| ĐN42 | Mốc ① bắt buộc điền cho từng mã, không điền cho cả phiếu | Anh: "mỗi mã hàng phải điền kỳ hạn yêu cầu". Cột KY_HAN_YC đã có — GIỮ. Thêm nút «áp cho mọi dòng» |
| ĐN43 | Mốc ① sớm hơn tối thiểu 5 ngày làm việc — cảnh báo, không chặn | QT-MH-01 §7.2: "kỳ hạn yêu cầu tối thiểu 5 ngày làm việc". ⚑ EM TỰ QUYẾT để mức cảnh báo — hàng gấp vẫn phải lập được phiếu; đường cho hàng khẩn cấp là chữ ký Ban Quản trị - 3 ngày |
| ĐN44 | Mốc ③ không sinh ở màn này | Nó chốt ở màn Đặt hàng; màn Đề nghị chỉ hiện, chữ nhạt. Cột trống không phải vì thiếu dữ liệu |

### 2.6 Xác nhận kỹ thuật theo mã — ý ⑨

Bảng ĐN15, luật M55. Phần máy chủ làm gì:

| Bước | Ai bấm | Hệ làm gì |
| --- | --- | --- |
| ① Mở một lượt | Ai đang giữ dòng: người đề nghị, nhân viên Mua hàng, TBP | Ghi một dòng XAC_NHAN_KY_THUAT mới: LUOT = lượt cuối + 1, KET_QUA = CHO_TRA_LOI, GIAI_DOAN = khâu hiện tại |
| ② Chỉ định người xác nhận | người mở lượt | Chọn một người, một vai: người đề nghị · kỹ thuật · QC. Sinh một việc trong «Việc của tôi» + một thông báo |
| ③ Trả lời | người được chỉ định | Điền NOI_DUNG_TRA_LOI và KET_QUA; ghi THOI_DIEM_TRA_LOI; cờ chờ kỹ thuật trên dòng tắt |
| ④ Kết quả CAN_DOI_MA_HANG | người được chỉ định | Mở luồng đổi mã hàng có sẵn (DOI_VAT_LIEU), nối vào lượt qua ID_DOI_VAT_LIEU. Không đụng VAT_TU |
| ⑤ Chia sẻ xuống sau | tự động | Sổ hiện nguyên vẹn ở màn Báo giá, Đặt hàng, Giao nhận của mã ấy. Đọc chung một bảng, không chép |

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN45 | Người xác nhận mặc định = người đề nghị của dòng | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Anh không nói ai mặc định. Người đề nghị luôn tồn tại; hai vai kia chọn tay |
| ĐN46 | Không giới hạn số lượt xác nhận trên một mã | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Anh nói "nhiều lần" mà không nói trần. Đặt trần thì đúng lúc cần lượt thứ tư là kẹt |
| ĐN47 | Lượt chưa trả lời quá 3 ngày làm việc thì nhắc lại và báo TBP của người được chỉ định | ⚑ EM TỰ QUYẾT con số 3, đọc từ tham số. Thiếu nhắc thì một lượt bị quên treo cả dòng 2 ngày |
| ĐN48 | Sổ xác nhận chỉ đọc ở ba màn sau, không sửa từ đó | Sửa từ bốn chỗ thì không ai biết bản nào đúng. Bổ sung thì mở lượt mới, ghi đúng GIAI_DOAN |

### 2.7 Yêu cầu kiểm tra đặc biệt — ý ④  MỚI

Anh: "tick chọn nếu có yêu cầu kiểm tra đặc biệt ngoài nội dung tiêu chuẩn (số lượng, ngoại quan, chủng loại)… yêu cầu mô tả chi tiết… thông tin tới cả kho và QC."

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN49 | Ba nội dung tiêu chuẩn không cần tick, luôn kiểm | Số lượng · ngoại quan · chủng loại. In sẵn ba dòng ấy trên phiếu giao nhận, chữ nhạt |
| ĐN50 | Tick ĐN04 thì ô ĐN05 bắt buộc; để trống là không gửi duyệt được | Tick mà không mô tả thì QC nhận một cờ vô nghĩa |
| ĐN51 | Nội dung chảy tới ba chỗ, không phải một | ① khối IQC màn Giao nhận ② Phiếu giao hàng nội bộ in cho Kho ③ báo TBP QC lúc dòng sang ĐÃ ĐẶT HÀNG, để QC xếp lịch trước. Theo M59 |
| ĐN52 | Sửa được cho tới khi hàng về, mỗi lần sửa lưu vết | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Yêu cầu kiểm tra hay phát sinh sau khi làm việc với NCC. Khoá cứng thì người ta nhắn Zalo cho QC |

Chỗ này chạm sang hai hệ khác — giới hạn của em Kiểm đầu vào ở hệ QC (chưa xây dựng), nhập kho ở hệ Kho vận. Mua hàng chỉ phát thông tin ra và ghi kết quả vào. Nên ĐN51 chưa nối API. Ba đường trên: in giấy, hiện trên màn Giao nhận, thông báo nội bộ. Nối API xong thì thêm đường thứ tư — đã vào danh sách của M58.

### 2.8 Nhập lô kiểu Excel — ý ②  MỚI

Anh: "trước giờ họ thao tác trên form mẫu ở Excel nhiều… cách nhập lô cần mô phỏng sát với thực tế." Logic chung M41; bộ nhập lô nay chỉ có ở Dữ liệu gốc.

Bộ cột BM01 — chép đúng từ QT-MH-01-BM01.xlsx. Anh soát thiếu cột nào.

| # | Cột trong mẫu Excel | Bắt buộc | Hệ làm gì với nó |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STT | không | bỏ qua, hệ tự đánh lại |
| 2 | MÃ VẬT TƯ | không | dò danh mục. Có mã mà không khớp → dòng lỗi |
| 3 | TÊN HÀNG - QUY CÁCH | có | cột 2 trống thì tìm mờ theo cột này; không khớp thì vào diện «phải qua lọc 5 tầng» (ĐN55) |
| 4 | ĐƠN VỊ TÍNH | có | phải có trong DON_VI_TINH; có mã vật tư thì điền sẵn |
| 5 | SỐ LƯỢNG YÊU CẦU MUA | có | phải là số và lớn hơn 0 |
| 6 | KỲ HẠN YÊU CẦU | có | phải là ngày. Sớm hơn 5 ngày làm việc thì cảnh báo (ĐN43) |
| 7 | LỆNH SẢN XUẤT | không | dò LENH_SAN_XUAT. Có lệnh thì đọc mức ưu tiên 1/2/3 để tính mốc ② — không nhập tay |
| 8 | NGÀY LỆNH SẢN XUẤT | không | đối chiếu, lệch thì cảnh báo |
| 9 | MÃ VẠCH | không | dò LSX_DONG.MA_VACH |
| 10 | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | có | 11 giá trị lấy đúng từ sheet «MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG» của BM01 — 1.NVL (Nguyên vật liệu)· 2.VTTH (Vật tư tiêu hao)· 3.CCDC (Công cụ dụng cụ) · 4.CPX (Chi phí xưởng) · 5.QLDN (Quản lý doanh ngiệp) · 6.AMTGĐ2 (Nhà máy AMATA Giai đoạn 2)· 7.GCN (Gia công ngoài) · 8.AMTGĐ1 (Nhà máy AMATA Giai đoạn 1) · 9.TSCĐ (Tài sản cố định) · 10.COMTRUA (Cơm trưa) · 11.TMCANTIN (Thương mại Căn tin) Đây là list mục đích sử dụng hiện tai. Đối chiếu với list đã xay dựng ở hệ thống kho vận để tinh gọn và tối ưu hoá. Mục đích là giúp bóc tách chi phí sản xuất hợp lý. |
| 11 | GHI CHÚ | không | chép thẳng vào GHI_CHU |
| 12 | KIỂM TRA ĐẶC BIỆT — cột mở rộng | không | x / để trống. Đặt sau cột ISO, ghi rõ mở rộng — M19 |
| 13 | NỘI DUNG KIỂM TRA ĐẶC BIỆT — cột mở rộng | khi cột 12 có x | đổ vào ĐN05 |

Bộ cột BM02 (gia công ngoài) — chép đúng từ tệp, kèm ba cột bắt buộc mới của ý ⑧:

| Cột trong mẫu Excel | Bắt buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| STT | không | hệ tự đánh lại |
| TÊN HÀNG | có | như cột 3 của BM01 |
| MÃ VẠCH | không | dò LSX_DONG.MA_VACH |
| QUY CÁCH | không |  |
| YÊU CẦU KỸ THUẬT | có | ISO đã có sẵn — một trong ba ô của ý ⑧ |
| ĐƠN VỊ TÍNH | có |  |
| SỐ LƯỢNG | có | số, lớn hơn 0 |
| KỲ HẠN YÊU CẦU | có | ngày |
| CHÚ Ý | không | đổ vào GHI_CHU |
| MÃ VẬT TƯ — cột mở rộng | không | BM02 bản ISO không có cột này — xem ĐN-H3 Không cần vì GCN không có mã vật tư - chỉ có mã hàng/mã vạch => cùng mã với nhập kho thành phẩm |
| NỘI DUNG GIA CÔNG — cột mở rộng | có | ô thứ nhất của ý ⑧ |
| YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG — cột mở rộng | có | ô thứ ba của ý ⑧ — đổ vào ĐN11 |

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN53 | Hai mẫu riêng, không một mẫu chung cho cả hai loại | ⚑ EM TỰ QUYẾT. BM01 và BM02 lệch 6 cột. Gộp một mẫu thì người điền bỏ trống nửa số cột, sẽ điền nhầm |
| ĐN54 | Bốn bước, không nạp thẳng: tải mẫu → điền → nạp → xem trước và soát lỗi từng dòng → chỉ nạp dòng sạch | Đúng M41 và logic hệ KHSX. Dòng lỗi tải về thành tệp riêng, sửa xong nạp lại |
| ĐN55 | Tên hàng không khớp danh mục không bị coi là lỗi | Nạp vào, mang cờ «chưa có mã», phiếu ở NHÁP tới khi qua lọc 5 tầng. M36: thiếu mã không chặn, nhưng không gửi duyệt được |
| ĐN56 | Chống nhập trùng theo bộ ba mã vật tư (hoặc tên hàng) + lệnh sản xuất + kỳ hạn | ⚑ EM TỰ QUYẾT bộ khoá. Trùng thì hệ hiện cạnh nhau dòng cũ và dòng mới để chọn bỏ qua hay nạp đè |
| ĐN57 | Một phiên nạp = một PHIEN_NHAP_LO (ĐN19), gỡ được cả lô | Nút «Gỡ phiên này» xoá đúng dòng của phiên, miễn là chưa dòng nào được duyệt |

### 2.9 Gia công ngoài — ý ⑧

Anh: "mua hàng và gia công ngoài là giống nhau, chỉ khác là gia công ngoài cần chi tiết hơn. Không cần Mã công đoạn. Cần làm rõ nội dung gia công, yêu cầu kĩ thuật và yêu cầu chất lượng (không để trống)."

| Ô | Cột | v2 | v3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã công đoạn | MA_CONG_DOAN | bắt buộc (DN-02) | BỎ khỏi màn hình và khỏi quy tắc — ĐN13 |
| Nội dung gia công | NOI_DUNG_GIA_CONG | có cột, bắt buộc theo DN-12 | GIỮ bắt buộc |
| Yêu cầu kỹ thuật | YEU_CAU_KY_THUAT | có cột, bắt buộc theo DN-12 | GIỮ bắt buộc |
| Yêu cầu chất lượng | ĐN11 | không có cột | MỚI, bắt buộc |

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN58 | Ba ô chặn ở bước GỬI DUYỆT, chỉ nhắc lúc thêm dòng | GIỮ cách v2. Chặn lúc thêm dòng thì mất phiếu nháp vì một ô phải hỏi Kỹ thuật. Nhắc lúc thêm, chặn lúc gửi |
| ĐN59 | Gia công ngoài và mua hàng dùng cùng màn, cùng bảng | Đúng chữ "giống nhau". Khác bốn chỗ: giờ chốt (13:30 và 15:00), cách tính mốc ② (§2.5), ba ô bắt buộc trên, biểu mẫu in |
| ĐN60 | Quy tắc "sơn tĩnh điện phải chọn mã màu" GIỮ ở mức cảnh báo | Quy tắc DN-13 của v2. Thiếu màu thì NCC không pha được sơn |

### 2.10 Toàn bộ quy tắc nghiệp vụ của v2 — giữ, đổi hay bỏ

Mỗi mã quy tắc đang chạy một dòng — để anh khỏi phải tin suông.

| Mã v2 | Nội dung | Số phận | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| TG-01/02 | Giờ chốt 13:30 (mua hàng), 15:00 (gia công ngoài) | GIỮ | Đúng QT-MH-01 §7.2, §7.3 |
| DN-01 | Mỗi dòng phải có tên hàng, ĐVT, số lượng > 0, kỳ hạn | GIỮ | Trùng M35 và ý ⑥ |
| DN-02 | Gia công ngoài bắt buộc có mã công đoạn | BỎ | Anh: "Không cần Mã công đoạn" — ĐN13 |
| DN-03 | Một lệnh sản xuất chỉ nên đề nghị mua một lần | GIỮ mức cảnh báo | §7.2 ghi rõ |
| DN-04 | Đề nghị không gắn lệnh sản xuất cần Ban Quản trị duyệt | ĐỔI | Giữ quy tắc, đổi thành ô ký thật trên BM01 — ĐN27 |
| DN-05 | Dòng chưa có mã vật tư — cảnh báo, vào hàng đợi cấp mã | ĐỔI | Thay bằng M35–M39 và ĐN29–ĐN32. Thay đổi lớn nhất của chương |
| DN-06 | Trả lại phiếu phải ghi lý do | GIỮ | Ràng buộc ở tầng dữ liệu, không nhánh mã nào lách được |
| DN-08 | Phiếu đã duyệt thì khoá sửa số lượng, tên hàng, kỳ hạn | ĐỔI | Mốc ② và ③ phải sửa được sau khi duyệt — ý ⑥. Ba thứ kia vẫn khoá |
| DN-09 | Huỷ dòng phải ghi lý do; cấm xoá cứng | GIỮ |  |
| DN-10 | Ngày dự kiến về trễ hơn kỳ hạn → cảnh báo bất khả thi | GIỮ | Đã sửa theo phản hồi 1 — ĐN39 |
| DN-12 | Gia công ngoài thiếu công đoạn / nội dung / yêu cầu kỹ thuật | ĐỔI | Bỏ vế "công đoạn", thêm vế "yêu cầu chất lượng" — ĐN58 |
| DN-13 | Sơn tĩnh điện không chọn mã màu | GIỮ cảnh báo | ĐN60 |
| TK-01…04 | Giữ chỗ tồn kho ai đến trước được trước, có hạn | GIỮ + MỞ RỘNG | Thêm cọc đặt tay 24 giờ — ĐN16, ĐN35 |
| nhóm SLA | Cam kết thời gian phản hồi theo mức ưu tiên | GIỮ | §7.2 ghi rõ; không ai nhắc đổi |

## 3. Giao diện

### 3.1 Màn vào đầu tiên — ý ①  ĐỔI

Thay đổi nhìn thấy rõ nhất của cả chương Anh: "đầu tiên, phải thể hiện thông tin từng mã hàng đề nghị theo tình trạng, kèm thông tin nhân viên mua hàng phụ trách… quản lý công việc theo từng mã hàng thay vì theo một phiếu." Nay mở ra là lưới phiếu 7 cột. v3 đổi thành lưới mã hàng; lưới phiếu thành nấc thứ hai (M52).

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| ĐN61 | Lưới theo mã hàng mặc định; lưới phiếu là nấc hai | Công tắc hai nấc «Theo mã hàng» ⇄ «Theo phiếu» (M52). Bộ lọc giữ nguyên khi đổi nấc |
| ĐN62 | Sáu ô số ở đầu trang, không bốn | M01 cho màn này 6 ô vì đây là nơi nhân viên ngồi lâu nhất |

Sáu ô số đầu trang. Bấm ô nào là lọc lưới theo ô ấy.

| Ô | Đếm gì | Vì sao ô này chứ không ô khác |
| --- | --- | --- |
| CHỜ TÔI XỬ LÝ | số mã đang giao cho tôi, chưa xong | Câu đầu mỗi sáng của nhân viên Mua hàng |
| CHƯA GIAO | số mã đã duyệt mà chưa có người phụ trách | Câu đầu mỗi sáng của TBP; chỗ mã dễ rơi nhất |
| QUÁ KỲ HẠN | số mã có mốc ① đã qua mà chưa ĐÃ VỀ ĐỦ | Thứ phải giải trình cuối tháng |
| CHỜ KỸ THUẬT | số mã có lượt xác nhận CHO_TRA_LOI | Ý ⑨ — không đếm ra thì lượt bị quên sẽ treo im |
| THIẾU MÃ VẬT TƯ | số mã mang cờ MA_MOI_QUA_LOC chưa được cấp mã | Ý ⑤ — TBP thấy tháng này khai bao nhiêu mã mới |
| CÓ TỒN KHO | số mã có CÒN XUẤT ĐƯỢC lớn hơn 0 | Ý ③ — tiền tiết kiệm nếu người ta chịu nhìn |

Lưới «Theo mã hàng» — 13 cột. ⚑ EM TỰ QUYẾT bộ cột; anh chỉ nói "từng mã hàng theo tình trạng, kèm nhân viên phụ trách". Anh gạch cột thừa, ghi cột thiếu.

| # | Cột | Nguồn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MÃ VẬT TƯ | ĐN06 hoặc danh mục | Chưa có mã thì hiện «MÃ MỚI — đã qua lọc», nền vàng |
| 2 | TÊN HÀNG | bản chụp trên dòng |  |
| 3 | MÃ HÀNG THAY THẾ | DOI_VAT_LIEU | Hiện song song mã gốc khi đã đổi — M60 |
| 4 | ĐVT · SỐ LƯỢNG | dòng | hai giá trị một cột cho gọn |
| 5 | TÌNH TRẠNG | TRANG_THAI_DONG | Một trong 11 giá trị của M51, viên màu |
| 6 | SỐ NGÀY CHỜ | ĐN03 | M49. Quá ngưỡng thì tô màu, sắp xếp được |
| 7 | NV PHỤ TRÁCH | ĐN01 | Trống thì hiện nút «Giao việc» cho TBP |
| 8 | KỲ HẠN YÊU CẦU | mốc ① |  |
| 9 | ĐỐI ỨNG | mốc ③ nếu có, không thì mốc ② | Mốc ② chữ nhạt, mốc ③ chữ thường — biết ngay đã chốt chưa |
| 10 | TỒN · CỌC | §2.4 | Hai số nhỏ. Bấm vào mở khối tồn kho đầy đủ |
| 11 | CỜ | các cờ | Ba icon: chờ kỹ thuật · kiểm tra đặc biệt · bất khả thi |
| 12 | SỐ PHIẾU | ID_DE_NGHI | Bấm vào mở phiếu gốc; vẫn cần vì in và ký theo phiếu |
| 13 | BỘ PHẬN · NGƯỜI ĐỀ NGHỊ | đầu phiếu | Để biết gọi ai khi có câu hỏi |

Lưới «Theo phiếu» — GIỮ nguyên 7 cột của v2, thêm một cột: SỐ MÃ THEO TÌNH TRẠNG («3 báo giá · 2 đã đặt · 1 chờ kỹ thuật»).

### 3.2 Hai bộ lọc — ý ①

Anh: "Vừa có bộ lọc tình trạng theo mã hàng, vừa có tình trạng lọc theo phiếu." Hai bộ lọc thật, không dùng chung.

| Bộ lọc | Có những ô nào |
| --- | --- |
| Theo mã hàng (nấc mặc định) | TÌNH TRẠNG MÃ (11 giá trị của M51, chọn nhiều) · NV PHỤ TRÁCH · BỘ PHẬN ĐỀ NGHỊ · LOẠI (mua hàng / gia công ngoài) · KỲ HẠN từ–đến · SỐ NGÀY CHỜ lớn hơn N · MÃ VẬT TƯ hoặc TÊN HÀNG (tìm mờ không dấu) · LỆNH SẢN XUẤT · MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (11 giá trị BM01) · ba ô tick: chỉ mã mới · chỉ có kiểm tra đặc biệt · chỉ đang chờ kỹ thuật |
| Theo phiếu (nấc thứ hai) | TRẠNG THÁI PHIẾU (8 giá trị đang có) · BỘ PHẬN · NGƯỜI YÊU CẦU · LOẠI · NGÀY HIỆU LỰC từ–đến · TÌNH TRẠNG YÊU CẦU (4 giá trị: bình thường · hàng khẩn cấp · khẩn cấp NG · hàng NG) · SỐ PHIẾU - Phân loại tình trạng phiếu bám theo tình trạng mã hàng (có thể là đơn giản hơn chứ khô cần chi tiết quá). Mỗi lần lọc theo phiếu, khi xem hoặc rê chuột vào phiếu bất kì, thấy biểu đò tròn hoặc bộ đêm tình trạng mã. |

Khung lưới, khung bộ lọc theo M04, M47; tên tệp tải về theo M06.

### 3.3 Bảy tab hiện có — giữ mấy, bỏ mấy

| Tab v2 | v3 | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| Tất cả | GIỮ | đổi nội dung theo nấc công tắc |
| Của tôi | GIỮ | ở nấc mã hàng là "mã tôi phụ trách", không còn "phiếu tôi lập" |
| Chờ tôi duyệt | GIỮ |  |
| Bị trả lại | GIỮ |  |
| Chờ kỹ thuật | ĐỔI | Không còn hàng đợi riêng — là một bộ lọc của lưới chính. Giữ tab cho quen tay |
| Chờ cấp mã | ĐỔI | Cùng lý do, cộng ĐN20: dòng không còn kẹt, tab chỉ để Kho vận thấy việc |
| Yêu cầu huỷ | GIỮ |  |
| (mới) Chưa giao | MỚI | Chỗ TBP Mua hàng vào mỗi sáng. Ý ⑦ |

### 3.4 Màn một phiếu — theo M46

Mở ra là màn riêng cả trang, không xổ dưới bảng như hôm nay. Sáu khối:

| Khối | Nội dung | Dấu |
| --- | --- | --- |
| ① Đầu phiếu | Số phiếu · loại · bộ phận · người yêu cầu · ngày hiệu lực · tình trạng yêu cầu · trạng thái. Bốn ô đầu khớp khối đầu BM01: Họ và tên · Bộ phận · Số phiếu đề nghị vật tư · Ngày | GIỮ |
| ② Bảng dòng hàng | Bộ cột theo BM01 hoặc BM02 tuỳ loại (§3.7), cộng các cột mở rộng | ĐỔI |
| ③ Khối tồn kho và đặt cọc | xem §3.6 | MỚI |
| ④ Khối kỳ hạn | ba mốc cạnh nhau, kèm câu giải thích của ĐN40 | ĐỔI |
| ⑤ Tệp đính kèm | theo M56 — chương A5 | MỚI |
| ⑥ Hộp trò chuyện của phiếu | theo M56 — chương A5 | MỚI |

Nút «← Về danh sách» và «‹ ›» chuyển phiếu trước/sau — M46.

### 3.5 Màn một MÃ HÀNG — màn mới, và là chỗ làm việc chính

Bấm một dòng ở lưới «Theo mã hàng» thì mở màn này, không mở phiếu. ⚑ EM TỰ QUYẾT — em suy từ câu "quản lý nội dung công việc theo từng mã hàng".

| Khối | Nội dung |
| --- | --- |
| ① Nhận dạng | Mã vật tư · tên hàng · mã thay thế nếu có (M60) · thuộc phiếu nào · ai đề nghị · ai phụ trách Mã ở đây là mã hàng đề nghị. Nếu bạn lấy key chính là mã vật tư thì phải đi cặp với số phiếu. Vì một mã vật tư có thể nằm ở nhiều phiếu |
| ② Tình trạng | Ô hiện tại trong 11 ô M51 · số ngày chờ · dải các ô đã đi qua, mỗi ô kèm ngày vào |
| ③ Tồn kho | ba con số và nút Đặt cọc — §3.6 |
| ④ Ba mốc kỳ hạn | kèm lịch sử sửa (ĐN18) |
| ⑤ Sổ xác nhận kỹ thuật | mọi lượt, mới nhất trên cùng — §3.6. Khối ở ý ⑨ |
| ⑥ Yêu cầu kiểm tra đặc biệt | ô tick và mô tả — §3.6 |
| ⑦ Dòng chảy xuống sau | Báo giá nào · đơn đặt hàng nào · đã về mấy đợt. Chỉ đọc, bấm vào mở màn tương ứng |
| ⑧ Trò chuyện | Đọc chung hộp thoại của phiếu (M56), lọc theo mã này. ⚑ EM TỰ QUYẾT — neo vào phiếu, không dựng hộp thứ hai |

### 3.6 Ba khối dùng lại ở nhiều màn

Khối TỒN KHO VÀ ĐẶT CỌC. Nhúng vào lưới, màn phiếu, màn mã hàng, hộp lọc 5 tầng.

| Thành phần | Chi tiết |
| --- | --- |
| Ba con số | TỒN THỰC · ĐANG CỌC · CÒN XUẤT ĐƯỢC (in đậm), mỗi số kèm nhãn nguồn và giờ — ĐN33 Ưu tiên yêu cầu BP Kho vận nhập tay khi cần. Đừng đọc từ CDSL gốc khi chưa nối vì phải cập nhật CSDL gốc nhiều lần |
| Danh sách cọc | Ai giữ · bao nhiêu · hết hạn lúc nào. Cọc của mình có nút «Bỏ giữ» |
| Nút «Đặt cọc» | Gõ số lượng → bấm. Không đủ thì báo con số thật (ĐN36) |
| Đồng hồ | Cọc đặt tay hiện đếm ngược «còn 6 giờ 12 phút» |
| Tự làm mới | Đọc lại mỗi 20 giây và mỗi lần đổi bộ lọc; không có nút «làm mới» bấm tay |

Khối SỔ XÁC NHẬN KỸ THUẬT. Nhúng vào màn mã hàng và màn Báo giá, Đặt hàng, Giao nhận của mã ấy (chỉ đọc — ĐN48).

| Cột trên sổ | Nội dung |
| --- | --- |
| LƯỢT | 1, 2, 3… mới nhất trên cùng |
| KHÂU | Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận — GIAI_DOAN |
| HỎI GÌ | NOI_DUNG_HOI |
| AI TRẢ LỜI | tên + vai trò (người đề nghị / kỹ thuật / QC) |
| KẾT QUẢ | Đạt · Không đạt · Cần đổi mã hàng · Chờ trả lời |
| TRẢ LỜI | NOI_DUNG_TRA_LOI + tệp đính kèm |
| THỜI GIAN | chỉ định lúc nào → trả lời lúc nào, và bao lâu |

Nút «+ Mở lượt xác nhận mới» nằm trên sổ, có ở cả bốn màn.

Khối KIỂM TRA ĐẶC BIỆT. Một ô tick, một ô chữ; theo M04 dựng bằng bảng có viền.

| Dòng | Nội dung |
| --- | --- |
| Chữ nhạt, không sửa được | «Nội dung kiểm tra tiêu chuẩn: số lượng · ngoại quan · chủng loại» — ĐN49 |
| Ô tick | «Có yêu cầu kiểm tra đặc biệt ngoài nội dung tiêu chuẩn» |
| Ô chữ | Hiện khi tick, bắt buộc điền (ĐN50). Có sẵn vài mẫu hay dùng, chọn thì chép vào rồi sửa |
| Chú cuối khối | «Nội dung này sẽ gửi tới Kho và QC khi hàng về» — để người điền biết ai đọc |

### 3.7 In BM01 và BM02 — ánh xạ cột

Luật in chung M09–M19. Dưới đây: cột trên màn hình đổ vào ô nào của biểu mẫu ISO.

| Ô trên BM01 | Lấy từ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên · Bộ phận | NGUOI_YEU_CAU · MA_BO_PHAN |  |
| Số phiếu đề nghị vật tư · Ngày | DE_NGHI.ID · NGAY_HIEU_LUC |  |
| MÃ VẬT TƯ | mã thật, hoặc chữ «MÃ MỚI» nếu ĐN06 bật | In giấy không để trống — Kho đọc phiếu giấy |
| TÊN HÀNG - QUY CÁCH | TEN_HANG_CHUP + QUY_CACH | Hai trường một ô, đúng bố cục ISO |
| ĐƠN VỊ TÍNH · SỐ LƯỢNG YÊU CẦU MUA | DVT_CHUP · SO_LUONG | canh giữa và canh phải — M10 |
| KỲ HẠN YÊU CẦU | mốc ① | Không in mốc ② và ③ — biểu mẫu ISO không có ô |
| LỆNH SẢN XUẤT · NGÀY LỆNH SẢN XUẤT | LENH_SAN_XUAT + ngày của lệnh |  |
| MÃ VẠCH | MA_VACH |  |
| MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | MUC_DICH_SU_DUNG | in mã ngắn (2.VTTH) cho vừa cột |
| GHI CHÚ | GHI_CHU, cộng nội dung kiểm tra đặc biệt nếu có | Quy trình §7.2: yêu cầu đặc biệt ghi vào Ghi chú. Trên màn là ô riêng, khi in gộp xuống đây — ĐN51 |
| 5 ô ký: NGƯỜI ĐỀ NGHỊ · TRƯỞNG BỘ PHẬN · KHO VẬN · MUA HÀNG · BAN QUẢN TRỊ | chữ ký điện tử nếu có, không thì để trống cho ký tay | Ô KHO VẬN là chỗ Kho ký xác nhận tồn theo §7.2. Khi khối tồn kho (§3.6) chạy, ô này in sẵn ba số và giờ |

BM02 khác ở khối đầu (Người yêu cầu · Số phiếu GCN · Ngày · Công việc thực hiện · Nhà cung cấp), ở bộ cột (§2.8), và ở khối ký — 6 ô ký, thêm NGƯỜI GIAO và NGƯỜI NHẬN, không có KHO VẬN.

Hai chỗ biểu mẫu ISO và phần mềm không khớp ① BM02 không có cột MÃ VẬT TƯ, trong khi M35 đòi mọi dòng có mã. ② BM02 có ô «Nhà cung cấp» ở đầu phiếu — trái với ý "một phiếu mua nhiều NCC" và trái với luồng chọn NCC ở khâu Báo giá. Em để nguyên biểu mẫu và hỏi ở ĐN-H3, ĐN-H4 — sửa biểu mẫu ISO là việc của hệ quản lý chất lượng.

## 4. Mối liên kết với chức năng khác

| Chức năng | Nối bằng gì | Hỏng chỗ này thì sao |
| --- | --- | --- |
| Báo giá | Mã ở ô ĐANG BÁO GIÁ chảy sang, mang theo sổ xác nhận kỹ thuật (ĐN15), ba mốc kỳ hạn, cờ kiểm tra đặc biệt, hộp trò chuyện | Báo giá không có gì để nhận. Nối quan trọng nhất |
| Đặt hàng | Chốt mốc ③ ngược vào ĐN10; ghi mã thay thế vào DOI_VAT_LIEU | Mốc ③ trống → tiến độ đo bằng mốc ② dự kiến, tức bằng con số chưa ai chốt |
| Giao nhận | Nội dung kiểm tra đặc biệt (ĐN05) xuống khối IQC và Phiếu giao hàng nội bộ. Số lượng nhận quyết định ĐANG GIAO hay ĐÃ VỀ ĐỦ | QC không biết kiểm gì thêm, và mã không bao giờ đóng được |
| Việc của tôi | Mỗi mã có người phụ trách (ĐN01) sinh một việc; mỗi lượt xác nhận chờ trả lời sinh một việc | TBP Mua hàng mất chỗ giao việc |
| Trò chuyện · Tệp đính kèm | Hộp thoại neo vào phiếu, chảy sang phiếu con (M56) | Trao đổi dồn vào một khung chung — đúng cái anh bảo tránh |
| Dữ liệu gốc › Vật tư | Bộ lọc 5 tầng đọc danh mục; hàng đợi cấp mã (ĐN20) ghi ngược vào danh mục khi cấp | Thiếu 3 tầng thì bộ lọc còn 2 tầng, M30 mất nghĩa |
| Tồn kho (nội bộ, sau này là hệ Kho vận) | Đọc TON_KHO, ghi GIU_TON. Clone, không gọi API — M33, M58 | Ba con số biến mất; lập phiếu vẫn chạy nhờ ĐN38 |
| Báo cáo | Tab «Hiệu quả Mua hàng» và «Quản lý Đặt hàng» đếm từ đây: số mã quá kỳ hạn, số ngày chờ trung bình theo ô, số mã mới khai | Báo cáo lệch im lặng |
| Đặt ngoài | Dùng lại khuôn của chương này ở tầng đơn giản hơn | Anh dặn làm Đặt ngoài sau cùng — chưa phải lo đợt này |

## 5. Cần anh xác nhận

Tám câu, mỗi câu kèm em làm tạm thế nào nếu chưa có trả lời — không câu nào chặn thi công.

| Mã | Câu hỏi | Chưa trả lời thì em làm tạm |
| --- | --- | --- |
| ĐN-H1 | Đặt cọc: một bảng hay hai? Xem ĐN16. Mua hàng đã có GIU_TON giữ chỗ tự động 5 ngày làm việc; Kho vận có DAT_COC_TON đặt tay 24 giờ. Gộp làm một (a) hay clone thành hai bảng song song (b)? | Làm theo (a) — mở rộng GIU_TON. Đảo sang (b) sau tốn khoảng 1 ngày công Đề xuất. Lưu ý đã nói nhiều lần, cọc là nhập tay từ bp Kho chứ khong đọc từ CDSL |
| ĐN-H2 | Hạn cọc đặt tay 24 giờ như Kho vận, hay dài hơn? Mua hàng làm việc theo ngày với NCC — cọc chiều thứ sáu thì sáng thứ hai đã chết. | Đặt 24 giờ làm việc (không tính ngày nghỉ), đọc từ tham số TK_GIO_GIU_COC Như Kho vận |
| ĐN-H3 | BM02 không có cột MÃ VẬT TƯ. Thêm một cột mở rộng vào bản in, hay để dòng gia công ngoài không cần mã? | Thêm cột mở rộng sau cột ISO cuối, theo M19. Vẫn in đúng khổ A4 Đề xuất. Gia công ngoài ko cần mã vật tư mà nó là mã hàng |
| ĐN-H4 | BM02 có ô «Nhà cung cấp» ngay ở đầu phiếu đề nghị. Nghĩa là người đề nghị chỉ định NCC từ đầu? Trái với ý "một phiếu mua nhiều NCC" và trái với luồng chọn NCC ở khâu Báo giá. | Để ô ấy là gợi ý, không ràng buộc: người đề nghị điền được, Mua hàng vẫn chọn NCC ở khâu Báo giá Từng mã có thể có NCC khác. Nhưng thường khi làm phiếu ký duyệt. Để chung một NCC để dễ gửi yêu cầu báo giá và đặt hàng |
| ĐN-H5 | Trạng thái TAM_NGUNG có giữ không? v2 có nó cho dòng "tạm ngưng chờ khách hàng". Bộ 11 trạng thái M51 không có tương đương. | Giữ thành một cờ đi kèm, không phải ô thứ 12 — dòng đứng ở ô cũ, ngừng đếm SỐ NGÀY CHỜ và ngừng cảnh báo trễ Bỏ |
| ĐN-H6 | Ai được bấm nút «Đặt cọc» đặt tay? Chỉ Mua hàng, hay mọi người lập đề nghị? Cho tất cả thì tồn khả dụng dễ bị giữ hết bởi người chưa thật sự sắp lấy hàng. | Cho mọi người lập đề nghị, mỗi người tối đa 5 cọc sống cùng lúc, cọc hiện tên người giữ Đề nghị |
| ĐN-H7 | Ngưỡng tô màu cột SỐ NGÀY CHỜ là bao nhiêu ngày? 11 ô có nhịp khác nhau — chờ duyệt 1 ngày đã lâu, chờ báo giá 3 ngày là bình thường. | Đặt ngưỡng riêng cho từng ô, đọc từ bảng tham số. Giá trị khởi đầu theo cam kết thời gian ở §7.2 Đề xuất |
| ĐN-H8 | Mốc ② tính từ ngày hiệu lực hay từ ngày TBP duyệt? v2 tính từ ngày hiệu lực. Nhưng Mua hàng chỉ làm sau khi TBP duyệt — TBP chậm 3 ngày thì mốc ② sai 3 ngày mà không ai có lỗi. | Giữ cách v2 (tính từ ngày hiệu lực), thêm dòng chữ nhạt «TBP duyệt sau N ngày» để thấy lệch do khâu duyệt Đề xuất |

Còn hai chỗ em chờ anh cho tài liệu, không phải chờ quyết định ① Lịch làm việc toàn công ty 2026 — LICH_NGHI đang chạy lịch mô phỏng. Mốc ② sai ngày nghỉ thì cả chương sai. ② Số ngày xử lý chuẩn từng loại gia công ngoài — nay dùng chung 7 ngày làm việc, vì chưa có bảng thật.

# D1 · BÁO GIÁ — ĐỔI

Chức năng này để làm gì Nhận mã hàng đã duyệt → lập yêu cầu báo giá theo BM04 gửi nhà cung cấp (NCC) → ghi giá và điều kiện NCC trả về → chấm điểm → so sánh → chốt, theo từng mã, không theo phiếu. Anh Long: "nội dung luôn thể hiện theo mã hàng… một phiếu có thể mua nhiều nhà cung cấp nên mã đề xuất và phê duyệt phải theo mã."

Bốn thứ MỚI: bộ cột BM04 · thông tin đánh giá NCC bám BM06 · tự điền đánh giá chung của NCC khi chọn tên · đổi mã vật tư có lưu vết (M60). Còn lại là đổi trục sang mã hàng (M50–M54).

Cách đánh số riêng của chương D BG-D01 · DH-D01… = quyết định thiết kế anh gật hoặc sửa. BG-H1 · DH-H1… = câu hỏi, gom ở mục 5. BG-03 (v2) · DH-01 (v2) = quy tắc cũ đang chạy trong mã. M28 = điều chỉnh chung, tra ở chương trước.

## 1. Cơ sở dữ liệu

### 1.1 YEU_CAU_BAO_GIA · YCBG_DONG — soi lại theo BM04

Đối từng cột với 4. (QT-MH-01-BM04) PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ.xlsx: bộ cột hiện có khớp gần hết.

| Cột trên BM04 | Cột đang có trong hệ | Dấu |
| --- | --- | --- |
| 8 cột của BM04 — đối chiếu từng cặp | STT → STT_DONG · TÊN HÀNG & QUY CÁCH → TEN_HANG_CHUP + QUY_CACH (hai cột, in gộp một ô) · ĐƠN VỊ TÍNH → DVT_CHUP · SỐ LƯỢNG → SO_LUONG · KỲ HẠN YÊU CẦU → KY_HAN_YC · GHI CHÚ → GHI_CHU · Ngày (đầu phiếu) → YEU_CAU_BAO_GIA.NGAY_GUI · NGƯỜI YÊU CẦU (khối ký) → NGUOI_TAO | GIỮ cả 8 |
| — không có trên BM04 — | ID_VAT_TU · ID_DE_NGHI_DONG | GIỮ — cột nội bộ, không in lên phiếu gửi NCC |

BM04 sẵn 10 dòng trống và một khối ký — xử ở phần in (M12 · M18).

Bốn cột phải thêm:

| Cột / bảng | v2 đang là | v3 đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| YCBG_DONG. MA_VAT_TU_CHUP | không có — chỉ có khoá ID_VAT_TU | thêm VARCHAR(30), chụp mã lúc gửi | BG-D01. Mã đổi tên sau, phiếu cũ vẫn đúng — như TEN_HANG_CHUP |
| YEU_CAU_BAO_GIA. KY_HAN_TRA_LOI_GUI | không có | thêm DATE — ngày ghi trên bản gửi NCC | BG-D02. v2 gộp hạn nội bộ với hạn gửi NCC một cột; tách mới soát được |
| YEU_CAU_BAO_GIA. KENH_GUI | không có | thêm VARCHAR(20): EMAIL · ZALO · IN_GIAY · KHAC Không cần thiết | BG-D03. Anh cho trao đổi qua Zalo; có kênh mới đối chiếu "gửi bằng gì, lúc nào" |
| YCBG_DONG. ID_DOI_VAT_LIEU | không có | thêm khoá ngoại sang DOI_VAT_LIEU(ID) (§1.3) | BG-D04. Dòng hỏi giá mã thay thế trỏ bản ghi đổi mã, in được cả hai mã (M60) |

### 1.2 BAO_GIA · BAO_GIA_DONG — bộ thông tin để đánh giá NCC

Câu của anh mà mục này bám vào "Thông tin hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp gồm giá cả, ngày dự kiến giao, chất lượng etc — bám sát tiêu chí. Thông tin nào chi tiết được thì nên chi tiết, nếu không tự đánh giá chủ quan trên thang điểm 10."

BM06 có 8 tiêu chí, sẵn thang và hệ số. v2 tự chế 4 tiêu chí không khớp; v3 nạp đúng 8 tiêu chí ấy vào TIEU_CHI_CHAM_BAO_GIA.

| # | Tiêu chí BM06 | Thang · hệ số | Lấy số ở đâu | Chấm theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất lượng sản phẩm | 10 · 2 | Gõ tay; chi tiết được thì ghi thông số / số hiệu chứng chỉ vào ô ghi chú | DÒNG |
| 2 | Thời gian giao hàng | 10 · 2 | Tự tính: số ngày NCC báo (§2.3) so kỳ hạn yêu cầu; NV sửa đè được, bắt ghi lý do | DÒNG |
| 3 | Giá cả | 10 · 2 | Tự tính: thứ hạng giá trong bảng so sánh của mã ấy | DÒNG |
| 4 | Tầm vóc | 10 · 1 | Tự điền từ hồ sơ NCC (§2.4) | NCC |
| 5 | Thanh toán | 10 · 1 | Tự điền từ hồ sơ NCC (§2.4) | NCC |
| 6 | Dịch vụ khách hàng | 10 · 1 | Tự điền từ hồ sơ NCC (§2.4) | NCC |
| 7 | Thời gian hợp tác | 5 · 1 | Tự tính: từ ngày ghi nhận NCC tới nay | NCC |
| 8 | Giá trị giao dịch | 5 · 1 | Tự tính: tổng giá trị đơn đã đặt 12 tháng gần nhất | NCC |

BG-D05 — tiêu chí 2 · 3 · 7 · 8 hệ tự tính, người chỉ soát lại. Suy từ dữ liệu đã có; gõ tay là gõ lại thứ máy biết rõ hơn.

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — chấm điểm theo DÒNG hay theo PHIẾU. v2 chấm theo phiếu; anh yêu cầu theo mã hàng.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Tách đôi: 3 tiêu chí theo dòng, 5 tiêu chí theo NCC và tự điền — em nghiêng về cái này | Chất lượng · giá · ngày giao là của từng mặt hàng. 5 tiêu chí kia là đặc tính của NCC, tự điền nên không thêm lần gõ nào | Bảng điểm hai tầng, nhìn lạ; cần một dòng chú thích trên bảng |
| (b) Chấm cả 8 tiêu chí cho từng dòng | Một luật duy nhất, khỏi giải thích tầng nào ra tầng nào | 10 mã × 8 tiêu chí = 80 ô gõ/NCC, mà 5/8 cột giống hệt nhau ở cả 10 dòng — người ta sẽ bỏ chấm |

Cột phải thêm trên BAO_GIA_DONG:

| Cột / bảng | v2 đang là | v3 đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| SO_NGAY_GIAO_LV | THOI_GIAN_GIAO (số nguyên, ở cả 2 bảng) | giữ tên cũ ở cấp dòng, bỏ ở cấp phiếu | BG-D06. Thời gian giao là của từng mã; để ở cấp phiếu là sai trục |
| NGAY_GIAO_DU_KIEN | không có | thêm DATE — mốc ② của M57, và là nguồn sự thật của mốc ② | BG-D07. Anh: "số ngày làm việc hoặc ngày chính xác" — hai ô, điền một hệ tính ô kia (§2.5). ĐN09 chương C chụp cột này (D2 §1.5) |
| DIEM_TONG_CHUP | không có | thêm NUMERIC(5,2) — điểm quy về thang 100 lúc chốt | BG-D08. Danh mục tiêu chí đổi sau thì điểm cũ không được đổi nghĩa |
| CHAM_BAO_GIA. ID_BAO_GIA_DONG | chỉ có ID_BAO_GIA | thêm cột, cho phép trống | BG-D09. Trống = điểm cả NCC (tiêu chí 4–8); có giá trị = điểm riêng mã ấy (tiêu chí 1–3) |
| TIEU_CHI_CHAM_BAO_GIA. CAP_CHAM · NGUON_SO | không có | thêm 2 cột: CAP_CHAM ∈ {DONG,NCC}; NGUON_SO ∈ {TAY,TU_TINH} | BG-D10. Để khỏi đặt cứng tên tiêu chí trong mã |

GIỮ nguyên, không đụng: ID · ID_YCBG · ID_NCC · NGAY_BAO_GIA · HIEU_LUC_DEN · DIEU_KIEN_THANH_TOAN · DUOC_CHON · LY_DO_CHON · MIEN_TRU_2_BAO_GIA · LY_DO_MIEN_TRU · DON_GIA_CO_SO · DON_VI_GIA · SO_LUONG_DON_VI_GIA · 6 cột hệ thống.

### 1.3 DOI_VAT_LIEU — mã gốc → mã thay thế (M60) — ĐỔI

Phần nặng nhất của chương D Anh Long: "sau khi xác nhận kỹ thuật, mua hàng có thể chủ động mua một mã hàng khác… Báo giá / Đặt hàng phải thể hiện mã vật tư/tên hàng gốc và mã vật tư/tên hàng thay đổi… cần để đối chiếu trong tương lai." Câu ấy lặp ba lần: Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận. Ba màn đọc chung một bảng, không dựng bản sao.

Bảng DOI_VAT_LIEU đã có sẵn (007_de_nghi.sql), chạy đúng — không dựng bảng mới. Thiếu 6 thứ:

| Cột / bảng | v2 đang là | v3 đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN_DOI | không có — mỗi dòng đề nghị chỉ đổi được một lần | thêm SMALLINT, duy nhất theo (dòng, lần) | BG-D11. Đổi hai ba vòng là thường; thiếu cột này thì lần sau đè mất lần trước |
| DVT_TU · SL_TU DVT_SANG · SL_SANG | chỉ chụp tên: TEN_TU · TEN_SANG | thêm 4 cột | BG-D12. Đổi mã kéo theo đổi quy cách và lượng; chỉ lưu tên thì không đối chiếu lượng mua với lượng xin |
| HE_SO_QUY_DOI | không có | thêm NUMERIC(14,6), mặc định 1 | BG-D13. Đổi ĐVT phải ghi hệ số (1 cuộn = 25 mét) mới cộng được |
| ID_XAC_NHAN_KT | không có | thêm khoá ngoại sang sổ xác nhận kỹ thuật, bắt buộc | BG-D14. Trỏ đúng lượt có kết quả CAN_DOI_MA_HANG — biến "sau khi xác nhận kỹ thuật" thành ràng buộc, không phải lời dặn |
| GIAI_DOAN | không có | thêm: DE_NGHI · BAO_GIA · DAT_HANG | BG-D15. Biết mã bị đổi ở khâu nào. Đơn đã duyệt thì không cho đổi nữa (BG-D38) |
| LY_DO | có, nhưng cho phép trống | đổi thành không được rỗng | BG-D16. Cột duy nhất giải thích vì sao mua khác thứ người ta xin |

GIỮ nguyên: ID (khuôn DVL-2026-000024) · ID_DE_NGHI_DONG (neo cố định qua các lần) · ID_VT_TU · ID_VT_SANG (được trống — mã mới chưa cấp vẫn hợp lệ theo M39) · TEN_TU · TEN_SANG · NOI_DUNG_YEU_CAU · NGUOI_YEU_CAU · NGUOI_DUYET · THOI_DIEM_DUYET · TRANG_THAI · 6 cột hệ thống.

Bảng này đã có sẵn một luồng DUYỆT DOI_VAT_LIEU hiện có TRANG_THAI ba bậc CHO_DUYET · DONG_Y · TU_CHOI và cột NGUOI_DUYET, dựng cho tình huống người đề nghị xin đổi vật liệu. Anh mô tả chiều ngược: Mua hàng chủ động đổi sau xác nhận kỹ thuật. Dùng lại bảng ấy, coi dòng CAN_DOI_MA_HANG là cái "đồng ý" — vào thẳng DONG_Y, không qua CHO_DUYET. Muốn thêm bước TBP duyệt: BG-H4.

### 1.4 Sổ xác nhận kỹ thuật — Báo giá dùng gì (M55)

Sổ xác nhận kỹ thuật theo mã do chương Đề nghị dựng; Báo giá chỉ ghi thêm dòng. Hai điều cần:

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| BG-D17 | Mỗi dòng của sổ mang cột GIAI_DOAN: DE_NGHI · BAO_GIA · DAT_HANG · GIAO_NHAN | Anh: "ghi nhận và chia sẻ cho các giai đoạn sau" — cột này cho biết dòng nào sinh ở đâu |
| BG-D18 | Màn Báo giá hiện toàn bộ sổ của mã, kể cả dòng từ Đề nghị — chỉ đọc, không sửa dòng giai đoạn khác | Sửa được dòng cũ thì sổ hết là bằng chứng; cần nói khác thì ghi dòng mới |

### 1.5 Chuyển dữ liệu cũ · đường đảo

| Việc | Làm thế nào | Đảo lại |
| --- | --- | --- |
| Danh mục tiêu chí 4 dòng → 8 dòng BM06 | Giữ 4 dòng cũ, đặt TRANG_THAI = NGUNG; nạp thêm 8 dòng BM06 với mã mới Xoá lun. Dòng cũ để trống không cần migrate | Bật lại 4 dòng cũ, tắt 8 dòng mới. Điểm đã chấm không đụng — mỗi bản ghi đã chụp thang và hệ số riêng |
| THOI_GIAN_GIAO từ cấp phiếu xuống cấp dòng | Chép giá trị phiếu xuống mọi dòng con chưa có giá trị riêng; cột cấp phiếu không xoá, chỉ ngừng ghi | Đọc lại cột cấp phiếu — vẫn còn nguyên |
| DOI_VAT_LIEU — 6 cột thêm | Dòng cũ để trống 6 cột mới, riêng LAN_DOI điền 1. LY_DO đang rỗng thì giữ rỗng, không bịa | Ràng buộc «lý do không rỗng» chỉ áp cho dòng tạo từ nay. Bịa lý do cho dòng cũ là tạo bằng chứng giả |

## 2. Logic backend

### 2.1 Đổi trục sang mã hàng — đổi những gì

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| BG-D19 | Truy vấn màn Báo giá gom theo dòng đề nghị, không theo phiếu. Công tắc hai nấc M52 | M50 áp vào chương này |
| BG-D20 | Một yêu cầu báo giá = một NCC × n dòng chọn tay, được đến từ nhiều phiếu đề nghị khác nhau | v2 cho chọn dòng nhưng ngầm gom theo phiếu. Anh: "chọn dòng lẫn nhà cung cấp" |
| BG-D21 | Cờ chốt giá trên BAO_GIA_DONG.DUOC_CHON (đúng từ v2); cờ trên phiếu chỉ là dấu "có dòng được chọn" | GIỮ — v2 đã đúng; ghi ra để anh phản đối nếu muốn |
| BG-D22 | Trạng thái mã: ĐANG BÁO GIÁ → CHỜ DUYỆT NCC khi có ít nhất một dòng được chốt | Bộ 11 trạng thái ở M51. Báo giá chỉ đụng hai bậc này |

### 2.2 Lập yêu cầu báo giá theo BM04 — các bước

① chọn MÃ HÀNG (lưới «Mã chờ báo giá», tick nhiều dòng) │ ② chọn NHÀ CUNG CẤP ─> hệ tự điền hồ sơ đánh giá NCC (§2.4) │ ③ đặt HẠN TRẢ LỜI ─> bỏ trống thì lấy 3 ngày làm việc │ ④ hệ CHỤP tên hàng · quy cách · ĐVT · số lượng · kỳ hạn yêu cầu │ ⑤ bấm Gửi ─> sinh PDF BM04 + tệp Excel ─> ghi KENH_GUI │ ⑥ NCC trả lời (Zalo · điện thoại · email) │ ⑦ NV gõ giá và điều kiện vào hệ ─> tự cập nhật kỳ hạn đối ứng

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| BG-D23 | Chọn NCC trước khi chọn mã cũng được — hai bước đổi chỗ tự do | NV hay nghĩ "ông này bán được mấy món trong đợt này" |
| BG-D24 | Một mã hỏi giá nhiều NCC cùng lúc, mỗi NCC một phiếu BM04 riêng | Quy trình §7.6 đòi tối thiểu 2 báo giá. Gộp nhiều NCC vào một tờ BM04 là để NCC nhìn thấy nhau Thao tác đúng. Tuy nhiên, chỉ bp mua hàng thấy các NCC liên quan. Tên các NCC khác nhau ko nên hiện trên BM04. Mỗi NCC một form riêng |
| BG-D25 | Kỳ hạn in trên bản gửi NCC sớm hơn hạn nội bộ 1 ngày làm việc (tham số KY_HAN_YC_SOM_HON_NGAY); màn hiện cả hai số cạnh nhau Bỏ luôn cơ chế này. Khiến việc trao đổi kỳ hạn với nhà cung cấp bị rối | GIỮ cơ chế v2, ĐỔI cách hiện. v2 chỉ trừ lúc in nên NV không biết mình hứa ngày nào |

### 2.3 Bộ trường NCC trả về — liệt kê đủ

| Ô | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐƠN GIÁ | số nguyên đồng | có | theo M22–M26; không có thì để trống, không để 0 |
| ĐƠN VỊ GIÁ | chọn từ danh mục ĐVT | có | tự do, không khoá ở 5 giá trị — GIỮ như v2 |
| SỐ LƯỢNG THEO ĐƠN VỊ GIÁ | số | khi ĐVT giá ≠ ĐVT dòng | quy tắc DH-01 (v2) — GIỮ |
| SỐ NGÀY GIAO (ngày làm việc) | số nguyên | một trong hai | điền ô này thì hệ tính ra ngày (§2.5) |
| NGÀY GIAO DỰ KIẾN | ngày | một trong hai | điền ô này thì hệ tính ngược ra số ngày |
| HIỆU LỰC BÁO GIÁ ĐẾN | ngày | không | GIỮ |
| ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN | chữ tự do | không | GIỮ |
| ĐIỂM · GHI CHÚ của 3 tiêu chí theo dòng | số + chữ | không | cảnh báo lúc chốt nếu thiếu — BG-06 (v2) |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT NCC CAM KẾT | chữ tự do | không | MỚI. Chỗ để "chi tiết được thì chi tiết". Chảy sang ô yêu cầu kỹ thuật của Đặt hàng (D2 §1.2) |
| SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ / HỒ SƠ KÈM | chữ tự do + tệp đính kèm | không | MỚI. Tệp neo vào phiếu theo M56 |

### 2.4 Tự điền hồ sơ đánh giá NCC khi chọn tên — MỚI

Anh: "thông tin đánh giá chung (từ lần đánh giá gần nhất) có thể tự cập nhật khi chọn tên nhà cung cấp và không phải điền tay."

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| BG-D26 | Chọn tên NCC xong, hệ đổ vào khối chỉ đọc: điểm 5 tiêu chí cấp NCC (4–8 ở bảng §1.2) · tổng điểm và xếp loại BM06 lần gần nhất · ngày đánh giá · tỷ lệ giao đúng hạn 12 tháng · số đơn đã đặt · định mức đặt hàng tháng còn lại | Đủ để TBP quyết mà khỏi mở màn Nhà cung cấp Ko quá nặng về phần chấm điểm nên không cần chặn. Chủ yếu chỉ là thể hiện thông tin đầy đủ nhất có thể đẻ họ quyết. Chỉ chấm tiêu chí giá (highlight). Viẹc chọn nhà cung cấp là quyết định của mua hàng |
| BG-D27 | Khối này không gõ đè được ở đây. Muốn đổi thì sang màn Nhà cung cấp, ở đó có luồng duyệt riêng | Sửa điểm lúc đang chọn NCC là mở đường chấm cho vừa kết quả mình muốn |
| BG-D28 | NCC chưa đánh giá bao giờ thì hiện «chưa có đánh giá» + nút «Đề xuất đánh giá», không hiện số 0 | Số 0 đọc ra là "điểm kém", khác hẳn "chưa chấm" — như M26 |
| BG-D29 | Mỗi con số trong khối kèm ngày của lần đánh giá gần nhất | Điểm 14 tháng trước không cùng trọng lượng với điểm tháng rồi (M58) |

### 2.5 Kỳ hạn đối ứng dự kiến — mốc ② của M57

Anh: "điền ngày dự kiến hàng về (số ngày làm việc hoặc ngày chính xác) → tự động cập nhật kỳ hạn đối ứng để nhân viên nắm."

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| BG-D30 | Hai ô, điền một trong hai, hệ tính ô kia và khoá chỉ đọc tới khi người dùng xoá ô vừa gõ | Hai ô cùng gõ được thì hai con số đá nhau trên một dòng |
| BG-D31 | Cộng ngày theo lịch làm việc toàn công ty — dùng lại backend/services/lich_lam_viec.py, không viết mới | Anh: "phải coi lịch làm việc toàn công ty để tính đúng ngày" |
| BG-D32 | Dưới ô hiện một câu giải thích, ví dụ: «NCC báo 12 ngày làm việc kể từ 22/09 → trừ 2 chủ nhật và 1 ngày nghỉ lễ → dự kiến về 08/10» | Người đọc phải biết vì sao ra ngày ấy (anh yêu cầu ở Đề nghị) |
| BG-D33 | Ngày dự kiến trễ hơn kỳ hạn yêu cầu thì dòng tô cam, hiện số ngày trễ, không chặn | Trễ vẫn phải mua; chặn chỉ làm người ta sửa kỳ hạn cho khớp |
| BG-D34 | Mốc ② là tham khảo, NV sửa được bất cứ lúc nào trước khi đặt hàng, mỗi lần lưu một dòng lịch sử | Anh: "ngày đối ứng điền vào chỉ nên là tham khảo" |

### 2.6 ĐỔI MÃ VẬT TƯ — luồng đầy đủ (M60) — MỚI

Mục này là chỗ D2 trỏ về, không viết lại ở Đặt hàng.

① NV mua hàng bấm «Đổi mã hàng» trên một dòng đang báo giá │ ② hệ kiểm: dòng này đã có lượt xác nhận kết quả CAN_DOI_MA_HANG chưa? │ chưa ─> mở thẳng khối xác nhận kỹ thuật, CHẶN ở đây │ rồi ─> đi tiếp (tag tên ngừoi xác nhận để họ vào xác nhận) ▼ ③ chọn mã thay thế ─> qua bộ lọc 5 tầng (M28–M33) │ ─> hoặc khai mã mới (M30·M31·M38), vẫn hợp lệ ▼ ④ gõ ĐVT · số lượng · hệ số quy đổi nếu ĐVT đổi │ ⑤ gõ LÝ DO (bắt buộc, không cho bỏ qua) │ ⑥ ghi một dòng DOI_VAT_LIEU + một dòng vào hộp thoại của phiếu │ ⑦ từ đây mọi chứng từ hiện SONG SONG hai mã (lưu ý việc hiện song song hai mã khiến thêm cột in và không vừa khổ A4)

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| BG-D35 | Dòng đề nghị gốc không bị sửa; mã thay thế sống trên bản ghi DOI_VAT_LIEU | Người đề nghị mở lại vẫn thấy đúng thứ mình xin — gốc của "đối chiếu trong tương lai" |
| BG-D36 | Đổi nhiều lần được: mỗi lần một dòng, LAN_DOI tăng dần; mã hiện hành là MA_SAU của lần mới nhất | Làm với NCC có khi đổi hai ba vòng |
| BG-D37 | Số lượng và ĐVT sửa được cùng lúc đổi mã, kèm HE_SO_QUY_DOI; hệ hiện câu quy đổi để soát | Đổi mã kéo theo đổi quy cách — 5 cây thép 6 mét thành 30 mét là cùng một nhu cầu |
| BG-D38 | Đơn đặt hàng đã duyệt thì không đổi mã nữa; muốn đổi phải huỷ dòng đơn rồi đặt lại | Đơn đã duyệt là cam kết phát ra ngoài; đổi ngầm thì bản NCC cầm và bản trong hệ nói hai chuyện |
| BG-D39 | Mọi lưới và bản in hiện hai dòng trong một ô: mã/tên gốc ở trên (chữ nhạt, gạch ngang), mã/tên thay thế ở dưới | Anh muốn thấy cả hai. Bỏ mã gốc là mất chỗ đối chiếu; thêm cột thì vỡ bố cục ISO của BM04 · BM05 (M19) Hiện thông tin như thế nào sao cho lúc nhập hàng kho vận biết hàng nhập về là gì? Kho vận chỉ quan tâm hàng về cuối là gì thôi. Mã đề nghị gốc không nhất thiết phải cần hiển thị. Miễn sao có cơ sở để đối chiếu trong tương lai là được |
| BG-D40 | Mã thay thế được phép là mã mới chưa cấp — dòng đi tiếp, song song vào hàng chờ cấp mã | Theo M39. Anh: "một mặt hàng chưa có mã vật tư là hoàn toàn phù hợp" với Mua hàng |

### 2.7 Ghi nhận trao đổi ngoài hệ (Zalo · điện thoại)

Anh: "Nhân viên mua hàng thoải mái trao đổi với NCC qua Zalo hoặc điện thoại. Nhưng khi có thông tin phải cập nhật vào hệ thống."

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| BG-D41 | ⚑ EM TỰ QUYẾT — không nối Zalo. Thay vào đó: nút «Ghi nhận trao đổi» trong hộp thoại của phiếu (M56), 4 ô: KÊNH (Zalo · Điện thoại · Email · Gặp mặt) · THỜI ĐIỂM · NGƯỜI BÊN NCC · NỘI DUNG. Ảnh chụp màn hình đính kèm được | Nối Zalo OA là dự án riêng: cần tài khoản doanh nghiệp và duyệt của Zalo. Anh không yêu cầu Không cần ghi nhận kênh trao đổi để tăng thêm nghiệp vụ không cần thiết. Miễn sao sau khi trao đổi mua hàng điền các thông tin cần thiết vào các cột báo giá và đính kèm tệp liên quan là được |
| BG-D42 | Báo giá đã chốt mà không có dòng trao đổi nào thì nhắc nhở (không chặn) và đếm lên báo cáo Quản lý Báo giá | Chặn thì người ta gõ một dòng cho xong, dữ liệu thành rác |

### 2.8 Quy tắc nghiệp vụ cũ — giữ gì, đổi gì

| Mã (v2) | Nội dung | v3 | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| BG-01 | Tối thiểu 2 báo giá trước khi chốt | ĐỔI | Đếm theo từng mã hàng, không theo phiếu. Quy trình §7.6: "ít nhất 2 nhà cung cấp cho cùng một mặt hàng" |
| BG-02 | So sánh không chỉ dựa trên giá | ĐỔI | Nay bám 8 tiêu chí BM06 thay cho 4 tiêu chí tự chế |
| BG-03 | Chọn báo giá không rẻ nhất phải nêu lý do | GIỮ | Đang ở mức CHẶN, đúng. Chỉ đổi phạm vi: xét theo dòng |
| BG-04 | Dòng cần xác nhận kỹ thuật mà chưa xác nhận | ĐỔI | Nay đọc sổ xác nhận theo mã (M55) thay vì một ô đúng/sai |
| BG-05 | Đơn giá chụp vào dòng lúc lập | GIỮ | — |
| BG-06 | Chọn báo giá khi chưa chấm đủ tiêu chí bắt buộc | GIỮ | Chỉ đổi danh sách tiêu chí bắt buộc theo BM06 |
| DH-08 | NCC chưa được phê duyệt | GIỮ | Vẫn là cảnh báo, không chặn — NCC mới phải có đường vào |
| NCC-06 | NCC đang tạm ngưng hoặc bị loại | GIỮ | — |
| — mới — | Vượt định mức đặt hàng tháng của NCC | MỚI | Anh nêu ở chương NCC. Cảnh báo từ lúc báo giá thì còn kịp hỏi NCC khác Không bắt buộc. Chỉ báo nếu áp định mức |

### 2.9 In và xuất

Theo M09–M19. Ba điểm riêng của BM04:

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| BG-D43 | Bản gửi NCC không in mã vật tư nội bộ, chỉ in TÊN HÀNG & QUY CÁCH như BM04 | Mã nội bộ không có nghĩa với NCC, lại lộ cấu trúc danh mục Vẫn hiện để nhà cung cấp theo dõi như mã hàng |
| BG-D44 | Dòng đã đổi mã thì ô TÊN HÀNG in hai dòng: tên gốc (nhạt, gạch ngang), tên thay thế | Theo BG-D39. Bố cục ISO giữ nguyên 6 cột Đã nói ở trên. Nên cân nhắc việc hiện hai dòng gây khó hiểu không cần thiết |
| BG-D45 | Chỉ in đúng số dòng có thật, không in 10 dòng trống sẵn của tệp mẫu | Theo M12. Tab in phiếu trống để điền tay nằm ở M15 |

## 3. Giao diện

### 3.1 Bốn tab — v3 vẫn 4, đổi nội dung

| Tab v3 | v2 gọi là gì | Dấu | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã chờ báo giá | Dòng chờ báo giá | ĐỔI | Lưới theo mã hàng (M52). Tick nhiều mã → «Tạo yêu cầu báo giá» |
| Yêu cầu báo giá | Yêu cầu báo giá | GIỮ | Danh sách phiếu BM04 đã gửi, hạn trả lời, số báo giá đã nhận |
| So sánh và chấm điểm | So sánh báo giá + Chấm điểm | ĐỔI — gộp 2 tab | Ma trận so sánh, ô giá và ô điểm cạnh nhau trên cùng một dòng |
| Báo giá đã chốt | không có | MỚI | Mã đã chốt giá, chờ sang Đặt hàng. Nút «Lập đơn đặt hàng» |

⚑ EM TỰ QUYẾT — gộp tab So sánh với Chấm điểm. Điểm đã xuống cấp dòng (BG-D09) nên điểm và giá của một mã cùng hàng; tách ra thì phải nhớ số ở tab kia. Muốn giữ hai tab: ~0,5 ngày công.

### 3.2 Lưới «Mã chờ báo giá» — cột và bộ lọc

| Khu vực | Gồm đúng những gì |
| --- | --- |
| Ô số đầu trang (tối đa 4 — M01) | SỐ MÃ CHỜ HỎI GIÁ · SỐ MÃ QUÁ HẠN TRẢ LỜI · SỐ MÃ CHƯA ĐỦ 2 BÁO GIÁ · SỐ MÃ CHƯA CÓ GIÁ |
| Công tắc trục (M52) | «Theo mã hàng» (mặc định) ⇄ «Theo phiếu» |
| Hàng lọc | BỘ PHẬN ĐỀ NGHỊ · NV PHỤ TRÁCH · TRẠNG THÁI MÃ · KỲ HẠN YÊU CẦU (khoảng) · NHÀ CUNG CẤP · CÓ YÊU CẦU KIỂM TRA ĐẶC BIỆT · ĐÃ ĐỔI MÃ · SỐ NGÀY CHỜ ≥ |
| Cột lưới | MÃ VẬT TƯ (kèm mã gốc nếu đã đổi) · TÊN HÀNG · QUY CÁCH · DVT · SỐ LƯỢNG · KỲ HẠN YÊU CẦU · SỐ PHIẾU ĐỀ NGHỊ · NGƯỜI ĐỀ NGHỊ · NV PHỤ TRÁCH · TRẠNG THÁI · SỐ BÁO GIÁ ĐÃ NHẬN · SỐ NGÀY CHỜ (M49) · CỜ XÁC NHẬN KỸ THUẬT |
| Nút | Tạo yêu cầu báo giá · Nhập báo giá · So sánh dòng đã chọn · Tải Excel (M06) · In |

### 3.3 Màn một phiếu báo giá — tách khỏi lưới (M46)

Bấm một phiếu → màn riêng cả trang, có «← Về danh sách» và «‹ ›». Thứ tự khối từ trên xuống:

| # | Khối | Có gì |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đầu phiếu | SỐ BÁO GIÁ · NCC · NGÀY BÁO GIÁ · HIỆU LỰC ĐẾN · KÊNH GỬI · TRẠNG THÁI |
| 2 | Hồ sơ đánh giá NCC — tự điền, chỉ đọc | Theo BG-D26. Thu gọn được, mặc định mở |
| 3 | Bảng dòng hàng | Mỗi mã một hàng: hai mã song song · ĐVT · số lượng · đơn giá · đơn vị giá · thành tiền · số ngày giao · ngày giao dự kiến · 3 ô điểm · nút «Đổi mã hàng» |
| 4 | Sổ xác nhận kỹ thuật của các mã trên phiếu | Đọc cả sổ (BG-D18), nút «Ghi thêm một lần xác nhận» |
| 5 | Hộp thoại trao đổi + tệp đính kèm | Neo vào phiếu theo M56; nội dung từ phiếu đề nghị chảy sang, đọc được, không gõ lại |
| 6 | Khối ghi nhận trao đổi ngoài hệ | Theo BG-D41 |
| 7 | Thanh nút | Lưu · Gửi NCC · Xuất PDF BM04 · Xuất Excel · Chốt báo giá |

### 3.4 Bảng so sánh — dựng lại theo mã hang (Không cần vì tạo thao tác thừa. Mặc định gộp theo phiếu/mã vật tư hoặc thao tắc thẳng trong phiếu. Tạo thêm một tab riêng xong phải chọn dòng để so sánh trong khi một ngày mua rất nhiều mã hàng khiến tốn thời gian)

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| BG-D46 | Mỗi mã hàng một hàng, mỗi NCC một cột; trong ô 3 số xếp dọc: ĐƠN GIÁ · NGÀY GIAO DỰ KIẾN · ĐIỂM TỔNG | v2 chỉ có đơn giá nên "rẻ nhất" là tiêu chí duy nhất nhìn thấy |
| BG-D47 | Tô nổi bật hai ô: ô rẻ nhất (viền xanh) và ô điểm tổng cao nhất (nền vàng nhạt). Trùng nhau thì tô cả hai | Hai ô trùng nhau là chuyện dễ quyết; lệch nhau mới cần TBP nhìn |
| BG-D48 | Chỉ cộng bản mới nhất của mỗi NCC; bản cũ xem được, nhãn «bản cũ». Báo giá hết hiệu lực bị loại khỏi "rẻ nhất" | GIỮ — v2 đã sửa đúng cái bẫy này |
| BG-D49 | Vai trò không có quyền XEM_GIA thì tab này ẩn hẳn, không để cột rỗng | GIỮ theo M27 |

### 3.5 Khối «Đổi mã hàng» (Không cần thiết. Gom vào trong phiếu. Việc đổi mã hàng thường đi cùng với lúc xác nhận kỹ thuật tại phiếu. Do đó, giao diện và thao tác nên thẳng trực tiếp từ phiếu sẽ tiện hơn là việc thao tác trên tab lẻ.

| Dòng trên màn | Nội dung |
| --- | --- |
| Hàng 1 — chỉ đọc | MÃ GỐC · TÊN GỐC · ĐVT · SỐ LƯỢNG, nền xám |
| Hàng 2 — bộ lọc 5 tầng | Năm dòng lọc theo M28–M33, cạnh mỗi lựa chọn hiện số mã còn lại. Cuối cùng mới lộ nút «Khai mã mới» (M30) |
| Hàng 3 | MÃ THAY THẾ · TÊN · ĐVT · SỐ LƯỢNG · HỆ SỐ QUY ĐỔI |
| Hàng 4 | Câu quy đổi hệ tự sinh, ví dụ «5 CÂY × 6 m = 30 MÉT» — để soát bằng mắt |
| Hàng 5 | LÝ DO ĐỔI — bắt buộc, không cho bỏ trống |
| Hàng 6 | Ô chọn lượt xác nhận kỹ thuật làm căn cứ. Không có lượt nào có kết quả CAN_DOI_MA_HANG thì nút Lưu mờ, kèm câu «Cần xác nhận kỹ thuật trước khi đổi mã» |

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- |
| Đề nghị mua hàng | Nhận dòng đã duyệt và đã giao việc (M53). Sổ xác nhận kỹ thuật và hộp thoại của phiếu đề nghị chảy sang | Đề nghị đổi bộ trạng thái mà Báo giá không theo → lưới «Mã chờ báo giá» rỗng, không báo lỗi |
| Đặt hàng (D2) | Dòng báo giá đã chốt → POST /don-hang/tu-bao-gia. Kèm mốc ②, bản ghi đổi mã, ô thông số kỹ thuật NCC cam kết | Mất đường này thì NV gõ lại giá tay — không đối chiếu được với bản NCC gửi |
| Nhà cung cấp | Đọc hồ sơ đánh giá BM06 lần gần nhất, tỷ lệ giao đúng hạn, định mức tháng (§2.4). Chỉ đọc, không ghi | Khối hiện «chưa có đánh giá» — màn vẫn chạy, TBP thiếu căn cứ |
| Giao nhận | Tỷ lệ giao đúng hạn hiện cạnh mỗi NCC lấy từ đây | Số đúng hạn sai thì tiêu chí 2 của BM06 sai theo — mà đó là tiêu chí hệ số 2 |
| Việc của tôi | Chỉ định người xác nhận kỹ thuật sinh một dòng việc (M55) | Người được chỉ định không biết phải trả lời; mã nằm im ở ĐANG XÁC NHẬN KỸ THUẬT |
| Dữ liệu gốc › Vật tư | Bộ lọc 5 tầng và luồng khai mã mới — clone từ Kho vận, không gọi API (M33) | Danh mục lệch → lọc rỗng ở tầng 3–4, người dùng tưởng hết mã rồi khai mã mới hàng loạt |
| Báo cáo › Quản lý Báo giá | Số báo giá / mã · tỷ lệ chốt · số ngày trung bình từ gửi tới nhận giá · số lần đổi mã | Báo cáo lệch, nghiệp vụ vẫn chạy |
| Đặt ngoài | Dùng lại cơ chế này ở tầng đơn giản hơn — làm sau cùng theo lời anh | Không ảnh hưởng tới chương này |

## 5. Cần anh xác nhận

Cột cuối là cái em làm tạm nếu anh chưa trả lời.

| # | Câu hỏi | Em làm tạm |
| --- | --- | --- |
| BG-H1 | Chấm điểm tách đôi (3 tiêu chí theo mã · 5 tiêu chí theo NCC tự điền) hay chấm cả 8 theo từng mã? Hai phương án ở §1.2 | Phương án (a) — tách đôi Đề xuất |
| BG-H2 | 8 tiêu chí BM06 có thang và hệ số cố định (2·2·2·1·1·1·1·1). Mua hàng được tự sửa hệ số không, hay khoá cứng theo ISO? | Khoá theo BM06, chỉ Quản trị sửa được, mỗi lần ghi nhật ký. Điểm đã chấm không đổi theo Đề xuất |
| BG-H3 | Ba tiêu chí BM06 "Tầm vóc" · "Dịch vụ khách hàng" · "Thanh toán" — công ty đã có thang mô tả từng bậc điểm chưa? Có thì em khai thành ô chọn thay ô gõ số | Ô gõ số 0–10 kèm ô ghi chú. Mỗi người chấm một kiểu, nhưng không chặn ai Đề xuất |
| BG-H4 | Đổi mã vật tư — ai được bấm? Em đang đặt là NV Mua hàng phụ trách mã đó. TBP có phải duyệt lần đổi không? | NV phụ trách bấm được, không cần TBP duyệt riêng — đã bắt có lượt CAN_DOI_MA_HANG. Bảng DOI_VAT_LIEU sẵn cột NGUOI_DUYET nên bật thêm bước duyệt chỉ tốn ~1 ngày công Đề xuất |
| BG-H5 | Hỏi giá tối thiểu 2 NCC cho mỗi mã (quy trình §7.6) — với vật tư tiêu hao giá trị nhỏ có nên miễn theo ngưỡng tiền không? | Giữ đúng quy trình: cảnh báo mọi mã, đường miễn trừ kèm lý do như v2. Anh cho ngưỡng thì em khai thành tham số, đổi trong 5 giây Đề xuất |
| BG-H6 | Ô «thông số kỹ thuật NCC cam kết» — anh có bộ mục cố định (vật liệu · dung sai · xử lý bề mặt · chứng chỉ…) hay để chữ tự do? | Chữ tự do + đính tệp. Có bộ mục thì em khai thành bảng; ô này dùng lại ở Đặt hàng làm hồ sơ nghiệm thu Đề xuất |
| BG-H7 | Hạn trả lời báo giá mặc định 3 ngày làm việc (tham số v2) — có đúng thực tế không? | Giữ 3 ngày, đọc từ tham số nên đổi lúc nào cũng được Đề xuất |

# D2 · ĐẶT HÀNG — ĐỔI (v2 gọi là "Đơn hàng")

Chức năng này để làm gì Từ báo giá đã chốt: đề xuất NCC theo từng mã → TBP phê duyệt → lập đơn đặt hàng theo BM05 gửi NCC → theo dõi tới lúc hàng về đủ. Ba việc riêng của chương này mà Báo giá không có: số đợt giao và ngày dự kiến từng đợt · kỳ hạn đối ứng THỰC TẾ · yêu cầu kỹ thuật và chất lượng đã thống nhất để NCC làm hồ sơ nghiệm thu.

Ba thứ dùng chung với D1, không viết lại: đổi mã vật tư — D1 §2.6; sổ xác nhận kỹ thuật theo mã — D1 §1.4; hộp thoại và tệp đính kèm neo vào phiếu — M56, D1 §3.3 khối 5.

## 1. Cơ sở dữ liệu

### 1.1 Đổi tên "Đơn hàng" → "Đặt hàng"

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| DH-D01 | Đổi nhãn tiếng Việt ở mọi chỗ người dùng thấy: mục menu, tiêu đề màn, tên tab, tên tệp tải về (M06), tiêu đề báo cáo | Anh: "Chuyển đổi tên tab Đơn hàng thành Đặt hàng" |
| DH-D02 | KHÔNG đổi tên bảng DON_HANG, tệp don_hang.py, đường dẫn /don-hang | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Migration đụng 33 chỗ gọi và toàn bộ bộ kiểm thử, người dùng không được gì. Nhãn đọc từ nhan.js/nhan.py (M02) nên sửa một chỗ |
| DH-D03 | Giữ tên chứng từ "ĐƠN ĐẶT HÀNG" trên bản in và khuôn số PO-2026-000156 | BM05 ghi đúng chữ ấy; đổi chữ trên bản in là lệch biểu mẫu ISO (M19) |

### 1.2 DON_HANG_DONG — cột thêm

| Cột / bảng | v2 đang là | v3 đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| KY_HAN_DOI_UNG_TT | không có | thêm DATE — mốc ③ của M57, chốt lúc đặt hàng | DH-D04. Anh: "ngày trước khi có báo giá là kỳ hạn đối ứng dự kiến — bây giờ là kỳ hạn đối ứng thực tế — cơ sở chính để đánh giá tiến độ" |
| YEU_CAU_KY_THUAT | không có | thêm TEXT | DH-D05. Anh: "khi đặt hàng phải ghi nhận các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng đã thống nhất". Chép từ lần xác nhận ĐẠT gần nhất, cho sửa |
| YEU_CAU_CHAT_LUONG | không có | thêm TEXT | DH-D06. Cùng lý do. Tách hai ô vì kỹ thuật đọc ô trên, QC đọc ô dưới |
| SO_DOT_GIAO | không có | thêm SMALLINT, mặc định 1 | DH-D07. Anh: "số đợt giao và ngày dự kiến giao cho từng đợt". Số đợt trên dòng cho lọc nhanh; chi tiết ở bảng §1.3 |
| ID_BAO_GIA_DONG | đã có | giữ, đổi thành bắt buộc khi đơn sinh từ báo giá | DH-D08. Sợi nối truy ngược "giá này từ báo giá nào" — M22, không dòng nào được mù giá |
| ID_DOI_VAT_LIEU | không có | thêm khoá ngoại DOI_VAT_LIEU(ID) | DH-D09. Cùng cơ chế với BG-D04, dùng chung một bảng |
| TRA_LOI_KY_HAN | đã có | GIỮ, không gộp vào mốc ③ | DH-D10. Mốc ③ là kỳ hạn hai bên thống nhất lúc đặt; TRA_LOI_KY_HAN là NCC xin dời về sau. Gộp lại thì mọi lô đều "đúng hạn" so với lời hứa mới nhất |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — hai ô yêu cầu kỹ thuật / chất lượng có bắt buộc không.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Bắt buộc với dòng gia công ngoài và dòng đã có xác nhận kỹ thuật; không bắt với vật tư thông dụng — em nghiêng về cái này | Đúng chỗ cần: gia công ngoài là nơi anh nói "cần chi tiết hơn". Mua 10 hộp găng tay khỏi gõ yêu cầu kỹ thuật | Một luật rẽ nhánh, phải giải thích vì sao lúc bắt lúc không |
| (b) Bắt buộc với mọi dòng | Một luật duy nhất, khỏi giải thích | Hàng tiêu hao chiếm phần lớn số dòng; bắt gõ thì người ta gõ "theo tiêu chuẩn" cho xong, ô thành rác — hỏng giá trị hồ sơ nghiệm thu |

=> Đề xuất

### 1.3 Bảng MỚI · DOT_GIAO_HANG — số đợt và ngày từng đợt

| Cột | Kiểu · ràng buộc | Ghi gì |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(24) khoá chính | khuôn DG-2026-000031 |
| ID_DON_HANG_DONG | khoá ngoại, bắt buộc | đợt giao thuộc một mã hàng, không thuộc cả đơn |
| STT_DOT | SMALLINT, duy nhất theo (dòng, stt) | 1, 2, 3… |
| SO_LUONG_DOT | NUMERIC(14,4), lớn hơn 0 | tổng các đợt phải bằng đúng số lượng của dòng — kiểm ở tầng dịch vụ, lệch thì không lưu |
| NGAY_DU_KIEN | DATE, bắt buộc | ngày dự kiến của riêng đợt này |
| NGAY_DU_KIEN_GOC | DATE, đặt một lần lúc tạo | mốc gốc để đo trễ. Dời ngày thì NGAY_DU_KIEN đổi, cột này không |
| SO_LUONG_DA_NHAN | NUMERIC(14,4), mặc định 0 | Giao nhận cộng vào |
| TRANG_THAI_DOT | CHUA_GIAO · DA_GIAO_MOT_PHAN · DA_GIAO_DU · HUY | tự suy từ số đã nhận, không gõ tay |
| GHI_CHU | TEXT | — |

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| DH-D11 | Giao một lần thì hệ vẫn sinh một bản ghi đợt, không để rỗng | Một đường duy nhất. Có nhánh "không có đợt" là hai chỗ tính tiến độ, và hai chỗ sẽ lệch |
| DH-D12 | Tổng các đợt phải bằng số lượng của dòng; lệch thì nút Lưu mờ kèm câu «Còn thiếu 20 KG chưa chia đợt» | Chia 3 đợt mà cộng thiếu thì đơn vẫn chạy, chỉ lộ lúc hàng về hết mà hệ vẫn báo thiếu |
| DH-D13 | Dời ngày một đợt thì ghi một dòng LICH_SU_KY_HAN LOAI_KY_HAN = DOT_GIAO, bắt ghi lý do và nguồn (NCC / công ty) | Anh yêu cầu lịch sử điều chỉnh kỳ hạn từ phản hồi 1; nay áp tới từng đợt |

### 1.4 Bảng MỚI · DE_XUAT_NCC — đề xuất và duyệt theo mã

Anh: "nhân viên mua hàng thực hiện đề xuất nhà cung cấp để TBP phê duyệt… phê duyệt phải theo mã."

| Cột | Ghi gì |
| --- | --- |
| ID_DE_NGHI_DONG | mã hàng được đề xuất — trục của bảng này |
| ID_BAO_GIA_DONG | báo giá làm căn cứ |
| ID_NCC | NCC được đề xuất |
| DON_GIA_CHUP · NGAY_GIAO_DU_KIEN_CHUP · DIEM_TONG_CHUP | ba con số tại thời điểm đề xuất — bằng chứng, không đổi về sau |
| CO_PHAI_RE_NHAT | đúng/sai, hệ tự chấm |
| LY_DO_KHONG_RE_NHAT | bắt buộc khi cột trên là sai — quy tắc BG-03 (v2) |
| NGUOI_DE_XUAT · THOI_DIEM_DE_XUAT | — |
| TRANG_THAI | CHO_DUYET · DA_DUYET · TRA_LAI |
| NGUOI_DUYET · THOI_DIEM_DUYET · LY_DO_TRA_LAI | — |

### 1.5 Ba mốc kỳ hạn nằm ở đâu

Chỗ anh nhấn mạnh nhất ở Đặt hàng Ba mốc của M57 nằm ở ba bảng khác nhau, mỗi mốc trả lời một câu. Trộn hai mốc vào một cột thì mọi chỉ số đúng hạn thành vô nghĩa.

| Mốc | Nguồn sự thật — cột thật | Ai đặt | Trả lời câu hỏi nào | Dấu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① Kỳ hạn yêu cầu | DE_NGHI_DONG. KY_HAN_YEU_CAU | Người đề nghị | Xưởng cần hàng lúc nào | GIỮ |
| ② Kỳ hạn đối ứng dự kiến | BAO_GIA_DONG. NGAY_GIAO_DU_KIEN | NCC báo, NV nhập | Hỏi giá xong thì ước chừng về lúc nào | MỚI (D1) |
| ③ Kỳ hạn đối ứng thực tế | DON_HANG_DONG. KY_HAN_DOI_UNG_TT | Hai bên thống nhất lúc đặt | Cam kết chính thức — mọi chỉ số tiến độ đo theo mốc này | MỚI |
| ④ NCC xin dời | DON_HANG_DONG. TRA_LOI_KY_HAN | NCC, sau khi đã đặt | NCC hứa lại lúc nào | GIỮ |
| ⑤ Từng đợt giao | DOT_GIAO_HANG. NGAY_DU_KIEN | Hai bên | Đợt này về lúc nào | MỚI |
| ⑥ Ngày nhận thật | NHAN_HANG_DONG. NGAY_NHAN (chương E) | Kho vận | Thực tế về lúc nào | GIỮ |

Trễ hạn đo ③ so ⑥. Mốc ① đo công ty phục vụ xưởng — hai tỷ lệ khác nhau, đừng gộp. Mốc ④ chỉ giải thích vì sao trễ, không thay ③ làm mốc đo.

Chỗ này phải khớp với chương C Chương C đặt KY_HAN_DOI_UNG_DU_KIEN (ĐN09) và KY_HAN_DOI_UNG_THUC_TE (ĐN10) trên dòng đề nghị; bảng trên nói mốc ② ở Báo giá, mốc ③ ở Đặt hàng. Đọc vội thấy như mâu thuẫn: Mốc ② và ③ sinh ra ở Báo giá / Đặt hàng, rồi CHÉP NGƯỢC về dòng đề nghị. Một mã hỏi giá 3 NCC thì có 3 mốc ②; người đề nghị chỉ cần thấy một con số.

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| DH-D14 | Hai cột ĐN09 · ĐN10 là bản chụp, chỉ đọc — không ai gõ thẳng vào. Nguồn sự thật là cột ở bảng Báo giá / Đặt hàng | Hai chỗ cùng ghi một con số thì sẽ lệch. Một nơi ghi thì khỏi hỏi "tin số nào" |
| DH-D15 | ĐN09 chép mốc ② của báo giá đang được đề xuất; chưa đề xuất NCC nào thì chép từ báo giá có ngày sớm nhất, kèm nhãn tên NCC | Trước lúc chốt NCC, con số hữu ích nhất là "sớm nhất có thể về" |
| DH-D16 | ĐN10 chỉ ghi một lần, lúc đơn chuyển sang DA_DUYET. Dời kỳ hạn về sau thì cập nhật lại và ghi một dòng LICH_SU_KY_HAN | Chương C: "chưa đặt hàng thì trống" — trống là thông tin thật: "chưa ai cam kết gì" |

## 2. Logic backend

### 2.1 Từ báo giá đã chốt tới đơn đã duyệt

① NV chọn các MÃ đã chốt giá (lưới «Mã chờ đặt hàng») │ ② NV đề xuất NCC cho TỪNG MÃ ─> ghi DE_XUAT_NCC, bậc CHỜ DUYỆT (Có thể lược bỏ, đề xuất nằm ở giai đoạn báo giá. Một khi đã duyệt thì sẵn sàng để mua hàng. Duyệt ở đây làm quá trình phức tạp và không cần thiết) │ ③ TBP Mua hàng duyệt TỪNG MÃ ─> duyệt, hoặc trả lại kèm lý do │ ④ hệ GOM các mã đã duyệt cùng một NCC ─> một đơn PO nháp │ ⑤ NV chốt: kỳ hạn đối ứng THỰC TẾ · số đợt giao và ngày từng đợt │ yêu cầu kỹ thuật · yêu cầu chất lượng ▼ ⑥ hệ tính cấp duyệt theo NGƯỠNG GIÁ TRỊ (quy trình §7.7) │ ⑦ người kiểm tra ─> người phê duyệt ─> đơn DA_DUYET │ ⑧ in PDF BM05 gửi NCC ─> mã sang trạng thái ĐÃ ĐẶT HÀNG

Hai lần duyệt, không phải một — chủ ý Bước ③ duyệt chọn ai, theo từng mã — đúng câu của anh. Bước ⑦ duyệt chi bao nhiêu tiền, theo cả đơn — đúng bảng ngưỡng của QT-MH-01 §7.7. Hai câu hỏi khác nhau nên hai lần duyệt. Muốn gộp: xem hai phương án dưới.

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — duyệt theo mã hay duyệt theo ngưỡng tiền.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Giữ cả hai: duyệt NCC theo mã (③) rồi duyệt giá trị theo ngưỡng (⑦) — em nghiêng về cái này | Không bỏ điều anh yêu cầu, cũng không bỏ điều ISO bắt. Bước ③ nhanh — TBP tick một loạt mã trên một lưới | Đơn giá trị nhỏ phải qua hai cửa. Giảm được bằng cách: mã nào TBP tự đề xuất thì bỏ qua bước ③ |
| (b) Chỉ duyệt theo mã, bỏ bảng ngưỡng giá trị | Một lần duyệt, nhanh nhất | Trái QT-MH-01 §7.7 — đơn trên 500 triệu không còn qua Giám đốc Vận hành. Đây là điều em không tự quyết được, phải hỏi anh |

### 2.2 Gom mã thành đơn — một đơn gồm những gì

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| DH-D17 | Một đơn PO = một NCC + n mã, được phép đến từ nhiều phiếu đề nghị và nhiều bộ phận khác nhau | Ngược của "một phiếu mua nhiều NCC": một NCC cũng bán cho nhiều phiếu. Gộp thì gửi một tờ thay vì năm tờ |
| DH-D18 | Màn gom cảnh báo khi các mã trong một đơn lệch kỳ hạn quá 15 ngày, gợi ý tách đơn | ⚑ EM TỰ QUYẾT con số 15 ngày, đọc từ tham số. Gom hàng gấp với hàng tháng sau thì NCC gom cả lô về muộn |
| DH-D19 | Một mã chỉ nằm trong một đơn đang sống; đặt lại phải huỷ dòng đơn cũ | Không thì hai đơn cùng đòi một mã, số "đã đặt" gấp đôi số cần Đôi khi vẫn có việc 1 mã đặt cho hai đơn. Hai nhu cầu khác nhau từ hai bộ phận. Hoặc nhu cầu phát sinh theo thời gian. Không nên chặn cứng |
| DH-D20 | Đơn đã duyệt thì khoá sửa mọi trường chạm tới tiền và cam kết | GIỮ DH-06 (v2) |

### 2.3 Cấp duyệt theo ngưỡng — theo quy trình §7.7

v2 có bảng ngưỡng nhưng thiếu cột "Người kiểm tra" quy trình quy định. Bản đầy đủ:

| Loại hàng | Giá trị trước VAT | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Thông dụng — phục vụ sản xuất và công ty | ≤ 500.000.000 đ | NV thực hiện đơn hàng | Trưởng BP Mua hàng |
| Thông dụng — phục vụ sản xuất và công ty | > 500.000.000 đ | Trưởng BP Mua hàng | Giám đốc Vận hành / Ban Quản trị |
| Thông dụng — bảo trì bảo dưỡng | ≤ 50.000.000 đ | NV thực hiện đơn hàng | Trưởng BP Mua hàng |
| Thông dụng — bảo trì bảo dưỡng | > 50.000.000 đ | Trưởng BP Mua hàng | Giám đốc Vận hành / Ban Quản trị |
| Chuyên dụng — phục vụ sản xuất và công ty | mọi giá trị | Trưởng BP Mua hàng | Giám đốc Điều hành / Ban Quản trị |

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| DH-D21 | Thêm cột NGUOI_KIEM_TRA_YEU_CAU cạnh CAP_DUYET_YEU_CAU; màn hiện cả hai trên phiếu | Quy trình có hai vai; v2 cài một nên bước kiểm tra biến mất khỏi phần mềm |
| DH-D22 | Đơn trộn nhiều phân loại thì lấy mức nghiêm nhất, không tách đơn | GIỮ DH-04 (v2) |
| DH-D23 | Hai ngưỡng đọc từ tham số NGUONG_THONG_DUNG_SX · NGUONG_THONG_DUNG_BTBD, không đặt cứng trong mã | GIỮ. Ngưỡng là thứ đổi theo năm |

### 2.4 Kỳ hạn đối ứng thực tế — chốt lúc nào

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| DH-D24 | Lúc lập đơn, ô mốc ③ điền sẵn bằng mốc ②, nền vàng kèm chữ «chưa xác nhận lại với NCC» tới khi NV bấm xác nhận | Điền sẵn đỡ gõ; cam kết chính thức phải có một thao tác người, không trôi qua im lặng - Lưu ý mốc 2 sẽ cập nhật 2 lần. Lần 1 là ngày dự kiến tiêu chuẩn khi nhập phiếu. Lần 2 là ngày dự kiến tiêu chuẩn khi báo gía |
| DH-D25 | Còn mã nào chưa xác nhận mốc ③ thì không gửi duyệt được | Mốc anh gọi là "cơ sở chính để đánh giá tiến độ"; trống là mất thước đo |
| DH-D26 | Đơn đã duyệt, sửa mốc ③ phải ghi LICH_SU_KY_HAN kèm lý do và nguồn (NCC / CONG_TY) | GIỮ cơ chế v2. Anh (phản hồi 1): không phân biệt nguồn thì mọi lô đều "đúng hạn" |
| DH-D27 | Mốc ① không bao giờ bị ghi đè, dù mốc ③ dời mấy lần | GIỮ. Đó là cách đo được hai tỷ lệ đúng hạn khác nhau |

### 2.5 Yêu cầu kỹ thuật và chất lượng — chảy đi đâu

Sổ xác nhận kỹ thuật của mã (M55, lần ĐẠT gần nhất) │ hệ tự chép, NV sửa được ▼ DON_HANG_DONG.YEU_CAU_KY_THUAT + YEU_CAU_CHAT_LUONG │ ├─> in lên BM05 gửi NCC (căn cứ làm hồ sơ nghiệm thu) ├─> hiện ở màn Giao nhận (đối chiếu lúc nhận hàng) └─> hiện ở Phiếu giao hàng nội bộ (Kho và QC cùng thấy)

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| DH-D28 | NV sửa được nội dung đã chép, bản gốc trong sổ không đổi; sửa khác gốc thì màn hiện dấu «đã chỉnh so với xác nhận kỹ thuật» | Anh muốn đây là "cơ sở đối chiếu chất lượng trong tương lai"; sửa ngầm thì mất |
| DH-D29 | Nội dung này in lên BM05 dưới bảng dòng hàng, không chen thêm cột | BM05 chỉ có 8 cột; thêm cột là vỡ bố cục ISO (M19). Phần dưới còn chỗ => Không nhất thiết thêm cột. Có thể thêm phụ lục ở dứoi hoặc * Dứoi tổng tiền |
| DH-D30 | Yêu cầu kiểm tra đặc biệt của người đề nghị (M59) chảy tiếp xuống đây, in cùng chỗ | Anh muốn thông tin tới cả Kho và QC. In lên đơn thì NCC cũng biết trước hàng sẽ bị kiểm gì - Không cần thiết. Thêm cột vào biểu mẫu đã quá nhiều cột |

### 2.6 Định mức đặt hàng tháng của NCC

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| DH-D31 | Lúc gửi duyệt, hệ cộng giá trị đơn đã duyệt trong tháng của NCC ấy; vượt định mức thì cảnh báo có hộp xác nhận, không chặn | Anh: "vượt quá thì báo… không dồn quá nhiều vào một nhà cung cấp". Chi tiết ở chương NCC |
| DH-D32 | Định mức để trống = không áp dụng, không cảnh báo gì | Đúng câu của anh. Quan trọng là trống khác 0 |

### 2.7 Những thứ GIỮ nguyên

| Thứ | Nằm ở đâu |
| --- | --- |
| Một công thức tiền duy nhất, đơn vị giá tự do; tổng tiền không lưu, tính lại khi đọc; số nguyên đồng, làm tròn nửa lên | DH-01…DH-03 (v2) · backend/services/tinh_tien.py |
| Tổng tiền bằng chữ trên bản in | backend/services/so_chu.py |
| Vai trò không được xem giá vẫn in được đơn, bản in bỏ hẳn ba cột tiền chứ không để cột rỗng | M27 · backend/services/in_pdf.py - Không thể nào in đơn mà không có tiền. Đảm bảo các vai trò phải in đơn (Nhân viên mua hàng) đều được xem giá |
| Bảng theo dõi tiến độ tính theo dòng hàng, không theo phiếu | don_hang.tien_do() — v2 đã đúng trục, chỉ cần nối thêm cột đợt giao |
| Cấm dùng cột trạng thái để đo đúng hạn, phải dùng số ngày sớm/trễ | SLA-06 (v2) |
| Tab Kho lưu trữ tra chứng từ đã chuyển lưu trữ | GET /kho-luu-tru |
| Đổi mã vật tư · sổ xác nhận kỹ thuật · hộp thoại theo phiếu | như D1 §2.6 · §1.4 · §3.3 |

## 3. Giao diện

### 3.1 Tab — v2 có 5, v3 còn 4

| Tab v3 | v2 | Dấu | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã chờ đặt hàng | không có | MỚI | Lưới theo mã đã chốt giá; chỗ đề xuất NCC và TBP duyệt theo mã |
| Đơn đặt hàng | Đơn đặt hàng | GIỮ | Danh sách đơn, trạng thái, tổng tiền |
| Theo dõi tiến độ | Theo dõi tiến độ | ĐỔI | Thêm cột đợt giao và mốc ③; bộ lọc theo mã |
| Kho lưu trữ | Kho lưu trữ | GIỮ | — |
| — gỡ — | Việc của tôi | BỎ khỏi màn này | Chuyển sang mục menu «Việc của tôi» — xem chương ĐỌC TRƯỚC |
| — gỡ — | Giao việc | BỎ khỏi màn này | Cùng lý do |

### 3.2 Lưới «Mã chờ đặt hàng»

| Khu vực | Gồm đúng những gì |
| --- | --- |
| Ô số đầu trang (M01) | SỐ MÃ CHỜ ĐỀ XUẤT NCC · SỐ MÃ CHỜ TBP DUYỆT · SỐ MÃ ĐÃ DUYỆT CHƯA LẬP ĐƠN · SỐ MÃ TRỄ KỲ HẠN YÊU CẦU |
| Hàng lọc | NHÀ CUNG CẤP · NV PHỤ TRÁCH · TRẠNG THÁI MÃ · PHÂN LOẠI VẬT TƯ · KỲ HẠN YÊU CẦU (khoảng) · CHỈ MÃ CHƯA RẺ NHẤT · SỐ NGÀY CHỜ ≥ |
| Cột lưới | MÃ VẬT TƯ (kèm mã gốc) · TÊN HÀNG · DVT · SỐ LƯỢNG · NCC ĐỀ XUẤT · ĐƠN GIÁ · THÀNH TIỀN · ĐIỂM TỔNG · RẺ NHẤT? · KỲ HẠN YÊU CẦU · MỐC ② · TRẠNG THÁI ĐỀ XUẤT · NV PHỤ TRÁCH |
| Nút | Đề xuất NCC (nhiều mã một lượt) · Duyệt (chỉ TBP, tick nhiều mã) · Trả lại · Lập đơn từ mã đã duyệt · Tải Excel |

### 3.3 Màn một đơn đặt hàng (M46)

| # | Khối | Có gì |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đầu đơn | SỐ ĐƠN · NCC · ĐỊA CHỈ · NGƯỜI NHẬN · ĐT · NGÀY ĐẶT · ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN — đúng bộ ô đầu của BM05 |
| 2 | Bảng dòng hàng | STT · TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH (hai mã song song) · DVT · SỐ LƯỢNG · ĐƠN GIÁ · THÀNH TIỀN · KỲ HẠN · GHI CHÚ — đúng 8 cột BM05, cột phần mềm thêm đặt sau (M19) |
| 3 | Khối đợt giao của từng dòng | Mở ra từ dòng hàng: STT ĐỢT · SỐ LƯỢNG · NGÀY DỰ KIẾN · ĐÃ NHẬN · TRẠNG THÁI. Nút «Chia đều n đợt» để khỏi gõ tay |
| 4 | Khối yêu cầu kỹ thuật · chất lượng | Hai ô chữ, có dấu «đã chỉnh so với xác nhận kỹ thuật» nếu NV sửa |
| 5 | Khối tiền | CỘNG · THUẾ VAT · TỔNG CỘNG · bằng chữ — đúng ba dòng của BM05 |
| 6 | Khối cấp duyệt | Nhãn NGƯỜI KIỂM TRA và NGƯỜI PHÊ DUYỆT theo ngưỡng (§2.3), kèm trạng thái từng chữ ký |
| 7 | Sổ xác nhận kỹ thuật · hộp thoại · tệp đính kèm | như D1 §3.3 khối 4–6 |
| 8 | Thanh nút | Lưu · Gửi duyệt · Duyệt · Huỷ (bắt lý do) · In PDF BM05 · Xuất Excel |

### 3.4 Bản in BM05 — ba điểm riêng

| Mã | Em đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| DH-D33 | Giữ đúng 8 cột BM05 và khối ba chữ ký XÁC NHẬN CỦA NHÀ CUNG CẤP · NGƯỜI DUYỆT · NGƯỜI LẬP | M19. Tờ gửi ra ngoài công ty, soát kỹ nhất theo M18 |
| DH-D34 | Chỉ in số dòng có thật; không in dòng trống, không in ô lỗi công thức của mẫu | M12. Mẫu sẵn 15 dòng; đơn 2 dòng in ra 13 dòng trống thì tờ gửi NCC trông như chưa làm xong |
| DH-D35 | Khối thông tin xuất hoá đơn của công ty và dòng «Đơn giá trên đã bao gồm VAT» in cứng theo mẫu, không sửa được | Nội dung cố định của biểu mẫu ISO; cho sửa thì mỗi người gửi một kiểu |

## 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- |
| Báo giá (D1) | Nhận mã đã chốt giá kèm mốc ②, bản ghi đổi mã, thông số kỹ thuật NCC cam kết | Không có đường này thì NV gõ lại giá tay — mất sợi nối truy giá M22 |
| Giao nhận | Mỗi đợt giao là một dòng chờ nhận. Yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu chất lượng và yêu cầu kiểm tra đặc biệt chảy xuống Phiếu giao hàng nội bộ | Kho nhận hàng mà không biết kiểm gì; QC không có căn cứ — đúng thứ M59 sinh ra để tránh |
| Thanh toán | Đơn đã duyệt là căn cứ lập yêu cầu thanh toán | Trả tiền cho đơn chưa duyệt |
| Nhà cung cấp | Đọc định mức tháng và hồ sơ đánh giá (§2.6). Ghi ngược: giá trị giao dịch và tỷ lệ đúng hạn nuôi tiêu chí 2 · 8 của BM06 | Điểm đánh giá NCC đứng im ở con số cũ, không phản ánh năm nay |
| Việc của tôi | Việc «duyệt đề xuất NCC» và «duyệt đơn» là dòng CONG_VIEC gắn số chứng từ | Đơn nằm ở CHỜ DUYỆT mà không ai biết — chỗ đơn hay kẹt lâu nhất |
| Đề nghị mua hàng | Cập nhật trạng thái mã về ĐÃ ĐẶT HÀNG; người đề nghị nhìn thấy ngay trên phiếu của mình | Người đề nghị không biết hàng đã đặt chưa, lại gọi điện hỏi — đúng việc phần mềm lập ra để bỏ |
| Báo cáo › Quản lý Đặt hàng | Giá trị đặt theo NCC · theo phân loại · số lần dời kỳ hạn tách theo nguồn · tỷ lệ đúng hạn theo mốc ③ | Báo cáo lệch, nghiệp vụ vẫn chạy |
| Điều xe | BỎ. Không còn nối sang đâu | Anh: Điều xe nằm ở hệ Kho vận. Đợt này chỉ gỡ đường nối, không xoá bảng |

## 5. Cần anh xác nhận

| # | Câu hỏi | Em làm tạm |
| --- | --- | --- |
| DH-H1 | Câu quan trọng nhất của chương này. Giữ cả hai lần duyệt (chọn NCC theo mã + giá trị theo ngưỡng §7.7), hay bỏ bảng ngưỡng? Hai phương án ở §2.1 | Theo (a) — giữ cả hai. Em không tự bỏ một bước của quy trình ISO đang có hiệu lực Đề xuất |
| DH-H2 | Hai ô yêu cầu kỹ thuật / chất lượng bắt buộc với mọi dòng, hay chỉ gia công ngoài và dòng đã xác nhận kỹ thuật? Xem §1.2 | Theo (a) — bắt buộc có chọn lọc Đề xuất |
| DH-H3 | Một đơn PO gom mã từ nhiều phiếu đề nghị và nhiều bộ phận — anh duyệt cách này chứ? Tiện cho Mua hàng nhưng người đề nghị sẽ thấy mã của mình chung đơn với bộ phận khác | Cho gom. Màn chi tiết mã luôn hiện số phiếu đề nghị và bộ phận gốc, không ai mất dấu Đề xuất |
| DH-H4 | Ngưỡng cảnh báo lệch kỳ hạn 15 ngày khi gom đơn (§2.2) — có hợp lý không? | Đặt 15 ngày, đọc từ tham số, đổi lúc nào cũng được Đề xuất |
| DH-H5 | NCC giao thiếu ở một đợt: phần thiếu tự đẩy sang đợt sau hay sinh đợt mới? Em cần anh chốt vì nó đổi cách đếm "đúng hạn" | Sinh một đợt mới nhãn «giao bù», đợt gốc vẫn tính là trễ. Không làm đẹp số bằng cách dồn sang đợt sau Đề xuất |
| DH-H6 | Đơn đặt hàng có cần ô hợp đồng / số hợp đồng không? Quy trình §7.7 gọi là "Đặt hàng và Ký kết Hợp đồng" nhưng BM05 không có ô ấy | Chưa thêm ô. Có hợp đồng khung với một số NCC thì em thêm ô số hợp đồng ở đầu đơn + ô tệp đính kèm Không cần cũng được. Miễn sao có số đơn đặt hàng. |
| DH-H7 | VAT trên BM05 in cứng 10 %. Có NCC nào khác mức (8 %, 5 %, không VAT) không? | Ô VAT sửa được trên màn, mặc định 10 %, in ra đúng số đã chọn Mặt định 8% |
| DH-H8 | Đổi tên tab thành «Đặt hàng» nhưng giữ tên bảng và đường dẫn don_hang (§1.1 DH-D02) — anh gật chứ? | Giữ nguyên. Đổi tên bảng tốn ~2 ngày công rà 33 chỗ gọi và bộ kiểm thử, người dùng chẳng được gì Đề xuất |

# E · GIAO NHẬN VÀ THANH TOÁN

| Chương này gồm | E1 · Giao nhận [ĐỔI] và E2 · Thanh toán [ĐỔI] |
| --- | --- |
| Anh nói gì về E1 | "…đã đúng nhưng cần điều chỉnh chút ít." → sửa chỗ, không xây lại |
| Anh nói gì về E2 | "Logic nên đơn giản… ghi nhận và lưu trữ lại." → CẮT BỚT |
| Số quyết định có mã | 63 dòng E1, 21 dòng E2 — anh trả lời theo số hiệu |
| Số câu cần anh quyết | 6 câu E1 (E1-H1…E1-H6) · 4 câu E2 (E2-H1…E2-H4), mỗi câu kèm cách làm tạm |
| Mã nguồn chạm tới | routes/giao_nhan.py · services/giao_hang_noi_bo.py · services/kiem_tra_dau_vao.py · services/giao_bu.py · trang/giao_nhan.js (2 756 dòng) · routes/thanh_toan.py · trang/thanh_toan.js (1 073 dòng) · migration 011 · 023 · 029 · 037 · 042 · 061 |

## E1 · GIAO NHẬN — ĐỔI

### Ranh giới ba hệ thống — đọc bảng này trước mọi thứ khác

Đây là chỗ bản v2 sai nặng nhất Anh: "Đây là giai đoạn cần phối hợp giữa 3 bộ phận. Tuy nhiên, không phải là nơi 3 bộ phận thao tác chung. Mỗi bộ phận ghi nhận thao tác của mình và kết quả của đối phương… hệ thống mua hàng chỉ là nơi các bộ phận liên quan input kết quả." v2 cho Mua hàng thao tác kho qua hai tab Tồn kho và Phiếu xuất kho. v3 gỡ đúng phần ấy.

| Việc gì | Hệ nào LÀM | Mua hàng GHI NHẬN gì | Hôm nay chưa nối API thì làm sao |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhận hàng ở cổng: đếm, đối chiếu chứng từ NCC, ký với tài xế | Kho vận | NGÀY NHẬN THẬT · SỐ THỰC NHẬN từng mã · số lần giao | Kho vận hoặc NV Mua hàng gõ ở tab «Nhận hàng» |
| Kiểm nhanh lúc nhận: SỐ LƯỢNG · NGOẠI QUAN · CHỦNG LOẠI | Kho vận | Ba ô ĐẠT / KHÔNG ĐẠT + ba ghi chú riêng (E1-02) | Gõ tay tại tab «Nhận hàng» |
| Kiểm kê đầu vào chuyên sâu (IQC) | hệ QC — chưa xây | KẾT QUẢ thôi: số kiểm · số đạt · số không đạt · lỗi · hướng xử lý · ảnh | QC gõ vào tab «Kiểm tra IQC». Sau đổi nguồn, không đổi bảng (E1-34) |
| Nhập kho: mở lô, cộng tồn, ghi thẻ kho, chọn vị trí cất | hệ Kho vận | Đúng MỘT ô «đã nhập kho chưa» + số phiếu + ngày (E1-10). Không sổ kho, không cộng tồn | NV Mua hàng gõ số phiếu Kho vận báo về |
| Tra tồn kho · giữ chỗ · phiếu xuất kho | hệ Kho vận | Không ghi nhận gì ở màn Giao nhận (E1-08) | Bỏ hai tab. Ô tra tồn và nút Đặt cọc vẫn còn ở màn Đề nghị (M34) |
| Trả hàng NCC · khiếu nại chất lượng · đòi giao bù | Mua hàng | Trọn vẹn: biên bản hàng không phù hợp, hướng xử lý, lô giao bù | Giữ như v2 |
| Theo dõi tiến độ: hẹn mấy đợt, đợt nào về, đợt nào trễ | Mua hàng | Trọn vẹn: kế hoạch đợt giao (chương D) đối chiếu thực nhận | Tab mới «Đợt giao đang chờ» (E1-40f) |

Màn Giao nhận không cộng một đơn vị tồn kho nào. v3 cắt nhánh «Kho vận xác nhận giao nội bộ → tồn cộng lên» của v2 (E1-08).

### 1. Cơ sở dữ liệu

#### 1.1 Bảng NHAN_HANG và NHAN_HANG_DONG

Giữ nguyên trục và mọi cột đang có; dưới đây chỉ thêm và đổi.

| Mã | Cột / ràng buộc | Dấu | v3 làm gì | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-01 | NHAN_HANG_DONG.ID_DE_NGHI_DONG | MỚI | Thêm, khoá ngoại về DE_NGHI_DONG(ID) | Nay phải lần ngược 4 bảng mới ra phiếu ĐNVT gốc và người đề nghị |
| E1-02 | KIEM_SO_LUONG · KIEM_NGOAI_QUAN · KIEM_CHUNG_LOAI + GHI_CHU_SL · GHI_CHU_NGOAI_QUAN · GHI_CHU_CHUNG_LOAI | MỚI | Thêm 6 cột. Mỗi ô 3 giá trị: ĐẠT · KHÔNG ĐẠT · để trống (trống ≠ không đạt). KHÔNG ĐẠT thì ghi chú bắt buộc | Clone K03-13 · K03-14, đúng 3 tiêu chuẩn anh nêu. Ghi chú chung không rõ ô nào rớt |
| E1-03 | NHAN_HANG_DONG.ID_DOT_GIAO | MỚI | Thêm, trỏ về đợt giao đã hẹn ở Đặt hàng | Thiếu nó thì không trả lời được "đợt 2 hẹn 20/10 về chưa" |
| E1-04 | DA_NHAP_KHO · NGAY_NHAP_KHO · SO_PHIEU_NHAP_KHO | MỚI | Thêm 3 cột. SO_PHIEU_NHAP_KHO là chuỗi gõ tay, không khoá ngoại | Đủ để đóng dòng. Hai hệ lẻ — dặn dò ① CLONE, KHÔNG NỐI |
| E1-05 | NHAN_HANG_DONG.TRANG_THAI | GIỮ | Giữ đúng 6 giá trị đang có: DA_NHAN · IQC_CHO_XAC_NHAN · IQC_DAT · IQC_KHONG_DAT · DA_TRA_NCC · HUY | ⚑ EM TỰ QUYẾT — DA_NHAP_KHO là cờ (E1-04), không phải một bậc trạng thái |
| E1-06 | CAN_IQC · NOI_DUNG_IQC (migration 061) | ĐỔI | Giữ cột, đổi nguồn: bật từ ô tick «kiểm tra đặc biệt» ở phiếu đề nghị (M59); Kho vận vẫn tick thêm lúc nhận | Nối hai đầu: chương C tick, Kho và QC thấy ở đây |
| E1-07 | KET_QUA_IQC.NGUON_KET_QUA | MỚI | Thêm, hai giá trị: MUA_HANG_GO_TAY · HE_QC, mặc định giá trị đầu | Theo M58. Hai loại kết quả chung một bảng, khỏi chuyển dữ liệu |
| E1-08 | TON_KHO · GIU_TON · PHIEU_XUAT_KHO · PHIEU_XUAT_KHO_DONG · TON_KHO_CHUYEN_DONG (migration 023) | BỎ | Ngừng dùng ở màn Giao nhận, KHÔNG xoá bảng. TON_KHO · GIU_TON vẫn sống cho màn Đề nghị (M34); PHIEU_XUAT_KHO · PHIEU_XUAT_KHO_DONG ngừng hẳn | Xuất kho là việc Kho vận. Xoá bảng không đảo lại được |
| E1-09 | HANG_KHONG_PHU_HOP · cột LA_GIAO_BU · ID_HKPH_GOC | GIỮ | Không đụng một cột nào | v2 đúng. Lô giao bù là bản ghi mới, không sửa đè |
| E1-10 | Ảnh hàng về · biên bản · chứng từ NCC | MỚI | Dùng TEP_DINH_KEM đang có, thêm 2 loại NHAN_HANG · GHNB; không bảng ảnh riêng | Theo M21. Bảng riêng là nhân đôi |

Mã gốc → mã thay thế (M60) không thêm cột ở đây: cặp mã lưu ở chương D, Giao nhận chỉ đọc rồi hiện song song trên lưới và bản in (E1-25).

#### 1.2 Phiếu giao hàng nội bộ — dựng sát phiếu nhập kho

Yêu cầu gốc của anh "…phiếu giao hàng nội bộ sẽ đi kèm/thay thế bởi phiếu nhập kho… Do đó, phiếu giao hàng nội bộ nên được thiết kế sao cho sát với phiếu nhập kho nhất, để sau khi làm phiếu giao hàng nội bộ, nhân viên có thể làm phiếu nhập kho gửi luôn cho bộ phận kho vận." Bảng dưới đối chiếu từng ô với phiếu nhập kho của Kho vận (K03, HTKV v2). Viết tắt GHNB.

Bỏ trước ~⅓. Phiếu nhập kho đổi bộ trường theo ba kho: VTPO (vật tư PO) · VTTH (vật tư tiêu hao) · TP (thành phẩm); hàng mua về chỉ vào hai kho đầu. ⚑ EM TỰ QUYẾT: chỉ mô phỏng VTPO và VTTH, bỏ khối kho TP cùng ba ô riêng của nó (E1-26).

| Mã | Ô trên phiếu | K03 có gì | GHNB hôm nay | v3 làm gì |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-11 | KHO ĐÍCH | Trục phân loại chính, 3 kho | Đã có MA_KHO, một ô chọn nhỏ | ĐỔI → hai nút bấm lớn VTPO · VTTH đầu phiếu; bộ trường dưới đổi theo nút |
| E1-12 | LOẠI NHẬP | 5 giá trị, ô thông tin phụ | Không có | MỚI — clone đủ 5 giá trị NHAP_MOI · TRA_VE · DU_THUA · PHOI_LE · KHAC, mặc định NHAP_MOI. ⚑ EM TỰ QUYẾT clone cả 5 dù dùng 2, khỏi chuyển bảng mã ngày nối API |
| E1-13 | NHÀ CUNG CẤP | Có, đầu phiếu kho VTPO/VTTH | Không có — phải qua phiếu nhận hàng | MỚI — ô đầu phiếu, chỉ đọc, từ dòng nhận hàng |
| E1-14 | SỐ ĐƠN HÀNG P/O | Có | Không có | MỚI — ô đầu phiếu, chỉ đọc |
| E1-15 | SỐ PHIẾU ĐNVT · NGƯỜI ĐỀ NGHỊ | Có SỐ PHIẾU ĐNVT | Không có cả hai | MỚI — hai ô đầu phiếu, qua ID_DE_NGHI_DONG (E1-01) |
| E1-16 | BỘ PHẬN GIAO · BỘ PHẬN NHẬN | Không có | Đã có MA_BO_PHAN_GIAO · MA_BO_PHAN_NHAN | GIỮ — GHNB có, phiếu nhập kho không: chứng từ nội bộ |
| E1-17 | SỐ LƯỢNG YÊU CẦU (số đặt) | Có — SL_YEU_CAU cạnh SL_THUC_NHAP | Chỉ có SO_LUONG_GIAO | MỚI — cột số đặt cạnh số giao, Kho đối chiếu ngay trên giấy |
| E1-18 | DÀY · RỘNG · DÀI · ĐƯỜNG KÍNH · KG THEO CHỨNG TỪ | Có, riêng kho VTPO | Không có | MỚI — 5 ô trên dòng hàng, chỉ ở kho VTPO; VTTH không hỏi kích thước (đúng K03) |
| E1-19 | VỊ TRÍ CẤT HÀNG | Có, mọi kho | Không có | KHÔNG thêm. ⚑ EM TỰ QUYẾT — cất kệ nào là việc thủ kho; chừa ô trống trên phiếu in |
| E1-20 | ĐƠN GIÁ · NGUỒN GIÁ | Có, mọi kho | Không có | MỚI — theo M22…M26. Xem ⚖ dưới bảng: có in giá lên tờ gửi Kho vận? |
| E1-21 | KHỐI 3 Ô KIỂM (SL · Ngoại quan · Chủng loại) | Có, bảng có viền | Không có | MỚI — cùng bộ cột E1-02, để hai tờ ra một kết quả |
| E1-22 | Ô «CÓ YÊU CẦU KIỂM TRA ĐẶC BIỆT» + mô tả | Có ô tick «Cần QC kiểm» | Không có | MỚI — theo M59, chảy từ phiếu đề nghị. Tick thì mô tả in đậm |
| E1-23 | CHỮ KÝ HAI ĐẦU | Có — 2 tài khoản + 2 mốc giờ, chặn một người ký cả hai | Có NGUOI_GIAO · NGUOI_NHAN + ngày, chưa có ràng buộc | ĐỔI — theo M20 (chỉ áp phiếu này): thêm 2 cột giờ xác nhận + ràng buộc một tài khoản không ký cả hai đầu |
| E1-24 | PHIẾU GỐC (khi loại nhập ≠ Nhập mới) | Có | Không có | MỚI — ô số phiếu, gõ tay; chỉ lưu chuỗi, không tra ngược |
| E1-25 | MÃ GỐC → MÃ THAY THẾ | Không có | Không có | MỚI — theo M60: hai mã, hai tên hàng song song một dòng, trên màn và bản in |
| E1-26 | MÃ VẠCH · MÃ HÀNG · LỆNH SẢN XUẤT | Có, riêng kho TP | Không có | BỎ — kho thành phẩm không thuộc luồng Mua hàng |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — có in ĐƠN GIÁ lên tờ GHNB gửi Kho vận không? (E1-20). Giá là dữ liệu nhạy cảm (M27), nhưng phiếu nhập kho có ô giá thật.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) In giá, khoá sau quyền XEM_GIA — không quyền thì tờ in để trống. Em nghiêng về cái này | Dùng thẳng GHNB làm phiếu nhập kho. Kho vận cần giá để ra giá trị tồn | Phải chốt thủ kho có XEM_GIA không (E1-H2) |
| (b) Không in giá, để trống cho Kho vận tự điền | Không lộ giá ra ngoài Mua hàng | Thủ kho phải hỏi giá chỗ khác — trái mục đích "sát phiếu nhập kho" |

- (b)

E1-27 · Nhập lô Excel cho GHNB — MỚI. Anh: "có thể sử dụng chức năng nhập lô". Dùng bộ nhập lô chung M41: lô 40 dòng mà gõ tay 40 lần là chỗ người ta bỏ cuộc.

E1-28 · Bản in — ĐỔI. Nay in theo QT-KV-01-BM03 của Kho vận. Theo dặn dò ①: chép sang bộ biểu mẫu Mua hàng, đặt mã tài liệu riêng (E1-H1). In A4 và A5 (M16), xuất PDF và Excel (M18), đủ khối chữ ký hai đầu (M13 · M18).

E1-29 · Dòng GHNB bắt buộc gắn một dòng nhận hàng — GIỮ mức CẢNH BÁO. Tham số CHE_DO_QT_GHNB_CAN_PHIEU_NHAN của v2; bật CHẶN thì hàng chưa kịp gõ phiếu nhận là không lập được GHNB. Đảo mức = đổi tham số.

### 2. Logic backend

#### 2.1 Luồng hàng về — sau khi cắt phần của hệ khác

NCC báo sẽ giao │ ▼ MUA HÀNG lập PHIẾU GIAO HÀNG NỘI BỘ ──báo──> TBP Kho vận │ (bộ trường §1.2 — sát phiếu nhập kho) + người đề nghị │ + TBP QC nếu có │ kiểm tra đặc biệt ▼ KHO VẬN nhận hàng thật ─> gõ NGÀY NHẬN THẬT + SỐ THỰC NHẬN │ chấm 3 ô kiểm: SỐ LƯỢNG · NGOẠI QUAN · CHỦNG LOẠI │ (nhiều đợt giao — mỗi đợt một bản ghi) │ ├── dòng có CỜ KIỂM TRA ĐẶC BIỆT ─> QC ghi KẾT QUẢ IQC │ │ (Mua hàng chỉ nhận kết quả) │ └── KHÔNG ĐẠT ─> BIÊN BẢN HÀNG KHÔNG PHÙ HỢP │ ─> trả NCC ─> chờ LÔ GIAO BÙ ▼ KHO VẬN nhập kho ở HỆ KHO VẬN ─> báo số phiếu nhập kho về │ ▼ MUA HÀNG tick «đã nhập kho» + gõ số phiếu ─> MÃ HÀNG: ĐÃ VỀ ĐỦ

Sơ đồ cắt một nhánh của v2: "Kho vận xác nhận → TỒN KHO CỘNG LÊN" (E1-08).

#### 2.2 Trạng thái theo MÃ HÀNG, không theo phiếu

Theo M50 · M51 · M52 — chương này lo hai bậc cuối của bộ 11 trạng thái.

| Mã | Luật | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| E1-30 | Mã hàng vào ĐANG GIAO | Có ≥ 1 dòng nhận hàng, chưa đủ E1-31. Hiện kèm "đã về x / y, còn n đợt" |
| E1-31 | Mã hàng vào ĐÃ VỀ ĐỦ — ba điều kiện cùng đúng | ① tổng thực nhận trừ tổng đã trả NCC ≥ số đặt của mã ấy · ② mọi dòng có cờ kiểm tra đặc biệt đã có kết quả IQC ĐẠT hoặc ĐẠT CÓ ĐIỀU KIỆN · ③ không còn biên bản hàng không phù hợp nào đang mở cho mã ấy. Lô giao bù tính vào ① như hàng thường |
| E1-32 | Nguồn của E1-31 | Anh: "Đơn hàng chỉ thật sự hoàn thành khi các mặt hàng giao đầy đủ và đúng chất lượng (kể cả giao bù)." ② ③ là vế chất lượng; v2 chỉ đếm số lượng |
| E1-33 | Đơn đặt hàng HOÀN THÀNH | Suy ra, không lưu: mọi mã hàng của đơn đều ở ĐÃ VỀ ĐỦ. Không nút "đóng đơn" bấm tay — đó là cách đóng đơn còn thiếu hàng |
| E1-34 | Nguồn kết quả IQC | Kèm nhãn nguồn (M58): «QC gõ tại hệ Mua hàng — 14:20», sau này «từ hệ QC». Cột NGUON_KET_QUA ở E1-07 |
| E1-35 | Giao nhiều đợt | Giữ v2: mỗi lần giao một bản ghi riêng, đánh số tăng dần, cấm nhồi nhiều số phiếu vào một ô. Thêm: đối chiếu kế hoạch đợt giao ở Đặt hàng |
| E1-36 | Nhận vượt số đặt | Giữ mức cảnh báo + bắt ghi chú (tham số CHE_DO_QT_NHAN_KHOP_PO). Hàng đã tới cổng, chặn vô ích |
| E1-37 | Huỷ phiếu nhận | Giữ v2: trừ lại số đã nhận, dòng về hàng đợi. Không xoá bản ghi |

#### 2.3 Bước TBP QC xác nhận — giữ hay bỏ

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN (E1-38). v2 có bước hai: QC ghi kết quả → TBP QC xác nhận mới có hiệu lực (migration 027 · 028 · 029). Đọc nghĩa đen "chỉ là nơi… input kết quả" thì bước ấy thừa.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) GIỮ bước TBP QC xác nhận. Em nghiêng về cái này | IQC nuôi điểm chất lượng NCC và hồ sơ khiếu nại — cả hai cần chữ ký chịu trách nhiệm. Mã đã chạy, giữ không tốn công | Thêm một bước chờ. TBP QC bận thì kết quả treo |
| (b) BỎ, QC ghi là có hiệu lực ngay | Đúng nghĩa đen "chỉ input kết quả". Nhanh hơn một nhịp | Mất chữ ký trên thứ dùng để đòi tiền, đòi hàng NCC. Dựng lại phải chuyển dữ liệu ngược |

- Đề xuất

Lối giữa: giữ bước xác nhận kèm hạn 24 giờ (E1-H3).

#### 2.4 Thông tin Mua hàng phải đẩy sang Kho vận

Danh sách anh nêu là mở ("bao gồm nhưng không giới hạn"); ba dòng cuối là ⚑ em thêm.

| Mã | Thông tin | Lấy từ đâu | Anh có nêu không |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-39a | Phiếu đề nghị vật tư gốc — số phiếu | ID_DE_NGHI_DONG (E1-01) | Có |
| E1-39b | Người đề nghị — tên và bộ phận | Phiếu đề nghị | Có |
| E1-39c | Giao mấy đợt · số lượng mỗi đợt | Kế hoạch đợt giao chốt ở Đặt hàng (chương D) | Có |
| E1-39d | Có yêu cầu kiểm tra đặc biệt hay không + nội dung | Ô tick ở phiếu đề nghị (M59) | Có |
| E1-39e | Kỳ hạn đối ứng thực tế của từng mã | Chốt ở Đặt hàng (M57 mốc ③) | ⚑ em thêm — biết ngày hẹn mới xếp được chỗ nhận |
| E1-39f | Yêu cầu kỹ thuật và chất lượng đã thống nhất với NCC | Sổ xác nhận kỹ thuật theo mã (M55) | ⚑ em thêm — không thấy yêu cầu thì Kho và QC kiểm theo gì? |
| E1-39g | Mã gốc → mã thay thế | Cặp mã lưu ở chương D (M60) | ⚑ em thêm — thiếu thì Kho nhận mã không khớp đề nghị |

#### 2.5 Cái gì gỡ khỏi backend

| Mã | Gỡ gì | Dấu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-41 | Nhánh cộng tồn kho khi xác nhận giao nội bộ (giao_hang_noi_bo.xac_nhan_nhan gọi ton_kho.nhap_ton) | BỎ | Mắt xích v2 nối NHAN_HANG với TON_KHO; tồn kho nay là sổ Kho vận |
| E1-42 | Các đường /ton-kho/phieu-xuat* và luồng duyệt phiếu xuất kho | BỎ | Xuất kho là việc hệ Kho vận |
| E1-43 | Các đường /ton-kho · /ton-kho/kha-dung · /ton-kho/giu-cho | GIỮ | Màn Đề nghị cần ba đường này cho ô tra tồn và nút Đặt cọc (M34) |
| E1-44 | Quyền giao_nhan của vai trò liên quan kho trong ma trận quyền | ĐỔI | Gỡ 2 tab thì soát lại ô quyền, kẻo vai trò chỉ còn quyền trên tab đã mất |

### 3. Giao diện

#### 3.1 Bảy tab thành sáu

| Mã | Tab v2 | v3 | Dấu | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-40a | Nhận hàng | Nhận hàng | ĐỔI | Đổi trục sang mã hàng, thêm công tắc hai nấc theo M50 · M52 |
| E1-40b | Phiếu đã nhận | Phiếu đã nhận | GIỮ | Đúng ý, chỉ áp bố cục chung M46 · M47 |
| E1-40c | Giao hàng nội bộ | Giao hàng nội bộ | ĐỔI | Bộ trường mới theo §1.2 — phần nặng nhất của chương |
| E1-40d | Kiểm tra IQC | Kiểm tra IQC | ĐỔI | Rút còn ô ghi kết quả + ảnh. Không phiếu QC riêng, không tiêu chí kiểm theo mã hàng — dành cho hệ QC |
| E1-40e | Hàng không phù hợp | Hàng không phù hợp | GIỮ | Việc của Mua hàng, v2 đúng |
| E1-40f | — | Đợt giao đang chờ | MỚI | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Anh cần "thông tin… về tiến độ giao hàng và các đợt giao" — nay chưa màn nào trả lời |
| E1-40g | Tồn kho | — | BỎ | Tồn kho là việc hệ Kho vận (E1-08) |
| E1-40h | Phiếu xuất kho | — | BỎ | Xuất kho là việc hệ Kho vận (E1-08) |

#### 3.2 Tab «Nhận hàng» — bốn ô số và bộ cột thật

E1-45a · Bốn ô số đầu trang (trần M01): MÃ ĐANG CHỜ VỀ · QUÁ HẠN · CHỜ KẾT QUẢ IQC · ĐÃ NHẬN NHƯNG CHƯA NHẬP KHO. Bấm ô nào thì lưới lọc theo ô ấy.

E1-45b · Bộ cột chế độ «theo mã hàng» (mặc định):

| Hiện sẵn — 12 cột | Sau nút «Chọn cột» — 8 cột |
| --- | --- |
| MÃ VẬT TƯ · TÊN HÀNG · SỐ P/O · NHÀ CUNG CẤP · ĐỢT SỐ · SL ĐẶT · SL ĐÃ VỀ · NGÀY HẸN · NGÀY NHẬN THẬT · SỚM/TRỄ (ngày) · TRẠNG THÁI MÃ · NV PHỤ TRÁCH | MÃ GỐC → MÃ THAY THẾ (M60) · SỐ PHIẾU ĐNVT · NGƯỜI ĐỀ NGHỊ · SL CÒN LẠI · KIỂM NHANH (3 dấu, E1-02) · KẾT QUẢ IQC · ĐÃ NHẬP KHO · SỐ NGÀY CHỜ (M49) |

⚑ EM TỰ QUYẾT chỗ chia 12/8: lộ cột để quyết định gọi NCC, giấu cột chỉ xem khi tra một dòng. Anh đảo thoải mái.

E1-45c · Công tắc hai nấc «Theo mã hàng» ⇄ «Theo phiếu» đầu lưới (M52); đổi nấc thì các ô lọc giữ nguyên.

E1-45d · Quét mã. Nút quét camera trên cùng, ô gõ tay ngay dưới — máy quét cầm tay gõ như bàn phím. Đường gõ tay không bao giờ gỡ.

#### 3.3 Màn phiếu giao hàng nội bộ — năm khối

| Khối | Có gì |
| --- | --- |
| ① Chọn kho | Hai nút lớn VTPO · VTTH; bộ trường bên dưới đổi theo nút (E1-11) |
| ② Đầu phiếu | NHÀ CUNG CẤP · SỐ P/O · SỐ PHIẾU ĐNVT · NGƯỜI ĐỀ NGHỊ · BỘ PHẬN GIAO · BỘ PHẬN NHẬN · NGÀY GIAO · LOẠI NHẬP · PHIẾU GỐC (hiện khi loại nhập ≠ Nhập mới) |
| ③ Dòng hàng | MÃ VẬT TƯ · TÊN HÀNG · (mã gốc → mã thay thế nếu có) · ĐVT · SL YÊU CẦU · SL GIAO · ĐƠN GIÁ + NGUỒN GIÁ · GHI CHÚ. Riêng kho VTPO thêm DÀY · RỘNG · DÀI · ĐƯỜNG KÍNH · KG THEO CHỨNG TỪ. Có nút Nhập lô Excel (E1-27) - Không thể hiện tên chuyển bằng dấu ->. Điều này khiến kho vận khó nhập đúng tên hàng về khi nhập kho. Kho vận chỉ quan tâm hàng nào thật sự nhập kho. Lịch sử điều chỉnh không cần thể hiện quá rõ mà có thể truy vấn trong tương lai là tốt |
| ④ Kiểm và yêu cầu đặc biệt | Bảng viền 3 × 3: NỘI DUNG ¦ ĐẠT/KHÔNG ĐẠT ¦ GHI CHÚ (M04 — không dùng chùm ô tick rời). Dưới là khối «YÊU CẦU KIỂM TRA ĐẶC BIỆT», in đậm nếu có (E1-22) |
| ⑤ Ký và tệp | Hai ô ký hai đầu (E1-23) · ảnh hàng về và chứng từ NCC (M21) · hộp trò chuyện của phiếu (M56) |

E1-45e. Màn tách khỏi lưới, chiếm cả trang, có nút «← Về danh sách» và hai nút «‹ ›» trước/sau (M46).

#### 3.4 Tab mới «Đợt giao đang chờ»

E1-45f. Một lưới: nhìn là biết hôm nay phải gọi NCC nào. Cột: NHÀ CUNG CẤP · SỐ P/O · MÃ VẬT TƯ · TÊN HÀNG · ĐỢT SỐ · SL HẸN ĐỢT NÀY · NGÀY HẸN · SỐ NGÀY CÒN LẠI (âm là đã trễ) · LẦN LIÊN LẠC GẦN NHẤT · NV PHỤ TRÁCH. Mặc định trễ nhất lên đầu; mỗi dòng có nút mở hộp trò chuyện (M56).

### 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- |
| C · Đề nghị mua hàng | Ô tick kiểm tra đặc biệt (M59) → cờ CAN_IQC; số phiếu ĐNVT + người đề nghị → GHNB (E1-01 · E1-15) | Kho và QC không biết kiểm gì thêm |
| D · Đặt hàng | Số đợt giao + ngày hẹn từng đợt là đầu vào bắt buộc của tab «Đợt giao đang chờ» (E1-03 · E1-40f); kỳ hạn đối ứng thực tế là mốc đo sớm/trễ | Tab mới rỗng; SỚM/TRỄ so với một ngày hẹn không tồn tại |
| D · Đặt hàng — cặp mã | Đọc cặp MÃ GỐC → MÃ THAY THẾ (M60) để hiện song song | Kho nhận một mã không khớp phiếu đề nghị |
| E2 · Thanh toán | Phiếu nhận hàng nuôi tab «Bàn giao chứng từ»; ngày bàn giao cập nhật ngược về phiếu nhận | Chứng từ nằm trong ngăn kéo, kế toán trả trễ hạn |
| Nhà cung cấp | Điểm chất lượng từ kết quả IQC, điểm giao hàng từ cột SỚM/TRỄ — tính thẳng từ dữ liệu | Chấm điểm NCC quay về nhập tay, tức cảm tính |
| Việc của tôi | Ghi IQC, xác nhận đầu nhận GHNB, đòi NCC giao đợt trễ — việc gắn số phiếu (M53) | Phiếu chờ IQC nằm im, không ai biết |
| Báo cáo | Nuôi tab «Tình trạng Giao nhận» và một phần «Quản lý Nhà cung cấp» | Hai tab báo cáo rỗng |
| hệ Kho vận (chưa nối) | Nay: GHNB in ra hoặc xuất Excel gửi sang, số phiếu nhập kho gõ tay về (E1-04). Mai sau: GHNB sinh thẳng phiếu nhập kho | Không hỏng — nhưng lệch bộ trường §1.2 thì ngày nối phải làm lại tờ phiếu |
| hệ QC (chưa xây) | Nay: QC gõ kết quả thẳng vào đây, nhãn nguồn MUA_HANG_GO_TAY (E1-07). Mai sau: đổi nguồn, không đổi bảng | Không hỏng, miễn NGUON_KET_QUA có từ đầu — thêm sau thì dữ liệu cũ không biết xếp đâu |

### 5. Cần anh xác nhận

| Mã | Câu hỏi | Chưa trả lời thì em làm tạm |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Chép GHNB sang bộ biểu mẫu Mua hàng thì đặt mã nào (E1-28)? Bộ BM01–BM08 của QT-MH-01 đã kín chỗ | Đặt tạm QT-MH-01-BM09, ghi rõ trên bản in là mã tạm, chờ anh chốt với ISO Check lại xem đã có BM đó chay chưa? Nếu chưa thì đánh 09 |
| E1-H2 | Thủ kho có được xem ĐƠN GIÁ trên tờ GHNB không? (⚖ E1-20, quyền XEM_GIA của M27) | Phương án (a): ô giá khoá sau XEM_GIA, tạm không cấp quyền cho vai trò kho; cần thì bật một dòng ở ma trận quyền (không xem) |
| E1-H3 | Bước TBP QC xác nhận kết quả IQC: giữ, bỏ, hay giữ kèm hạn 24 giờ? (⚖ E1-38) | Giữ kèm hạn 24 giờ — quá hạn thì hệ nhắc TBP QC, Mua hàng dùng kết quả với nhãn «chưa xác nhận» Đề xuất |
| E1-H4 | Ai gõ NGÀY NHẬN THẬT khi hai hệ còn lẻ — người Kho vận có tài khoản ở hệ này, hay NV Mua hàng đứng cùng lúc nhận? | Mở quyền ghi cho cả hai; cột NGƯỜI NHẬP luôn hiện trên lưới Đề xuất |
| E1-H5 | Tab «Đợt giao đang chờ» (E1-40f) là em tự thêm. Anh cần nó không, hay để chung trong «Nhận hàng»? | Dựng tab riêng. Gộp lại sau là nửa ngày; tách ra sau thì phải viết lại bộ lọc Gọp chung cho gọn |
| E1-H6 | Ba thứ em tự thêm vào danh sách đẩy sang Kho vận (E1-39e · E1-39f · E1-39g) — giữ cả ba hay gạch? | Giữ cả ba. Chỉ là ô đọc thêm trên phiếu, không bắt ai gõ them Đề xuất |

## E2 · THANH TOÁN — ĐỔI, LÀM ĐƠN GIẢN LẠI

Chương này là yêu cầu CẮT BỚT, không phải thêm Anh: "Logic nên đơn giản. Không phải ghi nhận thanh toán đầy đủ vì đó là việc ở phần mềm kế toán. Mục đích ở đây đơn giản là để bộ phận mua hàng ghi nhận và lưu trữ lại (với sự theo dõi và xác nhận từ kế toán) tình hình thanh toán cho nhà cung cấp." Nên mục 1 và 2 mở đầu bằng cái gì đang thừa. Phần thêm cả chương chỉ ba dòng.

### 1. Cơ sở dữ liệu

#### 1.1 Cái gì bỏ đi

| Mã | Đang có ở v2 | Đề xuất | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| E2-01 | YEU_CAU_THANH_TOAN.TINH_TRANG_HANG — hai giá trị HANG_CHUA_VE · HANG_DA_VE | BỎ cột, suy từ Giao nhận lúc đọc | Một sự thật hai chỗ ghi. Chép sang đây là tạo con số sai không ai phát hiện |
| E2-02 | Ràng buộc "tổng các đợt phải bằng giá trị đơn hàng", chặn ở hai thời điểm | HẠ từ CHẶN xuống CẢNH BÁO, giữ cột, giữ phép cộng | Khớp tiền là việc phần mềm kế toán. Chặn ở đây thì NCC giảm giá lẻ hay phụ thu là tắc phiếu |
| E2-03 | Ba danh mục: LY_DO_THANH_TOAN (5 dòng) · HINH_THUC_THANH_TOAN (10 dòng) · LY_DO_YEU_CAU (3 dòng) | BỎ LY_DO_YEU_CAU, giữ hai danh mục kia | Ba dòng của nó trùng lý do thanh toán. Hai ô hỏi một câu thì người ta bỏ trống một |
| E2-04 | Bốn báo cáo riêng BC30 · BC31 · BC32 · BC33 | BỎ dạng báo cáo rời, gom vào tab «Quản lý Thanh toán» của chương Báo cáo | Anh: "Báo cáo hiện tại đang nhiều và không phù hợp, gom hết lại". Nội dung không mất, chỉ đổi chỗ |

#### 1.2 Cái gì giữ nguyên

| Mã | Giữ cái gì | Một câu vì sao |
| --- | --- | --- |
| E2-05 | Bảng DOT_THANH_TOAN — N đợt, mỗi đợt một dòng có số tiền và kỳ hạn riêng | Hơn Excel cũ (hai cột LẦN 1 · LẦN 2), đúng thứ anh gọi là "lịch sử thanh toán từng đợt" |
| E2-06 | Trạng thái yêu cầu suy từ các đợt, cột TRANG_THAI chỉ là bản sao để lọc | Không đặt được trạng thái lệch với thực tế các đợt |
| E2-07 | Bảng BAN_GIAO_CHUNG_TU và BGCT_DONG, kèm luật "mỗi phiếu nhận chỉ bàn giao chứng từ một lần" | Anh đòi "ghi nhận đầy đủ các chứng từ" — chính là chỗ này |
| E2-08 | Cột GIA_TRI_DON_HANG chụp lại tại thời điểm lập | Đơn hàng sửa về sau thì phiếu đã lập vẫn đọc đúng số hôm ấy |

#### 1.3 Cái gì thêm — chỉ ba dòng

| Mã | Thêm gì | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| E2-09 | DOT_THANH_TOAN.NGUOI_XN_KE_TOAN · NGAY_XN_KE_TOAN | Anh: "với sự theo dõi và xác nhận từ kế toán". Nay ai gõ cũng đánh dấu được đã trả, không dấu vết công nhận |
| E2-10 | Bảng CHUNG_TU_YCTT — danh mục chứng từ của một yêu cầu: LOAI_CHUNG_TU · SO_CHUNG_TU · NGAY_CHUNG_TU · DA_CO · tệp đính kèm | Xem ⚖ ngay dưới. Bốn loại cố định: HOÁ ĐƠN · PHIẾU NHẬN HÀNG · BIÊN BẢN NGHIỆM THU · UỶ NHIỆM CHI |
| E2-11 | Tệp đính kèm cho yêu cầu và cho từng đợt — dùng TEP_DINH_KEM đang có, thêm hai loại chứng từ | Theo M21. Không dựng bảng tệp riêng |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — ghi nhận chứng từ thế nào (E2-10). "Ghi nhận đầy đủ các chứng từ" và "đơn giản" kéo ngược nhau.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Danh mục 4 loại cố định, mỗi loại một dòng có ô tick «đã có» + số chứng từ + tệp. Em nghiêng về cái này | Nhìn là biết thiếu giấy nào. Đếm được "bao nhiêu phiếu thiếu hoá đơn" | Thêm một bảng. Loại chứng từ thứ năm thì sửa danh mục (sửa dữ liệu, không sửa mã) |
| (b) Chỉ một khối «tệp đính kèm» tự do, muốn treo gì thì treo | Nhẹ nhất, không thêm bảng nào | Không biết thiếu gì tới lúc kế toán gọi sang. Không đếm, không nhắc được |

=> (b)

### 2. Logic backend

| Mã | Luật | Dấu | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| E2-12 | Chặn tổng đợt vượt giá trị đơn | BỎ chặn | Hạ xuống cảnh báo + bắt ghi chú (E2-02). Vượt 2 % vì phụ thu vận chuyển là chuyện thường ngày |
| E2-13 | Chặn tổng đợt thiếu lúc duyệt | BỎ chặn | Hạ xuống cảnh báo. Lịch trả dựng dần nhiều ngày; chặn là bắt thoả thuận xong hết mới ghi |
| E2-14 | Tác vụ quét quá hạn chạy mỗi sáng và ghi lại kết quả | BỎ | Quá hạn = hiệu hai ngày, lúc đọc. Một nguồn sự thật, không tác vụ nào chạy lệch |
| E2-15 | Trạng thái suy từ các đợt | GIỮ | Mọi đợt chưa trả → CHƯA THANH TOÁN · một phần đã trả → TRẢ MỘT PHẦN · đủ hết → ĐÃ THANH TOÁN |
| E2-16 | Ngày bàn giao cập nhật ngược về phiếu nhận; mỗi phiếu nhận bàn giao đúng một lần | GIỮ | Hai luật này đang chạy đúng |
| E2-17 | Nút «Kế toán xác nhận đã trả» | MỚI | Chỉ vai trò KE_TOAN bấm được. Đánh dấu đã trả vẫn do Mua hàng — hai dấu vết riêng (E2-09) |
| E2-18 | Hai chỉ số cho từng nhà cung cấp: tỷ lệ trả đủ và tỷ lệ trả đúng hạn | MỚI | Anh: "Đảm bảo trả đủ và đúng hạn". Tính thẳng từ các đợt, chảy sang chương Nhà cung cấp — v2 để nhập tay |
| E2-19 | Lịch sử mọi thao tác trên một đợt | MỚI | Ai đánh dấu đã trả, ai sửa số tiền, ai đổi kỳ hạn, lúc nào — ghi vào nhật ký chung (services/nhat_ky.py), không bảng lịch sử riêng |
| E2-20 | Không hạch toán | GIỮ | Không tính công nợ, không sinh bút toán, không sổ cái. v2 đặt đúng ranh giới |

⚑ EM TỰ QUYẾT — E2-21: Thanh toán là chỗ DUY NHẤT vẫn theo PHIẾU, không theo mã hàng. NCC phát hoá đơn theo đơn đặt hàng, không theo dòng hàng; chia tiền tới mã là bịa ra phép chia không chứng từ nào đỡ. Bù lại, mỗi yêu cầu mở xuống được danh sách mã hàng của đơn. Đây là chỗ em đi ngược M50 (E2-H1).

### 3. Giao diện

Ba tab thành hai. «Quá hạn» của v2 cùng danh sách với «Tất cả», chỉ khác một điều kiện lọc.

| Tab v2 | v3 | Dấu | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| Tất cả | Theo dõi thanh toán | ĐỔI | Gộp cả «Quá hạn» vào đây thành một ô lọc |
| Quá hạn | — | BỎ | Một điều kiện lọc không đáng một tab. ⚑ EM TỰ QUYẾT — bù lại, ô số «SỐ ĐỢT QUÁ HẠN» bấm là lọc |
| Bàn giao chứng từ | Bàn giao chứng từ | GIỮ | Đúng ý, chỉ áp bố cục chung M46 · M47 |

Bốn ô số đầu trang (M01): TỔNG CÒN PHẢI TRẢ · SỐ ĐỢT QUÁ HẠN · SỐ ĐỢT ĐẾN HẠN TRONG 7 NGÀY · SỐ PHIẾU NHẬN CHƯA BÀN GIAO CHỨNG TỪ. Ô tiền chỉ hiện với quyền XEM_GIA (M27); không quyền thì thấy dấu gạch, không phải 0.

Bộ cột lưới «Theo dõi thanh toán» — 10 cột: SỐ YÊU CẦU · NHÀ CUNG CẤP · SỐ P/O · GIÁ TRỊ · ĐÃ TRẢ · CÒN LẠI · SỐ ĐỢT (đã trả / tổng) · KỲ HẠN GẦN NHẤT · SỐ NGÀY CÒN LẠI (âm là quá hạn) · TRẠNG THÁI. Ba ô lọc: nhà cung cấp · trạng thái · công tắc «chỉ hiện quá hạn».

Màn chi tiết một yêu cầu — bốn khối: ① đầu phiếu (NCC · số P/O · giá trị · lý do · hình thức thanh toán) · ② bảng các đợt, mỗi dòng có nút «Đánh dấu đã trả» và «Kế toán xác nhận» (E2-17) · ③ danh mục 4 chứng từ, ô tick + tệp đính kèm (E2-10) · ④ danh sách mã hàng của đơn, chỉ đọc (E2-21). Màn tách rời khỏi lưới (M46).

### 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- |
| D · Đặt hàng | Giá trị đơn + điều kiện thanh toán đã thoả thuận là đầu vào, chụp lại lúc lập (E2-08) | Không có giá trị đơn thì không có gì để chia đợt |
| E1 · Giao nhận | Phiếu nhận hàng nuôi tab «Bàn giao chứng từ»; trạng thái hàng về suy từ đây, không lưu (E2-01) | Bàn giao chứng từ rỗng, cột "hàng về chưa" sai |
| Nhà cung cấp | Hai chỉ số trả đủ · trả đúng hạn (E2-18) vào đánh giá NCC, thay điểm nhập tay v2 | Điểm thanh toán quay về nhập tay |
| Báo cáo | Nuôi trọn tab «Quản lý Thanh toán» trong bộ 7 tab | Tab báo cáo ấy rỗng |
| Phần mềm kế toán (ngoài hệ) | Không nối. Chứng từ bàn giao bằng giấy hoặc tệp; hệ này chỉ ghi ngày bàn giao và ai nhận | Không hỏng — nhưng ai mở rộng sang hạch toán thì hai sổ lệch, không sổ nào sai rõ để sửa |

### 5. Cần anh xác nhận

| Mã | Câu hỏi | Chưa trả lời thì em làm tạm |
| --- | --- | --- |
| E2-H1 | Thanh toán em để theo phiếu, không theo mã hàng — đi ngược M50 (E2-21). Anh gật hay muốn chia tiền tới từng mã? | Làm theo phiếu, mở xuống xem danh sách mã hàng. Chia tiền tới từng mã là việc nặng, không làm trước khi anh gật Đề xuất |
| E2-H2 | Bốn loại chứng từ (hoá đơn · phiếu nhận hàng · biên bản nghiệm thu · uỷ nhiệm chi) đủ và đúng tên chưa? (E2-10) | Khai bốn loại vào danh mục dữ liệu, không đặt cứng trong mã — anh thêm bớt lúc nào cũng được Đã phản hồi ở trên |
| E2-H3 | "Xác nhận từ kế toán" (E2-09 · E2-17) là xác nhận đã trả tiền thật, hay "kế toán đã nhận được bộ chứng từ"? | Nghĩa thứ nhất — đã trả — vì đo được "trả đủ và đúng hạn". Nghĩa thứ hai đã có ngày bàn giao lo Nghĩa thứ nhất |
| E2-H4 | Bốn báo cáo cũ BC30–BC33 gom vào một tab (E2-04). Cái nào anh đang dùng hằng ngày, muốn giữ nguyên hình dạng? | Gom cả bốn, giữ nguyên nội dung từng khối. Trước khi gỡ, em đưa bảng đối chiếu cũ → mới để soát Gom lại. Làm gọn. |

# F · NHÀ CUNG CẤP · BÁO CÁO · ĐẶT NGOÀI · ĐIỀU XE

| Phần | Dấu | Anh nói gì (rút gọn) | Việc phải làm |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 Nhà cung cấp | MỚI | "Logic hiện tại đã ổn… chỉ cần điều chỉnh đôi chút." Tách khỏi Quản trị thành tab riêng | 6 điều chỉnh; đánh giá theo từng mặt hàng đổi cấu trúc dữ liệu |
| F2 Báo cáo | ĐỔI | "Báo cáo hiện tại đang nhiều và không phù hợp, gom hết lại" — anh liệt kê thẳng 7 tab | Gom 24 báo cáo rời → 7 tab. Bảng ánh xạ F2 §2.1 — phần anh soát kỹ nhất |
| F3 Đặt ngoài | GIỮ | "Logic hiện tại đã ổn." Làm sau cùng | Bổ sung 5 nhóm dữ liệu; anh chọn 1 trong 2 phương án bố cục |
| F4 Điều xe | BỎ | "Bỏ khỏi hệ thống Mua hàng vì nằm ở Hệ thống Kho vận" (nguyên văn ở §F4) | Gỡ 1 mục menu · 5 tệp mã · 3 báo cáo. Không xoá bảng dữ liệu |

Bốn phần này đọc dữ liệu của người khác — nên hỏng sau cùng F1 lấy số từ Giao nhận và Đặt hàng, F2 từ tất cả, F3 lấy danh mục F1 — cả ba gần như không sinh dữ liệu mới. M51 hay M57 còn đổi thì chỉ số F2 phải tính lại. Nên F1 đợt 5, F2 đợt 8, F3 đợt 9 — không vì khó, vì phải đợi.

## F1 · NHÀ CUNG CẤP — tab riêng, đánh giá theo từng mặt hàng [MỚI]

Mục đích anh Long đặt ra cho màn này "Quản lý NCC, quản lý tình trạng xét duyệt, đánh giá, và cho user một danh sách NCC kèm các mặt hàng họ cung cấp để nhân viên đặt hàng chủ động liên lạc." "…CSDL đa dạng và phong phú để không chỉ nhân viên mua hàng mà nhân viên kinh doanh hay bộ phận kỹ thuật đều tận dụng được." Câu sau là lý do tách thành nhóm menu riêng — xem ĐỌC TRƯỚC.

6 điều chỉnh. Anh gạch cái thừa, chỉ cái thiếu.

| # | Điều chỉnh | Dấu | Nặng hay nhẹ |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-A | Tách khỏi Quản trị / Dữ liệu gốc thành tab riêng | MỚI | Nhẹ — đổi menu và ma trận quyền |
| F1-B | Định mức đặt hàng hàng tháng cho từng NCC | MỚI | Nhẹ — 1 cột, 1 hàm đếm, 1 cảnh báo |
| F1-C | Phân loại NCC bám khung mã vật tư / công đoạn chuẩn | ĐỔI | Vừa — phải chuyển dữ liệu cũ (cảnh báo ở §1) |
| F1-D | Đánh giá theo TỪNG MẶT HÀNG của từng NCC | ĐỔI | Nặng nhất — thêm 1 bảng, đổi trục đánh giá |
| F1-E | Quyền: chỉ Mua hàng chấm điểm; bộ phận khác đề xuất thêm NCC | ĐỔI | Nhẹ — 2 quyền mới |
| F1-F | Bộ tiêu chí lấy đúng BM06; nối BM03 · BM07 · BM08 | ĐỔI | Vừa — đổi thang điểm và thang xếp loại |

### F1 · 1. Cơ sở dữ liệu

| Bảng | Dấu | Làm gì | Đụng vào đâu |
| --- | --- | --- | --- |
| NHA_CUNG_CAP | ĐỔI | Hồ sơ một NCC — 799 dòng đang chạy | Thêm 2 cột, đổi kiểu 1 cột, thêm 1 bảng nối (F1-01…F1-04) |
| DANH_GIA_NCC | ĐỔI | Một lần chấm điểm theo BM06 | Thêm khoá trỏ mặt hàng; đổi thang điểm, thang xếp loại (F1-06…F1-09) |
| MAT_HANG_NCC | MỚI | Một mặt hàng của một NCC — đơn vị đánh giá từ v3 | Bảng mới (F1-05) |
| HANG_KHONG_PHU_HOP | GIỮ | Sự cố chất lượng một lô hàng | Không đụng — đã đủ cột in BM08 (§2.5) |
| CHUNG_LOAI · LOAI_GIA_CONG · CONG_DOAN | GIỮ | Ba danh mục chuẩn mà phân loại NCC bám vào | Chỉ trỏ tới |

Cột thêm và cột đổi trên NHA_CUNG_CAP.

| Mã | Cột | Kiểu | Nghĩa và ràng buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | DINH_MUC_THANG | số tiền, cho phép trống | Trần đặt hàng một tháng. Trống = không áp dụng. Vượt thì báo, không chặn (F1-21) |
| F1-02 | GHI_CHU_DINH_MUC | chữ, cho phép trống | Vì sao đặt trần. Không lý do thì 6 tháng sau không ai dám sửa |
| F1-03 | NHOM_HANG_CHI_TIET | mảng chữ tự do → mảng mã chủng loại | ĐỔI KIỂU. Gõ tự do: sai chính tả là đẻ ra "nhóm" mới. Phải là mã có thật trong CHUNG_LOAI |
| F1-04 | NCC_LOAI_GIA_CONG (bảng nối mới) | cặp (NCC, loại gia công) | MA_LOAI_GIA_CONG chỉ chứa một giá trị; xưởng làm nhiều loại (xi mạ và mạ kẽm) — ép nói dối |

F1-03 là chỗ có thể mất dữ liệu 799 dòng NCC đang gõ nhóm hàng chi tiết tự do; giá trị không khớp danh mục không chuyển tự động được. Chuyển được thì chuyển; còn lại đổ sang NHOM_HANG_CHI_TIET_CU giữ chữ gốc, kèm bộ lọc "chưa gán nhóm chuẩn" để dọn dần. Không xoá chữ cũ của ai. Hệ quả: vài NCC tạm thời không lọc được theo nhóm — hiện trạng bị che, không phải lỗi mới.

Bảng mới MAT_HANG_NCC — F1-05. Anh: "…đảm bảo từng mặt hàng của từng nhà cung cấp được đánh giá riêng biệt."

- Từng mặt hàng ở đây ý nói nhóm hàng chính/chi tiết, không phải từng mã vật tư (tốn thời gian vô ích) – bám theo khung phân loại mã vật tư đã chốt ở hệ thống kho vận

| Cột | Kiểu | Bắt buộc | Nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | mã tự sinh | có | Ví dụ MHN-000412 |
| ID_NCC | trỏ NHA_CUNG_CAP | có | Của NCC nào |
| MA_VAT_TU | trỏ VAT_TU | không | Trống được (M39) — NCC hay chào món chưa có mã. Có mã thì tra chéo |
| TEN_HANG | chữ | có | Tên NCC gọi món hàng, có thể khác tên danh mục — giữ để đối chiếu báo giá |
| LOAI | HANG_HOA ¦ GIA_CONG | có | Quyết định bám khung phân loại nào (F1-26) |
| NHOM_HANG_CHINH | trỏ CHUNG_LOAI | có với HANG_HOA | 1 trong 10 nhóm hàng chính đã chốt |
| NHOM_HANG_CHI_TIET | trỏ CHUNG_LOAI | không | Chủng loại con |
| MA_LOAI_GIA_CONG | trỏ LOAI_GIA_CONG | có với GIA_CONG | 1 trong 14 loại gia công ngoài |
| MA_CONG_DOAN | trỏ CONG_DOAN | không | Công đoạn chuẩn, khi loại gia công chưa đủ mịn |
| DVT | trỏ DON_VI_TINH | có | Đơn vị NCC báo giá theo |
| THONG_SO_KY_THUAT | chữ dài | không | Khối KỸ THUẬT. Dung sai, độ cứng, mác vật liệu, dải kích thước làm được |
| DIEM_KY_THUAT | số 0–10 | không | Không đo được số nào thì chấm chủ quan thang 10 — anh cho phép |
| MUC_CHAT_LUONG | chọn từ danh sách | không | Khối CHẤT LƯỢNG. 4 mức: ON_DINH · DAO_DONG · HAY_LOI · CHUA_DANH_GIA |
| DIEM_CHAT_LUONG | số 0–10 | không | Điểm chủ quan, cạnh mức trên |
| NANG_LUC_THANG | số | không | Khối NĂNG LỰC. Sản lượng tối đa một tháng, theo DVT |
| SO_NGAY_GIAO_CHUAN | số ngày làm việc | không | Tính kỳ hạn đối ứng dự kiến (M57) ngay khi chọn NCC, chưa cần báo giá |
| TRANG_THAI | DE_XUAT ¦ DA_DUYET ¦ TAM_NGUNG | có | Bộ phận khác đề xuất → DE_XUAT; Mua hàng duyệt mới thành DA_DUYET (F1-40) |
| NGUOI_DE_XUAT · NGAY_DE_XUAT · NGUOI_DUYET · NGAY_DUYET | người + ngày | theo trạng thái | Ai đưa vào, ai gật. Thiếu 4 cột thì "phải qua TBP phê duyệt" chỉ là câu nói |

Ràng buộc MAT_HANG_NCC: một NCC không được có hai dòng trùng cả MA_VAT_TU lẫn TEN_HANG; LOAI = GIA_CONG buộc có MA_LOAI_GIA_CONG; LOAI = HANG_HOA buộc có NHOM_HANG_CHINH.

Đổi trên DANH_GIA_NCC.

| Mã | Đổi gì | Từ | Sang | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-06 | Trục đánh giá | Một lần chấm = một NCC | Một lần chấm = một mặt hàng của một NCC. Thêm cột ID_MAT_HANG_NCC | Anh: "không phải mặt hàng nào cũng giống nhau" |
| F1-07 | Thang điểm mỗi tiêu chí | 0–100 cho cả 8 tiêu chí | Đúng BM06: 6 tiêu chí thang 0–10, 2 tiêu chí thang 0–5, mỗi tiêu chí một hệ số | BM06 in ra ký (M19). In con số chưa ai gõ là in sai |
| F1-08 | Thang xếp loại | 3 bậc A · B · C | 5 bậc của BM06: Không chọn · Dự phòng · Tiêu chuẩn · Chính yếu · Chiến lược | A/B/C không có trong biểu mẫu ISO nào — hệ tự đặt |
| F1-09 | Đánh giá cũ | — | Giữ nguyên, ID_MAT_HANG_NCC trống, nhãn "đánh giá cấp nhà cung cấp — trước v3" | Không viết lại lịch sử chấm điểm của người khác |

Tám tiêu chí — chép đúng BM06 ô A17:F25, đối chiếu từng số với (QT-MH-01-BM06) BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP.xlsx.

| STT | Tiêu chí | Điểm tối đa | Hệ số | Tối đa quy đổi | Nguồn điểm ở v3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất lượng sản phẩm | 10 | 2 | 20 | Tự động — tỷ lệ IQC đạt của chính mặt hàng này |
| 2 | Thời gian giao hàng | 10 | 2 | 20 | Tự động — tỷ lệ dòng đúng hạn của mặt hàng này |
| 3 | Giá cả | 10 | 2 | 20 | Người chấm |
| 4 | Tầm vóc | 10 | 1 | 10 | Người chấm |
| 5 | Thanh toán | 10 | 1 | 10 | Người chấm |
| 6 | Dịch vụ khách hàng | 10 | 1 | 10 | Người chấm |
| 7 | Thời gian hợp tác | 5 | 1 | 5 | Tự động — số tháng từ giao dịch đầu tiên |
| 8 | Giá trị giao dịch | 5 | 1 | 5 | Tự động — tổng giá trị so với tham số ngưỡng |
|  | Tổng |  |  | 100 | 4 tự động · 4 người chấm |

Thang kết luận — chép đúng BM06 ô B29:F29.

| Điểm tổng | Kết luận theo BM06 | Hệ làm gì với kết luận ấy |
| --- | --- | --- |
| dưới 50 | Không chọn | Chặn chọn NCC này cho mặt hàng ấy ở Báo giá, Đặt hàng |
| 50 – 75 | Dự phòng | Chọn được, kèm cảnh báo và lý do |
| 75 – 79 | Được chọn (tiêu chuẩn) | Chọn bình thường |
| 80 – 90 | Được chọn (chính yếu) | Chọn bình thường, xếp đầu ô gợi ý NCC |
| 91 – 100 | Được chọn (chiến lược) | Như trên, thêm huy hiệu trên danh sách NCC |

Thang điểm BM06 có ba chỗ hở — em hỏi, không tự vá Chữ trên biểu mẫu: < 50 · 50 - 75 · 75 - 79 · 80 - 90 · 91 - 100. ① 75 rơi vào hai bậc (Dự phòng và Tiêu chuẩn). ② 79,5 và ③ 90,5 không thuộc bậc nào. Tổng điểm sẽ lẻ vì 4 tiêu chí tự động tính theo %, nên ba chỗ hở sẽ gặp thật. Đề xuất, chờ anh gật: < 50 · 50 ≤ x < 75 · 75 ≤ x < 80 · 80 ≤ x < 91 · 91 ≤ x ≤ 100 — giữ mọi con số đã in, chỉ rõ biên. Câu F1-H2.

Đề xuất. Ngưỡng điểm tổng đang hơi cao – Khó duyệt nhà cung cấp. Điều chỉnh phù hợp lại – không quá khó cugx không quá dễ

### F1 · 2. Logic backend

#### 2.1 Định mức đặt hàng hàng tháng — F1-20…F1-25 [MỚI]

Anh: "…1 tháng chỉ quy định đặt 80.000.000 VND cho nhà cung cấp, vượt quá thì báo. Mục đích… không dồn quá nhiều vào một NCC khiến khả năng tiêu thụ của họ không đảm bảo."

| Mã | Quy tắc | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| F1-20 | Trống là không áp dụng | Không kiểm, không cảnh báo, không thanh tiến độ. 799 NCC đều trống |
| F1-21 | Vượt thì BÁO, không chặn | Hộp xác nhận: "NCC Alpha đã đặt 74tr tháng 9, đơn này 18tr → vượt trần 80tr. Vẫn đặt?" Bấm tiếp phải ghi lý do. Tham số CHE_DO_QT_NCC_VUOT_DINH_MUC đổi sang Chặn được |
| F1-22 | Ai thấy cảnh báo | Người lập đơn thấy ngay lúc bấm. TBP Mua hàng: ô đếm "NCC vượt định mức" ở tab Báo cáo ⑥. - Báo từ lúc Báo giá |
| F1-23 | Mốc tính là tháng dương lịch | Ngày 1 tới hết tháng, không phải 30 ngày trượt |
| F1-24 | Tính trên giá trị trước VAT | ⚑ EM TỰ QUYẾT — ngưỡng duyệt đơn đều tính trước VAT; hai gốc là mời hiểu nhầm |
| F1-25 | Đơn đặt ngoài cũng tính vào định mức | ⚑ EM TỰ QUYẾT — năng lực tiêu thụ không phân biệt đơn Mua hàng hay Kinh doanh. Muốn tách thì tách (F1-H3) |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — đo định mức trên cái gì. Hai cách cho hai con số khác nhau.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Cộng giá trị ĐƠN ĐẶT HÀNG đã duyệt theo ngày đặt — em nghiêng về cái này | Cảnh báo đến trước khi đặt thêm, còn kịp đổi NCC. Đúng mục đích "không dồn quá nhiều" | NCC giao thiếu thì tháng ấy tính dư. Đơn huỷ phải trừ ra — thêm chỗ dễ sót |
| (b) Cộng giá trị HÀNG ĐÃ NHẬN theo ngày nhận | Tiền thật đã phát sinh, trùng con số kế toán | Cảnh báo đến sau khi hàng về, hết đổi được — thành báo cáo, không phải hàng rào |

- Đè xuất

Cách nào thì màn hình cũng ghi rõ thanh tiến độ đếm theo gốc nào.

#### 2.2 Phân loại NCC bám chuẩn sẵn có — F1-26…F1-30 [ĐỔI]

Lý do anh đưa ra — nó quyết định cả mục này "Tất cả điều này đều đảm bảo việc phân loại theo một chuẩn mà toàn bộ hệ thống công ty có thể hiểu." Nghĩa là: cấm dựng danh mục nhóm hàng riêng cho màn NCC. Mọi nhóm phải là mã đã có ở nơi khác.

| Mã | Loại NCC | Nhóm chính bám vào | Nhóm chi tiết bám vào |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-26 | NCC hàng hoá | 10 nhóm hàng chính của CHUNG_LOAI — cùng danh mục với mã vật tư | Chủng loại con của nhóm ấy, cùng cây |
| F1-27 | NCC gia công ngoài | 14 loại gia công của LOAI_GIA_CONG | 40 công đoạn chuẩn của CONG_DOAN, khi cần mịn hơn |
| F1-28 | NCC vừa bán hàng vừa gia công | Khai cả hai — nhiều dòng MAT_HANG_NCC, mỗi dòng một LOAI | Hai cờ LA_NCC_MUA_HANG, LA_NCC_GIA_CONG đã có; thiếu chỗ khai mặt hàng |

10 nhóm hàng chính (chốt 02/09/2026): SAT Sắt thép · INOX Inox · NHOM Nhôm · BUL Bu lông ốc vít · DIEN Vật tư điện · DCC Dụng cụ cắt · DCU Dụng cụ đo · SON Sơn · BOBI Bạc đạn · GCN Gia công ngoài.

Chưa đủ về vật tư đa dạng Không chỉ sắt thép, inox, nhôm mà còn nhiều loại vật tư khác. Nhóm hàng chính/chi tiết ở đây bám sát khung dã đặt ở hệ thống kho vận cho Kho VTPO và VTTH

14 loại gia công: Ăn mòn · Bọc su · Làm nhông bánh răng · Đột lỗ lưới · Cấy cước · Phủ teflon · Sơn tĩnh điện · Mài tròn · EDM cắt dây bắn tia · Xử lý nhiệt · Uốn ống lốc ống · Xi mạ · Nắn thẳng · Mạ kẽm.

| Mã | Quy tắc | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| F1-29 | Ô chọn, không phải ô gõ | Mọi ô nhóm chọn từ danh mục. Bỏ đường gõ tự do — nguồn của các "nhóm" lệch chính tả |
| F1-30 | Thiếu nhóm thì không chặn, nhưng đếm được | NCC chưa gán nhóm vẫn dùng được, kèm bộ lọc "chưa gán nhóm chuẩn" và ô đếm để dọn dần (M26) |

#### 2.3 Đánh giá theo TỪNG MẶT HÀNG — F1-31…F1-38 [ĐỔI — nặng nhất phần này]

| Mã | Quy tắc | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| F1-31 | Đơn vị được chấm là một dòng MAT_HANG_NCC | Không còn "chấm NCC X", nay "chấm mặt hàng Y của NCC X". NCC 6 mặt hàng → 6 bảng điểm |
| F1-32 | Bốn tiêu chí tự động tính theo mặt hàng | Chất lượng và Giao hàng lọc dòng giao nhận theo cặp (NCC, mã vật tư). Dữ liệu đã đủ: dòng nhận hàng có sẵn mã vật tư |
| F1-33 | Bốn tiêu chí tự động hiện ra nhưng khoá | GIỮ quy tắc v2, chỉ đổi phạm vi tính. Gửi điểm cho tiêu chí tự động vẫn bị từ chối |
| F1-34 | Ít dữ liệu quá thì không chấm tự động | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Dưới 3 lần giao: hai tiêu chí tự động trả "chưa đủ dữ liệu", hệ số chia lại. Giao 1 lần mà trễ → 0 điểm: kết tội đối tác bằng một mẫu. Ngưỡng SO_LAN_GIAO_TOI_THIEU_CHAM_TU_DONG |
| F1-35 | Chưa có giao dịch thì để trống, không để 0 | M26. Bảng điểm hiện "chưa có dữ liệu"; tổng điểm ghi rõ tính trên mấy % hệ số |
| F1-36 | Ba khối thông tin đi kèm mỗi mặt hàng | Anh: "…thể hiện thông tin liên quan tới kỹ thuật, chất lượng, năng lực." Là 6 cột THONG_SO_KY_THUAT…SO_NGAY_GIAO_CHUAN ở §1; anh cho phép cả ba dạng: con số kỹ thuật, điểm thang 10, chọn từ danh sách |
| F1-37 | Chấm xong phải qua TBP phê duyệt | Bảng điểm CHO_DUYET không ảnh hưởng Báo giá, Đặt hàng. Duyệt rồi mới hiệu lực, mới in BM06 được |
| F1-38 | Chu kỳ đánh giá lại theo mặt hàng | CHU_KY_DANH_GIA_NCC_THANG = 12 giữ nguyên, đếm theo từng dòng mặt hàng. Một NCC vừa có mặt hàng mới chấm vừa có mặt hàng quá hạn 2 năm — sự thật cách chấm cũ đang che |

F1-31 xoá mất con số "điểm của nhà cung cấp" — anh cần biết Sau F1-31 một NCC có nhiều điểm; "NCC này mấy điểm" hết câu trả lời duy nhất. Đề xuất một con số tóm tắt cấp NCC = trung bình có trọng số theo giá trị giao dịch từng mặt hàng 12 tháng gần nhất, kèm chữ "trung bình của n mặt hàng", bấm ra từng mặt hàng. Thiếu nó, BM07 và BM03 không có gì để in. Câu F1-H4.

#### 2.4 Quyền — F1-39…F1-43 [ĐỔI]

Anh: "…chỉ được điền và phán định bởi TBP Mua hàng hoặc NV Mua hàng nhưng phải qua phê duyệt của TBP. NV khác có thể tạo thêm Nhà cung cấp và đề xuất vào hệ thống."

| Việc | TBP Mua hàng | NV Mua hàng | Vai trò khác | Mã |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xem danh sách NCC và mặt hàng | có | có | có — mục đích "CSDL cho cả Kinh doanh và Kỹ thuật" | F1-39 |
| Thêm NCC mới | có → hiệu lực ngay | có → hiệu lực ngay | có → vào DE_XUAT, chờ Mua hàng duyệt | F1-40 |
| Thêm mặt hàng cho một NCC | có | có | có → vào DE_XUAT | F1-40 |
| Chấm điểm một mặt hàng | có | có | không | F1-41 |
| Phê duyệt bảng điểm | chỉ TBP | không | không | F1-41 |
| Phê duyệt NCC vào BM03 | chỉ TBP | không | không | F1-42 |
| Đặt / sửa định mức tháng | chỉ TBP | không | không | F1-43 |
| Xem tình trạng giao dịch 6 tháng | có | theo XEM_GIA_NCC | không | GIỮ như v2 |

⚑ EM TỰ QUYẾT — F1-43. Anh không nói ai đặt định mức; em giao TBP Mua hàng — đây là phân bổ khối lượng giữa các đối tác, không phải thao tác hằng ngày.

#### 2.5 Nối với BM03 · BM06 · BM07 · BM08 — F1-44…F1-47

Bốn biểu mẫu xuất PDF và Excel, đủ khối chữ ký (M18, M19).

| Mã | Biểu mẫu | Lấy dữ liệu từ đâu | Còn thiếu gì |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-44 | BM03 Danh mục NCC được phê duyệt — 12 cột | Lọc NHA_CUNG_CAP có DA_PHE_DUYET. Cột Sản phẩm chính lấy từ MAT_HANG_NCC, thay cột văn xuôi MAT_HANG | Cột Xuất xứ chưa có — thêm cột XUAT_XU |
| F1-45 | BM06 Biểu mẫu đánh giá NCC — 4 khối | Khối 1 thông tin chung từ NHA_CUNG_CAP; khối 2 tám tiêu chí từ DANH_GIA_NCC; khối 3 kết luận; khối 4 ba dòng chữ ký | Khối 4 cần ba chức danh: Người đánh giá · TBP Mua hàng · Giám đốc Vận hành. Hệ có 2 chữ ký — thiếu GĐ Vận hành |
| F1-46 | BM07 Tổng hợp đánh giá theo năm — lưới NCC × 12 tháng | Mỗi ô là kết luận của lần chấm trong tháng ấy | Chu kỳ chấm 12 tháng, nên lưới 12 cột có 11 ô trống mỗi dòng. Xem F1-H5 |
| F1-47 | BM08 Sổ theo dõi tình trạng NCC — 8 cột | Không cần bảng mới. HANG_KHONG_PHU_HOP đã đủ: MO_TA → Vấn đề phát sinh, HUONG_XU_LY → Hướng xử lý, KET_QUA → Đạt / Không đạt, NGUOI_GIAM_SAT → Người giám sát. Ngày và tên/mã sản phẩm nối từ phiếu nhận hàng | KET_QUA có 5 giá trị (Đổi trả · Khiếu nại · Chấp nhận · Giảm giá · Khác), BM08 chỉ in Đạt / Không đạt — cần bảng quy đổi (F1-H6) |

### F1 · 3. Giao diện

Mục menu Nhà cung cấp, nhóm riêng (ĐỌC TRƯỚC). 5 tab con — v2 có 3.

| Mã | Tab | Dấu | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-50 | ① Danh mục | GIỮ | Lưới NCC. Cột thêm: ĐỊNH MỨC THÁNG · ĐÃ ĐẶT THÁNG NÀY · CÒN LẠI (thanh tiến độ), SỐ MẶT HÀNG |
| F1-51 | ② Mặt hàng của NCC | MỚI | Lưới MAT_HANG_NCC — trục chính của v3. Trả lời "ai bán được món này" |
| F1-52 | ③ Đánh giá | ĐỔI | Danh sách bảng điểm, nay một dòng = một mặt hàng đã chấm |
| F1-53 | ④ Đến hạn đánh giá | ĐỔI | Hàng đợi, nay đếm theo mặt hàng. Gồm cả mặt hàng chưa chấm — nhóm đông nhất, dễ quên nhất |
| F1-54 | ⑤ Sổ theo dõi (BM08) | MỚI | Sổ sự cố chất lượng theo NCC, in thẳng ra BM08 |

Cột tab ② — F1-55. Tên cột VIẾT HOA (M03). Anh soát xem thiếu cột nào.

| Nhóm cột | Các cột |
| --- | --- |
| Định danh | NHÀ CUNG CẤP · MÃ VẬT TƯ · TÊN HÀNG · ĐVT · LOẠI (hàng hoá / gia công) |
| Phân loại | NHÓM HÀNG CHÍNH · NHÓM HÀNG CHI TIẾT · LOẠI GIA CÔNG · CÔNG ĐOẠN |
| Kỹ thuật | THÔNG SỐ KỸ THUẬT · ĐIỂM KỸ THUẬT |
| Chất lượng | MỨC CHẤT LƯỢNG · ĐIỂM CHẤT LƯỢNG · SỐ LẦN KHÔNG PHÙ HỢP 12 THÁNG |
| Năng lực | NĂNG LỰC THÁNG · SỐ NGÀY GIAO CHUẨN |
| Đánh giá | ĐIỂM TỔNG · KẾT LUẬN (5 bậc BM06) · NGÀY CHẤM GẦN NHẤT · SỐ NGÀY QUÁ HẠN CHẤM |
| Giá | GIÁ GẦN NHẤT · NGÀY GIÁ GẦN NHẤT — chỉ vai trò có XEM_GIA_NCC (M27) |
| Trạng thái | TRẠNG THÁI (Đề xuất / Đã duyệt / Tạm ngưng) · NGƯỜI ĐỀ XUẤT · NGƯỜI DUYỆT |

Bộ lọc tab ② — F1-56. 6 dòng lọc, mỗi dòng một tiêu chí (M28): nhóm hàng chính · nhóm hàng chi tiết · loại gia công · mức chất lượng · kết luận đánh giá · trạng thái, cộng ô tìm theo tên hàng hoặc tên NCC.

Màn chi tiết một NCC — F1-57. Tách rời lưới, có «← Về danh sách» và «‹ ›» (M46). Bảy khối:

| # | Khối | Nội dung | Dấu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin chung | Tên · mã số thuế · địa chỉ · người liên hệ · ngành nghề · vùng | GIỮ |
| 2 | Định mức tháng | Trần · đã đặt tháng này · còn lại · thanh tiến độ · lý do đặt trần | MỚI |
| 3 | Mặt hàng cung cấp | Bảng con MAT_HANG_NCC, bấm một dòng ra bảng điểm mặt hàng ấy | MỚI |
| 4 | Số liệu tự động | Tỷ lệ đúng hạn · tỷ lệ IQC đạt · số lần không phù hợp — cấp NCC | GIỮ |
| 5 | Điểm tóm tắt | Một con số + chữ "trung bình của n mặt hàng" (F1-H4) | MỚI |
| 6 | Tình trạng giao dịch 6 tháng | Chỉ vai trò có XEM_GIA_NCC | GIỮ |
| 7 | Trò chuyện và tệp đính kèm | Neo vào hồ sơ NCC — hợp đồng, giấy phép, chứng chỉ (M56) | MỚI |

Màn chấm điểm một mặt hàng — F1-58. Đúng bố cục BM06 để màn hình và tờ giấy là một: khối 1 thông tin chung (tự điền, khoá) → khối 2 bảng 8 tiêu chí, 6 cột STT · Tiêu chí · Điểm tối đa · Hệ số · Điểm đánh giá · Tổng điểm → khối 3 kết luận 5 bậc → khối 4 ba dòng chữ ký. Bốn tiêu chí tự động hiện số kèm dòng "số này ở đâu ra", ô nhập khoá.

F1-59. Nút In BM06 chỉ sáng khi bảng điểm đã duyệt — in bảng chưa duyệt là phát ra một con số chưa ai chịu trách nhiệm.

F1-60. Tab ① và ② đủ 5 nút Lọc · Thêm · Sửa · Xoá · Tải (M40); mỗi dòng có lịch sử điều chỉnh (M42).

### F1 · 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- |
| Báo giá | Chọn NCC → ô gợi ý xếp theo điểm của đúng mặt hàng đang hỏi giá, không theo điểm chung. Đánh giá gần nhất tự điền vào phiếu | NCC giỏi hàng A bị đẩy lên đầu cho hàng B họ chưa từng làm |
| Đặt hàng | Kiểm định mức tháng (F1-21) lúc duyệt đơn. Kết luận "Không chọn" chặn, "Dự phòng" cảnh báo | Không kiểm → định mức thành con số trang trí |
| Đặt ngoài (F3) | Dùng chung danh mục; NCC mới họ tìm được vào DE_XUAT chờ Mua hàng duyệt (F1-40) | Thiếu đường đề xuất → Kinh doanh lập danh mục riêng, một tháng là hai danh mục lệch |
| Giao nhận | Mọi dòng nhận hàng và phiếu hàng không phù hợp là nguồn điểm tự động (F1-32) và nguồn BM08 (F1-47) | Không ghi mã vật tư → F1-D sập về cấp NCC như cũ |
| Báo cáo (F2) | Tab ⑥ lấy số từ chính các hàm của màn này, không viết truy vấn riêng | Hai truy vấn một con số → lệch nhau, không biết tin cái nào |
| Dữ liệu gốc › Vật tư · Công đoạn | CHUNG_LOAI · LOAI_GIA_CONG · CONG_DOAN là nguồn phân loại (F1-26, F1-27) | Thêm chủng loại mà không gán cho NCC nào → lọc "ai bán nhóm này" trả rỗng |
| Phân quyền | Bốn quyền mới: chấm điểm · duyệt bảng điểm · duyệt NCC · đặt định mức. Cột trang ncc tách khỏi quan_tri | Quên tách → Kinh doanh không vào được, mà cả F1 là để họ vào |

### F1 · 5. Cần anh xác nhận

| # | Việc | Em cần gì ở anh | Chưa trả lời thì em làm tạm |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-H1 | Ba khối kỹ thuật · chất lượng · năng lực — em bịa ra 6 cột (§1, F1-05). Anh chỉ nói "con số thang 10, con số kỹ thuật, hoặc mô tả chọn danh sách" | Gạch cột thừa, nói cột thiếu. Nhất là mức chất lượng mấy bậc, tên gì? Em để 4 bậc | Làm theo 6 cột ở §1 — cột thừa gỡ dễ hơn cột thiếu Đề xuất |
| F1-H2 | Ba chỗ hở của thang điểm BM06 (điểm 75 · 79,5 · 90,5) | Gật cách vá của em, hoặc cho biên khác | Vá theo đề xuất; màn hình ghi rõ biên đang dung Đề xuất |
| F1-H3 | Đơn đặt ngoài có tính vào định mức tháng của NCC không (F1-25) | Có hay không. Tách thì em hiện hai thanh tiến độ riêng | Tính chung một thanh Đề xuất |
| F1-H4 | Sau khi chấm theo mặt hàng thì "điểm của NCC" là gì (F1-31) | Gật cách tính trung bình có trọng số theo giá trị giao dịch 12 tháng, hoặc cho cách khác. Thiếu nó, BM03 và BM07 không in được | Trung bình có trọng số, luôn kèm chữ "trung bình của n mặt hàng" Đề xuất |
| F1-H5 | BM07 là lưới 12 tháng nhưng chu kỳ chấm là 12 tháng → mỗi dòng 11 ô trống | Anh muốn ① giữ lưới 12 tháng, chấp nhận thưa, ② rút chu kỳ xuống 3 hoặc 6 tháng, hay ③ đổi BM07 thành lưới theo năm | Giữ lưới 12 tháng, ô không có lần chấm để trống — đúng tờ giấy đang dung Đề xuất |
| F1-H6 | Quy đổi KET_QUA 5 giá trị → cột Đạt / Không đạt của BM08 | Gật bảng quy đổi: Chấp nhận → Đạt; Đổi trả · Khiếu nại · Giảm giá → Không đạt; Khác → hỏi người đóng phiếu | Theo bảng ấy, in kèm giá trị gốc trong ngoặc Đề xuất |
| F1-H7 | BM06 có ba dòng chữ ký, trong đó có Giám đốc Vận hành. Hệ chỉ có 2 cấp duyệt bảng điểm | GĐ Vận hành có ký thật không? Có thì em thêm một bước duyệt thứ ba | In đủ ba dòng chữ ký trên giấy, trong hệ 2 bước duyệt — dòng thứ ba ký tay Đề xuất |

## F2 · BÁO CÁO — 24 báo cáo rời gom thành 7 tab [ĐỔI]

Nguyên văn yêu cầu của anh "Báo cáo hiện tại đang nhiều và không phù hợp, gom hết lại… chia thành từng tab (mỗi tab thể hiện thông tin tổng quan, các chỉ số quan trọng và biểu đồ phù hợp)." Bảy tab anh liệt kê: ① Hiệu quả Mua hàng ② Quản lý Báo giá ③ Quản lý Đặt hàng ④ Tình trạng Giao nhận ⑤ Quản lý Thanh toán ⑥ Quản lý Nhà cung cấp ⑦ Quản lý Đặt ngoài.

### F2 · 1. Cơ sở dữ liệu

F2-01. Không thêm, không xoá bảng nào. Báo cáo chỉ đọc, số tính tại chỗ từ chứng từ gốc.

F2-02. Cấm lưu sẵn cột tổng — sai im lặng khi ai đó sửa dữ liệu gốc.

F2-03. Ba khung nhìn báo cáo (015_view_bao_cao, 044_view_them_cot_bao_cao) phải thêm cột trạng thái theo mã hàng của M51. Thiếu nó thì 7 tab vẫn đếm theo trạng thái phiếu — v3 hiện số của v2.

### F2 · 2. Logic backend

#### F2 · 2.1 Bảng ánh xạ 24 báo cáo cũ → 7 tab mới

Phần anh soát kỹ nhất. Mỗi dòng: về tab nào, thành ô chỉ số / biểu đồ / bảng gốc.

| Mã cũ | Tên báo cáo hiện có | Về tab | Thành gì trong tab mới |
| --- | --- | --- | --- |
| BC01 | Tình trạng mua hàng | ① | Tròn theo 11 trạng thái mã hàng (M51) + bảng gốc |
| BC06 | Hoạt động nội bộ | ① | Thanh ngang "nằm lâu nhất ở chặng nào" — nút thắt quy trình |
| BC07 | Đề nghị bất khả thi | ① | Ô chỉ số + thanh ngang theo bộ phận |
| BC08 | Hàng khẩn cấp | ① | Ô chỉ số tỷ lệ khẩn cấp |
| BC23 | Thống kê xác nhận kỹ thuật | ① | Ô chỉ số "số mã đang chờ XNKT" + bậc theo số ngày chờ |
| BC24 | Sổ dòng đề nghị bị huỷ | ① | Ô chỉ số + tròn theo lý do huỷ |
| BC33 | Yêu cầu báo giá quá hạn trả lời | ② | Ô chỉ số + thanh ngang xếp hạng NCC ngâm lâu nhất |
| BC20 | Mua hàng theo chủng loại | ③ | Tròn cơ cấu theo nhóm hàng chính |
| BC21 | Mua hàng theo mục đích sử dụng | ③ | Tròn cơ cấu theo mục đích |
| BC22 | Sổ lệnh mua hàng đã phát | ③ | Bảng gốc của tab + thanh ngang tải theo nhân viên |
| BC02 | Tiến độ giao hàng và trễ hạn | ④ | Ô chỉ số tỷ lệ đúng hạn + bậc 5 mức trễ/sớm |
| BC03 | Tồn đọng | ④ | Ô chỉ số + bậc 5 mức quá hạn + thanh ngang theo bộ phận |
| BC04 | Hàng đã giao (ngày hoặc khoảng) | ④ | Bảng gốc của tab |
| BC30 | Thanh toán — sổ yêu cầu thanh toán | ⑤ | Bảng gốc + tròn theo tình trạng trả tiền |
| BC31 | Thanh toán — công nợ đến hạn | ⑤ | Ô chỉ số + thanh ngang theo bậc kỳ hạn |
| BC32 | Thanh toán — sổ bàn giao chứng từ | ⑤ | Ô chỉ số + bậc 4 mức tuổi chứng từ còn tồn |
| BC05 | Chất lượng nhà cung cấp | ⑥ | Thanh ngang xếp hạng NCC theo số dòng trễ + số lần không phù hợp |
| BC10 | Tình trạng đặt ngoài | ⑦ | Tròn theo trạng thái dòng + bảng gốc |
| BC11 | Gia công ngoài — tồn đọng | ⑦ | Bậc 5 mức quá hạn, cùng thang với tab ④ |
| BC12 | Gia công ngoài — khối lượng theo kỳ (Kg) | ⑦ | Cột theo kỳ |
| BC13 | Gia công ngoài — chi phí theo kỳ | ⑦ | Cột theo kỳ + tròn theo loại gia công |
| BC09 | Thống kê điều xe | BỎ | Điều xe rời khỏi hệ Mua hàng (F4) |
| BC40 | Điều xe — bảng kê lấy hàng theo tuyến | BỎ | Như trên |
| BC41 | Điều xe — tổng kết cuối ngày | BỎ | Như trên |
| COP03 | (không phải báo cáo — 4 chỉ số chất lượng quy trình) | ① | Dải 4 thẻ số ở đầu tab ①, kèm xu hướng 6 kỳ |

| Cộng lại | Số lượng |
| --- | --- |
| Nội dung gom vào 7 tab | 21 báo cáo |
| Bỏ hẳn cùng Điều xe | 3 báo cáo — BC09 · BC40 · BC41 |
| Mã báo cáo còn đứng riêng trên một ô chọn | 0 |
| Tab mới | 7 |

ĐỌC TRƯỚC ghi "bỏ 17 trong 24 báo cáo": đếm theo mã không còn đứng riêng; bảng trên đếm theo nội dung.

Rủi ro thật của việc gom Có người mở một báo cáo cụ thể mỗi sáng. Gom xong, thao tác quen biến mất; họ chỉ phát hiện lúc cần — thường là lúc gấp. Cách giảm: ① anh duyệt bảng trên trước khi em gỡ ② một kỳ chuyển tiếp: mở tab cũ ra tab mới kèm dòng "BC03 nay nằm trong tab Tình trạng Giao nhận" ③ không xoá hàm tính nào, chỉ gỡ đường vào.

#### F2 · 2.2 Bảy tab — chỉ số, biểu đồ, câu hỏi trả lời

Mỗi tab cùng bốn khối, cùng thứ tự, cùng cách bấm — F2-10: ① dải bộ lọc gập được ② các ô chỉ số ③ biểu đồ ④ bảng gốc. Dựng một lần, bảy tab dùng chung; clone chương K09 của Kho vận.

#### ① HIỆU QUẢ MUA HÀNG — F2-11

Hỏi: Mua hàng chạy nhanh hay chậm, kẹt ở đâu?

| Ô chỉ số | Tính thế nào |
| --- | --- |
| 4 thẻ chỉ số COP-03 | Giao hàng đúng hạn · Chất lượng IQC · Đề nghị bất khả thi · Tỷ lệ sử dụng hệ thống, kèm xu hướng 6 kỳ |
| SỐ MÃ HÀNG TRONG KỲ | đếm dòng mã hàng, không đếm phiếu (M50) |
| SỐ NGÀY TRUNG BÌNH TỪ ĐỀ NGHỊ TỚI ĐẶT HÀNG | hai mốc, theo ngày làm việc |
| CHẶNG NẰM LÂU NHẤT | SỐ NGÀY CHỜ trung bình cao nhất (M49) |
| SỐ MÃ ĐANG CHỜ XÁC NHẬN KỸ THUẬT | trạng thái 4 của M51 |
| TỶ LỆ ĐỀ NGHỊ BẤT KHẢ THI | dòng bất khả thi ÷ tổng dòng |
| TỶ LỆ PHIẾU KHẨN CẤP | phiếu khẩn cấp ÷ tổng phiếu |

Biểu đồ: ① thanh ngang số ngày trung bình theo chặng ② tròn theo 11 trạng thái mã hàng ③ tròn theo lý do huỷ.

Bảng gốc: MÃ VẬT TƯ · TÊN HÀNG · SỐ PHIẾU ĐỀ NGHỊ · BỘ PHẬN ĐỀ NGHỊ · NV MUA HÀNG PHỤ TRÁCH · TRẠNG THÁI · SỐ NGÀY CHỜ · KỲ HẠN YÊU CẦU · KỲ HẠN ĐỐI ỨNG THỰC TẾ.

#### ② QUẢN LÝ BÁO GIÁ — F2-12

Hỏi: Hỏi giá có được trả lời không, giá chênh bao nhiêu?

| Ô chỉ số | Tính thế nào |
| --- | --- |
| SỐ YÊU CẦU BÁO GIÁ ĐÃ PHÁT | đếm BM04 gửi đi trong kỳ |
| TỶ LỆ NCC TRẢ LỜI | YCBG có báo giá về ÷ tổng YCBG đã phát |
| SỐ NGÀY TRẢ LỜI TRUNG BÌNH | ngày gửi → ngày nhận báo giá đầu tiên, theo ngày làm việc |
| SỐ YCBG QUÁ HẠN TRẢ LỜI | đã có ở BC33 |
| SỐ MÃ CHƯA CÓ BÁO GIÁ NÀO | mã trạng thái 5 chưa có dòng báo giá — quan trọng nhất tab này |
| CHÊNH LỆCH GIÁ TRUNG BÌNH | (cao nhất − thấp nhất) ÷ thấp nhất, trên mã có từ 2 báo giá; chỉ XEM_GIA (M27) |
| TỶ LỆ MÃ CÓ ĐỦ 2 BÁO GIÁ TRỞ LÊN | đo mức so sánh trước khi chốt |

Biểu đồ: ① thanh ngang xếp hạng NCC theo số ngày ngâm báo giá ② cột theo tuần: YCBG phát / báo giá về ③ bậc theo số ngày chờ trả lời.

Bảng gốc: SỐ YCBG · NGÀY GỬI · NCC · MÃ VẬT TƯ · TÊN HÀNG · SỐ LƯỢNG · NGÀY NHẬN BÁO GIÁ · SỐ NGÀY TRẢ LỜI · ĐƠN GIÁ · NGÀY DỰ KIẾN GIAO · TRẠNG THÁI.

5/7 chỉ số tab này là ⚑ EM TỰ QUYẾT — hệ chỉ có một báo cáo về báo giá (BC33), không có gì để gom. Anh gạch bớt, nói cái thiếu.

#### ③ QUẢN LÝ ĐẶT HÀNG — F2-13

Hỏi: Đang đặt bao nhiêu, cho ai, cơ cấu thế nào, ai gánh nhiều việc?

| Ô chỉ số | Tính thế nào |
| --- | --- |
| SỐ ĐƠN ĐẶT HÀNG TRONG KỲ | đếm đơn đã phát |
| GIÁ TRỊ ĐẶT HÀNG | cộng giá trị trước VAT; chỉ XEM_GIA |
| SỐ ĐƠN ĐANG CHỜ DUYỆT | nên nhỏ; lớn là tắc khâu duyệt |
| SỐ NGÀY CHỜ DUYỆT TRUNG BÌNH | gửi duyệt → có chữ ký |
| SỐ NCC VƯỢT ĐỊNH MỨC THÁNG | từ F1-21 — lý do anh muốn có định mức |
| SỐ DÒNG MUA MÃ THAY THẾ | dòng có cặp mã gốc → mã thay thế (M60) — đo lệch giữa đề nghị và thực mua |

Biểu đồ: ① tròn cơ cấu theo nhóm hàng chính ② tròn cơ cấu theo mục đích sử dụng ③ thanh ngang tải việc theo nhân viên mua hàng.

Bảng gốc: SỐ ĐƠN · NGÀY ĐẶT · NCC · MÃ VẬT TƯ · TÊN HÀNG · MÃ GỐC (nếu có thay thế) · SỐ LƯỢNG · ĐƠN GIÁ · THÀNH TIỀN · KỲ HẠN ĐỐI ỨNG THỰC TẾ · SỐ ĐỢT GIAO · NV PHỤ TRÁCH · TRẠNG THÁI.

#### ④ TÌNH TRẠNG GIAO NHẬN — F2-14

Hỏi: Hàng về đủ chưa, đúng hạn chưa, đạt chất lượng chưa?

| Ô chỉ số | Tính thế nào |
| --- | --- |
| TỶ LỆ DÒNG VỀ ĐÚNG HẠN | so kỳ hạn đối ứng thực tế (M57), mẫu số là dòng ĐÃ VỀ |
| SỐ DÒNG ĐANG TỒN ĐỌNG | mã đã đặt mà chưa về đủ |
| SỐ DÒNG QUÁ HẠN TRÊN 30 NGÀY | bậc nặng nhất thang tồn đọng |
| TỶ LỆ IQC ĐẠT | số lượng đạt ÷ số lượng đã kiểm |
| SỐ DÒNG HÀNG KHÔNG PHÙ HỢP CHƯA ĐÓNG | nguồn BM08 (F1-47) |
| SỐ DÒNG CÓ YÊU CẦU KIỂM TRA ĐẶC BIỆT | từ M59 — Kho và QC biết khối lượng kiểm thêm |
| SỐ ĐỢT GIAO BÙ CHƯA XONG | đơn chưa thật sự hoàn thành |

Biểu đồ: ① bậc 5 mức sớm/trễ ② bậc 5 mức quá hạn tồn đọng ③ thanh ngang bộ phận đang chờ nhiều nhất ④ cột theo tuần khối lượng hàng về.

Bảng gốc: SỐ PHIẾU NHẬN · NGÀY NHẬN · NCC · MÃ VẬT TƯ · TÊN HÀNG · MÃ GỐC · SỐ LƯỢNG ĐẶT · SỐ LƯỢNG VỀ · CÒN LẠI · ĐỢT SỐ · SỚM/TRỄ (NGÀY) · KẾT LUẬN IQC · CÓ KIỂM TRA ĐẶC BIỆT.

#### ⑤ QUẢN LÝ THANH TOÁN — F2-15

Hỏi: Đã trả đủ chưa, đúng hạn chưa, chứng từ nào còn thiếu?

| Ô chỉ số | Tính thế nào |
| --- | --- |
| TỔNG TIỀN CÒN PHẢI TRẢ | chỉ XEM_GIA |
| SỐ ĐỢT THANH TOÁN QUÁ HẠN | nên bằng 0 |
| TỶ LỆ TRẢ ĐÚNG HẠN | đợt trả đúng hạn ÷ đợt đã trả |
| SỐ PHIẾU CHƯA BÀN GIAO CHỨNG TỪ | để lâu càng khó đòi NCC bổ sung giấy tờ |
| TUỔI CHỨNG TỪ CÒN TỒN LÂU NHẤT | số ngày của phiếu cũ nhất |

Biểu đồ: ① thanh ngang công nợ theo bậc kỳ hạn, đúng thứ tự khẩn cấp ② bậc 4 mức tuổi chứng từ còn tồn ③ tròn theo tình trạng trả tiền.

Bảng gốc: SỐ YÊU CẦU · NCC · SỐ ĐƠN ĐẶT HÀNG · SỐ TIỀN · ĐỢT SỐ · HẠN TRẢ · NGÀY TRẢ THẬT · SỚM/TRỄ · TÌNH TRẠNG CHỨNG TỪ.

Anh dặn Thanh toán "logic nên đơn giản… phục vụ theo dõi là chính": 5 ô chỉ số, không có chỉ số hạch toán.

#### ⑥ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP — F2-16

Hỏi: Đối tác nào đáng tin, đối tác nào gây vấn đề, danh mục phê duyệt tới đâu?

| Ô chỉ số | Tính thế nào |
| --- | --- |
| SỐ NCC ĐANG HOẠT ĐỘNG | đếm theo trạng thái |
| SỐ MẶT HÀNG ĐÃ KHAI | đếm dòng MAT_HANG_NCC đã duyệt — đo độ dày CSDL anh muốn xây |
| TỶ LỆ NCC ĐÃ PHÊ DUYỆT (BM03) | nay BM03 có 0 dòng |
| SỐ MẶT HÀNG QUÁ HẠN ĐÁNH GIÁ | từ F1-38 |
| SỐ NCC VƯỢT ĐỊNH MỨC THÁNG | từ F1-21 |
| SỐ NCC ĐANG CHỜ MUA HÀNG DUYỆT | do bộ phận khác đề xuất, F1-40 |

Biểu đồ: ① thanh ngang xếp hạng NCC theo số dòng trễ (không theo tỷ lệ — NCC giao 2 dòng trễ cả 2 sẽ đứng đầu bảng tỷ lệ, mà người mua cần gọi nơi đang giữ 40 dòng trễ) ② thanh ngang theo số lần hàng không phù hợp ③ tròn phân bố theo 5 bậc kết luận BM06.

Bảng gốc: NCC · MẶT HÀNG · NHÓM HÀNG CHÍNH · SỐ DÒNG GIAO · SỐ DÒNG TRỄ · TỶ LỆ IQC ĐẠT · SỐ LẦN KHÔNG PHÙ HỢP · ĐIỂM TỔNG · KẾT LUẬN · NGÀY CHẤM GẦN NHẤT · ĐỊNH MỨC THÁNG · ĐÃ ĐẶT THÁNG NÀY.

#### ⑦ QUẢN LÝ ĐẶT NGOÀI — F2-17

Hỏi: Kinh doanh đưa ra ngoài bao nhiêu, về đúng hạn không, tốn bao nhiêu?

| Ô chỉ số | Tính thế nào |
| --- | --- |
| SỐ PHIẾU ĐẶT NGOÀI TRONG KỲ | đếm phiếu |
| SỐ MÃ HÀNG ĐẶT NGOÀI | đếm dòng — trục vẫn là mã hàng |
| KHỐI LƯỢNG GIA CÔNG (KG) | đã có ở BC12 |
| CHI PHÍ GIA CÔNG | BC13; chỉ XEM_GIA |
| SỐ DÒNG TỒN ĐỌNG QUÁ HẠN | BC11, cùng thang bậc với tab ④ |
| SỐ LẦN XÁC NHẬN KỸ THUẬT TRUNG BÌNH MỖI MÃ | đo mức phức tạp — gia công ngoài "cần xác nhận kỹ thuật nhiều lần" |

Biểu đồ: ① tròn theo trạng thái dòng ② cột theo kỳ khối lượng và chi phí ③ tròn theo loại gia công ④ bậc 5 mức quá hạn.

Bảng gốc: SỐ PHIẾU · LỆNH SẢN XUẤT · MÃ HÀNG · TÊN HÀNG · CÔNG ĐOẠN / LOẠI GIA CÔNG · NCC · SỐ LƯỢNG · KHỐI LƯỢNG (KG) · CHI PHÍ · NGÀY DỰ KIẾN VỀ · TRẠNG THÁI.

### F2 · 3. Giao diện

| Mã | Yêu cầu | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| F2-20 | 7 tab con, không có màn "danh sách báo cáo" | Menu Báo cáo xổ thẳng ra 7 tab. Không còn ô chọn báo cáo, không còn bước "chọn rồi bấm xem" |
| F2-21 | Bốn khối cố định mỗi tab | ① bộ lọc gập được, hiện tóm tắt bộ lọc đang áp ② dải ô chỉ số ③ biểu đồ ④ bảng gốc cuộn ngang. Góc phải trên: nút Tải Excel · Tải PDF |
| F2-22 | Bộ lọc áp luôn khi tải tệp | Bấm Tải là được đúng thứ đang nhìn, không phải cả bảng rồi tự lọc |
| F2-23 | Bộ lọc dùng chung cho cả 7 tab | Kỳ · bộ phận · nhà cung cấp · nhóm hàng chính · nhân viên mua hàng · trạng thái mã hàng. Đổi tab giữ nguyên bộ lọc |
| F2-24 | Công tắc "theo mã hàng ⇄ theo phiếu" | M52. Mặc định theo mã hàng. Có ở tab ① ③ ④ ⑦ — bốn tab có dữ liệu cấp dòng |
| F2-25 | Ô nào chưa tính được thì ghi chữ | Ghi "chưa tính được" / "chưa có dữ liệu", không hiện số 0 (M26). Tháng không nhận hàng mà hiện 0% đúng hạn là vu oan |
| F2-26 | Biểu đồ bỏ nền sọc, màu cách nhau đủ xa | M08 |
| F2-27 | Không bắt chọn ngày mới hiện số | Mặc định tháng hiện tại, vào là thấy số. Ngày tháng là bộ lọc phụ, không phải điều kiện bắt buộc |
| F2-28 | Tên tệp tải về chuẩn hoá | M06 |
| F2-29 | Cột tiền gỡ ở máy chủ, không ẩn ở màn hình | M27. Danh sách cột tiền phải khớp ma trận quyền — lệch một cột là mở một đường vòng |

⚑ EM TỰ QUYẾT — số ô chỉ số mỗi tab. M01 đặt trần 4 ô số; em xin tối đa 7 ô cho Báo cáo — tab báo cáo là chỗ để nhìn số, khác màn thao tác. §2.2 đang dùng 5–7 ô. Không đồng ý thì em cắt về 4 — F2-H3.

### F2 · 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- |
| Mọi màn nghiệp vụ | Báo cáo chỉ đọc. Nguồn là chứng từ gốc của Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng · Giao nhận · Thanh toán · Đặt ngoài · Nhà cung cấp | Gốc sai → báo cáo sai mà nhìn vẫn đẹp: hỏng im lặng |
| Tổng quan | Ô số của Tổng quan dùng chung hàm tính với tab báo cáo tương ứng | Hai chỗ tính → hai con số cho một câu hỏi |
| Nhà cung cấp (F1) | Tab ⑥ gọi thẳng hàm của màn Nhà cung cấp | Truy vấn riêng → điểm NCC trên báo cáo lệch điểm trên màn NCC |
| Phân quyền | Mỗi tab lọc theo phạm vi người xem; cột tiền gỡ ở máy chủ (F2-29). Quyền Tải đi theo quyền Xem | Hở một cột giá ở báo cáo là hở toàn bộ bảng giá |
| Điều xe (F4) | Ba báo cáo BC09 · BC40 · BC41 bỏ cùng lượt | Quên gỡ → 3 báo cáo trống, tưởng mất dữ liệu |
| In ấn | Bảng gốc của tab ⑥ là nguồn in BM03 và BM07 | Bảng gốc thiếu cột → biểu mẫu ISO in ra thiếu ô |

### F2 · 5. Cần anh xác nhận

| # | Việc | Em cần gì ở anh | Chưa trả lời thì em làm tạm |
| --- | --- | --- | --- |
| F2-H1 | Bảng ánh xạ 24 → 7 ở §2.2 — câu quan trọng nhất của F2 | Anh đi từng dòng: dòng nào xếp sai tab, dòng nào muốn giữ dạng báo cáo rời, dòng nào bỏ luôn được Đã duyệt | Làm đúng bảng, giữ một kỳ chuyển tiếp chỉ đường từ mã cũ sang tab mới |
| F2-H2 | Tab ② Quản lý Báo giá — 5/7 chỉ số là em tự nghĩ, vì hệ chỉ có 1 báo cáo về báo giá | Gạch bớt, nói cái thiếu. Thà bỏ bớt còn hơn màn đầy số mà không ai dùng | Làm đủ 7 chỉ số, chờ anh cắt khi chạy thử Đè xuất |
| F2-H3 | Trần 4 ô số của M01 — em xin nới lên 7 cho riêng Báo cáo | Gật hoặc bắt về 4 | Làm 5–7 ô như §2.2 Đề xuất |
| F2-H4 | Kỳ báo cáo mặc định | Em để tháng hiện tại vì báo cáo gửi cấp trên theo tháng. Muốn 30 ngày gần nhất thì nói | Tháng hiện tại Đề xuất |
| F2-H5 | Bộ chỉ số COP-03 — còn dùng không? Nó không nằm trong 7 tab anh liệt kê | Giữ hay bỏ. Em đang xếp thành dải 4 thẻ ở đầu tab ① | Giữ ở đầu tab ①. Bỏ thì gỡ dễ hơn thêm lại Bỏ. Gộp chung vào các phần liên quan của các báo cáo trên |
| F2-H6 | Ai được tải tệp báo cáo | Em đề xuất Tải theo quyền Xem — ai xem được cũng nên gửi được cho cấp trên | Theo đề xuất; mỗi lượt tải ghi một dòng nhật ký Đề xuất |

## F3 · ĐẶT NGOÀI — giữ phần lớn, ghi nhận đủ hơn [GIỮ]

Anh xếp đây là việc làm SAU CÙNG "Đề xuất xây dựng cuối cùng, vì cần xây dựng hoàn chỉnh các chức năng khác trước khi mô phỏng lại cho tab đặt ngoài." Em làm đúng thế — đợt 9 trong 10 đợt. Vẫn mô tả đủ ở đây vì hai quyết định của F3 (phương án bố cục, bộ dữ liệu phải ghi nhận) ảnh hưởng tới cách dựng Báo giá và Đặt hàng ở đợt 4.

| Anh nói gì | Dấu | Em làm gì |
| --- | --- | --- |
| "Logic hiện tại đã ổn" | GIỮ | Giữ nguyên 5 tab: Theo dõi · Danh sách phiếu · Báo giá · Đơn đặt gia công · Nhà cung cấp |
| "Đảm bảo chức năng nhập lô Excel mô phỏng lại đúng với logic của hệ thống KHSX" | ĐỔI | Dùng chung bộ nhập lô M41, bỏ đường nhập lô riêng |
| Kinh doanh dùng CSDL nhà cung cấp của Mua hàng; NCC mới chờ Mua hàng duyệt | GIỮ | Đã chạy đúng — nay nối vào F1-40 |
| "Cần xác nhận kỹ thuật nhiều lần… kỹ thuật, chất lượng, sự cố, giao hàng" | ĐỔI | Năm nhóm dữ liệu phải ghi nhận đủ — bảng ở §2.2 |
| "Tài liệu và thông tin trao đổi trong mỗi phiếu phải được share đầy đủ" | ĐỔI | Trò chuyện và tệp neo theo số phiếu đặt ngoài, chảy sang phiếu con (M56) |
| "Bạn có hai option… tích hợp / gom lại thành một tab riêng" | ⚖ | Hai phương án ở §2.1, em nghiêng về (b) |

### F3 · 1. Cơ sở dữ liệu

Bảng hiện có GIỮ như v2 — không đổi cấu trúc phiếu, dòng, báo giá, đơn đặt gia công. Chỉ thêm cột cho 5 nhóm dữ liệu anh đòi ghi nhận.

| Mã | Thêm gì | Vào đâu | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| F3-01 | Sổ xác nhận kỹ thuật theo mã, nhiều dòng | Bảng xác nhận kỹ thuật của Mua hàng, thêm khoá trỏ dòng đặt ngoài | M55. "Xác nhận nhiều lần" — một ô ghi đè là mất lịch sử |
| F3-02 | Ba ô bắt buộc: nội dung gia công · yêu cầu kỹ thuật · yêu cầu chất lượng | Dòng phiếu đặt ngoài | Anh nói với phiếu gia công ngoài: "điền đầy đủ và không được để trống" — Đặt ngoài cùng bản chất |
| F3-03 | Khoá trỏ tới phiếu sự cố | Dòng phiếu đặt ngoài | "Sự cố" là 1 trong 5 thứ anh bắt ghi nhận. Màn Báo cáo sự cố đã có — thiếu đường neo vào phiếu |
| F3-04 | Ba mốc kỳ hạn | Dòng phiếu đặt ngoài | M57. Đặt ngoài nay chỉ có một mốc ngày dự kiến |
| F3-05 | Cặp mã gốc → mã thay thế | Dòng phiếu đặt ngoài | M60. Gia công ngoài đổi quy cách giữa chừng là chuyện thường |

F3-06. Đặt ngoài vẫn tham chiếu DIEU_XE, DIEU_XE_DONG. Sau F4 các cột ấy ngừng ghi — không xoá cột (§F4).

### F3 · 2. Logic backend

#### 2.1 ⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — bố cục của Đặt ngoài

Tiêu chí anh đưa ra: "Miễn sao tách bạch ra quản trị giữa hai bộ phận mua hàng và kinh doanh, khiến cơ cấu quản lý đơn giản, không cồng kềnh."

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Tích hợp vào các tab hiện tại — Đặt ngoài thành một loại phiếu trong Đề nghị · Báo giá · Đặt hàng, phân biệt bằng bộ lọc | Một đường mã duy nhất: sửa M55 M56 M57 M60 một lần là cả hai nghiệp vụ hưởng. Xác nhận kỹ thuật và trò chuyện chảy tự nhiên vì cùng bảng. Ít mã hơn ~33% | Chọi tiêu chí của anh. Hai bộ phận cùng màn, quyền cắt bằng bộ lọc chứ không bằng màn — kiểu quyền dễ hở nhất. Kinh doanh mở màn Đề nghị sẽ thấy lưới chủ yếu không phải của mình |
| (b) Gom thành một tab riêng — em nghiêng về cái này, và nó chính là hiện trạng | Đúng chữ "tách bạch quản trị giữa hai bộ phận". Quyền cắt bằng màn, khó hở. Không phải làm lại gì — 5 tab đã chạy, chỉ bổ sung F3-01…F3-05 | Hai bản mã cùng logic báo giá và đặt hàng. Sửa một quy tắc phải nhớ sửa hai chỗ — đúng cái giá M33 nói về clone |

Giảm nhược điểm của (b): phần tính toán dùng chung hàm với Mua hàng (chấm báo giá, so sánh, kỳ hạn theo lịch làm việc, sinh số chứng từ); chỉ màn hình và quyền là riêng.

#### 2.2 Năm nhóm dữ liệu phải ghi nhận đủ — F3-10…F3-14

Anh: "cần xác nhận kỹ thuật nhiều lần, nhiều nội dung cần lưu ý và làm rõ liên quan tới kỹ thuật, chất lượng, sự cố, giao hàng".

| Mã | Nhóm | Ghi nhận cái gì | Ai ghi |
| --- | --- | --- | --- |
| F3-10 | Xác nhận kỹ thuật | Nhiều dòng theo mã hàng, mỗi lần một dòng, không đè. Hiện nguyên vẹn ở tab Báo giá và Đơn đặt gia công (M55) | Kỹ thuật · người đề nghị · QC — do Kinh doanh chỉ định |
| F3-11 | Yêu cầu kỹ thuật | Ô bắt buộc trên dòng phiếu: dung sai, mác vật liệu, bản vẽ đính kèm | Kinh doanh, lúc lập phiếu |
| F3-12 | Yêu cầu chất lượng | Ô bắt buộc: tiêu chuẩn nghiệm thu, mức chấp nhận. Chép sang đơn đặt gia công để NCC làm hồ sơ nghiệm thu | Kinh doanh, lúc lập phiếu |
| F3-13 | Sự cố | Neo phiếu sự cố vào đúng dòng đặt ngoài. Đếm được "mã này đã có mấy sự cố" | Bất kỳ ai phát hiện |
| F3-14 | Giao hàng | Số đợt, ngày dự kiến từng đợt, ngày về thật, số lượng từng đợt, lịch sử điều chỉnh kỳ hạn | Kinh doanh cập nhật khi có tin NCC |

#### 2.3 Nhập lô Excel — F3-15

Anh: "nhập lô Excel mô phỏng lại đúng với logic của hệ thống KHSX." → dùng bộ nhập lô chung M41, và gỡ ba đường nhập lô riêng Đặt ngoài đang có. Hai bộ nhập lô khác nhau là chỗ mất lòng tin nhanh nhất.

#### 2.4 Những thứ GIỮ nguyên

| Giữ gì | Một dòng |
| --- | --- |
| Chuỗi trạng thái phiếu và đơn | Không nhảy lùi, huỷ được mọi lúc kèm lý do — GIỮ |
| Hạn mức duyệt đơn riêng của Kinh doanh | TBP Kinh doanh và Ban lãnh đạo, hai tham số — GIỮ |
| Tối thiểu 2 báo giá trước khi đặt | Cảnh báo, không chặn — GIỮ |
| Một lệnh sản xuất chỉ một phiếu đang hoạt động | Chặn — GIỮ |
| Hàng về nhập kho bán thành phẩm chờ QC | GIỮ |
| Chỉ Kinh doanh lập phiếu | Chặn — GIỮ |
| Cờ quá tải của NCC và số đơn 3 tháng gần đây | GIỮ, nay đứng cạnh định mức tháng của F1-01 |
| Quy tắc "đặt ngoài chỉ có chiều lấy hàng về" | BỎ cùng Điều xe — xem §F4 |

### F3 · 3. Giao diện

GIỮ như v2: 5 tab, mục menu riêng trong nhóm Gia công ngoài. Bốn chỗ thêm:

| Mã | Thêm gì | Ở đâu |
| --- | --- | --- |
| F3-20 | Sổ xác nhận kỹ thuật nhiều dòng, mở/đóng được | Màn chi tiết một dòng đặt ngoài; lặp lại ở tab Báo giá và Đơn đặt gia công |
| F3-21 | Hộp trò chuyện và khối tệp đính kèm neo theo số phiếu đặt ngoài | Màn chi tiết phiếu. Chảy sang báo giá và đơn đặt sinh từ phiếu ấy (M56) |
| F3-22 | Ba ô bắt buộc nội dung gia công · yêu cầu kỹ thuật · yêu cầu chất lượng | Dòng phiếu, khi lập và khi sửa |
| F3-23 | Công tắc "theo mã hàng ⇄ theo phiếu" | Tab Theo dõi và tab Danh sách phiếu (M52) |

F3-24. Màn từng phiếu tách rời lưới, có «← Về danh sách» và «‹ ›» (M46).

### F3 · 4. Mối liên kết

| Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- |
| Nhà cung cấp (F1) | Dùng chung danh mục; NCC mới do Kinh doanh tìm vào DE_XUAT chờ Mua hàng duyệt (F1-40); mặt hàng gia công bám LOAI_GIA_CONG (F1-27) | Thiếu đường đề xuất → Kinh doanh giữ danh sách riêng ngoài hệ |
| Báo cáo (F2) | Tab ⑦ Quản lý Đặt ngoài | Trạng thái dòng đổi mà tab ⑦ không đổi theo → đếm sai |
| Kế hoạch Sản xuất | Lệnh sản xuất và mã hàng — nay gõ tay hoặc nhập lô Excel, nối API thì tự lấy (M58) | Gõ sai số lệnh → phiếu treo, không gắn được vào lệnh nào |
| Giao nhận | Hàng về nhập kho bán thành phẩm chờ QC kiểm | Không nối → hàng về mà kho không biết |
| Điều xe | Cắt đứt — xem §F4 | Quên cắt → phiếu đặt ngoài báo lỗi "thiếu chiều điều xe" cho chức năng không còn |

F3-30 — một mâu thuẫn của v2 tự tan. v2 có hai quy tắc chọi nhau: một bên bắt đặt ngoài đủ hai chiều điều xe, một bên chặn chiều đưa hàng đi. Bỏ Điều xe thì cả hai cùng biến mất; câu hỏi cũ chuyển sang Kho vận.

### F3 · 5. Cần anh xác nhận

| # | Việc | Em cần gì ở anh | Chưa trả lời thì em làm tạm |
| --- | --- | --- | --- |
| F3-H1 | Phương án bố cục (a) hay (b) — §2.1 | Anh chọn một. Em nghiêng về (b): đúng tiêu chí "tách bạch quản trị" và là hiện trạng | Làm theo (b) Đề xuất |
| F3-H2 | Đặt ngoài có cần bộ lọc mã 5 tầng (M28–M33) không? Nay nó chọn mã hàng từ lệnh sản xuất, không tra danh mục vật tư | Có hay không. Có thì thêm một đợt việc; không thì dòng đặt ngoài không có mã vật tư chuẩn, không đối chiếu tồn kho | Không thêm — mã hàng đặt ngoài đến từ lệnh sản xuất Đề xuất |
| F3-H3 | Ba ô bắt buộc của F3-02 áp cho phiếu cũ đang chạy dở thì sao | Bắt điền bổ sung, hay chỉ áp cho phiếu lập từ ngày chuyển đổi? | Chỉ áp cho phiếu mới. Phiếu cũ hiện nhãn "thiếu 3 ô bắt buộc" nhưng không chặn Đề xuất |
| F3-H4 | Đơn đặt ngoài có vào định mức tháng của NCC không | Trùng câu F1-H3 | Tính chung Đề xuất |

## F4 · ĐIỀU XE — bỏ khỏi hệ Mua hàng [BỎ]

Anh: "Bỏ khỏi hệ thống Mua hàng vì nằm ở Hệ thống Kho vận." Gỡ cái gì, dữ liệu cũ ra sao:

| Mã | Gỡ gì | Quy mô | Gỡ thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-01 | Mục menu Điều xe và trang dieu_xe | 1 mục menu · 1 cột trong ma trận quyền × 16 vai trò | Gỡ khỏi danh sách trang. Gõ địa chỉ cũ gặp màn "Chức năng này đã chuyển sang Hệ thống Kho vận", không phải màn lỗi |
| F4-02 | Mã nguồn màn hình và máy chủ | dieu_xe.js 1.383 dòng · dieu_xe.py (dịch vụ) 1.067 dòng · dieu_xe.py (đường dẫn) 433 dòng với 19 điểm gọi · repo_dieu_xe.py 526 dòng | Chuyển vào thư mục lưu trữ, không xoá tệp — Kho vận cần đọc lại logic này |
| F4-03 | Ba báo cáo BC09 · BC40 · BC41 | 3 trong 24 | Gỡ cùng lượt gom báo cáo (F2) |
| F4-04 | Quy tắc điều xe | DX-01…DX-06 · GCN-04 tự tạo yêu cầu điều xe · GCN-05 ưu tiên xe công ty · vế điều xe của DNG-07 | Gỡ khỏi bộ quy tắc và khỏi màn cấu hình chế độ |
| F4-05 | Hai bảng DIEU_XE và DIEU_XE_DONG | 2 bảng | KHÔNG XOÁ. Ngừng ghi, vẫn tra được. Xoá không đảo lại được; chuyến xe cũ còn phải đối chiếu chi phí |

F4-06 — chỗ hụt sau khi gỡ. Nay chọn xong đơn vị gia công thì hệ tự lập một yêu cầu điều xe; gỡ đi thì không ai làm việc ấy. Thay bằng: phiếu đặt hàng và phiếu gia công ngoài có ô tick ĐÃ BÁO KHO VẬN ĐIỀU XE kèm ngày và người tick — nay gõ tay, nối API với Kho vận thì tự lấy (M58). Kèm ô đếm "phiếu chưa báo điều xe".

F4-07 — dữ liệu cũ. Trước ngày gỡ, xuất một lần toàn bộ DIEU_XE và DIEU_XE_DONG ra Excel, đặt tên theo M06, giao Kho vận làm dữ liệu khởi tạo. Thiếu bước này, lịch sử chuyến xe nằm lại trong CSDL không còn màn hình nào mở.

| # | Việc | Em cần gì ở anh | Chưa trả lời thì em làm tạm |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-H1 | Hai tab Xe và Tài xế trong Dữ liệu gốc — bỏ theo Điều xe hay giữ lại? | Chúng chỉ phục vụ Điều xe, nhưng Kho vận sẽ cần đúng hai danh mục ấy. Gỡ hay giữ để Kho vận lấy sang? | Ẩn khỏi menu Dữ liệu gốc, giữ nguyên bảng để xuất sang Kho vận Đề xuất |
| F4-H2 | Ô tick "ĐÃ BÁO KHO VẬN ĐIỀU XE" của F4-06 — có cần không? | Nếu Mua hàng vẫn gọi điện báo Kho vận như trước thì ô này thừa. Cần hay không? | Làm ô tick, không bắt buộc Không cần |

# G · BIỂU MẪU VÀ IN ẤN — ĐỔI

| Anh nói gì | "Đảm bảo các biểu mẫu in ấn đều được điều chỉnh đồng nhất so với hệ thống Kho vận. Biểu mẫu nhìn phải chuyên nghiệp. Đặc biệt… có nhu cầu xuất biểu mẫu nhiều dưới định dạng pdf hoặc excel để ký nhận hoặc gửi cho bên thứ 3… thông tin thể hiện đủ đầy để đủ ký duyệt." |
| --- | --- |
| Chương này quyết cái gì | Tờ giấy: khổ · cột · ô ký · in từ màn nào · định dạng xuất · đánh số |
| Chương này KHÔNG quyết cái gì | Dữ liệu đổ vào từng biểu mẫu — chương C (BM01 · BM02), D (BM04 · BM05), F (BM03 · BM06 · BM07 · BM08) |
| Hôm nay hệ in được mấy mẫu | 5/8 biểu mẫu ISO, 1 trong 5 sai mã tài liệu — G-20…G-27 |
| Số quyết định có mã | 83 dòng (G-01…G-76) — trả lời theo số hiệu: "G-23 sai, phải thế này" |
| Số câu cần anh quyết | 8 câu (G-H1…G-H8), mỗi câu kèm cách em làm tạm |
| Mã nguồn đang có | services/bieu_mau.py 616 dòng · services/in_pdf.py 1 526 dòng · services/sinh_ma.py · migration 046 · tests/test_in_pdf.py |

Một câu để nhớ suốt chương này Màn sai thì tải lại trang; tờ đã ký sống mà sai thì phải in lại, xin ký lại — hồ sơ ISO hở một chỗ. Mọi con số dưới đây đo thẳng từ tám tệp .xlsx gốc.

## 0. Tám biểu mẫu ISO — đo thật từ tệp gốc

M19 chốt tám biểu mẫu là nguồn bố cục bắt buộc. Bảng đọc thẳng từ tệp.

| Mã | Tên trên tệp gốc | Khổ · hướng | Cột | Ô ký | Xuất | Màn sinh ra nó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 BM01 | PHIẾU ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ | A4 dọc | 11 | 5 | PDF + Excel | Đề nghị mua hàng |
| G-02 BM02 | PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIA CÔNG NGOÀI | A4 NGANG | 9 | 6 | PDF + Excel | Đề nghị mua hàng · Đặt ngoài |
| G-03 BM03 | DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT | A4 NGANG | 12 | 0 | PDF + Excel | Nhà cung cấp |
| G-04 BM04 | PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ | A4 dọc | 6 | 1 | PDF + Excel | Báo giá — gửi ra ngoài |
| G-05 BM05 | ĐƠN ĐẶT HÀNG | A4 dọc | 8 | 3 | PDF + Excel | Đặt hàng — gửi ra ngoài |
| G-06 BM06 | BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP | A4 dọc | 6 | 3 dòng | PDF + Excel | Nhà cung cấp |
| G-07 BM07 | TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP | A4 NGANG | 4 + 12 | 0 | PDF + Excel | Nhà cung cấp |
| G-08 BM08 | SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG NHÀ CUNG CẤP | A4 NGANG | 8 | 0 | PDF + Excel | Nhà cung cấp |

### 0.1 Vì sao bản in hiện tại "nhìn không chuyên nghiệp" — đo được, không phải cảm giác

Tám tệp gốc rộng hơn tờ giấy rồi nhờ Excel co cho vừa. Cột cuối = cỡ khai × tỉ lệ co = cỡ chữ thật trên giấy.

| Mã | Bề ngang bảng gốc | Bề ngang giấy in được | Tỉ lệ co đang đặt | Cỡ chữ khai | Cỡ chữ THẬT trên giấy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM01 | 44,3 cm | 20,6 cm | 53 % | 11 pt | 5,8 pt |
| BM02 | 29,4 cm | 29,7 cm | 85 % | 11 pt | 9,4 pt |
| BM03 | 57,3 cm | 29,1 cm | 46 % | 12 pt | 5,5 pt |
| BM04 | 22,5 cm | 19,9 cm | 95 % | 12 pt | 11,4 pt |
| BM05 | 29,4 cm | 17,4 cm | 62 % | 11 pt | 6,8 pt |
| BM06 | 21,1 cm | 20,4 cm | 90 % | 11 pt | 9,9 pt |
| BM07 | 37,8 cm | 28,3 cm | 74 % | 12 pt | 8,9 pt |
| BM08 | 31,8 cm | 26,1 cm | 59 % | 11 pt | 6,5 pt |

Bốn biểu mẫu in ra dưới 7 pt BM01 · BM03 · BM05 · BM08 dưới 7 pt. Ngưỡng đọc trên giấy laser là 8 pt; dưới ngưỡng thì bản quét gửi Kế toán mất chữ số. CO_CHU_TOI_THIEU = 6.5 chặn sàn — nên em không chép tỉ lệ co của Excel, G-09.

| Mã | Quyết định | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| G-09 | Bản in dựng lại bố cục từng khổ, không bê tỉ lệ co Excel gốc. Sàn 7 pt; ≤ 8 cột phải ≥ 8 pt | Co 46 % là Excel chữa cháy cho bảng rộng 57 cm; phần mềm chọn được bề rộng cột |
| G-09a | Cột không lọt thì bỏ khỏi giấy, ghi rõ trong tài liệu, không thu nhỏ chữ | Cột in 5 pt không ai đọc; giữ cho có còn tệ hơn bỏ |
| G-09b | Bản gốc quá 130 % bề ngang giấy thì chuyển A4 ngang. Áp cho BM05 (29,4 / 17,4 cm = 169 %) | Thêm 12 cm bề ngang, rẻ hơn mọi cách. ⚑ EM TỰ QUYẾT — giữ dọc thì G-H2 |

### 0.2 Tám khối chi tiết — bộ cột chép nguyên văn bản gốc

Tên cột giữ đúng chữ, đúng hoa/thường bản gốc, kể cả lỗi chính tả. Viết hoa toàn bộ theo M03 là việc của bản in mới — G-28.

- Không cần giữ bản gốc. Sửa lỗi chính tả. Chuẩn hoá tên (Viết hoa, viết tắt, etc.)

- Với mỗi biểu mẫu, nội dung nên cần tinh chỉnh phù hợp để vừa khổ in mà vẫn đọc được. Có thể chỉnh size, cắt cột, hoặc thông tin chung chuyển thành nội dung đầu phiếu. Hoặc các cách phù hợp khác

#### BM01 · PHIẾU ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ

| Khổ · hướng | A4 dọc · lề trái 0,4 cm · 15 dòng chừa sẵn |
| --- | --- |
| Bộ cột (11) | STT · MÃ VẬT TƯ · TÊN HÀNG - QUY CÁCH · ĐƠN VỊ TÍNH · SỐ LƯỢNG YÊU CẦU MUA · KỲ HẠN YÊU CẦU · LỆNH SẢN XUẤT · NGÀY LỆNH SẢN XUẤT · MÃ VẠCH · MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG · GHI CHÚ |
| Khối đầu phiếu | Trái: Họ và tên · Bộ phận — Phải: Số phiếu đề nghị vật tư · Ngày |
| Khối chữ ký (5) | NGƯỜI ĐỀ NGHỊ · TRƯỞNG BỘ PHẬN · KHO VẬN · MUA HÀNG · BAN QUẢN TRỊ — ô cao 6 dòng |
| Sheet phụ | Sheet MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, 11 giá trị cứng (không gõ tự do, G-70): 1.NVL · 2.VTTH · 3.CCDC · 4.CPX · 5.QLDN · 6.AMTGĐ2 · 7.GCN · 8.AMTGĐ1 · 9.TSCĐ · 10.COMTRUA · 11.TMCANTIN |
| Hệ đang in | Có, PDF + Excel, 10 cột — thiếu NGÀY LỆNH SẢN XUẤT. Khối đầu thừa Tình trạng yêu cầu · Mức độ ưu tiên |

#### BM02 · PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIA CÔNG NGOÀI

| Khổ · hướng | A4 NGANG · 25 dòng chừa sẵn |
| --- | --- |
| Bộ cột (9) | STT · TÊN HÀNG · MÃ VẠCH · QUY CÁCH · YÊU CẦU KỸ THUẬT · ĐƠN VỊ TÍNH · SỐ LƯỢNG · KỲ HẠN YÊU CẦU · CHÚ Ý |
| Khối đầu phiếu | Trái: Người yêu cầu · Công việc thực hiện — Phải: Số phiếu GCN · Ngày · Nhà cung cấp |
| Khối chữ ký (6) | NGƯỜI ĐỀ NGHỊ · TRƯỞNG BỘ PHẬN · MUA HÀNG · BAN QUẢN TRỊ · NGƯỜI GIAO · NGƯỜI NHẬN |
| Hệ đang in | Sai mã — in dưới QT-MH-01-BM01, A4 dọc, 10 cột tự chế. Bản gốc là mẫu RIÊNG, khổ ngang. Sửa G-21 |
| Phải thêm | Cột YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG — bản gốc không có; anh yêu cầu "nội dung gia công, yêu cầu kĩ thuật và yêu cầu chất lượng (điền đầy đủ và không được để trống)". Đặt sau cột ISO theo M19; dữ liệu ở chương C |

#### BM03 · DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (Biểu mẫu này điều chỉnh lại để khớp với danh mục trong Tab Nhà chung cấp – In ấn từ đó chứ không phải tạo form riêng)

| Khổ · hướng | A4 NGANG · 29 dòng chừa sẵn · có khai vùng in |
| --- | --- |
| Bộ cột (12) | STT · Mã nhà cung cấp · Tên nhà cung cấp · Phân loại · Địa chỉ · Mảng kinh doanh · Sản phầm chính (lỗi chính tả trên bản gốc) · Xuất xứ · Người liên lạc (Chức vụ) · Số điện thoại · Email · Ghi chú |
| Khối đầu phiếu | Không có — đây là sổ danh mục |
| Khối chữ ký | Không có. Xem G-H4 |
| Hệ đang in | Chưa có. Dữ liệu đã đủ, F1-44 |

#### BM04 · PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Khổ · hướng | A4 dọc · 10 dòng chừa sẵn |
| --- | --- |
| Bộ cột (6) | STT · TÊN HÀNG & QUY CÁCH · ĐƠN VỊ TÍNH · SỐ LƯỢNG · KỲ HẠN YÊU CẦU · GHI CHÚ |
| Khối đầu phiếu | Chỉ một ô: Ngày. Thêm dòng gộp A5:G5 để trống, không nhãn |
| Khối chữ ký (1) | NGƯỜI YÊU CẦU — góc phải dưới |
| Thiếu trên bản gốc | Không có ô Số phiếu yêu cầu báo giá, Nhà cung cấp, Hạn trả lời. Tờ gửi RA NGOÀI thiếu số phiếu thì không đối chiếu được báo giá nhận về — G-H3 |
| Hệ đang in | Có, PDF + Excel, đúng 6 cột. Hệ tự thêm số phiếu và tên NCC vào khối đầu — âm thầm chữa |

#### BM05 · ĐƠN ĐẶT HÀNG

| Khổ · hướng | A4 dọc · 15 dòng chừa sẵn |
| --- | --- |
| Bộ cột (8) | STT · TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH · ĐƠN VỊ TÍNH · SỐ LƯỢNG · ĐƠN GIÁ · THÀNH TIỀN · KÌ HẠN YÊU CẦU · GHI CHÚ |
| Khối đầu phiếu | Trái: Số đơn hàng · Nhà cung cấp · Địa chỉ · Người nhận — Phải: Ngày · ĐT |
| Khối cuối bảng (3 dòng) | CỘNG · THUẾ VAT (10%) · TỔNG CỘNG |
| Khối điều khoản | Địa điểm giao hàng · dòng "Đơn giá trên đã bao gồm VAT" · khối Thông tin xuất và gửi hóa đơn (tên công ty · địa chỉ · mã số thuế · email) · dòng "Biên Hòa, ngày … tháng … năm …" |
| Khối chữ ký (3) | XÁC NHẬN CỦA NHÀ CUNG CẤP · NGƯỜI DUYỆT · NGƯỜI LẬP |
| Hệ đang in | Có PDF, KHÔNG có Excel — M18 đòi cả hai. Hệ thêm dòng tổng tiền bằng chữ bản gốc không có (giữ — G-29) |

#### BM06 · BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP (Biểu mẫu này điều chỉnh lại để khớp với danh mục trong Tab Nhà chung cấp – In ấn từ đó chứ không phải tạo form riêng)

| Khổ · hướng | A4 dọc · có khai vùng in |
| --- | --- |
| Khối 1 — Thông tin chung (8 ô) | Số phiếu đánh giá · Tên nhà cung cấp · Địa chỉ · Người liên hệ chính · Email / Website · Mã số thuế · Lĩnh vực cung cấp · Sản phẩm cung cấp |
| Khối 2 — Tiêu chí (6 cột) | STT · Tiêu chí · Điểm tối đa · Hệ số · Điểm đánh giá · Tổng điểm. Tám dòng: Chất lượng sản phẩm (10×2) · Thời gian giao hàng (10×2) · Giá cả (10×2) · Tầm vóc (10×1) · Thanh toán (10×1) · Dịch vụ khách hàng (10×1) · Thời gian hợp tác (5×1) · Giá trị giao dịch (5×1) → tổng 100 |
| Khối 3 — Kết luận | Năm bậc ô tick: < 50 Không chọn · 50–75 Dự phòng · 75–79 Được chọn (tiêu chuẩn) · 80–90 (chính yếu) · 91–100 (chiến lược). Thêm Hướng xử lý (3 ô tick) và Đề xuất thay thế / phụ trợ |
| Khối 4 — Xác nhận (3 dòng × 5 cột) | Cột: Chức danh · Họ tên · Chữ ký · Ngày · Ghi chú. Dòng: Người đánh giá · Trưởng bộ phận Mua hàng · Giám đốc Vận hành |
| Hệ đang in | Chưa có. Dữ liệu và ba chỗ lệch xem F1-45 |
| Lệch phải báo trước | Trọng số hệ (danh_gia_ncc.TRONG_SO) không khớp hệ số BM06: chất lượng 25 % ↔ 20 % · giao hàng 25 % ↔ 20 % · giá cả 15 % ↔ 20 % · tầm vóc 5 % ↔ 10 %. Năm bậc kết luận cũng khác ba bậc A/B/C. Việc của chương F |

#### BM07 · TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP (Biểu mẫu này điều chỉnh lại để khớp với danh mục trong Tab Nhà chung cấp – In ấn từ đó chứ không phải tạo form riêng)

| Khổ · hướng | A4 NGANG · 32 dòng chừa sẵn |
| --- | --- |
| Bộ cột (4 + 12) | No. · Tên nhà cung cấp · Địa chỉ · Sản phẩm cung cấp · rồi nhóm Kết quả gồm 12 cột Tháng 1 … Tháng 12 |
| Khối đầu phiếu | Tiêu đề có chỗ điền năm "… — Năm 20….". Ô Số trang để trống |
| Khối chữ ký | Không có |
| Hệ đang in | Chưa có. F1-46 — chu kỳ chấm 12 tháng nên lưới 12 cột trống 11 ô mỗi dòng |

#### BM08 · SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG NHÀ CUNG CẤP (Biểu mẫu này điều chỉnh lại để khớp với danh mục trong Tab Nhà chung cấp – In ấn từ đó chứ không phải tạo form riêng)

| Khổ · hướng | A4 NGANG · 47 dòng chừa sẵn |
| --- | --- |
| Bộ cột (8) | Ngày nhận hàng · Nhà cung cấp · Tên sản phẩm · Mã sản phẩm · Vấn đề phát sinh · Hướng xử lý · Kết quả Đạt/ Không đạt · Người giám sát |
| Khối đầu phiếu | Không có |
| Khối chữ ký | Không có |
| Hệ đang in | Chưa có. Bảng HANG_KHONG_PHU_HOP đã đủ dữ liệu, F1-47 |

- Cho toàn bộ Biểu mẫu. Chuẩn hoá và thêm vào các nội dung còn thiếu. Sẽ cập nhật lại form ISO sau khi chạy demo ổn định. Form mẫu tao bằng người nên nhiều khi có lỗi typo hoặc thiếu thông tin -> Cần hỗ trợ chuẩn hoá để chuyên nghiệp

### 0.3 Năm lỗi nằm trên chính bản gốc ISO — anh quyết chữa hay giữ

Em không sửa tệp ISO; bản in phải chọn: chép y bản gốc, hay chữa.

| Mã | Lỗi trên bản gốc | Em đề nghị |
| --- | --- | --- |
| G-09c | BM05 ô M27 chứa #N/A — công thức hỏng sẵn trong tệp mẫu, in ra giấy | Chữa. Không in #N/A; ô rỗng để trống, không để 0 (M26) Đề xuất |
| G-09d | BM05 vừa ghi "Đơn giá trên đã bao gồm VAT" vừa cộng dòng THUẾ VAT (10%) — hai câu phủ định nhau | Chờ anh (G-H5). Tạm in cả hai dòng y bản gốc Bỏ "Đơn giá trên đã bao gồm VAT" |
| G-09e | BM03 cột 7 ghi "Sản phầm chính" (thiếu dấu), BM01 tên tệp ghi "PHIẾU ĐỀ GHỊ VẬT TƯ" (thiếu chữ N) | Chữa trên bản in, giữ tệp ISO. Lỗi chính tả trên tờ gửi NCC nhớ lâu hơn nội dung Đề xuất |
| G-09f | Khối Thông tin xuất và gửi hóa đơn của BM05 lệch tham số hai chỗ: đuôi tên miền email (.vn ↔ .com migration 046) và cấp hành chính địa chỉ (tỉnh ↔ TP) | Chờ anh (G-H6). Tạm lấy tham số hệ thống Đề xuất |
| G-09g | Trang ký QT-MH-01 Ver.01 — ba ô Người Lập · Người Kiểm Tra · Người Phê Duyệt đều trống | Chờ anh. Giống K14-05 Kho vận anh đã trả lời "Đã ký". Cần ngày ký và tên người ký; không thì bản in nói một quy trình có hiệu lực mà không ai đứng tên Tạm để trống. Sẽ bổ sung sau |

## 1. Cơ sở dữ liệu — MỚI

Mua hàng không có bảng nào cho biểu mẫu in: sổ đăng ký 5 biểu mẫu là dict viết cứng trong services/bieu_mau.py, tham số công ty 5 dòng ở THAM_SO_HE_THONG (migration 046). Kho vận đã có BIEU_MAU · MAU_IN_COT · LICH_SU_IN; theo CLONE, KHÔNG NỐI, em chép cấu trúc sang rồi sửa.

| Mã | Bảng mới | Cột chính | Vì sao cần |
| --- | --- | --- | --- |
| G-10 | BIEU_MAU | MA_BIEU_MAU · MA_ISO · TEN · PHIEN_BAN · NGAY_HIEU_LUC · KHO_GIAY · HUONG_GIAY · KHO_GIAY_PHU · XUAT_PDF · XUAT_EXCEL · SO_DONG_TRONG_MAC_DINH · DANG_HIEU_LUC | ISO hay đổi phiên bản; sửa trên màn, không sửa mã. Khai sẵn 8 dòng BM01…BM08 |
| G-11 | BIEU_MAU_COT | MA_BIEU_MAU · THU_TU · TEN_COT_IN · KHOA_DU_LIEU · RONG_MM_A4 · RONG_MM_A5 · CANH · LA_COT_ISO | Bề rộng cột hay chỉnh sau mỗi lần in thử. LA_COT_ISO tách cột gốc / mở rộng |
| G-12 | LICH_SU_IN | ID · MA_BIEU_MAU · LOAI_CHUNG_TU · ID_CHUNG_TU · NGUOI_IN · THOI_DIEM · KHO_DA_IN · DINH_DANG · SO_BAN | ISO 9001 §7.5.3 đòi truy được ai in, lúc nào, mấy bản, khổ nào. Nay không ghi gì |

| Mã | Cột thêm vào bảng đang có | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| G-13 | THAM_SO_HE_THONG — thêm CONG_TY_LOGO_DUONG_DAN vào nhóm BIEU_MAU | Nay đường dẫn logo viết cứng; đổi logo phải sửa mã |
| G-14 | Mỗi bảng chứng từ (DE_NGHI · YEU_CAU_BAO_GIA · DON_HANG · GIAO_HANG_NOI_BO) thêm SO_PHIEU_IN — số phiếu theo khuôn quy trình, tách khỏi ID kỹ thuật | Xem G-40. Hai họ số sống song song, không thay nhau |
| G-15 | BIEU_MAU thêm MA_ISO_TAM (đúng/sai) cho mẫu chưa đăng ký mã với kiểm soát tài liệu | Phải nói thật mã đang tạm, không in mã giả — giống K14-07 |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — sổ đăng ký biểu mẫu để ở đâu.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Ba bảng CSDL như trên — em nghiêng về cái này | Đổi phiên bản, ngày hiệu lực, bề rộng cột ngay trên màn Dữ liệu gốc. LICH_SU_IN đáp được câu kiểm soát tài liệu | Thêm 3 bảng, 1 tab Dữ liệu gốc, ~2 ngày công |
| (b) Giữ dict trong mã nguồn, chỉ thêm LICH_SU_IN | Nhanh hơn, ít việc hơn | Mỗi Ver.02 của ISO là một lần sửa mã và triển khai lại; trong lúc chờ, bản in ghi sai phiên bản |

=> Đề xuất

## 2. Logic backend — ĐỔI · 4 bộ dựng MỚI · 2 BỎ

### 2.1 Tám biểu mẫu ISO ↔ hệ đã in được cái nào — G-20…G-27

Đọc từ services/bieu_mau.py và in_pdf.py. Hệ có 5 bộ dựng, phủ 4/8 mã ISO — một cái đóng sai mã.

| Mã | BM | Hệ đã có chưa | Việc phải làm |
| --- | --- | --- | --- |
| G-20 | BM01 | Có — in_pdf.de_nghi() + xuat_excel_de_nghi(), A4 dọc, 10 cột | Thêm NGÀY LỆNH SẢN XUẤT cho đủ 11. Giữ 5 ô ký. Hai ô thừa khối đầu: G-H7 |
| G-21 | BM02 | Sai — dùng chung de_nghi(), đóng mã QT-MH-01-BM01, in A4 dọc | Tách bộ dựng riêng: mã BM02, A4 ngang, 9 cột gốc + YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG, 6 ô ký (nay 5) |
| G-22 | BM03 | Chưa có nút In | Dựng mới. A4 ngang, 12 cột, từ màn Nhà cung cấp. Dữ liệu F1-44 (thiếu XUAT_XU) |
| G-23 | BM04 | Có — yeu_cau_bao_gia() + bản Excel, A4 dọc, đúng 6 cột | GIỮ bộ cột. Chỉ chỉnh khối đầu và khối ký theo M11 · M13 — sát bản gốc nhất |
| G-24 | BM05 | Có PDF, thiếu Excel — don_hang(), dinh_dang = ('pdf',) | Thêm xuat_excel_don_hang() theo M18. Cân nhắc xoay A4 ngang (G-09b). Giữ dòng tiền bằng chữ |
| G-25 | BM06 | Chưa có nút In | Dựng mới. Bốn khối, không phải một bảng: ② tiêu chí · ③ ô tick (thành bảng theo M04) · ④ ký 3 dòng |
| G-26 | BM07 | Chưa có nút In | Dựng mới. A4 ngang, lưới NCC × 12 tháng. Có ô chọn năm |
| G-27 | BM08 | Chưa có nút In | Dựng mới. A4 ngang, 8 cột, từ màn Nhà cung cấp. Cần quy đổi KET_QUA → Đạt / Không đạt, F1-H6 |

| Mã | Hai biểu mẫu KHÔNG thuộc bộ BM01–BM08 | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| G-27a | QT-KV-01-BM03 Phiếu giao hàng nội bộ — hệ đang in, A5 ngang + A4, PDF + Excel | GIỮ chức năng, ĐỔI mã. Mã Kho vận; CLONE thì Mua hàng phải có mã riêng. Chương E đặt tạm QT-MH-01-BM09 — em bám E1-H1 |
| G-27b | QT-KV-01-BM01 Phiếu yêu cầu điều xe — hệ đang in, A5 ngang | BỎ. Anh: "Điều xe — bỏ khỏi hệ thống Mua hàng vì nằm ở Hệ thống Kho vận". Gỡ phieu_dieu_xe() · phieu_dieu_xe_gop() · lich_dieu_xe() và hai đường /dieu-xe/…/in |

Còn phải dựng MỚI bốn bộ dựng, không phải sáu Dựng từ đầu 4: BM03 · BM06 · BM07 · BM08. BM02 tách từ cái đã có · BM05 thiếu nhánh Excel · BM01 · BM04 chỉ chỉnh. Cộng việc gỡ hai bộ dựng điều xe.

### 2.2 Áp bộ mã M về biểu mẫu in — chỉ ghi mã, không chép lại

Nội dung 16 mã ở chương ĐIỀU CHỈNH CHUNG; đây chỉ ghi áp vào đâu.

| Mã M | Áp vào đâu trong chương G | Hôm nay đã có chưa |
| --- | --- | --- |
| M03 | Hàng tiêu đề cột của cả 8 bản in — G-28 | Một phần: BM01 · BM02 · BM04 · BM05 đã hoa; BM03 · BM06 · BM07 · BM08 còn thường |
| M04 | Khối ô tick của BM06 — 5 bậc kết luận + 3 hướng xử lý | Chưa, vì chưa có BM06 |
| M06 | Tên tệp tải về — G-63…G-66 | Chưa theo khuôn MUAHANG_<MÀN>_… |
| M09 | Cả 8 mẫu, PDF lẫn Excel | Chưa — bản in hiện chữ đều một cỡ |
| M10 | Cả 8 mẫu | Một phần — mới canh phải cột số lượng và cột tiền |
| M11 | Khối đầu cả 8 mẫu | Đã có — in_pdf._dau_bieu_mau() chia 20/50/30 % |
| M12 | Cả 8 mẫu; nặng nhất ở BM03 · BM07 · BM08 (sổ nhiều trang) | Một nửa — repeatRows=1 có, giãn dòng chưa |
| M13 | Cả 8 mẫu | Đã có — _hang_ky() dựng bằng Table |
| M14 | Cả 8 mẫu | Đã có |
| M15 | Một tab mới — mục 3.3 | Chưa có |
| M16 | Danh sách mẫu được chọn khổ — mục 2.3 và G-H1 | Một phần — chỉ phiếu giao hàng nội bộ có kho_phu |
| M17 | Khối logo cả 8 mẫu, cả hai khổ | Đã có — logo vuông 320×320 vẽ 20×20 mm (A4) / 13×13 mm (A5), tỉ lệ đã khoá |
| M18 | Cả 8 mẫu | 3/5 bộ dựng có nhánh Excel; BM05 và phiếu điều xe chỉ PDF |
| M19 | Cả 8 mẫu — bảng bộ cột mục 0.2 là bản khai của mã này | Một phần — BM02 đang tự chế bộ cột, G-21 |
| M27 | Ba cột tiền của BM05 | Đã có — don_hang(hien_gia=…), bỏ hẳn cột chứ không để cột rỗng |
| M60 | BM04 · BM05 và phiếu giao nhận | Chưa có |

| Mã | Quyết định riêng của chương G | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| G-28 | M03 thắng bản gốc: mọi tên cột trên bản in VIẾT HOA TOÀN BỘ, kể cả BM03 · BM06 · BM07 · BM08 | ⚑ EM TỰ QUYẾT. Bộ ISO vốn không nhất quán: bốn mẫu hoa, bốn mẫu thường. Hoa hết thì tám tờ như một bộ |
| G-29 | Cột/dòng hệ thêm ngoài bản gốc được giữ, đặt sau cột ISO và ghi rõ trong tài liệu. Ba chỗ: dòng tổng tiền bằng chữ (BM05) · cột YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG (BM02) · cột mã gốc → mã thay thế (M60) | Đặt sau cột ISO thì người kiểm soát tài liệu vẫn dò đủ bộ cột gốc |
| G-30 | Không bản in nào in dòng trống cho đủ khuôn. Bản gốc chừa 10–47 dòng; hệ chỉ in số dòng có thật | Bộ Excel cũ: phiếu 2 dòng in ra 28 dòng trống. Chỗ thừa xử theo M12 |
| G-31 | Mọi ô người ký in họ và tên, tra ngay trước khi in, không lưu vào chứng từ | Đã làm — gan_ten_nguoi(). Trước đây ô "Họ và tên" in ra mã đăng nhập |

### 2.3 Khổ giấy lúc in — G-32…G-37

M16 viết "BM03 · BM06 · BM07 · BM08 có ô chọn khổ lúc in". Em đo lại tám tệp thì danh sách ấy cần bàn lại — G-H1.

| Mã | Quy tắc | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| G-32 | Hướng giấy lấy theo bản gốc, không theo thói quen | A4 ngang: BM02 · BM03 · BM07 · BM08. A4 dọc: BM01 · BM04 · BM05 · BM06. Hệ nay in tất cả đều dọc |
| G-33 | Bố cục tính lại thật cho từng khổ | Không in A4 rồi thu nhỏ. in_pdf._le() đã tách lề A5 (10 mm thay 15 mm) — mở rộng cho A4 ngang |
| G-34 | Số cột giữ nguyên ở mọi khổ | Bớt cột ở khổ nhỏ là đổi biểu mẫu, không phải đổi cách in |
| G-35 | Biểu mẫu nào được chọn khổ — ⚑ EM TỰ QUYẾT | BM01 · BM04 · BM06 (dọc, ≤ 11 cột) mở thêm A5. BM02 · BM03 · BM07 · BM08 giữ một khổ A4 ngang — 9…16 cột ép xuống A5 thì cỡ chữ dưới sàn 7 pt. BM05 xem G-09b. Khác M16 nên em hỏi G-H1 |
| G-36 | Mặc định theo khai báo trong BIEU_MAU | Người in đổi cho lượt in ấy, không đổi mặc định cả hệ |
| G-37 | Khổ đã in ghi vào LICH_SU_IN.KHO_DA_IN | Hồ sơ ISO phải trả lời được "tờ này in khổ nào" |

Cách em kiểm: in thử cả hai khổ rồi dò ngược ra giấy — cột tràn, chữ cắt, ô ký rơi sang trang hai. tests/test_in_pdf.py canh tổng bề rộng cột.

### 2.4 Đánh số phiếu theo QT-MH-01 — G-40…G-44

Quy trình và phần mềm đang đánh số theo HAI khuôn khác nhau QT-MH-01 §7.2: "Quy tắc đặt số phiếu: [Tên bộ phận]-[ddmm]-[Số thứ tự phiếu trong ngày]. Ví dụ: CX-0908-03". §7.8: "Số phiếu yêu cầu nhập kho nguyên liệu vật tư: mm-xxx". Phần mềm (sinh_ma.py) đánh TIEN_TO-YYYY-NNNNNN, ví dụ DN-2026-000123. Hai khuôn không quy đổi được: khuôn quy trình không có năm, đếm lại mỗi ngày nên trùng số qua các năm.

| Mã | Quyết định | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| G-40 | Giữ cả hai họ số, mỗi họ một việc | ID DN-2026-000123: khoá CSDL, bất biến, không in vào ô số phiếu. SO_PHIEU_IN: số in lên giấy, số gọi nhau trong nhóm Zalo |
| G-41 | Hệ tự sinh SO_PHIEU_IN, không bắt gõ tay | ddmm ngày lập · bộ phận từ hồ sơ người lập · STT đếm trong ngày theo bộ phận. Gõ tay thì trùng |
| G-42 | In cả hai lên phiếu | Số quy trình in đậm, cỡ lớn ở ô Số phiếu; ID in nhỏ ở chân trang. Người đọc trên, máy đọc dưới |

Chuẩn hoá luôn khuôn số cho toàn bộ biểu mẫu về một khuôn. Miễn sao đảm bảo tính độc nhất. Có thể bỏ khuôn hiện tại

| Mã | Loại phiếu | Khuôn số | Ví dụ (số bịa) |
| --- | --- | --- | --- |
| G-43a | Phiếu đề nghị vật tư (BM01) | [BỘ PHẬN]-[ddmm]-[STT trong ngày] | CX-0908-03 |
| G-43b | Phiếu đề nghị gia công ngoài (BM02) | [BỘ PHẬN]-[ddmm]-[STT trong ngày] | CX-0908-01 — quy trình không tách khuôn riêng cho GCN; G-H8 |
| G-43c | Phiếu yêu cầu báo giá (BM04) | Không quy định → dùng ID kỹ thuật | YCBG-2026-000041 |
| G-43d | Đơn đặt hàng (BM05) | Không quy định → dùng ID kỹ thuật | PO-2026-000156 |
| G-43e | Phiếu giao hàng nội bộ / yêu cầu nhập kho | [mm]-[xxx] — tháng lập, STT trong tháng | 09-014 |
| G-43f | Phiếu đánh giá NCC (BM06) | Không quy định → dùng ID kỹ thuật | DGN-2026-000007 |

| Mã | Điều dễ hỏng | Cách chặn |
| --- | --- | --- |
| G-44 | Khuôn [BỘ PHẬN]-[ddmm]-[STT] trùng lại sau đúng một năm — CX-0908-03 của 2026 và 2027 giống hệt nhau | SO_PHIEU_IN không bao giờ làm khoá tra cứu; bộ lọc và đường dẫn dùng ID. Ô tìm kiếm nhận cả hai, số trùng thì hỏi lại năm |

### 2.5 Hai chỗ hay hỏng khi in — cả hai đã cắn thật — G-45 · G-46

Hai lỗi ghi trong chú thích in_pdf.py kèm số đo.

| Mã | Lỗi | Hỏng ra sao trên giấy | Cách chặn |
| --- | --- | --- | --- |
| G-45 | Bảng tràn mép giấy. Bộ dựng PDF không tự co bảng; phần thừa ra ngoài mép và mất hẳn khi in | Đơn đặt hàng: 10 cột cộng 200 mm trên khổ vẽ được 180 mm → mất cột Kỳ hạn, người nhận không biết hạn giao | Tổng bề rộng cột phải cộng đúng bề ngang vẽ được: 180 mm (A4 dọc) · 190 mm (A5 ngang) · 267 mm (A4 ngang). tests/test_in_pdf.py canh, đỏ ngay |
| G-46 | Mã vạch và ngày bị ngắt giữa con số. Ô hẹp hơn nội dung thì bộ dựng xuống dòng ở bất cứ đâu | Cột kỳ hạn 17 mm ở cỡ 8,5 in ra 07/09/20 xuống dòng 26 — không rõ một ngày hay hai. Mã vạch 26080000101WO gãy đôi, quét không ra | Cỡ chữ theo số cột: ≤ 6 cột 8,5 · 7–8 cột 7,5 · ≥ 9 cột 7. Sàn cứng CO_CHU_TOI_THIEU = 6.5. Cột mã vạch và cột mã phiếu có bề rộng tối thiểu, cần chỗ thì lấy từ cột Ghi chú |

Một cái bẫy con nằm trong cách sửa Cỡ chữ khai ở kiểu bảng không ăn vào ô chứa đoạn văn — mà mọi ô trong bộ dựng đều là đoạn văn. Hạ cỡ chữ một chỗ thì bảng vẫn tràn y như cũ. Phải dựng đoạn văn cùng cỡ chữ.

### 2.6 Phông chữ trên bản in — G-47 · G-48

| Mã | Quyết định | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| G-47 | Bản in dùng Roboto, đóng gói tệp phông vào dự án | Tám tệp ISO và web (hd.css) đều Roboto; bộ dựng PDF nay lấy Arial Unicode hoặc DejaVu tuỳ máy — hai máy in ra hai tờ khác nhau. Anh chốt ở K14.e: "Cài vào máy" |
| G-48 | Thiếu phông có dấu thì ném lỗi rõ ràng, không lặng lẽ lùi về phông một byte | Đã có. PDF đầy ô vuông trông như lỗi máy in, rất lâu mới ai truy ra |

## 3. Giao diện — ĐỔI · 1 tab MỚI

### 3.1 Nút In trên từng màn — G-50…G-56

Máy chủ in được mà màn không có nút thì không ai in. Nay đúng 3 màn có nút.

| Mã | Màn | Biểu mẫu | Hôm nay | v3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-50 | Đề nghị mua hàng | BM01 · BM02 | Có đường dẫn máy chủ, chưa có nút | Dựng nút. Loại phiếu quyết định in BM01 hay BM02 |
| G-51 | Báo giá | BM04 | Có nút Xuất Excel, thiếu nút In PDF | Thêm nút In PDF cạnh nút Excel |
| G-52 | Đặt hàng | BM05 | Có nút In đơn hàng | Giữ nút, thêm nhánh Excel (G-24) |
| G-53 | Giao nhận | Phiếu giao hàng nội bộ | Đường dẫn có, nút chưa có | Dựng nút, có ô chọn A5 / A4 |
| G-54 | Nhà cung cấp | BM03 · BM06 · BM07 · BM08 | Chưa có gì | Dựng 4 nút, mỗi tab con một nút — chương F1 mục 3 |
| G-55 | Điều xe | — | Có 2 nút In phiếu | BỎ cả màn (G-27b) |
| G-56 | Tiện ích › IN PHIẾU TRỐNG | cả 8 | Chưa có | Tab mới — mục 3.3 |

| Mã | Quy tắc dùng chung cho mọi nút In | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| G-56a | Quyền in gộp vào quyền XEM của màn ấy | Xem được phiếu thì in được. Tách ra chỉ tạo chỗ cấm ở màn mà hở ở nút In |
| G-56b | Cột tiền là ngoại lệ duy nhất | Theo M27: không XEM_GIA vẫn in được BM05 nhưng bỏ hẳn ba cột tiền — cột rỗng báo cho NCC biết có số bị giấu |
| G-56c | Mỗi lượt in ghi một dòng LICH_SU_IN | Màn phiếu có khối Lịch sử in: ai in · lúc nào · mấy bản · khổ nào |

### 3.2 Hộp xem trước — G-57

| G-57 | Bấm In mở hộp xem trước hiện đúng tờ sẽ in, không tải tệp ngay. |
| --- | --- |
| Trong hộp có | ① ô chọn khổ giấy (nếu biểu mẫu cho chọn) · ② ô chọn định dạng PDF / Excel · ③ nút In · ④ nút Tải về · ⑤ dòng chữ nhỏ ghi mã ISO và phiên bản đang in |
| Vì sao cần | Bốn lỗi nặng nhất của bộ Excel cũ — dòng trống, #N/A, tràn cột, mã vạch gãy — thấy ngay ở đây |

### 3.3 Tab IN PHIẾU TRỐNG — MỚI — G-58…G-62

Clone từ Kho vận (C15 bên đó, M15 bên này). Không gọi API sang hệ kia — chép màn rồi sửa danh sách.

| Mã | Bước | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| G-58 | ① Chọn biểu mẫu | 8 biểu mẫu ISO + phiếu giao hàng nội bộ = 9 lựa chọn |
| G-59 | ② Chọn khổ giấy | Chỉ hiện với mẫu được phép chọn (G-35); còn lại khổ cố định |
| G-60 | ③ Chọn số dòng trống | 5 · 10 · 20. Mặc định lấy SO_DONG_TRONG_MAC_DINH |
| G-61 | ④ In hoặc tải về | Ra PDF hoặc Excel. Bản Excel để gõ máy rồi in — anh nói ở Kho vận: "điền tay ở đây không chỉ là viết" |
| G-62 | Ràng buộc — ⚑ EM TỰ QUYẾT phần không ghi sổ | Không cần dữ liệu · không sinh số phiếu · không ghi LICH_SU_IN · quyền XEM màn liên quan là in được. Vẫn in đủ khung ISO và mã biểu mẫu. Muốn đếm lượt in trống thì em bật |

⚖ HAI PHƯƠNG ÁN — đặt tab này ở đâu. Chương ĐỌC TRƯỚC đã chốt menu v3 17 mục; em không tự thêm mục thứ 18.

| Phương án | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- |
| (a) Tab con thứ hai của mục Tiện ích (nhóm Điều hành) — em nghiêng về cái này | Giữ đúng 17 mục. Tiện ích nay chỉ còn máy tính khối lượng, trống chỗ. M15 gọi nó là "tab" | Người mới phải biết vào Tiện ích mới tìm ra |
| (b) Mục menu thứ 18, tên «In phiếu trống» | Thấy ngay, không phải tìm | Phá con số 17 mục đã chốt; một mục menu cho màn ba ô chọn là hơi to |

=> Đề xuất

### 3.4 Tên tệp tải về — G-63…G-66

| Mã | Quy tắc | Ví dụ (mã và tên bịa) |
| --- | --- | --- |
| G-63 | Theo M06, một hàm sinh tên duy nhất cho cả hệ | MUAHANG_DATHANG_PO-2026-000156_20260921-1435_NV0042.pdf |
| G-64 | Phiếu trống thêm chữ TRONG thay cho số chứng từ | MUAHANG_PHIEUTRONG_BM01-10DONG_20260921-1435_NV0042.pdf |
| G-65 | Bản Excel cùng tên, chỉ khác đuôi | Hai tệp cùng chứng từ nằm cạnh nhau khi sắp theo tên |
| G-66 | Không bỏ dấu, không thay dấu cách bằng gạch dưới trong phần nội dung — chỉ mã và số | Tên tệp có dấu vẫn hỏng trên vài máy cũ; phần biến động chỉ dùng mã chứng từ |

=> Tên file không nên quá dài

## 4. Mối liên kết — ĐỔI

| Mã | Nối với | Nối thế nào | Hỏng thì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| G-70 | Chương C · Đề nghị | BM01 lấy 11 cột từ phiếu đề nghị; MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG lấy từ danh mục 11 giá trị (sheet phụ BM01), không gõ tự do. BM02 thêm YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG | Gõ tự do → không thống kê được chi phí theo tài khoản kế toán |
| G-71 | Chương D · Báo giá · Đặt hàng | BM04 và BM05 là hai tờ gửi ra ngoài. Mã gốc → mã thay thế (M60) in song song trên cả hai | Sai tờ nội bộ thì sửa; sai tờ NCC đã ký thì không |
| G-72 | Chương E · Giao nhận | Phiếu giao hàng nội bộ đổi mã theo E1-H1; duyệt hai đầu theo M20 in đủ hai ô ký giao–nhận | Thiếu ô ký → Kho phải viết tay ra mép giấy |
| G-73 | Chương F · Nhà cung cấp | BM03 · BM06 · BM07 · BM08 lấy dữ liệu theo F1-44…F1-47. G chỉ xếp lên giấy | Hai chương cùng khai bộ cột → lệch nhau sau vài lần sửa |
| G-74 | Dữ liệu gốc (chương B) | Tab mới Biểu mẫu in: sửa phiên bản, ngày hiệu lực, khổ giấy, bề rộng cột trên màn thay vì sửa mã | Không có tab → mỗi phiên bản ISO mới là một lần sửa mã |
| G-75 | Phân quyền (chương B) | Quyền in gộp vào XEM (G-56a); cột tiền gác sau XEM_GIA (M27) | Gộp sai → cấm ở màn mà hở ở nút In |
| G-76 | Tham số hệ thống | Tên công ty · địa chỉ · mã số thuế · email hoá đơn · địa điểm giao hàng · đường dẫn logo — đọc từ tham số, in trên mọi biểu mẫu | Sai một chỗ → sai cả tám biểu mẫu |

## 5. Cần anh xác nhận

| Mã | Câu hỏi | Chưa trả lời thì em làm tạm |
| --- | --- | --- |
| G-H1 | Danh sách được chọn khổ A4/A5: M16 ghi BM03 · BM06 · BM07 · BM08; em đo lại, ba trong bốn là sổ ngang 8–16 cột, ép xuống A5 còn ~4 pt. G-35 đề nghị BM01 · BM04 · BM06. Anh chọn bên nào? | Theo G-35; vẫn dựng sẵn đường chọn khổ cho cả tám, bật thêm chỉ một dòng khai BIEU_MAU Đề xuất |
| G-H2 | BM05 Đơn đặt hàng rộng gấp 1,69 lần A4 dọc nên co còn 62 %, in ra 6,8 pt. Em đề nghị xoay A4 ngang (G-09b) — tờ này gửi NCC. Anh đồng ý? | Em xoay ngang. Giữ dọc thì đẩy ĐƠN VỊ TÍNH · GHI CHÚ xuống dòng phụ — đủ thông tin, tờ dài hơn Đề xuất |
| G-H3 | BM04 Phiếu yêu cầu báo giá bản gốc không có ô Số phiếu, Nhà cung cấp, Hạn trả lời. Hệ đang tự thêm. Em giữ phần thêm ấy chứ? | Em giữ, đặt ba ô ở khối đầu theo M19 (sau phần ISO). Thiếu số phiếu thì không đối chiếu được Đề xuất |
| G-H4 | BM03 · BM07 · BM08 không có ô ký nào trên bản gốc. Anh yêu cầu "thông tin thể hiện đủ đầy để đủ ký duyệt" — ba tờ này có cần khối ký không, và ai ký? | Em thêm một hàng ký hai ô: NGƯỜI LẬP · TRƯỞNG BỘ PHẬN MUA HÀNG, cuối trang cuối. Thừa thì gỡ dễ Đề xuất |
| G-H5 | BM05 vừa ghi "Đơn giá trên đã bao gồm VAT" vừa cộng dòng THUẾ VAT (10%) — hai câu phủ định nhau. Đơn giá nhập vào hệ là đã gồm hay chưa gồm VAT? | Em in y bản gốc cả hai dòng, không tự tính lại. Sai tiền đơn gửi NCC là nặng nhất Đã phản hồi ở trên |
| G-H6 | Khối thông tin hoá đơn trên BM05 lệch tham số hệ thống hai chỗ: đuôi tên miền email và cấp hành chính địa chỉ. Bản nào đúng? | Em lấy tham số hệ thống (migration 046) — sửa được không cần lập trình; anh sửa một lần trên màn Tham số Đề xuất |
| G-H7 | Hệ in thêm hai ô Tình trạng yêu cầu · Mức độ ưu tiên vào khối đầu BM01 — bản gốc không có. Giữ hay bỏ? | Em giữ. Mức độ ưu tiên quyết định hạn xử lý (QT-MH-01 §7.2) nên người ký cần thấy; bảo bỏ thì gỡ nửa ngày Đề xuất |
| G-H8 | Quy trình chỉ cho một khuôn [BỘ PHẬN]-[ddmm]-[STT] dùng chung cho đề nghị vật tư và gia công ngoài. Hai loại đi hai nhóm Zalo, hai giờ chốt (13:30 · 15:00). Có tách khuôn số không? | Em dùng chung một khuôn, một bộ đếm, đúng chữ quy trình. Tách thì thêm chữ G vào mã bộ phận (CXG-0908-01) — đổi một dòng Đã phản hồi ở trên |

Bốn chỗ em tự quyết — anh soát đúng bốn chỗ đó là đủ G-09b xoay BM05 sang A4 ngang · G-28 viết hoa tên cột kể cả ở bốn mẫu bản gốc để thường · G-35 danh sách mẫu được chọn khổ · G-62 phiếu trống không ghi lịch sử in. Mọi dòng còn lại bám phản hồi của anh, tám tệp ISO gốc, hoặc quy trình QT-MH-01.

# PHỤ LỤC

## Phụ lục 1 · Tất cả các câu cần anh xác nhận

107 câu, gom từ mục 5 của mọi chương và đánh số liên tục. Anh trả lời theo số là đủ — "12 chọn (a)", "41 sửa dòng thứ ba". Cột cuối là cái em làm tạm nếu anh chưa trả lời, nên không câu nào chặn việc thi công — trừ câu #41.

Câu duy nhất em đứng chờ #41 (PQ-H1) — bảng đối chiếu 16 vai trò cũ sang 7 loại tài khoản mới. Em không chạm vào ma trận quyền cho tới khi anh ký bảng ấy: đoán sai một dòng thì hệ vẫn chạy bình thường, không lỗi nào báo, và một nhóm người âm thầm mất quyền hoặc được quyền không đáng có. Bảy câu X1–X7 thì nên trả lời sớm — chúng nằm ở chương ĐIỀU CHỈNH CHUNG nên đoán sai là phải sửa lại nhiều màn cùng lúc.

| # | Câu hỏi | Chương · mã | Chưa trả lời thì em làm tạm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiền tố tên tệp tải về là MUAHANG_ | Chung · M06 · X1 | Dùng MUAHANG_ |
| 2 | Duyệt hai đầu chỉ áp cho Phiếu giao hàng nội bộ | Chung · M20 · X2 | Chỉ áp cho phiếu ấy |
| 3 | Giá lịch sử chỉ hiện tham khảo, không tự điền vào ô | Chung · M25 · X3 | Hiện chữ nhạt bên cạnh |
| 4 | Số tồn kho khi chưa nối API là số nội bộ gõ tay | Chung · M34·M58 · X4 | Hiện số kèm nhãn nguồn và giờ cập nhật |
| 5 | «SỐ NGÀY CHỜ» đếm từ lúc mã vào trạng thái hiện tại | Chung · M49 · X5 | Đếm từ lúc vào trạng thái |
| 6 | Bộ 11 trạng thái của một mã hàng — gạch bớt hay thêm? Mọi bộ lọc, báo cáo và ma trận quyền đều dựng trên bộ này | Chung · M51 · X6 | Làm đúng 11 trạng thái |
| 7 | Kỳ hạn đối ứng dự kiến tính theo lịch làm việc — em còn thiếu bảng số ngày đối ứng chuẩn cho từng loại vật tư và gia công ngoài | Chung · M57 · X7 | Dùng chung 7 ngày làm việc, chờ bảng thật |
| 8 | Tự đổi mật khẩu — phương án (a) hay (b)? | A1 · A1-H1 | (b) — giữ như v2 |
| 9 | Phiên sống 10 tiếng (Kho vận) hay 8 tiếng (đang chạy)? | A1 · A1-H2 | 10 tiếng, đặt thành tham số |
| 10 | Danh sách Nhân viên và Bộ phận của Mua hàng lấy ở đâu? | A1 · A1-H3 | Nhập lô Excel một lần, ghi vào danh sách sẽ nối API |
| 11 | Người đã có tài khoản ở Kho vận có phải đăng ký lại không? | A1 · A1-H4 | Đăng ký lại |
| 12 | Tài khoản Quản trị đầu tiên — ai giữ, mã nhân viên nào? | A1 · A1-H5 | Dùng tài khoản dev, anh đổi sau trên màn Phân quyền |
| 13 | Đăng nhập xong đáp xuống Trang chủ hay Tổng quan? | A2 · A2-H1 | (b) — Tổng quan |
| 14 | Sáu bước quy trình vẽ trên Trang chủ có đúng thực tế không? | A2 · A2-H2 | Vẽ đúng sáu bước đã rút từ QT-MH-01 |
| 15 | Sáu nhóm người dùng gom đúng chưa? | A2 · A2-H3 | Giữ sáu nhóm |
| 16 | Gom 11 trạng thái vào 4 ô số — đúng cách anh nhìn việc không? | A3 · A3-H1 | Làm 4 nhóm |
| 17 | Bấm ô số thì lọc sẵn hay không lọc? | A3 · A3-H2 | Giữ lọc sẵn |
| 18 | Hai biểu đồ có phải hai thứ anh muốn nhìn nhất không? | A3 · A3-H3 | Vẽ đúng hai cái ở A3-06 |
| 19 | Khối «Cần chú ý» 7 dòng — thiếu dòng nào? | A3 · A3-H4 | Làm 7 dòng |
| 20 | 15 nguồn việc chảy vào «Việc của tôi» — đủ chưa? Sót một nguồn là loại việc ấy trôi mất mà không ai biết | A4 · A4-H1 | Dựng đúng 15 nguồn |
| 21 | Bộ 11 cột của lưới việc — thiếu cột nào, thừa cột nào? | A4 · A4-H2 | Làm đúng 11 cột |
| 22 | Một lệnh gom nhiều mã, hay mỗi mã một lệnh? | A4 · A4-H3 | (a) — gom nhiều mã |
| 23 | Báo xong theo từng dòng hay cả lệnh? | A4 · A4-H4 | (a) — từng dòng |
| 24 | Bỏ mức ưu tiên Gấp/Thường ở màn việc — đúng ý anh chứ? | A4 · A4-H5 | Bỏ ở màn việc, giữ 3 mức của quy trình ở phiếu đề nghị |
| 25 | Hạn xử lý bắt buộc — TBP có luôn đặt được hạn không? | A4 · A4-H6 | Hệ gợi ý sẵn hạn |
| 26 | Ngưỡng SỐ NGÀY CHỜ: 3 ngày vàng · 5 ngày đỏ — hợp nhịp thật của bộ phận không? | A4 · A4-H7 | 3 và 5, đặt thành tham số |
| 27 | Hội thoại xuyên giai đoạn — (a) hai ngăn hay (b) một cuộc chung? | A5 · A5-H1 | (a) — hai ngăn |
| 28 | 13 loại phiếu có hộp thoại riêng — đủ chưa, thừa cái nào? | A5 · A5-H2 | Làm đúng 13 loại |
| 29 | Thu hồi tin nhắn trong bao lâu? | A5 · A5-H3 | 5 phút, đặt thành tham số |
| 30 | Tệp gửi trong chat và tệp đính kèm phiếu chung một kho? | A5 · A5-H4 | Gộp một kho |
| 31 | Mức bảo mật mặc định của tệp gửi qua chat? | A5 · A5-H5 | NỘI BỘ; tệp bản vẽ thì hỏi lại trước khi gửi |
| 32 | Quyền vào Hộp thư và Báo cáo sự cố em mở cho mọi người — có rộng quá không? | A6 · A6-H1 | Mở rộng theo A6-03 |
| 33 | Tiện ích còn đúng một nội dung — giữ mục menu hay bỏ hẳn? | A6 · A6-H2 | Giữ mục, đúng lời anh dặn |
| 34 | Bảy loại sự cố — đủ chưa? | A6 · A6-H3 | Giữ 7 loại |
| 35 | Danh sách Nhân viên · Bộ phận của hệ Mua hàng lấy đâu ra? | B1 · DLG-H1 | Bảng riêng, nạp Excel một lần rồi sửa tại chỗ |
| 36 | Xoá là xoá thật, hay giữ ba thao tác Ngừng · Mở lại · Xoá hẳn? | B1 · DLG-H2 | Giữ cả ba (phương án a) |
| 37 | Gom 9 bảng nhỏ vào 2 tab — đúng ý anh không? | B1 · DLG-H3 | Gom, còn 12 tab |
| 38 | Tab Khách hàng ở lại hay bỏ khỏi hệ Mua hàng? | B1 · DLG-H4 | Giữ — phiếu Đặt ngoài đang gắn đơn khách |
| 39 | Bảng quyền sửa từng tab (DLG-10) có đúng ý anh không? | B1 · DLG-H5 | Làm theo bảng DLG-10 |
| 40 | Ba tab do hệ khác sở hữu — Công đoạn · Lệnh SX · Tồn kho — có cho Mua hàng sửa tay không? | B1 · DLG-H6 | Mở Công đoạn cho sửa tay; hai cái kia chỉ xem |
| 41 | Bảng đối chiếu 16 vai trò → 7 loại tài khoản — anh ký duyệt hay sửa ô nào? Sai một dòng là một nhóm người mất quyền mà không lỗi nào báo | B2 · PQ-H1 | KHÔNG thi công tới khi có chữ ký; trong lúc chờ làm B1 |
| 42 | Sáu loại tài khoản ② → ⑦ không nhìn thấy tab Phân quyền — đúng chứ? | B2 · PQ-H2 | Chặn Phân quyền, mở Dữ liệu gốc theo phạm vi |
| 43 | Quản trị nghiệp vụ xếp vào loại ① Quản trị hay ③ TBP Mua hàng? | B2 · PQ-H3 | (a) — loại ① |
| 44 | Gộp DUYỆT vào SỬA làm 6 ô được nới quyền ghi — chấp nhận được chứ? | B2 · PQ-H4 | Nới cả 6 ô |
| 45 | 6 công tắc thông tin nhạy cảm — đủ chưa, cấp cho ai? | B2 · PQ-H5 | Làm theo bảng PQ-06 |
| 46 | Bỏ hẳn cờ --ghi-de-quyen của script nạp nhân sự? | B2 · PQ-H6 | Bỏ |
| 47 | 7 loại tài khoản hay 5? | B2 · PQ-H7 | (a) — 7 loại |
| 48 | Đặt cọc: gộp vào một bảng GIU_TON, hay clone thành hai bảng song song? | C · ĐN-H1 | (a) — mở rộng GIU_TON |
| 49 | Hạn cọc đặt tay 24 giờ như Kho vận có quá ngắn không? Cọc chiều thứ sáu thì sáng thứ hai đã chết | C · ĐN-H2 | 24 giờ làm việc, đọc từ tham số |
| 50 | BM02 không có cột MÃ VẬT TƯ — thêm cột mở rộng, hay để dòng gia công ngoài không cần mã? | C · ĐN-H3 | Thêm cột mở rộng sau cột ISO cuối cùng |
| 51 | BM02 có ô «Nhà cung cấp» ngay đầu phiếu — nghĩa là người đề nghị chỉ định NCC từ đầu? Trái với "một phiếu nhiều NCC" | C · ĐN-H4 | Để là gợi ý, không ràng buộc |
| 52 | Trạng thái TAM_NGUNG có giữ không? | C · ĐN-H5 | Giữ thành một cờ đi kèm, không phải ô thứ 12 |
| 53 | Ai được bấm nút «Đặt cọc» đặt tay? | C · ĐN-H6 | Mọi người lập đề nghị, tối đa 5 cọc sống cùng lúc |
| 54 | Ngưỡng tô màu cột SỐ NGÀY CHỜ là bao nhiêu ngày? | C · ĐN-H7 | Ngưỡng riêng từng ô, giá trị đầu lấy theo quy trình §7.2 |
| 55 | Kỳ hạn đối ứng dự kiến tính từ ngày hiệu lực hay ngày TBP duyệt? | C · ĐN-H8 | Giữ cách v2, hiện thêm dòng «TBP duyệt sau N ngày» |
| 56 | Chấm điểm tách đôi (3 tiêu chí theo mã · 5 theo NCC) hay chấm cả 8 theo từng mã? | D1 · BG-H1 | (a) — tách đôi |
| 57 | Hệ số 8 tiêu chí BM06 — Mua hàng tự sửa được, hay khoá cứng theo ISO? | D1 · BG-H2 | Khoá theo BM06, chỉ Quản trị sửa |
| 58 | Ba tiêu chí BM06 (Tầm vóc · Dịch vụ KH · Thanh toán) đã có thang mô tả từng bậc điểm chưa? | D1 · BG-H3 | Ô gõ số 0–10 kèm ô ghi chú |
| 59 | Đổi mã vật tư — ai được bấm, TBP có phải duyệt riêng không? | D1 · BG-H4 | NV phụ trách bấm, không cần TBP duyệt riêng |
| 60 | Hỏi giá tối thiểu 2 NCC — có miễn theo ngưỡng tiền cho vật tư tiêu hao không? | D1 · BG-H5 | Cảnh báo mọi mã, có đường miễn trừ kèm lý do |
| 61 | Ô «thông số kỹ thuật NCC cam kết» — bộ mục cố định hay chữ tự do? | D1 · BG-H6 | Chữ tự do + đính tệp |
| 62 | Hạn trả lời báo giá mặc định 3 ngày làm việc — đúng thực tế? | D1 · BG-H7 | Giữ 3 ngày, đọc từ tham số |
| 63 | Câu quan trọng nhất của D2. Giữ cả hai lần duyệt (chọn NCC theo mã + giá trị theo ngưỡng §7.7), hay bỏ bảng ngưỡng? | D2 · DH-H1 | (a) — giữ cả hai |
| 64 | Hai ô yêu cầu kỹ thuật / chất lượng bắt buộc với mọi dòng, hay chỉ với gia công ngoài và dòng đã xác nhận kỹ thuật? | D2 · DH-H2 | (a) — bắt buộc có chọn lọc |
| 65 | Một đơn PO gom mã từ nhiều phiếu đề nghị và nhiều bộ phận — anh duyệt cách này chứ? | D2 · DH-H3 | Cho gom; màn chi tiết luôn hiện phiếu và bộ phận gốc |
| 66 | Ngưỡng cảnh báo lệch kỳ hạn 15 ngày khi gom đơn — hợp lý? | D2 · DH-H4 | 15 ngày, đọc từ tham số |
| 67 | NCC giao thiếu một đợt: phần thiếu đẩy sang đợt sau, hay sinh một đợt mới? | D2 · DH-H5 | Sinh đợt mới «giao bù»; đợt gốc vẫn tính là trễ |
| 68 | Đơn đặt hàng có cần ô số hợp đồng không? Quy trình §7.7 nói "Ký kết Hợp đồng" nhưng BM05 không có ô nào | D2 · DH-H6 | Chưa thêm ô |
| 69 | VAT trên BM05 in cứng 10 % — có NCC nào khác mức không? | D2 · DH-H7 | Ô VAT sửa được trên màn, mặc định 10 % |
| 70 | Đổi tên tab thành «Đặt hàng» nhưng giữ nguyên tên bảng và đường dẫn don_hang — anh gật chứ? | D2 · DH-H8 | Giữ nguyên; đổi tên bảng tốn ~2 ngày mà người dùng không thấy gì |
| 71 | Phiếu giao hàng nội bộ clone sang bộ biểu mẫu Mua hàng thì đặt mã nào? BM01–BM08 đã kín chỗ | E1 · E1-H1 | Tạm QT-MH-01-BM09, ghi rõ trên bản in là mã tạm |
| 72 | Thủ kho có được xem ĐƠN GIÁ trên phiếu giao hàng nội bộ? | E1 · E1-H2 | (a) — có ô giá nhưng khoá sau quyền XEM_GIA |
| 73 | Bước TBP QC xác nhận kết quả IQC: giữ, bỏ, hay giữ kèm hạn 24 giờ? | E1 · E1-H3 | Giữ kèm hạn 24 giờ |
| 74 | Ai gõ NGÀY NHẬN THẬT vào hệ Mua hàng khi hai hệ còn lẻ? | E1 · E1-H4 | Mở quyền ghi cho cả hai; lưới luôn hiện cột NGƯỜI NHẬP |
| 75 | Tab «Đợt giao đang chờ» là em tự thêm — anh có cần không? | E1 · E1-H5 | Dựng tab riêng |
| 76 | Ba thông tin em tự thêm vào danh sách đẩy sang Kho vận — giữ cả ba hay gạch bớt? | E1 · E1-H6 | Giữ cả ba |
| 77 | Thanh toán em để theo phiếu, không theo mã hàng — đi ngược M50. Anh gật, hay muốn chia tiền tới từng mã? | E2 · E2-H1 | Theo phiếu, mở xuống xem được danh sách mã |
| 78 | Bốn loại chứng từ (hoá đơn · phiếu nhận hàng · biên bản nghiệm thu · uỷ nhiệm chi) đủ và đúng tên chưa? | E2 · E2-H2 | Khai thành danh mục dữ liệu, anh thêm bớt không cần sửa mã |
| 79 | «Xác nhận từ kế toán» là đã trả tiền thật, hay chỉ là đã nhận bộ chứng từ? | E2 · E2-H3 | Nghĩa «đã trả» |
| 80 | Bốn báo cáo BC30–BC33 gom vào một tab — có cái nào anh dùng hằng ngày và muốn giữ nguyên hình dạng không? | E2 · E2-H4 | Gom cả bốn, giữ nguyên nội dung từng khối bên trong |
| 81 | 6 cột kỹ thuật · chất lượng · năng lực là em tự bịa — gạch cột thừa, thêm cột thiếu. Mức chất lượng nên mấy bậc? | F1 · F1-H1 | Làm 6 cột như §1; mức chất lượng 4 bậc |
| 82 | Ba chỗ hở của thang điểm BM06 (điểm 75 · 79,5 · 90,5) | F1 · F1-H2 | Vá theo đề xuất; màn ghi rõ biên đang dùng |
| 83 | Đơn đặt ngoài có tính vào định mức tháng của NCC không? | F1 · F1-H3 | Tính chung một thanh |
| 84 | Sau khi chấm theo mặt hàng thì «điểm của NCC» tính thế nào? BM03 và BM07 không in được nếu thiếu con số này | F1 · F1-H4 | Trung bình có trọng số theo giá trị giao dịch 12 tháng |
| 85 | BM07 là lưới 12 tháng nhưng chu kỳ chấm cũng 12 tháng → mỗi dòng 11 ô trống. Giữ lưới, rút chu kỳ, hay đổi BM07? | F1 · F1-H5 | Giữ nguyên lưới 12 tháng |
| 86 | Quy đổi KET_QUA 5 giá trị → cột Đạt / Không đạt của BM08 | F1 · F1-H6 | Theo bảng quy đổi, in kèm giá trị gốc trong ngoặc |
| 87 | BM06 có ba dòng chữ ký kể cả Giám đốc Vận hành, hệ chỉ 2 cấp duyệt — GĐ Vận hành có ký thật không? | F1 · F1-H7 | In đủ ba dòng ký; trong hệ vẫn 2 bước duyệt |
| 88 | Bảng ánh xạ 24 báo cáo cũ → 7 tab mới — câu quan trọng nhất của F2. Dòng nào xếp sai tab, dòng nào bỏ luôn được? | F2 · F2-H1 | Làm đúng bảng, có kỳ chuyển tiếp chỉ đường từ mã cũ |
| 89 | Tab ② Quản lý Báo giá — 5 trong 7 chỉ số là em tự nghĩ | F2 · F2-H2 | Làm đủ 7, chờ anh cắt khi chạy thử |
| 90 | Nới trần 4 ô số của M01 lên 7 cho riêng màn Báo cáo? | F2 · F2-H3 | Làm 5–7 ô |
| 91 | Kỳ báo cáo mặc định — tháng hiện tại hay 30 ngày gần nhất? | F2 · F2-H4 | Tháng hiện tại |
| 92 | Bộ chỉ số COP-03 anh còn dùng không? Nó không nằm trong 7 tab anh liệt kê | F2 · F2-H5 | Giữ thành dải 4 thẻ ở đầu tab ① |
| 93 | Ai được tải tệp báo cáo? | F2 · F2-H6 | Quyền Tải đi theo quyền Xem; mỗi lượt tải ghi nhật ký |
| 94 | Bố cục Đặt ngoài — (a) tích hợp vào các tab hiện có, hay (b) gom thành tab riêng? | F3 · F3-H1 | (b) — tab riêng, đúng tiêu chí "tách bạch quản trị" |
| 95 | Đặt ngoài có cần bộ lọc mã 5 tầng (M28–M33) không? | F3 · F3-H2 | Không thêm — mã hàng đến từ lệnh sản xuất, đã có sẵn |
| 96 | Ba ô bắt buộc mới áp cho phiếu cũ đang chạy dở thế nào? | F3 · F3-H3 | Chỉ áp cho phiếu mới; phiếu cũ gắn nhãn, không chặn |
| 97 | Đơn đặt ngoài có vào định mức tháng của NCC không? (trùng câu #83) | F3 · F3-H4 | Tính chung |
| 98 | Hai tab Xe và Tài xế trong Dữ liệu gốc — bỏ theo Điều xe, hay giữ lại để Kho vận lấy sang? | F4 · F4-H1 | Ẩn khỏi menu, giữ nguyên bảng để xuất sang Kho vận |
| 99 | Ô tick «ĐÃ BÁO KHO VẬN ĐIỀU XE» thay cho chức năng điều xe vừa gỡ — có cần không? | F4 · F4-H2 | Làm ô tick, không bắt buộc |
| 100 | Danh sách biểu mẫu được chọn khổ A4/A5 — theo M16, hay theo G-35 (BM01 · BM04 · BM06)? Ba mẫu trong M16 ép xuống A5 thì chữ rơi còn ~4 pt | G · G-H1 | Theo G-35 |
| 101 | BM05 rộng gấp 1,69 lần A4 dọc — xoay sang A4 ngang, hay giữ dọc và co chữ còn 6,8 pt? | G · G-H2 | Xoay A4 ngang |
| 102 | BM04 bản gốc không có ô Số phiếu · Nhà cung cấp · Hạn trả lời; hệ đang tự thêm — giữ chứ? | G · G-H3 | Giữ, đặt sau phần ISO |
| 103 | BM03 · BM07 · BM08 không có ô ký nào trên bản gốc — có thêm khối ký không, và ai ký? | G · G-H4 | Thêm hàng ký hai ô: NGƯỜI LẬP · TRƯỞNG BP MUA HÀNG |
| 104 | BM05 vừa ghi "đơn giá đã gồm VAT" vừa cộng dòng THUẾ VAT 10 % — hai câu phủ định nhau. Bản nào đúng? | G · G-H5 | In y bản gốc cả hai dòng, không tự tính lại |
| 105 | Khối thông tin hoá đơn trên BM05 lệch tham số hệ thống ở hai chỗ (đuôi tên miền email, cấp hành chính của địa chỉ) | G · G-H6 | Lấy theo tham số hệ thống; anh sửa một lần trên màn Tham số |
| 106 | Hai ô Tình trạng yêu cầu và Mức độ ưu tiên hệ tự thêm vào BM01 — giữ hay bỏ? | G · G-H7 | Giữ |
| 107 | Có tách khuôn số phiếu cho đề nghị vật tư và đề nghị gia công ngoài không? Hai loại đi hai nhóm Zalo và hai giờ chốt khác nhau | G · G-H8 | Dùng chung một khuôn và một bộ đếm |

## Phụ lục 2 · Menu trước và sau

v2: 14 mục · 4 nhóm → v3: 17 mục · 5 nhóm. Thẻ tra nhanh; cột "vì sao" của từng dòng nằm ở chương ĐỌC TRƯỚC.

| Nhóm v3 | Mục menu v3 | v2 nằm ở đâu | Dấu |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Trang chủ | không có | MỚI |
| Quản trị | Dữ liệu gốc | Quản trị › Dữ liệu gốc | ĐỔI |
|  | Phân quyền | Quản trị | ĐỔI tên |
| Điều hành | Tổng quan | Điều hành › Tổng quan | ĐỔI |
|  | Việc của tôi | Điều hành › Giao việc | ĐỔI |
|  | Trò chuyện | không có | MỚI |
|  | Hộp thư trao đổi | Tiện ích › tab 1 | ĐỔI — tách ra |
|  | Báo cáo sự cố | Tiện ích › tab 3 | ĐỔI — tách ra |
|  | Tiện ích | Tiện ích (nhóm riêng) › tab 2 | ĐỔI — chuyển nhóm |
|  | Báo cáo | Báo cáo — 24 báo cáo rời | ĐỔI — gom còn 7 tab |
| Mua hàng | Đề nghị mua hàng | Mua hàng › Đề nghị mua hàng | ĐỔI |
|  | Báo giá | Mua hàng › Báo giá | ĐỔI |
|  | Đặt hàng | Mua hàng › Đơn hàng | ĐỔI tên |
|  | Giao nhận | Mua hàng › Giao nhận | GIỮ |
|  | Thanh toán | Mua hàng › Thanh toán | ĐỔI — rút gọn |
| Nhà cung cấp | Nhà cung cấp | Quản trị › Nhà cung cấp | ĐỔI — tách ra |
| Gia công ngoài | Đặt ngoài | Đặt ngoài | GIỮ |
| — | (không còn) | Điều xe | BỎ |

Cộng lại: 3 mục MỚI (Trang chủ · Trò chuyện, và Hộp thư trao đổi + Báo cáo sự cố tách ra thành mục riêng) · 2 mục đổi tên (Quản trị → Phân quyền, Đơn hàng → Đặt hàng) · 1 mục tách khỏi Quản trị (Nhà cung cấp) · 1 mục bỏ (Điều xe) · 2 mục giữ nguyên (Giao nhận · Đặt ngoài).

Nhắc lại lần cuối Bản này chưa sửa một dòng mã nguồn nào. Anh duyệt được từng phần — gật chương nào em làm chương ấy, theo thứ tự 10 đợt ở chương ĐỌC TRƯỚC. Chỗ nào anh thấy em tự quyết sai, anh cứ trỏ vào mã dòng (M12, A4-20, DH-D23…) hoặc số câu hỏi ở Phụ lục 1. Em sửa đúng dòng ấy, không phải viết lại cả chương.